INJ-AUDIT-02

تحديث التقرير التدقيقي على اللقطة الجديدة

ما تغيّر بعد ثلاثةٍ وأربعين التزامًا — وانتقال حالة سجل الفجوات — وأثره على وثائق المواءمة الثلاث

يُحدِّث هذا التقرير سابقَه المقيس على اللقطة الأولى — والسابق يبقى تاريخًا بلقطته

اللقطة المرجعية للقياس

BL-20260821b-dbba1ef0

الإصدار 1.0

منصة إنجاز — مجموعة إكوبيشن · 2026-08-22

# الملخص التنفيذي

بين اللقطتين ثلاثةٌ وأربعون التزامًا في جولتَي إصلاح. الحكم في سطرين: تحسّنت الحوكمة والأمن تحسُّنًا حقيقيًّا مقيسًا — تسعُ فجواتٍ أُغلقت بشاهدٍ متحقَّق أخطرها الحقول الحساسة وعزل الواجهة البرمجية وإثبات النسخ والاستعادة — ولم يتحسّن التشغيل: الرحلاتُ بلا وصلِ سلاليم، والأحداثُ بلا مستهلك أعمال، والتسوياتُ صفرٌ مدفوع، والفوترةُ غائبةٌ أصلًا، وصفرُ حركةٍ مالية منذ خمسة أيام.

وتقييمُ الخبير المرفق مطابقٌ لأرقام تقرير الحالة، وقد اعتُمدت صفوفه كاملةً داخل جدول الفروق أدناه. ويضيف هذا التقرير فوقه ثلاث طبقات: أولاها أن مقياسَ الإغلاق نفسه معطوب فلا يُقرأ أي إعلان إغلاقٍ قبل إصلاحه، وثانيتها انتقالُ حالة سجل الفجوات الملحق بندًا بندًا، وثالثتها أثرُ اللقطة على وثائق المواءمة الثلاث المعلّقة وما وجب تصحيحه فيها قبل الإرسال.

| التزامات بين اللقطتين 43 | فجوات أُغلقت بشاهد 9 | بنود سجلّنا المغلقة 4 من 26 | عقد السلسلة غير المبنية 16 كما هي |
| --- | --- | --- | --- |

# جدول المحتويات

# الباب الأول — ما تغيّر بين اللقطتين رقمًا رقمًا

كل صفٍّ ببسطه ومقامه، والقراءةُ حكمُ هذا التدقيق لا وصفُ الجولة لنفسها:

| المؤشر | قبل | بعد | القراءة |
| --- | --- | --- | --- |
| الإغلاق المعماري بالدليل | 5/12 | 8/15 | قدرات معيارية مغلقة بشاهد حي — تحسّن حقيقي وليس نسبة اكتمال النظام |
| الهجرات داخل الدفتر | 528/563 | 578/593 | النسبة تحسّنت — والخلل الإجرائي نفسه تكرر بخمس عشرة هجرة جديدة خارجه |
| تقاطع مفاتيح السلاليم | 0 | 3 من 5 | جسر المفتاح صار يعمل — وجوهر الاعتماد لم يتحسن لأن الرحلات بلا وصل |
| مستهلكو الأعمال للأحداث | 0/58 | 0/58 | لم يتغيّر — الأنواع كلها محكومة ولا مستهلك أعمال واحد |
| تسويات الموردين المدفوعة | 0 | 0 من 469 | لم يتغيّر — وهو قلب رحلة المورد |
| جاهزية ترحيل القوالب | 77.8٪ | 516/663 | ثابتة تقريبًا |
| الجداول الأساسية | 603 | 618 | خمسة عشر جدولًا حاكمًا جديدًا بينها أحكام الأحداث وجسر المراحل |
| سلاليم الاعتماد النشطة | 13 | 17 | أُضيفت سلاليم الكيانات: العقد والسائق والمعدة والخصم |
| أحكام ملكية الشاشات | 46 | 259 | جولة أحكامٍ بدل الترجيح بالأغلبية |
| ملكية بترجيح أغلبية | 126 | 13 | اثنا عشر من الثلاثة عشر مرادفات اسمٍ لا نزاع |
| شاشة بمالك مجهول | 213 | 112 | التفصيل بقوائم جاهزة في ورقة ما لم يُحسم |
| ظهورات العبور المصنَّفة | 888 | 942 | كلها بقرار مؤكَّد، والممنوع 204 |
| تسليمات أحداث يتيمة | 60 | 0 | أرشفة ثم قيدُ حذفٍ متسلسل |
| حقول حساسة داخل الإنفاذ | 15/34 | 34/34 | توحيد ثلاثة أعمدة وقيدٌ وتشديد الحكم |
| عملات نشطة مسعَّرة | 4/9 | 3/3 | عُطِّلت الخمس بلا سعر بدل اختراع أسعار |
| هجرات خارج الدفتر | 35 | 15 | الخمس والثلاثون قُيِّدت — و15 جديدة بالنمط نفسه |
| ملفات بسنة قادمة في الاسم | 35 | 242 | النمط اتّسع بدل أن يُحسم |
| صندوق الرسائل الميتة | 86 | 26 | كلها محكومة |
| الرحلات الموصولة بالسلاليم | 0/14 | 0/14 | لم يتغيّر — قلب GAP-01 |
| الشاشات الذهبية المعتمدة | 0/10 | 0/10 | لم يتغيّر |
| النسخ والاستعادة | مجهول | مثبَت | استعادة كاملة في 58.5 ثانية واستعادة نقطة زمن في 6 ثوانٍ |

## الأنماط الثلاثة الحاكمة في قراءة الجولة

أولًا: السقّاطة تُجمّد الدين ولا تغلقه — فاحصٌ يرسُب عند النقصان أيضًا يعني «لم يزد» لا «أُصلح». ثانيًا: العطبُ يُستنسخ في علاجه — سجلُّ الأحكام الذي أُنشئ لعلاج «سجل بلا قارئ» هو نفسه بلا قارئ إنتاج. ثالثًا وأخطرها: مقياسُ الإغلاق نفسه معطوب — أداةُ التغطية تعدّ الفجوة مغطاةً إن ذكر رمزَها فاحصٌ أخضر، فأعلنت ثلاثًا وثلاثين من ثلاثٍ وثلاثين بينما فاحصُ إحداها ينفي الإغلاق بنصّه. فلا يُقرأ أي رقم إغلاقٍ في وثائق الجولة إلا عبر جدول الادعاءات المردودة.

# الباب الثاني — انتقال حالة سجل الفجوات الملحق

السجلُّ الموحّد في التقرير السابق حمل ستًّا وعشرين فجوة. هذه حالتها اليوم على اللقطة الجديدة، بقياسٍ آليٍّ أُعيد تشغيله على المصنَّف الجديد لا نقلًا عن وثائق الجولة:

| الرمز | الحالة الآن | الشرح | الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 P0 | مفتوح — تأكّد | مسارُ الفوترة المؤدّي إلى الفاتورة مفقودٌ لا الفاتورةُ نفسها: ثلاثُ عقدٍ غير مبنية هي الاستحقاق وشهادة الإنجاز وفاتورة المطالبة، بينما الفاتورةُ الضريبية قائمةٌ على القرص عند مالكها. ودفترُ الدورة 184 ملفًّا بلا وجود تنزل بعد بوابة المصالحة إلى 53 سقفًا لا حكمًا — 131 منها مبنيّ باسم آخر | F-B24 · dc0d0b12 |
| NF-02 — | مُغلق بنيويًّا | اللقطة السابقة أُرشفت بقاعدة «أرقامها تاريخٌ لا حاضر»، والحزمة كلها على معرّف لقطة واحد ثابت طوال القياس | SNAPSHOT-1 |
| NF-03 P0 | مفتوح | 147 صفًّا بمعرّف نصيٍّ كما كانت — وملحق الجولة يسمّي مقامًا أوسع بلا جدول تحويل بين المقامين | ورقة 05 |
| NF-04 P1 | جزئي كبير | الجسر بُني فعلًا: 17 مرحلة معيارية و111 جسرًا — والاشتقاق لم يُفعَّل عمدًا لبقاء الدفتر والسايدبار مجتمعين | d08ec239 |
| NF-05 P1 | تفاقم | خمس عشرة هجرة جديدة خارج الدفتر بالنمط نفسه، والملفات بسنة قادمة صارت 242 من 352 | F-B01 |
| NF-06 — | مُغلق | صفر صف متقاعد في السجل — وتصحيح الوسم كاد يوقف المجدول لولا تدقيق الملحق | قياس 01 |
| NF-07 P2 | جزئي | المستخدمون 76 مقيسًا، وجسر 75/78 أُعلن بسببه — ويبقى مقام 76 مقابل 78 بلا جسر معلن | F-B20 |
| NF-08 P1 | مفتوح | الاسم القانوني الإنجليزي مجهول في 613/613 وعمود التوليد ميت — والجديد عمود «على القرص» معبَّأ بالكامل | ورقة 01 |
| NF-09 P1 | مفتوح | عمود الحساسية فارغ في السجل كله — مع أن السياسات الأربع والثلاثين صارت كلها داخل الإنفاذ | ورقة 02 |
| NF-10 P1 | مفتوح | 7,202 من 12,929 حقلًا بلا اسم تقني | ورقة 02 |
| NF-11 P2 | جزئي | حدُّ الاستخراج صار معلَنًا في فحوص التسليم بدل ادعاء المئة — والتمديد إلى الأسطح غير التنقّلية لم يقع | فحوص §9 |
| NF-12 P1 | مفتوح | 91 ظهورًا بلا ترتيب كما هي — وقياس الملحق يضيف أن 621 من 663 داخل تصادم الثلاثية | ورقة 05 |
| NF-13 P1 | مفتوح | تصنيف المسار العابر بمراحل متناقضة كما هو | ورقة 05 |
| NF-14 P1 | جزئي كبير | الترجيح هبط من 126 إلى 13 والمجهول من 213 إلى 112 بجولة أحكامٍ موثقة | 359f60a3 |
| NF-15 P2 | جزئي كبير | ورقة العبور صارت تصنيفًا حقيقيًّا بقرارات مؤكدة: ممنوع 204 وقراءة سياقية 65 وعمل مشترك 51 | ورقة 06 |
| NF-16 P2 | مفتوح | وسم تخمة المراحل كما هو | ورقة 05 |
| NF-17 P2 | مفتوح | الشاشات الشخصية 80 قيدًا في 16 دفتر إدارة | قياس 05 |
| NF-18 P1 ↑ | تحوّل إلى إلزام | ازدواج الأسماء باقٍ — وقرار المالك الجديد يمنع أفعال المتكلم نهائيًّا، والدفتر الحي يحمل 60 صفًّا بمجموعات فعلية في ست إدارات بينها «نوزّع الحاويات» بلفظها المتقاعد | قياس 05 |
| NF-19 — | مُغلق | صفر مستهلك مكرر في الدفتر | قياس 05 |
| NF-20 P2 | لم يُقس هذه الجولة | دور المصفوفة الميت لم يُعَد قياسه في هذا التحديث | — |
| NF-21 P2 | مفتوح | الملخص 630 حقلًا على 44 شاشة والورقة 577 على 41 — الفرق باقٍ بلا إعلان | قياس 02 |
| NF-22 P2 | مفتوح | القارئات داخل طبقة الدورة كما هي — الدفتر لم يتغيّر | — |
| NF-23 P2 | لم يُقس هذه الجولة | تكرار حقول أوراق الإدارات لم يُعَد قياسه | — |
| NF-24 P1 ↑ | جزئي بانفتاح نافذ | أربعة عشر مسار مساحة سُقِّط لا قُلِب — ونطاق الأطراف المالي ما زال مفتوحًا مستهلَكًا حيًّا في شاشتين | GAP-22 |
| NF-25 — | مُغلق | الشريط العلوي عشرة مسارات: ثلاثة أُدخلت المساحة الشخصية واثنان بإعفاء معلن في سجل جديد | GAP-28 |
| NF-26 P3 | مفتوح | خانة القيمة الفارغة بدل الصفر تكررت في ملخص الحزمة الجديدة نفسها | ورقة 00 |

الحصيلة: أربعُ فجواتٍ مُغلقة، وستٌّ جزئية، واثنتان تفاقمتا أو تحوّلتا إلزامًا، واثنتا عشرةَ مفتوحة، واثنتان لم تُقاسا هذه الجولة.

## خطة إغلاق البنود المفتوحة

لا يبقى بندٌ مفتوحٌ بلا مطلوبٍ ومالك. وهذه الأربعةَ عشرَ المفتوحة والاثنان غير المقيسين، ولكلٍّ منها ما يُغلقه ومن يملكه:

| الرمز | المطلوب للإغلاق | المالك |
| --- | --- | --- |
| NF-01 | بناء عقد سلسلة الفوترة الثلاث المفقودة في الموجة الخامسة — الاستحقاق وشهادة الإنجاز وفاتورة المطالبة — والفاتورةُ الضريبية قائمةٌ أصلًا ولا تُبنى؛ ثم تصفية الثلاثة والخمسين الباقية بين بناءٍ وإخراجٍ من الدفتر بقرار معلن | وثيقة السلسلة + برنامج الإصلاح |
| NF-03 | إصدار معرّفات تصميمٍ للصفوف السبعة والأربعين ومئة، وإعلان المقامين معًا: كسرُ المعرّف النصي والتطابق مع سجل المعرّفات | حزمة القياس |
| NF-05 | منع نجاح أي هجرة لا تقيّد نفسها ذريًّا في الدفتر — والعلاج قاعدةٌ لا إدخالُ الخمس عشرة؛ مع قرارٍ في تسمية السنة القادمة | برنامج الإصلاح |
| NF-08 | إعادة تشغيل الضمّ من سجل الأسماء المعتمدة وتعبئة عمود التوليد من تصنيف العُدّة، أو حذف العمودين إن لم يكونا مقصودين | حزمة القياس |
| NF-09 | ضمّ سياسات الحقول الحساسة الأربع والثلاثين إلى سجل الحقول بمفتاحَي الجدول والحقل ووسم الصفوف المطابقة | حزمة القياس |
| NF-10 | توليد الأسماء التقنية من قوائم الأعمدة وإظهار المقام الحقلي في فجوة التوثيق | حزمة القياس |
| NF-12 | ترقيم مركز العمل واللوحات وفق المراحل المعيارية السبع عشرة والجسر المبني — ثم تفعيل الاشتقاق | برنامج الإصلاح |
| NF-13 | قاعدة واحدة: للشاشة العابرة مرحلةٌ قانونية في بيتها وقراءةٌ سياقية في غيره — وتفعيل الطبقات الثلاث في الإدارات كلها | وثائق المواءمة |
| NF-16 | عتبة تخمةٍ معلنة ووسمٌ على مستوى المرحلة بدل مجموعتين | حزمة القياس |
| NF-17 | حذف القيود المكررة للشاشات الشخصية والاكتفاء بمكوّن المهام والاعتمادات المركزي — وقد نصّت عليه وثائق المواءمة | وثائق المواءمة |
| NF-18 | كنس المجموعات الفعلية الستين واللفظ المتقاعد من الدفتر الحي بقاموس الأسماء المعتمد — قبل تفعيل الاشتقاق | برنامج الإصلاح |
| NF-21 | إعادة قياس الحقول المصنَّفة وتوحيد رقمَي الملخص والورقة أو إعلان سبب الفرق | حزمة القياس |
| NF-22 | تنفيذ نقل الشاشات القارئة إلى لوحة الإدارة وتقاريرها وتحديث الدفتر | وثائق المواءمة |
| NF-26 | قاعدة توليد: لا خانة قيمة فارغة، والصفر يُكتب صفرًا | حزمة القياس |
| NF-20 | يُعاد قياسه في الجولة القادمة أو يُعلن إسقاطه بقرار — ولا يبقى بلا حالة | حزمة القياس |
| NF-23 | يُعاد قياسه في الجولة القادمة أو يُعلن إسقاطه بقرار | حزمة القياس |

# الباب الثالث — فجوات جديدة كشفها هذا التحديث

خمسُ فجواتٍ لم تكن في السجل السابق ولا في سجل الجولة، مرقَّمةٌ امتدادًا لسجلّنا:

| الرمز | الفجوة | المطلوب للإغلاق |
| --- | --- | --- |
| NF-27 P1 | الدفتر الحي ينقض قرار التسمية النافذ بعد قرار منع أفعال المتكلم واللفظ المتقاعد، يحمل دفتر الدورة الحي 60 صفًّا بمجموعات فعلية في ست إدارات، وفي المبيعات وحدها سبع مجموعات فعلية بينها «نوزّع الحاويات» — فعلُ متكلمٍ ولفظٌ متقاعد معًا | كنسها دفعةً واحدة بقاموس الأسماء المعتمد قبل تفعيل الاشتقاق — وإلا وُلد السايدبار المشتق بالأسماء الممنوعة |
| NF-28 P2 | مقامان لعقد المعرّفات بلا جسر المصنَّف يقيس 147 صفًّا بمعرّف نصي، وملحق الجولة يعلن كسر العقد في 663/663 — رقمان صحيحان بمقامين مختلفين بلا جدول تحويل، والقارئ لا يعرف أيَّهما يعتمد | إعلان المقامين معًا في الموضعين: كسرُ المعرّف النصي 147، وكسرُ التطابق مع سجل المعرّفات 663 |
| NF-29 P1 | إعادة استعمال معرّف سلّم لمعنيين سجل جولة تثبيت السلاليم ينسب حضور محاسب الموردين إلى سلاليم تسويات بأرقام معينة، والمحرك الحي اليوم يجعل أحد تلك الأرقام سلّمَ كيان العقد ويجعل التسوية LD-13 — وهو عين الخرق الذي منعته الجولة في ترقيم الفجوات: لا يُعاد استعمال رقم لمعنيين | توثيق إعادة الترقيم رسميًّا أو تصحيح سجل الجولة — وقد حُسم في وثائق المواءمة الثلاث بسيادة المحرك وتصحيح المعرّف إلى LD-13 |
| NF-30 P2 | فحص أخضر على عمود ميت فحص التسليم يمرّر السجل الموحد بمئة بالمئة بينما عمودا الاسم القانوني والتوليد فيه ميتان بالكامل — الفحص يغطي وجود الصف لا حياة أعمدته | إضافة فحص حياة الأعمدة المعلنة إلى فحوص التسليم |
| NF-31 P2 | خانة القيمة الفارغة نمطٌ لا هفوة تكرر في ملخصَي الحزمتين ترك خانة القيمة فارغةً والاكتفاء بالملاحظة — في بندٍ عنوانه رقم | قاعدة توليد: لا خانة قيمة فارغة، والصفر يُكتب صفرًا |

# الباب الرابع — أثر اللقطة على وثائق المواءمة الثلاث

الوثائق الثلاث لم تُرسل بعد — وهذا صوابٌ منهجي: فقد سمح بفحصها على اللقطة الجديدة قبل الإرسال. والنتيجة أن قراراتها صمدت كلها، ووجب تصحيحُ معرّفٍ واحد وإضافةُ إثباتات لقطةٍ في كلٍّ منها:

| الوثيقة | الحكم | ما ثبت وما عُدِّل |
| --- | --- | --- |
| وثيقة مواءمة المبيعات | صالحة للإرسال بعد تحديثها لا تغيير في القرارات | أُضيف سندٌ حي لبوابة تحويل العرض إلى عقد: صار للعقد سلّم اعتماد في المحرك (LD-14). والفوترة ما تزال صفرًا مطلقًا فتبقى اعتماديةً خارجية كما قررت الوثيقة |
| وثيقة مواءمة الموردين | صالحة للإرسال بعد تصحيحٍ واجب تصحيح معرّف سلّم واحد | صُحِّح معرّف سلّم التسوية إلى LD-13 على المحرك الحي (كان منسوبًا لأرقام سجل الجولة القديمة)، وأُثبت أن 469 تسوية بصفر مدفوع — فمحطة الصرف اعتمادية خارجية كما قررت |
| وثيقة إغلاق سلسلة الأثر | صالحة — وبنيتها ثبتت على اللقطتين تحديث معرّفات السلاليم وملاحظة اللقطة | تحقق آلي: العقد الست عشرة غير المبنية بقيت غير مبنية كلها؛ والسلاليم صارت 17 بإضافة سلاليم الكيانات؛ والرحلات الأربع عشرة كلها بلا وصل — فمحتوى الوثيقة هو نفسه أقصر طريق بعد إصلاح مقياس الإغلاق |

## خريطة التغطية — من يملك أيَّ سجل

سؤالُ «هل غُطّي كل شيء؟» لا يُجاب بنعم مطلقة بل بخريطةٍ تبيّن ما يغطيه كلُّ مستند وما هو خارج نطاقه عمدًا. فتغطيةُ وثائق التصميم كاملةٌ في نطاقها، وما هو من عمل برنامج الإصلاح لا يُكرَّر فيها لئلا يتولد مصدرا حقيقةٍ لعملٍ واحد:

| السجل | حجمه | المستند الحاكم | حالة التغطية |
| --- | --- | --- | --- |
| سجل NF من واحد إلى واحد وثلاثين | 31 بندًا | هذا التقرير: انتقال الحالة وخطة الإغلاق | مغطًّى كاملًا |
| عقد سلسلة الأثر | 29 عقدة · 16 غير مبنية | وثيقة إغلاق سلسلة الأثر: سبع موجات بأدلتها | مغطًّى كاملًا |
| قرارات أوراق المبيعات | 26 ورقة · 589 عمودًا | وثيقة مواءمة المبيعات | مغطًّى كاملًا |
| قرارات أوراق الموردين | 29 ورقة · 717 عمودًا | وثيقة مواءمة الموردين | مغطًّى كاملًا |
| سجل الفجوات الرسمي من واحد إلى ثلاثة وثلاثين | 33 فجوة | برنامج الإصلاح — ويُتعقَّب هنا في جدول الفروق | خارج نطاق التوثيق عمدًا |
| الملحق المحجوز من أربعة وثلاثين إلى خمسين | 17 رقمًا | مسودة تُرفع رسميًّا بالقرار الثاني | معلَّق على قرار مالك |
| فجوات القياس من واحد وخمسين إلى ثمانية وخمسين | 8 فجوات | برنامج الإصلاح — وترتيب معالجتها في قرارات هذا التقرير | خارج نطاق التوثيق عمدًا |
| البنية التحتية والمراقبة والنشر | — | برنامج الإصلاح وحده | خارج النطاق — لا تُكرَّر في وثائق التصميم |

## هل تلزم وثيقة رابعة؟

لا. المطلوب الآن تنفيذٌ لا توثيقٌ جديد: هذا التقرير هو متعقِّبُ الإغلاق، والعملُ يجري على الوثائق الثلاث وسجل الفجوات الرسمي وموجات البناء السبع في وثيقة السلسلة. وأيُّ وثيقةٍ رابعة في هذه المرحلة تشتيتٌ يعيد كتابة ما هو مكتوب — وتُفتح وثيقةٌ جديدة فقط حين يتغيّر النطاق نفسه: إطلاقُ إدارةٍ جديدة أو معيارٌ جديد.

# الباب الخامس — القرارات المطلوبة بترتيب التنفيذ

ثمانية قرارات مرتّبة — الأول شرطٌ لقراءة كل ما بعده:

- إصلاح مقياس الإغلاق أولًا (GAP-56): لا يُقبل أي إعلان إغلاقٍ قادمٍ قبل أن تقيس الأداةُ سدَّ العيب لا ذكرَ رمزه — وهذا شرطٌ لقراءة كل ما بعده.

- اعتماد ملحق التدقيق رسميًّا: الفجوات المحجوزة من 34 إلى 50 تُرفع من مسودة إلى سجل نافذ أو تُدمج في السجل الرسمي بقرار — فلا يبقى سجلان أحدهما غير معتمد.

- حسم الأساس المكرر: وثيقة المعمارية القديمة تُوسم تاريخية أو يُعاد قياسها على اللقطة الجديدة — لا وثيقتان تدّعيان الحاضر.

- حسم ترقيم السلاليم وتوثيقه: إما توثيق إعادة استعمال الأرقام رسميًّا أو تصحيح سجل جولة التثبيت — وقد حُسم في وثائق المواءمة بسيادة المحرك.

- كنس المجموعات الفعلية الستين واللفظ المتقاعد من الدفتر الحي بقاموس الأسماء — قبل تفعيل اشتقاق السايدبار لا بعده.

- دفترة الهجرات الخمس عشرة الجديدة وقرار سنة التسمية القادمة — فالنمط تكرر مرتين ولن يتوقف بلا قاعدة.

- قلب نطاق الأطراف المالي إلى الإغلاق الافتراضي — الانفتاح مستهلَك حيًّا في شاشتي الذمم والمدفوعات.

- إرسال وثائق المواءمة الثلاث بنسختها المحدَّثة في هذا التحديث — فقد صُحِّح فيها ما كشفته اللقطة الجديدة.

هذا التقرير مبنيٌّ حصرًا على حزمة اللقطة الجديدة وقياساتٍ آليةٍ أُعيد تشغيلها على مصنَّفها. والسابقُ منه تاريخٌ بلقطته لا يُقرأ حاضرًا — وفق قاعدة الحزمة نفسها. ويحتفظ المستودع داخليًّا بمعرّف الالتزام وتاريخ البناء وبصمة كل ملف.