مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات تعميق نموذج الحاوية وطبقتا الحوكمة والتمويل Container Model Deepening · Governance & Financing Layers — Directive 04 مبنيةٌ على جردِ الواقع المقيس: 102 عقدٍ · 450 حاويةً · 1,834 سجلَّ أداءٍ شهري · 150 عمليةَ تمويل **الحاويةُ مقعدٌ تعاقديٌّ لا حصةُ كمية** · فجوةُ المقاعد · أسبابُ التعطل بالطرف المتحمل · آلياتُ تعديل السعر طبقتان جديدتان: **الكياناتُ والحوكمة** بمرونةِ تفعيلٍ كاملة · **الملكيةُ والتمويل** بحصصٍ متغيرةٍ عبر الزمن لا يُعاد بناءُ شيء — كلُّ ما فيها تعميقٌ وإضافة، والموجاتُ المغلقةُ لا تُفتح مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-PLAN-04-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| تعميق نموذج الحاوية وطبقتا الحوكمة والتمويل — التوجيه الرابع | العنوان |
| الجردُ الميداني المقيس: عشرةُ ملفاتٍ بعمودٍ فقريٍّ مشترك (سلسلةُ ربطٍ 473 صفًّا · سجلُّ كياناتٍ موحَّدٌ 1,771 · مصفوفةُ مفاتيحَ 17 رابطًا مطابقًا 100٪) | مصدرها |
| توجيهٌ نافذٌ يعمّق OPM-01 ويضيف طبقتين — وتُوزَّع أحكامُه على مالكيها في §7 | مرتبتها |
| 1.0 | الإصدار |
| نافذٌ فورًا — §2 قبل ثلاثيِّ العميل · و§4 و§5 بعده | حالة الوثيقة |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# 1 · الأحكام الخمسة الحاكمة

خمسةُ أحكامٍ تحكم نموذجَ الحاوية وطبقتَي الحوكمة والتمويل — **كلٌّ منها مبنيٌّ على قياسٍ ميدانيٍّ لا على افتراض**:

| الحكم | الموضع |
| --- | --- |
| الحاويةُ **مقعدٌ تعاقديٌّ مرقَّم** تجلس فيه معدةٌ فعليةٌ لفترةٍ وقد يتعاقب عليها أكثرُ من معدة · ومعها **فجوةُ المقاعد** مؤشرًا مقيسًا | ① الحاوية |
| لكل (مقعدٍ × شهر) سجلُّ أداءٍ بـ**تسعةٍ وعشرين حقلًا**: الساعاتُ بأنواعها · **ستةُ أسبابِ تعطلٍ بالساعات** · **والطرفُ المتحمل** مقروءًا من مصفوفة الالتزامات | ② الأداء الشهري |
| تعديلُ السعر **بآليةٍ معرَّفةٍ لا باجتهاد**: محفّزٌ · حدُّ تغيّرٍ · اتجاهٌ · سقفٌ · دوريةُ مراجعةٍ · بندُ العقد — **والتعديلُ بملحقٍ بسريان** | ③ تعديل السعر |
| طبقةٌ تحت الجميع: **الكياناتُ القانونيةُ وعلاقاتُ الملكية والتفويضُ بالتوقيع والتراخيصُ والكفالات** — بمرونةِ تفعيلٍ كاملة | ④ الحوكمة |
| **نماذجُ التمويل بأثرها على الملكية والمعالجة المحاسبية** · **وحصصُ ملكيةٍ متغيرةٌ عبر الزمن** بقيد المئة · وأوراقُ انحرافٍ تُغلق بقرار | ⑤ التمويل |

قاعدةُ البناء · **كلُّ ما في هذه الوثيقة تعميقٌ وإضافةٌ فوق ما هو قائم — لا استبدالَ ولا هدم.** والحاوياتُ والعقودُ والأحداثُ تبقى كما هي، وتُضاف إليها الحقولُ والمستوياتُ والطبقاتُ المذكورةُ هنا.

## 1.1 · جدول الطبقات المحدَّث — ثلاث عشرة طبقة

① الكيانات القانونية والحوكمة ← جديدة · تحت الجميع ② الملكية والتمويل ← جديدة ③ الهوية ④ العلاقات ⑤ العقود ⑥ الالتزامات ⑦ الحصص (تُعمَّق) ⑧ التشغيل ⑨ الأحداث ⑩ الاحتساب ⑪ المالية ⑫ المنصّة ⑬ العرض

## 1.2 · حسمُ التصنيف: محوران لا محورٌ واحد

| قيمُه · ومن يراه | المحور |
| --- | --- |
| **قيمتان لا ثالثةَ لهما:** واردةٌ عبر التمويل (لنا) · واردةٌ عبر موردٍ خارجي. **ومن يراه:** التمويلُ والموردون والماليةُ بصلاحيةٍ — **ولا يُعرض في شاشات التشغيل** | ① المصدر التشغيلي |
| **متعددٌ ومتغيرٌ عبر الزمن**: ممولٌ أو أكثرُ بحصصٍ · موردٌ · مؤجّرٌ · شريكُ ملكية · كيانٌ من المجموعة. **ومن يراه:** التمويلُ والماليةُ بصلاحيةٍ مخصَّصةٍ حصرًا (§1.3) | ② الملكية القانونية |

العرضُ التشغيليُّ الموحَّد · **كلُّ معدةٍ دخلت أسطولَ إكوبيشن تُعرض معدةً للأسطول** — أيًّا كان مصدرُها أو مالكُها. فشاشاتُ التشغيل والصيانة والأسطول تعرض: الكودَ والنوعَ والموقعَ والحالةَ والعدّاد — **ولا تعرض مالكًا ولا موردًا ولا ممولًا ولا قيمةَ شراءٍ ولا شرطَ تمويل**. والتوجيهُ الداخليُّ للتحميلات والتسويات يجري **في الخادم بقراءة الرابط المقيَّد** بلا كشفه للمستخدم.

## 1.3 · سرية بيانات الملكية — قاعدةٌ بنيويةٌ لا إعداديّة

• المجالُ المقيَّد — جداولُ الممولين وعمليات التمويل والأقساط و**حصص الملكية** والرابطُ بين المعدة ومالكها وقيمةُ الشراء وشروطُ التمويل — **مجالٌ منفصلٌ لا يُستعلَم منه إلا عبر بوابته**، على نمط بوابة العزل القائمة.

• لا عمودَ مالكٍ في التشغيل — **جداولُ الأسطول والتشغيل والصيانة لا تحمل عمودَ مالكٍ إطلاقًا** — والرابطُ يعيش في المجال المقيَّد. فالمنعُ بنيويٌّ لا بإخفاء حقلٍ في شاشة.

• الصلاحيةُ لا العضوية — **ليس كلُّ من في إدارة التمويل أو الموردين أو المالية يرى**: الرؤيةُ بأكواد صلاحيةٍ مخصَّصةٍ تُمنح فرديًّا (رؤيةُ المالك · رؤيةُ شروط التمويل · رؤيةُ قيمة الشراء) — وأشدُّها تُمنح **بمدةٍ وسببٍ** كالحقول الحساسة (ADM-01).

• سجلُّ اطّلاعٍ لا سجلُّ تعديلٍ فقط — **كلُّ قراءةٍ** لبيانات الملكية تُسجَّل بالمستخدم والوقت والسجل المقروء — لا الكتابةُ وحدها. فالتسرّبُ هنا يقع بالاطّلاع لا بالتغيير.

• لا تسريبَ بالتجميع — **لا بُعدَ «مالك» في أي تقريرٍ تشغيلي**، ولا فلترَ به، ولا يظهر في التصدير — والتصفيةُ في الخادم قبل الإرسال لا في الواجهة. وأيُّ تقريرٍ يكشف الملكيةَ استنتاجًا (كتجميعٍ يفرز المعدات مجموعاتٍ متطابقة) يُراجَع قبل نشره.

# 2 · تعميق نموذج الحاوية — أربعة أحكام

تنبيهٌ من القياس الحي · أُضيف سابقًا عمودُ موقعٍ في رأس عقد العميل، **وأُنشئ بعده جدولُ نطاق المواقع** — فصار للربط بالموقع بيتان. **والحكم: البيتُ الوحيد `contract_operational_sites`**، وعمودُ الموقع في رأس العقد **يُهجَر ويُمنع الكتابةُ فيه ثم يُسقَط بعد فترة تحقّقٍ** — ولا يُقرأ منه في أي حساب. **وتركُ بيتين لربطٍ واحدٍ يُنتج عقدين لمشروعٍ واحدٍ بمرور الوقت.**

## 2.1 · الحاوية مقعدٌ تعاقديٌّ لا حصةُ كمية

**الحكم:** الحاويةُ **خانةٌ تعاقديةٌ مرقَّمة** («الآليةُ رقم 3 في هذا العقد») لها ساعاتٌ تعاقديةٌ شهرية، **تجلس فيها معدةٌ فعليةٌ لفترةٍ وقد يتعاقب عليها أكثرُ من معدة**. والكميةُ نتيجةٌ لا تعريف.

| ما يُضاف | العنصر |
| --- | --- |
| `seat_no` (فريدٌ داخل العقد) · `equipment_type` · `contract_hours_monthly` · `seat_role` (أساسيٌّ/احتياطي) · `unit_price` · العملة | ① المقعد |
| **`seat_kind` يُشتق من فصل بند البيع عن خطة الموارد (PLAN-03 §4) لا يُصنَّف مستقلًّا:** `contractual_seat` (اشتراه العميلُ أو اشترطه — عقودُ الساعة والجاهزية) · `operational_resource_slot` (موردٌ داخليٌّ لتنفيذ الكمية — عقودُ الطن والمتر والنقلة) · `supplier_allocation` (حصةُ موردٍ داخل خطة التغطية) | ①-ب نوع المقعد |
| `seats_contracted` (أساسيةٌ + احتياطية) · `seats_filled` محسوبًا · **`seat_gap`** — ومؤشرٌ في لوحة العقد | ② فجوة المقاعد |
| مقعدٌ × معدةٌ × من/إلى × أيامٌ × **سببُ الاستبدال** × صفةُ الإسناد × **السائقون عليه وعددُهم** — وقيدٌ: **لا تداخلَ فترتين لمعدتين في مقعدٍ واحد** | ③ تعاقب المعدات |
| حاويةُ نوعٍ (حفارٌ · قلابٌ · خرامة) تجمع مقاعدَ نوعها بساعاتها الشهرية — **مستوًى جديدٌ في `op_containers.level` بين مستوى المورد ومستوى المعدة**، بقيدٍ إضافي: **Σ حاويات النوع ≤ حاويةُ موردها**، ويبقى قيدُ Σ المقاعد ≤ حاويةُ نوعها | ④ حاوية النوع |
| **الموضعُ من الهرم محدَّدٌ لا يُجتهد فيه:** المقعدُ **هو** مستوى المعدة في `op_containers` مضافًا إليه `seat_no` و`seat_kind` — **توسعةٌ لا مستوًى جديد**؛ وحاويةُ النوع وحدها مستوًى مضاف. **ومستوى المورد جزءٌ من المجال التجاري** (§1.3) فلا يُعرض في شاشات التشغيل | ⑤ الموضع من op_containers |

لماذا يهم تجاريًّا — وحدُّ ذلك · القديمُ يعرف «كم طنًّا». والجديدُ يعرف: **«العقدُ اشترى ستةَ مقاعدِ حفارٍ، ملأنا خمسةً، والسادسُ فارغٌ منذ شهرين»**. **لكن الفجوةَ لا تصير مطالبةً ولا غرامةً تلقائيًّا:** إن كان النوعُ `contractual_seat` **ونصّ العقدُ على أثرٍ للنقص** فهي بندُ مطالبةٍ أو غرامةٍ بقاعدتها؛ وإن كان `operational_resource_slot` فهي **مؤشرُ تغطيةٍ داخليٌّ** لا حقٌّ للعميل. والفرقُ يُقرأ من العقد لا يُفترض.

## 2.2 · الأداء الشهري: التعطل بأسبابه وطرفه المتحمل

| الحقول | المجموعة |
| --- | --- |
| التعاقديةُ · المنفَّذةُ · **الأساسيةُ المنفَّذة** · الاستعدادُ · **المتاحة** · العجزُ عن التعاقد · **نسبةُ الإنجاز** | ① الزمن |
| **فاقدٌ غير منفَّذ** · تعطلُ صيانة · إجازاتٌ وعطل · **تأخيرُ موارد بشرية** · تعطلُ اعتمادية · أخرى · **الإجمالي** — كلٌّ بالساعات | ② أسباب التعطل الستة |
| **الطرفُ المتحمل** لكل فترة تعطل — يُقرأ من مصفوفة الالتزامات (CON-02 §5) **ولا يُكتب حرًّا** | ③ الإسناد |
| **قائمةٌ واحدةٌ لا قائمتان:** لكل سببِ تعطلٍ **بندُ التزامٍ مقابلٌ إلزاميٌّ** في مصفوفة العقد، ومنه يُشتق الطرفُ المتحمل آليًّا. **وسببٌ بلا بندٍ مقابلٍ لا يُقبل** — فلا يتعدد المصطلحُ للمعنى الواحد | ③-ب ربط السبب بالبند |
| نقلاتٌ · أطنانٌ · أمتارٌ · **وقودٌ مستهلك** | ④ الإنتاج |

موضعُه من المسار · سجلُّ الأداء الشهريِّ **أثرٌ أوليٌّ تشغيليٌّ** يُطبَّق فورَ اكتمال سلسلة اعتماد الوحدة (POL-01 §4–§5) — **ولا يتحول إلى فوترةٍ أو استحقاقٍ إلا ببوابة الاستحقاق المالي** (POL-01 §6).

الأثر على الفوترة · منه تُشتق الأحكامُ الثلاثة آليًّا: **استعدادٌ مسنَدٌ للعميل → يُفوتر ويستحقه المورد والمشغّل** · **وتعطلُ صيانةٍ مسنَدٌ للمورد → لا يُفوتر ولا يستحقه ويُجزى**. وهذا يحوّل `RESP_PARTY_STRICT` من علَمٍ إلى قاعدةٍ لها بيانات.

تغييرُ حالة الوحدات · **تحويلُ تعطلٍ إلى استعدادٍ أو تغييرُ الطرف المتحمل — ليومٍ أو لأيامٍ — حقٌّ لمديري الإدارات بمسارٍ محكوم**: طلبٌ بنطاقه وسببه ومستنده **وأثرِه المقدَّر لكل طرف**، ثم **ثلاثُ موافقاتٍ: مديرُ الحركة والتشغيل أولًا ← مديرُ الإدارة المعنية ← المالية**، **و+ الإدارةُ العامة** إن مسّ حقًّا جوهريًّا لعميلٍ أو موردٍ أو ممولٍ أو موظف. **وبيتُ هذه الدورة GOV-01 §6** — وما كان مقيَّدًا يُعكس ولا يُعدَّل.

حدُّ السجل الشهري — قاعدةٌ ملزمة · **سجلُّ الأداء الشهريِّ ليس مصدرَ كمية الفوترة.** مصدرُ الكمية **سجلُّ الوحدات القانونيِّ المعتمد** حصرًا؛ وهذا السجلُّ **مشتقٌّ مجمَّعٌ** فوق `container_consumption` **يضيف أسبابَ التعطل والإسناد** — يفسّر ويصنّف ويُثبت المسؤولية ويغذّي الجزاءاتِ والجاهزية، **ولا يحلّ محلّ الوحدات ولا يُفوتر منه رقم**. ولو صار مصدرًا لنشأ مصدرا حقيقةٍ للكمية الواحدة.

## 2.3 · آليات تعديل السعر — تعريف `PRICE_ADJUST`

لكل عقدٍ آلياتُ تعديلٍ مسجَّلة: **نوعُها** (وقودٌ · تضخمٌ · صرفٌ · أجور) · **المتغيرُ المحفز** · **حدُّ التغير** (لا تُفعَّل قبل بلوغه) · **الاتجاه** (صعودًا فقط أم الاتجاهين) · **السقف** · **دوريةُ المراجعة وتاريخُها القادم** · **بندُ العقد**. والتعديلُ ينشئ **ملحقًا بسريان** ولا يعدّل سعرًا نافذًا.

## 2.4 · مطابقة الأصول بالتشغيل

• الحكم — تقريرٌ دوريٌّ يقارن **ساعاتِ سجل الأصول بساعات التايم شيت** لكل معدة ويُلزم بـ**تفسير الفرق** — فلا فرقَ بلا سبب.

• الأثر — منه **معدلُ الإهلاك بالساعة** و**الإهلاكُ غيرُ المحتسب** — ومعدةٌ عملت ولم تُهلَك تشوّه تكلفةَ المشروع وربحيتَه.

# 3 · طبقة الكيانات والحوكمة — بمرونة تفعيل كاملة

**المبدأ الحاكم:** النظامُ يوفّر البنيةَ كاملةً، **وأنت تقرر أي جزءٍ تفعّله**. فقد يكون العقدُ بين كيانين داخليين، أو بين كيانٍ داخليٍّ وطرفٍ خارجي، أو داخليًّا محضًا بين إداراتٍ — **والبنيةُ واحدةٌ والتفعيلُ اختيارك**.

## 3.1 · الكيانات والملكية والتفويض

| مضمونه | المكوّن |
| --- | --- |
| كلُّ كيانٍ قانونيٍّ بسجله وترخيصه وعملته وبلده: شركاتُنا (قابضةٌ · تشغيليةٌ · مشاريع) والعملاءُ والموردون والممولون — **سجلٌّ واحدٌ لا يتكرر** | ① الكيانات |
| من يملك من وبأي نسبةٍ ومن أي تاريخ — **بنسبٍ متغيرةٍ عبر الزمن** (لا نسبةً واحدةً ثابتة)، ومجموعُ الحصص في أي لحظةٍ 100٪ | ② علاقات الملكية |
| **من يوقّع بأي حدٍّ وعن أي كيان**: نوعُ التفويض · سقفُه المالي · نطاقُه · مدتُه · مستندُه · حالتُه — **وينتهي بانتهاء مدته آليًّا** | ③ المفوضون بالتوقيع |
| سجلاتٌ تجاريةٌ وتراخيصُ ورخصٌ مهنية بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها — لكل كيان | ④ التراخيص |
| كفالاتٌ وخطاباتُ ضمانٍ صادرةٌ وواردة، بمصدرها ومستفيدها وقيمتها ومدتها — **مفصولةٌ عن المحتجَز النقدي** (PLAN-03 §3.1) | ⑤ الكفالات |

## 3.2 · مرونة التفعيل — أربعة أنماط

| ما يُفعَّل · وما يبقى مطفأً | النمط |
| --- | --- |
| **يُفعَّل:** هوياتُ الموظفين والاعتمادُ توقيعًا. **يبقى مطفأً:** حساباتُ الأطراف الخارجية · التوقيعُ المتقابل. **الاستعمال:** كلُّ الاعتمادات داخليةٌ بين موظفينا | ① داخليٌّ محض |
| **يُفعَّل:** ما سبق + **كياناتُنا الداخلية أطرافًا** (عقدٌ بين شركةٍ قابضةٍ وشركةِ تشغيل) و**المستحقُّ المتبادل**. **الاستعمال:** خدماتٌ بين كياناتنا بقيمةٍ محاسبية | ② بين كيانين داخليين |
| **يُفعَّل:** ما سبق + **هويةٌ للعميل أو المورد** وحسابُ بوابةٍ ونطاقٌ معزول. **الاستعمال:** العميلُ يرى مستخلصاتِه ويعتمد، والموردُ يعتمد وحداتِه | ③ داخليٌّ وخارجي |
| **يُفعَّل:** الكلُّ + التفويضُ بالتوقيع بسقوفه + الكفالاتُ + التوقيعُ المتقابل الموثَّق. **الاستعمال:** عقودٌ كبيرةٌ تحتاج أثرًا قانونيًّا كاملًا | ④ الحوكمة الكاملة |

قاعدة المرونة · **كلُّ عنصرٍ في هذه الطبقة له علَمُ تفعيلٍ مستقلٌّ على مستوى الكيان والعقد معًا.** فيمكن أن يعمل عقدٌ بالنمط ① وعقدٌ آخرُ في الشركة نفسها بالنمط ④. **والافتراضُ: النمط ①** — أي أن النظامَ يعمل كاملًا بلا أي طرفٍ خارجيٍّ إن شئت، وتُضاف الأطرافُ متى قررت **بلا إعادة بناء**.

## 3.3 · الهوية الموحّدة ومنع التناقض

| القاعدة | المبدأ |
| --- | --- |
| **شخصٌ واحدٌ = سجلٌّ واحدٌ لا يتكرر** بمعرّفٍ دائم — سواءٌ كان موظفًا أو مشغّلًا أو ممثلَ عميلٍ أو مالكًا أو مفوَّضًا بالتوقيع. **والبحثُ بالهوية إلزاميٌّ قبل أي إنشاء** | ① شخصٌ واحد |
| الشخصُ الواحد قد يكون موظفًا لدينا **ومالكَ حصةٍ في مورد** — صفتان بنطاقين، **وتضاربُ المصالح يُكشف آليًّا** ولا يُترك للانتباه | ② صفاتٌ متعددة |
| **الاعتمادُ توقيعٌ**: كلُّ اعتمادٍ يُسجَّل بهوية معتمِده ووقته وسقفه ومستنده — فيصير سجلُّ الاعتمادات **سجلَّ توقيعاتٍ قابلًا للتدقيق** | ③ الاعتماد توقيع |
| **قيدُ منع التناقض:** لا شخصان بهويةٍ واحدة · ولا شخصٌ بحسابين نشطين · ولا اعتمادٌ من صفةٍ منتهية · ولا توقيعٌ فوق سقفه · **ولا يعتمد المرءُ ما أنشأه** | ④ منع التناقض |
| العميلُ أو المورد يُمنح هويةً وحسابَ بوابةٍ **بنطاقه المعزول** — يرى ما يخصّه ويعتمد جزأه، **ويُسجَّل اعتمادُه توقيعًا** له أثرُه | ⑤ هوية الطرف الخارجي |

# 4 · طبقة الملكية والتمويل

**الحكم الجوهري:** التمويلُ ليس سجلَّ قروض — هو **طبقةٌ تحدد من يملك الأصل وكيف يُعالَج محاسبيًّا**. والجردُ يُثبت ذلك: نموذجُ التمويل له **أثرٌ على الملكية ومعالجةٌ محاسبيةٌ متوقعة** مختلفةٌ لكلٍّ.

## 4.1 · نماذج التمويل وأثرها

| أثرُه على الملكية · ومعالجتُه المحاسبية | النموذج |
| --- | --- |
| **العينُ تدخل ملكيتَنا** بعد الشراء · أصلٌ ملموسٌ + التزامُ تمويلٍ بربحٍ مؤجَّل | ① مرابحة |
| **العينُ لا تدخل ملكيتَنا** · **أصلُ حقِّ استخدامٍ + التزامُ إيجار** — لا أصلٌ مملوك | ② إجارة تشغيلية |
| ملكيةٌ مشتركةٌ بنسبٍ · أصلٌ بحصةٍ + حقوقُ شركاء | ③ مشاركة في الأصل |
| نقدٌ مقابل عائدٍ محدد · التزامُ تمويلٍ بفائدةٍ دورية | ④ تمويلٌ بعائدٍ ثابت |
| بحسب نص العقد — **ولا يُفترض نموذجٌ افتراضيٌّ أبدًا**؛ وكلُّ نموذجٍ جديدٍ يُضاف بمعالجته المكتوبة | ⑤ نماذجُ أخرى |

لماذا هذا محاسبيٌّ لا تشغيلي · **الإجارةُ التشغيلية تظهر في المركز المالي حقَّ استخدامٍ لا أصلًا مملوكًا.** فلو عوملت كالمرابحة **لتضخّمت الأصولُ والالتزاماتُ معًا** — وهذا تشويهٌ للمركز المالي لا خطأُ تصنيف.

## 4.2 · حصص الملكية المتغيرة عبر الزمن — أخطر ما كشفه الجرد

**الواقع:** الأصلُ الواحد له **عدةُ ممولين بنسبٍ تتغير عبر الزمن**؛ وحصةٌ بيعت ولم تُسجَّل فبقيت مسجَّلةً بعد خروجها؛ و**مجموعُ الحصص تجاوز 100٪ في فترات**. ونموذجُنا القديم (مملوكٌ/مورَّد) **ثنائيةٌ ساذجةٌ أمام هذا**.

| الحكم | العنصر |
| --- | --- |
| `asset_ownership_shares`: الأصلُ × الممولُ × النموذجُ × **النسبةُ** × **من/إلى** × رأسُ المال × مستندُ الحصة | ① بنية الحصة |
| **قيدٌ بنيويٌّ: مجموعُ الحصص النشطة في أي لحظةٍ = 100٪ بالضبط** — لا أقلَّ ولا أكثر · وأيُّ تداخلٍ يُرفض عند الحفظ | ② قيد المئة |
| البيعُ أو الخروج **يُنهي الحصةَ بتاريخه** ويفتح حصةَ المشتري من التاريخ نفسه — **بمستند بيعٍ إلزامي** | ③ الخروج |
| ما وُجد مخالفًا **لا يُمحى**: يُسجَّل بـ**«النسبة المسجَّلة» و«النسبة المصححة» و«سبب التصحيح» و«الحكم»** — وهذه عقيدتُنا في التصحيح مطبَّقةً | ④ التصحيح الموثَّق |
| ملكيةُ الأصل **تحدد من يتحمّل إهلاكَه ومن يستحق عائدَه** — فتغذّي الاحتساب والقوائم معًا | ⑤ الأثر |

## 4.3 · عمليات التمويل والانحرافات

• العملية — لكل عملية: الممولُ · النموذجُ · العينُ · العملةُ · رأسُ المال · **قيمةُ الشراء** · المقدمُ ونسبتُه · الرسومُ الإدارية والتأمين · **نسبةُ الأرباح وقيمتُها وAPR** · نظامُ الأقساط وعددُها وقيمتُها · **الرصيدُ القائم** · حالةُ السداد.

• ثلاثُ أوراقِ انحرافٍ إلزامية — **عقودٌ بلا حركةٍ في الدفتر** (موقَّعةٌ ولا قيدَ لها) · **فروقُ السداد والاستحقاق** (المسجَّلُ مقابل المتوقع بسبب الفرق وقرار التسوية) · **الخروجُ غير المسجَّل**. وكلُّها بعمود **«القرار المتخذ»** — فالانحرافُ يُغلق بقرارٍ لا يُترك.

• الربط بالتدفق — أقساطُ التمويل **تدخل التدفقَ النقديَّ المتوقع** جنبَ التزامات الموردين والرواتب — فتُقارن بخطة التحصيل (ENT-03) ويُكشف العجزُ قبل وقوعه.

• تكلفةُ التمويل — تُوزَّع على المشاريع بحسب الأصول المموَّلة العاملة فيها — **فلا يُحمَّل مشروعٌ كلفةَ تمويلِ أصولٍ لم يستعملها**.

# 5 · المهام المضافة — عشرُ مهامٍ بترتيبها

| ما تُسلّمه · وعلى ماذا تعتمد | الرمز والمهمة |
| --- | --- |
| `seat_no` وفجوةُ المقاعد وتعاقبُ المعدات بقيد عدم التداخل + حاويةُ النوع · **تعتمد الحاويات القائمة** — وتُنفَّذ توسعةً لا استبدالًا | N-11 🔴🔥 المقعد التعاقدي |
| سجلُّ الأداء الشهريِّ بأعمدته التسعة والعشرين وأسبابِ التعطل الستة **بالطرف المتحمل مقروءًا من مصفوفة الالتزامات** · تعتمد N-11 وN-03 | N-12 🔴🔥 الأداء الشهري والإسناد |
| الكياناتُ والملكيةُ والتفويضُ والتراخيصُ والكفالات · **بأعلام تفعيلٍ لكل عنصرٍ على مستوى الكيان والعقد** · لا تعتمد على شيء | N-13 🔴 الكيانات والحوكمة |
| الهويةُ الموحّدةُ وقيودُ منع التناقض الخمسة · **تعتمد N-13 وطبقةَ الصفات القائمة** | N-14 🔴 الهوية ومنع التناقض |
| نماذجُ التمويل بأثرها المحاسبي · العملياتُ بحقولها · **حصصُ الملكية بقيد المئة** · أوراقُ الانحراف الثلاث · تعتمد N-13 | N-15 🔴 التمويل والملكية |
| محفّزٌ وحدُّ تغيّرٍ وسقفٌ ودوريةُ مراجعة — **وتعديلٌ بملحقٍ لا بتغيير سعرٍ نافذ** · تعتمد خطَّ الأساس (PLAN-03) | N-16 🟡 آليات تعديل السعر |
| ساعاتُ السجل مقابل التايم شيت **بتفسيرٍ إلزاميٍّ للفرق** + معدلُ الإهلاك بالساعة + الإهلاكُ غيرُ المحتسب · تعتمد قراءاتِ العدّادات | N-17 🟡 مطابقة الأصول |
| أقساطُ التمويل في التدفق المتوقع مقابل خطة التحصيل · **وتوزيعُ تكلفة التمويل على المشاريع** · تعتمد N-15 وENT-03 | N-18 🟡 التمويل والتدفق |
| **فصلُ المحورين**: `operational_source` ثنائيًّا في المجال المقيَّد · والملكيةُ القانونيةُ حصصًا (N-15) · وإقفالُ «غيرِ محددة الملكية» بقرارٍ لكل معدة — **حالةُ نقصٍ تُغلق لا صنفٌ دائم** | N-19 🟡 فصل المصدر عن الملكية |
| **المجالُ المقيَّد لبيانات الملكية**: بوابةُ وصولٍ مستقلة · نزعُ أي عمودِ مالكٍ من جداول التشغيل · أكوادُ صلاحيةٍ فردية · **سجلُّ اطّلاعٍ على القراءة** · تصفيةٌ خادميةٌ للتقارير والتصدير والAPI · وفحصُ تسريبٍ بالتجميع · **يسبق N-15** | N-21 🔴🔥 سرية الملكية |
| لوحةُ العقد تعرض: المقاعدَ والفجوةَ · التعطلَ بأطرافه · المخططَ والمنفَّذَ والمفوترَ والمحصَّل · **وكلُّ فجوةٍ بمالكها** | N-20 🟡 لوحة العقد الكاملة |

موضعُها من الترتيب · **`N-11` و`N-12` قبل ثلاثيِّ العميل** — لأن الفوترةَ تقرأ منهما (المقعدُ يحدد ما بيع، والإسنادُ يحدد ما يُفوتر). **والباقي بعده** في الموجة الثالثة الممتدة. ولا شيءَ منها يدخل الموجةَ الرابعة.

# 6 · توزيع الأحكام على مالكيها

| ما يُضاف إليها | الوثيقة |
| --- | --- |
| **§4 يُعاد بناؤه**: الحاويةُ مقعدٌ تعاقديٌّ · فجوةُ المقاعد · تعاقبُ المعدات بقيد عدم التداخل · حاويةُ النوع · وسجلُّ الأداء الشهريِّ بأعمدته | OPM-01 |
| **§5 يُستكمل**: أسبابُ التعطل الستة قائمةً محكومةً · والطرفُ المتحمل يُشتق منها آليًّا · **وآلياتُ تعديل السعر §6.1 جديدًا** | CON-02 |
| **طبقتان جديدتان** في خارطة §13: الكياناتُ والحوكمة · الملكيةُ والتمويل — وجدولُ الطبقات يصير ثلاثَ عشرة | UX-00 |
| **بابان جديدان**: `LEG-01` الكياناتُ والحوكمة · `FIN-01` التمويلُ والملكية — يُضافان أبوابًا في المرجع الجامع | المرجع الجامع |
| إسنادُ التوقف يُختار من قائمة الأسباب الستة **ويُسجَّل بالساعات لا بالعلامة** | UX-03 |
| كشفُ المورد يقرأ التعطلَ المسنَدَ إليه من سجل الأداء — **فالجزاءُ مقيسٌ لا مقدَّر** | ENT-02 |
| المستخلصُ يقرأ **ما هو قابلٌ للفوترة** من الإسناد لا من الزمن الخام · وفجوةُ المقاعد بندُ مطالبةٍ أو غرامةٍ بحسب العقد | ENT-03 |
| `FIN-01` يغذّي: الأصولَ والإهلاكَ (UX-10) · القيودَ والقوائمَ (UX-02) · والتدفقَ النقدي | UX-10 · UX-02 |

# 7 · شروط القبول والاختبارات

• شرطُ البدء — `N-11` و`N-12` **قبل** الفاتورة الضريبية **بحدّهما الأدنى العامل** (الجداولُ والقواعدُ والخدماتُ والإسنادُ والاختباراتُ والربطُ بالوحدات والعقد) — **أما اللوحاتُ والتقاريرُ التفصيلية فتمضي بالتوازي ولا تحجب**. و`N-21` **قبل** `N-15` · و`N-13` قبل `N-14` · ولا مهمةَ تبدأ ومانعُها مفتوح.

• اختباراتُ السرية — ⑲ مستخدمُ أسطولٍ بلا صلاحية: **صفرُ عمودِ مالكٍ في الشاشة والتصدير والAPI** — ولا يُجلب من الخادم أصلًا لا أن يُجلب ويُخفى · ⑳ تقريرٌ تشغيليٌّ بفلترٍ على المالك: **غيرُ موجود** · ㉑ قراءةُ بيانات ملكيةٍ بصلاحية: **سطرُ اطّلاعٍ مسجَّل** · ㉒ تحميلُ قطع غيارٍ على معدةِ مورد: **يُوجَّه في الخادم بلا كشف المالك للفني**.

• اختباراتُ الحاوية — ① مقعدٌ تعاقبت عليه معدتان: التاريخُ سليمٌ لكلٍّ ولا تداخل · ② محاولةُ إسناد معدتين في مقعدٍ لفترةٍ متداخلة: **تُرفض** · ③ عقدٌ بستة مقاعدَ ملئت خمسةٌ: **`seat_gap` = 1** ويظهر في اللوحة · ④ ساعةُ استعدادٍ مسنَدةٌ للعميل: تُفوتر ويستحقها الطرفان · ⑤ ساعةُ تعطلِ صيانةٍ مسنَدةٌ للمورد: لا تُفوتر ولا يستحقها ويُجزى · ⑥ إقفالُ شهرٍ وفيه ساعاتُ تعطلٍ بلا طرفٍ متحمل: **يُرفض**.

• اختباراتُ الحوكمة — ⑦ عقدٌ بالنمط ① يعمل كاملًا **بلا أي طرفٍ خارجي** · ⑧ تفعيلُ النمط ③ لعقدٍ واحدٍ لا يمسّ غيره · ⑨ شخصٌ بهويةٍ مكررة: **يُرفض الإنشاء** · ⑩ اعتمادٌ من صفةٍ منتهية: **يُرفض** · ⑪ توقيعٌ فوق السقف: **يُرفض ويُرفع للأعلى** · ⑫ موظفٌ يملك حصةً في مورد: **تضاربُ مصالحَ مكشوفٌ آليًّا**.

• اختباراتُ التمويل — ⑬ إجارةٌ تشغيلية: **حقُّ استخدامٍ لا أصلٌ مملوك** في المركز المالي · ⑭ حصصٌ مجموعُها 101٪ في فترة: **تُرفض** · ⑮ بيعُ حصةٍ بلا مستند: **يُرفض** · ⑯ حصةٌ خارجةٌ مسجَّلةٌ خطأً: تُصحَّح **بنسبةٍ مصححةٍ وسببٍ بلا محو الأصل** · ⑰ عقدُ تمويلٍ بلا حركةٍ في الدفتر: **يظهر في ورقة الانحراف بقرارٍ مطلوب** · ⑱ قسطُ تمويلٍ مستحق: **يظهر في التدفق المتوقع**.

• القبول — **لوحةُ العقد الكاملة** تعرض في شاشةٍ واحدة: المقاعدَ المتعاقدةَ والمملوءةَ والفجوةَ · الساعاتِ التعاقديةَ والمنفَّذةَ والتعطلَ بأطرافه · المخططَ والمنفَّذَ والمفوترَ والمحصَّل — **وكلُّ فجوةٍ بمالكها المسمّى**. وهذا دليلُ أن التعميقَ صار حيًّا لا وثيقة.

خلاصة التوجيه · ثلاثةُ أحكامٍ تحكم هذه الوثيقة: **الحاويةُ مقعدٌ تعاقديٌّ يُملأ ويُقاس ويُطالَب بفجوته** · **والتعطلُ مسنَدٌ بالساعات لا موصوفٌ بالكلمات** · **والملكيةُ حصصٌ متغيرةٌ عبر الزمن لا ثنائيةُ مملوكٍ ومورَّد**. ومعها طبقتان تحت الجميع: حوكمةٌ مرنةُ التفعيل، وتمويلٌ يحدد من يملك وكيف يُعالَج محاسبيًّا.

نهاية الوثيقة · تعميق نموذج الحاوية وطبقتا الحوكمة والتمويل