مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات قرارات المالك — الدفعة الأولى Owner Decisions Register — Batch One تسعةُ قراراتٍ تُغلق ما كان معلَّقًا · ثلاثةٌ منها حاجبةٌ تُنفَّذ فورًا لكل قرارٍ: **نصُّه · تفصيلُه · تاريخُ سريانه · منفّذُه · وما يترتب عليه** تُقرأ مع PLAN-05 §12 — **وهي المرجعُ عند أي سؤالٍ عن سببِ قاعدةٍ أو حدٍّ في النظام** سجلُّ قراراتٍ موقَّعٌ يُرفق بملف التدقيق ويُعرض على المراجع القانوني والائتماني مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-DEC-01-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| قرارات المالك — الدفعة الأولى: تسعةُ قراراتٍ نافذة | العنوان |
| قراراتٌ نافذةٌ تُكمل الوثائقَ ولا تخالفها: **ما تركته الوثائقُ للمالك يُحسم هنا** — وما ورد فيها من حدودٍ وأرقامٍ يصير جزءًا من السياسة | مرتبتها |
| 1.0 | الإصدار |
| نافذةٌ من تاريخ التوقيع — وتُراجَع بعد ثلاثة أشهرٍ بالبيانات لا بالرأي | حالة الوثيقة |
| PLAN-05 §12 · GOV-01 §4 · WRK-01 §5 · POL-01 §4 · SCR-02 §4 · UX-00 §6 | المرجع |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# 1 · القرارات الثلاثة الحاجبة — تُنفَّذ فورًا

لماذا هذه أولًا · **ثلاثةُ قراراتٍ لا يتحرك النظامُ بدونها**: بلا الأول **لا تبدأ سلسلةُ اعتمادٍ أصلًا** · وبلا الثاني **لا مكانَ لستِّ شاشاتٍ جديدة** · وبلا الثالث **لا تكتمل مصفوفةُ الموافقات**. والباقيةُ الستُّ تؤجَّل بكلفةٍ معلومةٍ لا بضررٍ فوري.

## القرار ① · مدير الحركة والتشغيل

| النص | البند |
| --- | --- |
| **يُعيَّن مديرُ الحركة والتشغيل في مصفوفة الموافقات بصفته الدرجةَ الأولى في سلّم الاعتماد** (GOV-01 §4) — ولا يُعتمد تغييرٌ في ساعات المشغّلين أو الموردين أو المبيعات ولا في حالة الوحدات إلا بموافقته أولًا | القرار |
| **سقفُه نطاقيٌّ لا نقدي**: يُحدَّد بالمواقع والمشاريع التي يغطّيها، **لأنه يعتمد وقوعَ الواقعة لا قيمتَها**. والقيمةُ سقفُ من بعده (الإدارةُ المعنيةُ والمالية) | طبيعةُ السقف |
| يُعيَّن **نائبٌ مفوَّضٌ بمدةٍ وسقفٍ مكتوبين** لكل موقعٍ أو مجموعةِ مواقع — فلا تتوقف السلسلةُ بغيابه · **ولا تفويضَ شفويٌّ ولا مفتوحُ المدة** | النيابة |
| **مديرُ الموقع** يعتمد الحلقةَ الأولى في موقعه بتفويضٍ من مدير الحركة — والمركزُ يعتمد الثانية | في المواقع |
| **فورًا** — ولا تُفتح البوابةُ الأولى قبل تسجيله في مصفوفة الموافقات | السريان |

## القرار ② · عدد الأبواب

| النص | البند |
| --- | --- |
| **يُضاف بابان: «الحوكمة» و«التمويل» — فتصير الأبوابُ ثمانيةً**، ويُعدَّل نصُّ الدستور (UX-00 §6) بقرارٍ صريحٍ لا بتنفيذٍ صامت | القرار |
| **لأن مستوى الصلاحية مختلفٌ بينهما اختلافًا جوهريًّا**: بابُ الحوكمة خلف صلاحيةِ حوكمةٍ إدارية، **وبابُ التمويل خلف بوابة المجال المقيَّد** (FIN-01 §1.1) التي لا يدخلها إلا مخوَّلون أفرادًا. **ودمجُهما في بابٍ واحدٍ يضع مستويَي سريةٍ تحت سقفٍ واحدٍ — وهو بابُ خطأٍ مفتوح** | السبب |
| **الحوكمة (٤):** سجلُّ الكيانات · التفويضُ بالتوقيع · التراخيصُ والكفالاتُ · أنماطُ التفعيل. **التمويل (٢):** سجلُّ الممولين · إنشاءُ عمليةِ تمويل | ما يسكنهما |
| **لا يظهر البابُ لمن لا يملك صلاحيتَه إطلاقًا** — لا معطَّلًا ولا مخفيَّ المحتوى: **لا يُصيَّر أصلًا** | الظهور |
| **فورًا** — وتُبنى الشاشاتُ الستُّ فيهما لا في الإعدادات | السريان |

## القرار ③ · حدُّ الأثر الكبير

| النص | البند |
| --- | --- |
| **يُشترط اعتمادُ الإدارة العامة إذا تحقق أحدُ شرطين:** ① **الأثرُ المالي** يزيد على **5٪ من قيمة المستخلص أو التسوية الشهرية للعقد المعني، أو ما يعادل عشرةَ آلاف دولار — أيُّهما أقل** · ② **أو مسَّ التغييرُ حقًّا جوهريًّا لطرفٍ مهما صغر مبلغُه** | القرار |
| **سبعُ حالاتٍ تُعدُّ حقًّا جوهريًّا مهما كان المبلغ:** ① تغييرُ إسنادٍ يمسّ فوترةَ العميل · ② إعفاءٌ من جزاءٍ تعاقديٍّ على مورد · ③ تعديلُ سعرٍ خارج آليةٍ معرَّفة · ④ ردُّ مقدمٍ أو مصادرةُ ضمان · ⑤ إنهاءُ عقدٍ أو تعليقُه · ⑥ تغييرُ حصةِ ملكيةِ أصل · ⑦ إعفاءٌ من خصمٍ على موظفٍ يتجاوز أجرَ ثلاثةِ أيام | الحقُّ الجوهري |
| **الأثرُ المقدَّر يُحسب في الطلب قبل الإرسال** ويُعرض على الموافقين — **ولا يُقدَّر بعد التنفيذ** | القياس |
| **يُراجَع الحدُّ بعد ثلاثة أشهرٍ بالبيانات**: إن تجاوز ما يصل الإدارةَ العامة عشرةَ طلباتٍ شهريًّا فالحدُّ منخفضٌ ويُرفع؛ وإن قلَّ عن اثنين فمرتفعٌ ويُخفض | المراجعة |
| **فورًا** | السريان |

# 2 · قرارات السياسة المالية والعمالية

## القرار ④ · تصنيف حالات الغياب وأثرها

| الأثرُ على الراتب · وشرطُه | الحالة |
| --- | --- |
| **يُخصم يومًا بيوم** بقيمة اليوم من الأجر الأساسي · **وتُسجَّل مخالفةٌ إداريةٌ في ملف السلوك** — وهما أثران لا أثرٌ واحد | `A2` غيابٌ غيرُ مبرَّر |
| **لا يُخصم من الراتب** · يُخصم من رصيد الإجازة السنوية إن وُجد، **فإن نفد الرصيدُ عُومل معاملةَ «بلا أجر» لتلك الأيام** | `A1` غيابٌ مبرَّرٌ بعذرٍ موثَّق |
| **لا خصمَ إطلاقًا** بتقريرٍ طبيٍّ معتمد · **وبلا تقريرٍ خلال المهلة يتحول التصنيفُ إلى `A2`** | `S` مرضيٌّ |
| **يوقف الاستحقاقَ الزمنيَّ بمدته** ولا يُخصم بندًا مستقلًّا — والفرقُ أن الأول عدمُ استحقاقٍ والثاني عقوبة | `UP` بلا أجر |
| **يُعلَّق ولا يُصنَّف تلقائيًّا** حتى قرارِ الموارد البشرية **خلال خمسة أيام عمل** — فإن لم يصدر صار `A1` احتياطًا لا `A2` | `EM` طارئٌ |
| **راتبٌ كاملٌ ولا خصم** — وهي حضورٌ خارج الموقع لا غياب | `M` مأموريةٌ |

• التصنيفُ الآلي — **ما لم يُصنَّف خلال 48 ساعةً يُرسل إشعارٌ للمسؤول ومهلةُ 24 ساعةً إضافية، ثم يصير `A2` آليًّا** — ولا يصير `A2` بصمتٍ ولا بلا إشعار.

• من يصنّف — **منسّقُ المواقع** يصنّف، **والموارد البشرية** تراجع، **والخصمُ لا يُرحَّل إلا بسلّم الموافقات الثلاثي** (GOV-01 §4).

• السريان — **من أول شهرٍ كامل بعد التوقيع** — ولا تُطبَّق بأثرٍ رجعيٍّ على شهرٍ مضى.

## القرار ⑤ · حد حماية صافي الأجر

| النص | البند |
| --- | --- |
| **الاستقطاعاتُ الاختيارية** (أقساطُ السلف والمدفوعاتُ نيابةً والعهدُ غيرُ المسوّاة) **لا تتجاوز ثلثَ الصافي** بعد الاستقطاعات النظامية | الحدُّ الأول |
| **مجموعُ كل الخصومات** (اختياريةً ونظاميةً وجزاءاتٍ وغيابًا) **لا يتجاوز نصفَ الصافي** — وما زاد **يُعاد جدولةُ الاختياريِّ منه** ويُمدَّد الاسترداد | الحدُّ الثاني |
| **الجزاءاتُ والغيابُ خارج الحد الأول** لأنهما **عدمُ استحقاقٍ أو عقوبةٌ لا سلفة** — لكنهما داخلان في الحد الثاني | الاستثناء |
| **إعادةُ الجدولة بقرارٍ موثَّقٍ وإشعارِ العامل بجدوله الجديد** — ولا تُخفَّض تلقائيًّا بلا علمه | الإجراء |
| تجاوزُ الحدين **بقرارٍ من الإدارة العامة وحدها** وبطلبٍ مكتوبٍ من العامل نفسِه — ولا يُفرض عليه | التجاوز |
| **من أول شهرٍ كامل بعد التوقيع** · **ويُراجَع بعد ثلاثة أشهرٍ بالبيانات**: عددُ من بلغوا الحدَّ ومتوسطُ مدة الاسترداد | السريان والمراجعة |

# 3 · قرارات التشغيل والمتابعة

## القرار ⑥ · دورية إقفال سلسلة الاعتماد

| الدورية · وسببُها | الحالة |
| --- | --- |
| **يوميةٌ إلزاميًّا** — لأن إثباتَ الاستعداد ومسؤوليتَه **يتعذر بعد أيام**: من يتذكر بعد أسبوعٍ سببَ توقفِ ساعتين؟ **والاستعدادُ المفوترُ أكثرُ بنودِ العقد نزاعًا** | ① مواقعُ بعقدِ ساعةٍ أو باستعدادٍ مفوتر |
| **أسبوعيةٌ** — وهي الافتراضُ لكل ما لم يُنص عليه | ② المواقعُ المعتادة |
| **شهريةٌ** — بقرارٍ لا تلقائيًّا، **وشرطُه ثلاثةُ أشهرٍ متتاليةٍ بصفر اعتراضٍ وصفرِ إعادة** | ③ المشاريعُ المستقرة |
| **تعود إلى اليومية آليًّا** إذا وقع اعتراضان في شهرٍ واحدٍ أو نزاعٌ مع عميلٍ أو مورد | ④ الرجوع |
| **تُعلَن دوريّةُ كل موقعٍ في سياسة عقده ولا تُترك افتراضًا صامتًا** (POL-01 §2-⑤) | الإعلان |

## القرار ⑦ · الاعتمادات المتأخرة

• المالك — **مديرُ الحركة والتشغيل** — لأنه أولُ السلّم وصاحبُ الواقعة، ولأن التأخيرَ يبدأ عنده غالبًا.

• المؤشر — **أسبوعيٌّ برقمين**: عددُ الوحدات غيرِ المعتمدة، **وأقدمُها بالأيام**. ويُرفع للإدارة العامة إن تجاوز الأقدمُ **سبعةَ أيام**.

• المستهدف — **صفرُ وحدةٍ تتجاوز سبعةَ أيامٍ بلا اعتماد** — ونسبةُ المعتمَد إلى المسجَّل **لا تقل عن 95٪ أسبوعيًّا**.

• الأثر — **المحرّكُ الصحيحُ ببياناتٍ غيرِ معتمدةٍ يُخرج أصفارًا** — فتأخُّرُ الاعتماد يظهر ظلمًا لمشغّلٍ أو نقصًا في فاتورةِ عميل.

• السريان — **فورًا** — ويبدأ المؤشرُ من أول أسبوعٍ بعد التوقيع.

## القرار ⑧ · تنظيف وثائق السائقين

• المالك — **مسؤولُ شؤون الموظفين**، بإشرافِ مدير القوى العاملة.

• الموعد — **خمسةَ عشرَ يومَ عملٍ** من تاريخ التوقيع لإعادة التقاط تواريخ الوثائق الأربعِ والثلاثين المنتهية.

• ولا يحجب — **حارسُ الوثائق يُقلب إلى الإنفاذ فورًا بمسار الاستثناء** (GOV-01)، **والتنظيفُ يمضي بالتوازي فيقلّص عددَ الاستثناءات تلقائيًّا** — فلا يُنتظر أحدُهما للآخر.

• المؤشر — **عددُ الوثائق المنتهية أسبوعيًّا** — ويجب أن ينخفض لا أن يثبت · **وصفرُ وثيقةٍ منتهيةٍ بلا استثناءٍ نافذٍ أو تجديد**.

# 4 · القرار ⑨ · الجوال والعمل دون اتصال

القرار · **يُنفَّذ — بنطاقٍ محدَّدٍ لا مفتوح.** الجوالُ والعملُ دون اتصالٍ **للتايم شيت وحده** في البوابة الرابعة مبكرًا · **وبقيةُ النظام تبقى مكتبيةً** ولا يُطلب لها عملٌ دون اتصال. **ويُعدَّل معيارُ قبول UX-03 رسميًّا إلى هذا النطاق** — فلا يبقى معيارٌ عامٌّ لا يتحقق.

| الحكم | البند |
| --- | --- |
| **التايم شيتُ فقط**: تسجيلُ الفترات بمشغّليها وكمياتِها وزمنِها ومسؤولِ توقفها · **مع الحدِّ الأدنى من مراجعه** (المعداتُ والمشغّلون المخصَّصون لليوم) — ولا يُطلب النظامُ كلُّه | ① النطاق |
| **حفظٌ محليٌّ ثم مزامنةٌ لا تكرر** بمفتاح (معدة × تاريخ × وردية × فترة) · **والمزامنةُ المكررةُ تُرجع مرجعَ الصف القائم لا صفًّا ثانيًا** | ② المزامنة |
| **ما يُدخل دون اتصالٍ يدخل السلسلةَ كأي صفٍّ** ولا يُعتمد آليًّا · **ويُعلَّم «مزامَنٌ متأخر»** إن تجاوز التأخيرُ يومًا | ③ الاعتماد |
| **يومُ موقعٍ كاملٌ من الجوال دون اتصالٍ ثم مزامنةٌ بلا تكرارٍ ولا فقد، لدى 80٪ من المختبَرين** — بدل المعيار العام | ④ معيار القبول المعدَّل |
| **البوابةُ الرابعة مبكرًا** — بعد طبقة API (`N-07`) مباشرةً ولا تؤجَّل إلى آخرها | ⑤ الموضع |

لماذا لا يُلغى ولا يُترك مفتوحًا · **إلغاؤه يُبقي المرضَ الذي بُني النظامُ لعلاجه**: الإدخالُ من المكتب عن ورقٍ بعد يومين — فتضيع دقةُ الزمن ومسؤوليةُ التوقف وهي أصلُ الفوترة. **وتركُه مفتوحًا يعني معيارًا معلنًا لا يُجتاز أبدًا** — وهو أسوأُ من عدمه أمام المراجع. **والنطاقُ المحدَّد يحلّ الاثنين.**

# 5 · ما يترتب فورًا

| المنفّذ · والموعد | الإجراء |
| --- | --- |
| **الإدارة العامة** — فورًا · ويُسجَّل في مصفوفة الموافقات قبل فتح البوابة الأولى | ① تعيينُ مدير الحركة والتشغيل ونائبه بسقفٍ نطاقي |
| **فريقُ التطوير** — مع بدء البوابة الأولى · ويُعدَّل نصُّ الدستور UX-00 §6 | ② إنشاءُ بابَي الحوكمة والتمويل |
| **فريقُ التطوير** — مع `GOV-01` · بالحدود والحالات السبع | ③ ضبطُ حدِّ الأثر الكبير في محرّك الخطورة |
| **الموارد البشرية + فريقُ التطوير** — من أول شهرٍ كامل | ④ ضبطُ أنواع الغياب وحدِّ الحماية في المسيّر |
| **مسؤولُ شؤون الموظفين** — خمسةَ عشرَ يومَ عمل | ⑤ تنظيفُ وثائق السائقين |
| **مديرُ الحركة والتشغيل** — من أول أسبوع | ⑥ مؤشرُ الاعتمادات المتأخرة |
| **مسؤولو العقود** — مع خط الأساس · وتُعلَن في سياسة كل عقد | ⑦ إعلانُ دورية الإقفال لكل موقعٍ وعقد |
| **فريقُ التطوير** — بعد `N-07` مباشرةً | ⑧ تنفيذُ الجوال للتايم شيت |

# 6 · المراجعة والمساءلة

• المراجعةُ بالبيانات لا بالرأي — **تُراجَع هذه القراراتُ بعد ثلاثة أشهر** بأرقامٍ محددة: عددُ ما وصل الإدارةَ العامة (القرار ③) · عددُ من بلغوا حدَّ الحماية (⑤) · نسبةُ الاعتماد الأسبوعية (⑦) · عددُ الوثائق المنتهية (⑧) · ونتيجةُ اختبار الجوال (⑨).

• التعديلُ بقرارٍ لاحقٍ لا بتفسير — **من رأى حدًّا غيرَ مناسبٍ يرفع طلبَ تعديلٍ بالأرقام** — ولا يُفسَّر القرارُ توسّعًا ولا يُتجاوز بالاجتهاد.

• الأثرُ على الوثائق — **ما ورد هنا من حدودٍ وأرقامٍ يصير جزءًا من السياسة النافذة** ويُقرأ في `POL-01` و`GOV-01` و`WRK-01` — ولا يُعاد تعريفُه فيها.

• التوثيقُ للمراجع — **هذا السجلُّ يُرفق بملف التدقيق**: فحين يسأل المراجعُ «من قرر أن الحدَّ ثلثُ الصافي؟» يجد القرارَ بنصّه وتاريخِه وموقّعِه — **وهذا وحده يفصل بين نظامٍ محكومٍ ونظامٍ يعمل بالعرف**.

|  | الاعتماد |
| --- | --- |
| الاسمُ والصفةُ والتوقيعُ والتاريخ | المالك / المدير التنفيذي |
| اطّلاعًا وتنفيذًا | مديرُ الحركة والتشغيل |
| اطّلاعًا وتنفيذًا | المديرُ المالي |
| اطّلاعًا وتنفيذًا | مديرُ القوى العاملة |

نهاية الوثيقة · قرارات المالك — الدفعة الأولى