مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات التجربة التشغيلية الشاملة — خطة التنفيذ والبيانات End-to-End Operational Trial — Data Set, Cycles & Evidence **تُنفَّذ كما ينفّذها فريقُ الشركة**: من الشاشات وبالصلاحيات وعبر مسارات الاعتماد — لا من قاعدة البيانات **حجمُ بياناتٍ يملأ اللوحاتِ فعلًا**: ثلاثةُ أشهرٍ كاملةٍ بمقاديرَ محسوبةٍ لكل إدارة **ثلاثةُ أشهرٍ بأغراضٍ مختلفة**: بناءٌ وتشغيلٌ · دورةٌ نظيفةٌ كاملة · حالاتٌ استثنائيةٌ وإقفالات **بروتوكولُ الخطأ**: يُوثَّق ← يُصنَّف ← يُصلَح ← **تُعاد الدورةُ من أولها** حتى تكتمل بلا تحفظ مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-UAT-01-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| التجربة التشغيلية الشاملة — خطة التنفيذ ومجموعة البيانات وشواهد القبول | العنوان |
| خطةُ تنفيذٍ تحت وثائق المنظومة: **تُثبت أن ما وُصف يعمل** — ولا تعرّف حكمًا ولا تعدّل قاعدة | مرتبتها |
| **UAT معزولةٌ مطابقةٌ للإنتاج حصرًا** — ولا تُنفَّذ خطوةٌ واحدةٌ في بيئة الإنتاج | البيئة |
| 1.0 | الإصدار |
| نافذةٌ — تبدأ بعد اعتماد المالك لخطة البيانات (§3) ولا قبله | حالة الوثيقة |
| معيار النجاح · الضوابط · اختيار البيانات · حجمها · الأشهر الثلاثة · الدورة الكاملة · نماذج العمل · الكسر المتعمَّد · الإقفالات · بروتوكول الخطأ · شواهد القبول · تقرير التجربة | النطاق |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# 1 · معيار النجاح — وما ليس نجاحًا

القاعدة · **فتحُ الشاشات ليس نجاحًا، ومرورُ الدورة مرةً ليس نجاحًا.** التجربةُ ناجحةٌ إذا: **مرّت الدورةُ كاملةً ثلاثَ مراتٍ بنتائجَ متطابقة** · **وأُقفلت ثلاثةُ أشهرٍ ماليًّا بصفر فرقٍ قيمي** · **وأُثبت كلُّ شاهدٍ في §11 باستعلامٍ أو لقطةِ شاشة** · **وصفرُ خطوةٍ نُفّذت من خارج الشاشات**.

| الشاهدُ الذي يُطلب | ما يجب أن تُثبته التجربة |
| --- | --- |
| **صفرُ حقلٍ أُدخل مرتين** في الدورة كلِّها — يُرصد بجدولٍ يسجّل كلَّ حقلٍ يُدخله المنفّذُ يدويًّا ومصدرَه | ① البيانُ يُدخل مرةً واحدة |
| كلُّ إدارةٍ تفتح شاشتَها فتجد بياناتِها **بلا أن يُدخل أحدٌ شيئًا لها** | ② الانتقالُ بين الإدارات |
| **ثلاثةُ أرقامٍ مختلفةٍ للواقعة الواحدة** ولا يُشترط تساويها — ويُوثَّق مثالٌ اختلفت فيه | ③ استقلالُ الأحكام الثلاثة |
| **أثرٌ أوليٌّ يظهر فورًا في خمس إداراتٍ · وصفرُ قيدٍ ماليٍّ قبل الاعتماد** — يُثبت باستعلامٍ على الدفتر قبل الاعتماد وبعده | ④ البوابتان |
| **إعادةُ إرسالٍ متعمَّدةٌ لكل مستندٍ ماليٍّ في الدورة** — وصفرُ أثرٍ ثانٍ | ⑤ منعُ التكرار |
| **عشرون محاولةَ تجاوزِ نطاقٍ من مستخدمٍ حقيقي** — وصفرُ نجاح | ⑥ العزل |
| **كلُّ اعتمادٍ يحمل هويةَ معتمِده وصفتَه ومرجعَ تفويضه** — ويُفتح واحدٌ منها أمام المراجع | ⑦ التوقيع |
| **كلُّ رقمٍ في الكشف والمستخلص والقيد يُنقر فيصل إلى مستنده** — تُختبر عشرةُ أرقامٍ عشوائية | ⑧ التتبع |

# 2 · الضوابط الملزمة

• ① البيئة — **UAT معزولةٌ بقاعدةٍ منفصلةٍ ومسارٍ منفصل** · **رقمُ الإصدار مثبَّتٌ ومعلن** · **نسخةٌ احتياطيةٌ قبل البدء مختبَرةُ الاستعادة** · ووقتُ البدء والانتهاء مسجَّلان · **ولا اتصالَ بأي مصدرِ بياناتٍ إنتاجيٍّ للكتابة**.

• ② الوسم — **كلُّ سجلٍّ يُنشأ يحمل وسمًا ظاهرًا `UAT-2026`** في حقلٍ مخصَّص — فيُميَّز ويُنظَّف بأمرٍ واحدٍ عند الحاجة، **ولا يختلط بسجلٍّ حقيقيٍّ لو نُقلت القاعدةُ يومًا**.

• ③ المنفّذ مستخدمُ أعمالٍ لا مبرمج — **كلُّ خطوةٍ من الشاشة الرسمية بحسابٍ له دورٌ حقيقي** · **ويُمنع الإدخالُ المباشر في القاعدة منعًا باتًّا** · والاستعلامُ المباشر **للقراءة والتحقق بعد التنفيذ فقط**.

• ④ الأدوار — **تُنشأ حساباتٌ بأدوارٍ حقيقيةٍ لكل إدارةٍ في السلسلة** (موقعٌ · حركةٌ وتشغيلٌ · موردون · مشغّلون · ماليةٌ · مديرُ إدارةٍ · إدارةٌ عامة) — **ولا يُنفَّذ اعتمادان بحسابٍ واحد**، فذلك يُبطل اختبارَ فصل الواجبات.

• ⑤ التوقف عند الحدّ — **تُنفَّذ دورةٌ واحدةٌ كاملةٌ ثم يُتوقف ويُقدَّم تقريرُها** قبل تعميم التجربة على بقية المشاريع — فلا يُكرَّر خطأٌ ثلاثين مرة.

• ⑥ التنظيف — **بالاستعادة لا بالحذف** — فالنظامُ يمنع حذفَ سجلٍّ ذي أثرٍ ويمنع مسَّ سجل التدقيق، **فأمرُ حذفٍ جماعيٌّ يناقض حراسَه**. **والصواب: لقطةٌ للقاعدة قبل البدء، والتنظيفُ استعادةٌ إليها** · **ووسمُ `UAT-2026` للتمييز والتقارير لا للحذف** · **واستعادةُ اللقطة مختبَرةٌ قبل البدء لا بعده**.

# 3 · اختيار البيانات الحقيقية — بالمعايير لا بالأسماء

**لا تُختار السجلاتُ بالتسمية بل بالاستيفاء** — فيُختار من بيانات الشركة ما ينطبق عليه الشرط، **وتُستعمل أسماؤها وعلاقاتُها الحقيقية** بوسم `UAT-2026`:

| شرطُ الاختيار من بيانات الشركة | السجل |
| --- | --- |
| **عميلٌ له مشروعان على الأقل** وأحدُهما فيه **أكثرُ من موقعٍ/منجم** — لإثبات أن العقد للمشروع والموقعَ نطاقٌ · ومعه **عميلان آخران** لاختبار العزل والمقارنة | ① العميل |
| **عقدٌ مكتملُ البيانات**: بنودٌ وأسعارٌ ومقدمٌ ومحتجزٌ والتزاماتٌ وجدولٌ شهري · **ويُختار من كل نموذج عملٍ عقدٌ**: ساعةٌ · طنٌّ · نقلةٌ · متر · **وعقدٌ خامسٌ منتهٍ وسادسٌ مجدَّدٌ** لاختبار التمديد والتجديد | ② العقود |
| **موردٌ له أكثرُ من معدةٍ ومن نوعين مختلفين** · وموردٌ ثانٍ **بمعدةٍ واحدةٍ فقط** لاختبار الحدود · وموردٌ ثالثٌ **تعرّض لجزاءِ جاهزيةٍ فعليٍّ** في الواقع | ③ الموردون |
| **معداتٌ حقيقيةٌ بأرقامها وأنواعها** — ومنها: **مملوكةٌ عبر التمويل** و**مورَّدةٌ من خارج** · وواحدةٌ **بوثيقةٍ منتهيةٍ** · وواحدةٌ **استُبدلت فعلًا في الواقع** | ④ المعدات |
| **مشغّلون بعقودهم الحقيقية**: بالطن · بالنقلة · بالساعة · وبأساسٍ ثابتٍ وحافز · **ومنهم من يعمل بدورة تناوبٍ حقيقية** ومنهم **عاملُ موردٍ خارجي** | ⑤ المشغّلون |
| **الأسعارُ ونماذجُ الأجر والحوافزُ ودوراتُ التناوب والعملاتُ كما هي في الواقع** — ولا تُبسَّط ولا تُقرَّب، **فالتبسيطُ يُخفي الخطأ الذي جئنا نكشفه** | ⑥ القيم |

ممنوعٌ صراحةً · **«عميل 1» و«مورد أ» و«حفار تجريبي» ممنوعة.** فالبياناتُ الوهميةُ تُخفي ثلاثةَ أخطاءٍ لا تظهر إلا بالواقع: **تشابهُ الأسماء** الذي يكشف ضعفَ منع التكرار · **العلاقاتُ المتشابكة** (موردٌ يخدم مشروعين لعميلين) · **والقيمُ الشاذة** (عقدٌ بسعرٍ استثنائيٍّ أو تناوبٍ غيرِ معتاد) — وهي مواضعُ الكسر الحقيقية.

# 4 · حجم البيانات — ما يملأ اللوحات فعلًا

**لوحةٌ ببياناتِ أسبوعٍ تبدو فارغةً ولا تُثبت شيئًا.** والمقاديرُ التالية محسوبةٌ لغرضين معًا: **ملءُ اللوحات بأرقامٍ ذاتِ معنًى** · **وتوفيرُ حجم بياناتٍ شبيهٍ بالإنتاج لاختبار الحمل** (فلا يُبنى مجموعتان):

| العدد · وسببُه | الكيان |
| --- | --- |
| **ثلاثةٌ** — واحدٌ رئيسيٌّ للسيناريو، واثنان لإثبات العزل والمقارنة في اللوحات | ① العملاء |
| **خمسةٌ** موزَّعةٌ على الثلاثة · **وثمانيةُ مواقع/مناجم** — بينها مشروعٌ بثلاثة مواقع | ② المشاريع والمواقع |
| **ستةٌ**: أربعةٌ بنماذج العمل الأربعة · وخامسٌ منتهٍ · وسادسٌ مجدَّد | ③ العقود |
| **اثنا عشر** — بينهم واحدٌ بمعدةٍ واحدةٍ وآخرُ متعددُ الأنواع | ④ الموردون |
| **أربعون معدةً**: عشرون عاملةٌ يوميًّا · عشرٌ متقطعة · خمسٌ احتياطية · خمسٌ خارج الخدمة — **فتظهر الجاهزيةُ نسبةً حقيقيةً لا مئةً بالمئة** | ⑤ المعدات |
| **ستون**: أربعون في التشغيل بدورات تناوب · عشرةٌ إداريون · خمسةٌ فنيون · **وخمسةٌ عمّالُ موردين** | ⑥ المشغّلون والعاملون |
| **ثلاثةُ أشهرٍ كاملة** — لأن الاتجاهَ والمقارنةَ الشهرية **لا تظهر بأقلَّ من ثلاث نقاط** | ⑦ المدة |
| **نحو سبعةِ آلافِ صف** (٢٠ معدةً × ٩٠ يومًا × ورديتين × فترتين) — **وهي نفسُها بياناتُ اختبار الحمل** | ⑧ صفوف التايم شيت |
| **ثلاثةُ مستخلصاتٍ لكل عقدٍ نافذ** · **وثلاثُ تسوياتِ موردٍ لكل مورد** · **وثلاثةُ مسيَّراتٍ للرواتب** — فتكتمل السلسلةُ الزمنية | ⑨ الدورات المالية |
| **عشرون أمرَ صيانةٍ** بينها ثلاثةٌ بانتظار قطعة · **وثلاثون سندَ صرفٍ** من المخزن على معدات | ⑩ الصيانة والمخزون |
| **عمليتا تمويلٍ** بنموذجين مختلفين — إحداهما **بحصتين مالكين** لاختبار الإهلاك المقسَّم | ⑪ التمويل |

قاعدةُ الواقعية · **لا تُولَّد الأرقامُ متساويةً ولا منتظمة.** إنتاجُ يومٍ يختلف عن يوم · وشهرٌ فيه توقفٌ موسميٌّ · ومعدةٌ تعطلت أسبوعًا · ومشغّلٌ غاب · وعميلٌ تأخر في السداد. **فاللوحةُ التي تُظهر خطًّا مستقيمًا تُخفي أن حسابَ الانحراف لا يعمل** — والتوزيعُ الواقعيُّ وحده يكشفه.

# 5 · الأشهر الثلاثة — لكل شهرٍ غرضُه

| ما يُنفَّذ فيه · وما يُثبته | الشهر |
| --- | --- |
| **البناءُ والتشغيلُ الأول**: تسجيلُ العملاء والمشاريع والعقود وخط الأساس · تحويلُ العقود إلى حاويات ومقاعد · تعاقدُ الموردين وتخصيصُ المعدات · عقودُ المشغّلين ودوراتُ تناوبهم · **ثم شهرٌ تشغيليٌّ كاملٌ بسلسلة اعتمادٍ يومية**. **يُثبت:** أن البناءَ ممكنٌ من الشاشات وأن الدورةَ تدور | ① الشهر الأول — البناء |
| **دورةٌ نظيفةٌ كاملةٌ بلا استثناء**: تشغيلٌ يوميٌّ · اعتماداتٌ في مواعيدها · أثرٌ أوليٌّ ثم استحقاقٌ ماليٌّ · مستخلصٌ وفاتورةٌ وتحصيلٌ · تسوياتُ موردين · مسيَّرُ رواتب · **وإقفالٌ ماليٌّ كامل**. **يُثبت:** أن الشهرَ يُقفل بصفر فرقٍ قيميٍّ وبلا تدخلٍ يدوي | ② الشهر الثاني — الدورة النظيفة |
| **الحالاتُ الاستثنائيةُ كلُّها**: تغييرُ حالة وحداتٍ بأثرٍ رجعيٍّ · استبدالُ معدةٍ · تناوبُ مشغّلين · ملحقُ سعرٍ في منتصف الشهر · اعتراضُ عميلٍ على بند · جزاءُ موردٍ · خصمُ موظفٍ وإعفاءٌ لاحق · **إنهاءُ عقدٍ وتصفيته** · واستثناءٌ محكومٌ على حارس. **يُثبت:** أن النظامَ يحتمل الواقعَ لا الحالةَ المثالية | ③ الشهر الثالث — الاستثناءات |

# 6 · الدورة الكاملة — اثنتا عشرة محطةً بشواهدها

| الشاهدُ الذي يُوثَّق | المحطة |
| --- | --- |
| **محاولةُ إنشاءِ العميل مرتين بالهوية نفسِها تُرفض** — لقطةُ الرفض | ① تسجيل العميل |
| الفرصةُ تنتقل بين مراحلها **بلا فقد حقلٍ واحد** — مقارنةُ الحقول قبل وبعد | ② الفرصة البيعية |
| **نسخةٌ معدَّلةٌ من العرض تُنشأ بلا محو السابقة** — والنسختان ظاهرتان | ③ عرض السعر |
| **العقدُ يحمل `project_id` والموقعُ نطاقٌ في جدوله** — استعلامٌ يُثبت أن رأسَ العقد لا يحمل موقعًا | ④ العقد |
| **القيمةُ السنويةُ محسوبةٌ من الجدول الشهريِّ لا مُدخلةٌ** · وقفلُ خط الأساس يمنع الفوترةَ قبله | ⑤ خط الأساس |
| **Σ حصص الموردين ≤ التزام العقد** — ومحاولةُ التجاوز تُرفض بقيمة المتاح · **وفجوةُ المقاعد ظاهرةٌ رقمًا** | ⑥ الحاويات والمقاعد |
| كلُّ مقعدٍ له معدةٌ ومشغّلٌ ودورةُ تناوب · **ولا يُفتح التايم شيتُ لموقعٍ ناقص** | ⑦ التخصيص |
| **ثلاثةُ حقولٍ فقط تُدخل يدويًّا** (الكميةُ · توزيعُ الزمن ومسؤولُه · المرجع) — والباقي مشتقٌّ معروض | ⑧ التايم شيت |
| **خمسُ حلقاتٍ بالترتيب** ولا تُفتح حلقةٌ قبل سابقتها · **ومحاولةُ التخطي تُرفض** | ⑨ سلسلة الاعتماد |
| **استعلامٌ على الدفتر قبل وبعد**: قبل بوابة الاستحقاق صفرُ قيد · وبعدها القيدُ متوازنٌ بمركزه | ⑩ البوابتان |
| الفاتورةُ من مستخلصٍ معتمدٍ برقمٍ تسلسليٍّ بلا فجوة · **وتعديلُها مرفوض** · والتحصيلُ يظهر في الكشف والأعمار | ⑪ الفوترة والتحصيل |
| **الأشهرُ الثلاثةُ مقفلةٌ** · وميزانُ المراجعة متوازن · **وتقريرُ الاعترافات الثلاثة يُظهر صفرَ فجوةٍ بين الدفتر والواقع** | ⑫ الإقفال |

# 7 · نماذج العمل الأربعة — تُختبر مستقلةً

| ما يُختبر فيه تحديدًا | النموذج |
| --- | --- |
| **نوعُ المعدة بندُ إيرادٍ مباشر** · والاستعدادُ المفوترُ حين يُسند للعميل · **وفجوةُ المقعد تصير مطالبةً بنص العقد** | ① التأجير بالساعة |
| **المعداتُ خطةُ مواردَ لا بندَ إيراد** — و**قيمةُ العقد لا تتضاعف** · والطنُّ بمستند وزنه | ② النقل بالطن |
| **النقلةُ المكتملةُ بإشعار تسليمها** · والنقلةُ الناقصةُ بقاعدتها المكتوبة | ③ النقل بالنقلة |
| **المترُ بقياسٍ معتمدٍ من الطرفين** · وإعادةُ التنفيذ لعيبٍ تنفيذيٍّ **لا تُفوتر** | ④ التخريم بالمتر |

الحقولُ الثلاثة في كل نموذج · **في النماذج الأربعة يُتحقق أن الحقول الثلاثة منفصلةٌ بنيويًّا**: زمنُ العمل التشغيلي · وحدةُ العقد واستحقاقُها · كميةُ الإنتاج التحليلية. **فنموذجُ الطن لا يلغي تسجيلَ الزمن، ونموذجُ الساعة لا يلغي تسجيلَ الإنتاج** — ويُثبت باستعلامٍ يُظهر الثلاثةَ لواقعةٍ واحدة.

# 8 · سيناريوهات الكسر المتعمَّد

الغرض · **التجربةُ ليست إثباتَ أن النظام يعمل — بل محاولةَ كسره.** ومن نفّذ المسارَ السليمَ وحده أثبت أن النظامَ يعمل **حين يُحسن المستخدمُ التصرف** — وهذا لا يقع في الميدان. **وكلُّ سيناريو أدناه يجب أن يُرفض برسالةٍ مفهومة، لا أن يمرّ ولا أن يُسقط الشاشة.**

| السلوكُ المطلوب | المحاولة |
| --- | --- |
| **تُرفض** برسالةٍ تشير إلى السجل القائم — ولا تُنشأ نسخةٌ ثانية | ① إنشاءُ عميلٍ أو موردٍ أو شخصٍ بهويةٍ مكررة |
| **تُرفض 409 بقيمة المتاح** — ولا يُحفظ سطرٌ واحد | ② تخصيصُ حصةٍ تتجاوز التزامَ العقد |
| **تُرفض** — ولا تُقفل الواقعة | ③ إقفالُ واقعةٍ فيها زمنُ توقفٍ بلا مسؤول |
| **يُرفض** بقائمة الناقص وروابطه | ④ فتحُ تايم شيتٍ لموقعٍ ناقصِ التخصيص |
| **تُرفض** — ولا تُفتح الحلقةُ التالية | ⑤ اعتمادُ حلقةٍ قبل سابقتها في السلسلة |
| **يُرفض 403 بنيويًّا** — ولا يظهر في تسويةٍ ولا مستخلص | ⑥ توليدُ استحقاقٍ ماليٍّ بلا اعتماد الإدارة والمالية |
| **يُرفض 403** ولو كان المستخدمُ مديرًا | ⑦ اعتمادُ المرءِ ما أنشأه |
| **تُرفض** وتُعلَّق حتى تكتمل السابقة | ⑧ موافقةُ الماليةِ قبل مدير الحركة |
| **يُرجع مرجعَ الأثر القائم** — وصفرُ أثرٍ ثانٍ · وتُعاد المحاولةُ على كل مستندٍ ماليٍّ في الدورة | ⑨ إعادةُ إرسال مستندٍ ماليٍّ مرتين |
| **تُرفض 423** — والتصحيحُ بإشعارٍ لا بتعديل | ⑩ تعديلُ فاتورةٍ صادرة |
| **تُرفض 423** — والمسارُ عكسٌ ثم توليدُ جديدٍ ببنده | ⑪ تعديلُ أثرٍ ماليٍّ مقيَّد |
| **تُرفض** ولا تُصيَّر الشاشةُ أصلًا · **وعشرون محاولةً بطرقٍ مختلفة** | ⑫ قراءةُ بياناتِ كيانٍ أو موردٍ خارج النطاق |
| **لا يُصيَّر العمودُ ولا يُجلب من الخادم** — لا في الشاشة ولا التصدير ولا الواجهة البرمجية | ⑬ محاولةُ رؤية مالكِ معدةٍ بلا صلاحية |
| **يُرفض** ويُرفع للمستوى الأعلى برسالةٍ تشرح | ⑭ توقيعٌ فوق سقف التفويض |
| **تُرفض** — والفترةُ المقفلةُ لا تُكتب من أي مسار | ⑮ كتابةٌ في فترةٍ مقفلة |
| **الحرّاسُ السبعةَ عشرَ في SEC-01 §8.2 يُختبر كلٌّ منهم بحالةٍ**: حذفُ سجلٍّ ذي أثرٍ · تعديلُ سجل تدقيقٍ · منحُ النفسِ · نشرُ قيدٍ · تعديلُ دليل حساباتٍ · تصديرٌ حساسٌ · تغييرُ ملكيةِ أصلٍ · بيانٌ طبيٌّ أو بنكيٌّ بلا سببٍ وظيفي — **وكلُّها تُرفض في التأسيس كما في الإنتاج** | ⑯ الحرّاس السبعةَ عشر |
| **كسرُ زجاجٍ يحاول تجاوزَ حارسٍ `never`** ← يُرفض · **وبلا مراجعةٍ خلال ثمانٍ وأربعين ساعةً يسقط ويُصعَّد** | ⑰ كسر الزجاج |
| **تُرفض 422** — والدرجةُ تُحسب ولا تُختار | ⑯ استثناءٌ بلا مستندٍ أو مفتوحُ المدة |

# 9 · الإقفالات — أربع دوراتٍ لا واحدة

| ما يُقفل · وشرطُ إقفاله · وشاهدُه | الدورة |
| --- | --- |
| **سلسلةُ اعتماد اليوم** — شرطُه: صفرُ واقعةٍ بلا مسؤولٍ وصفرُ فترةٍ بلا مشغّل · **شاهدُه:** تقريرٌ يوميٌّ بصفر معلَّق | ① اليومية |
| **اعتمادُ الوحدات وإقفالُ الحضور** — شرطُه: صفرُ وحدةٍ تتجاوز سبعةَ أيامٍ بلا اعتماد · **شاهدُه:** نسبةُ المعتمَد ≥ 95٪ | ② الأسبوعية |
| **المسيّرُ والتسوياتُ والمستخلصاتُ ثم قفلُ الفترة** — شرطُه: صفرُ صفٍّ أحمرَ وصفرُ خصمٍ بلا مستندٍ وصفرُ استحقاقٍ بلا اعتماد · **شاهدُه:** ميزانُ مراجعةٍ متوازنٌ وصفرُ فرقٍ قيميٍّ مع الحساب اليدوي لعيّنة | ③ الشهرية |
| **الدورياتُ الآلية** (إهلاكٌ · مخصصاتٌ · أقساطُ تمويلٍ · إعادةُ تقييمِ أرصدةٍ بالعملات) · **وأوراقُ الانحراف الثلاث تُغلق بقرارات** · **شاهدُه:** كلُّ قسطٍ وإهلاكٍ له حدثٌ بناشرٍ لا قيدٌ يدوي | ④ الربعية والختامية |

شرطُ الإقفال الحاكم · **لا يُقفل شهرٌ وفيه بندٌ معلَّقٌ بلا قرار**: وحدةٌ غيرُ معتمدة · أو خصمٌ مقترحٌ لم يُبتّ فيه · أو اعتراضٌ مفتوح · أو انحرافٌ بلا قرار. **والإقفالُ الذي يتجاوز معلَّقًا يُنتج قوائمَ لا تُطابق الواقع** — وهو أخطرُ من التأخير.

# 10 · بروتوكول الخطأ — يُوثَّق ثم يُصلَح ثم تُعاد

◄ ① **يُوقف السيناريو عند الخطأ ولا يُتجاوز** — فالمضيُّ فوق خطأٍ يبني نتائجَ على أساسٍ فاسد

◄ ② **يُوثَّق فورًا**: الشاشةُ · الخطوةُ · المدخلاتُ · المتوقَّعُ · الواقعُ · لقطةُ الشاشة · رسالةُ الخطأ إن وُجدت · الوقتُ والمستخدم

◄ ③ **يُصنَّف** بأحد خمسةٍ (§10.1) — والتصنيفُ يحدد من يصلحه ومتى

◄ ④ **يُصلَح** — ويُوثَّق ما تغيّر: ملفٌّ أو قاعدةٌ أو إعدادٌ أو قرارُ سياسة

◄ ⑤ **تُعاد الدورةُ من أولها لا من موضع الخطأ** — لأن الإصلاحَ قد يكسر ما سبقه

◄ ⑥ **تُقفل الحالةُ بشاهدٍ**: تشغيلٌ ناجحٌ موثَّقٌ بعد الإصلاح · **ولا تُقفل بتقرير المصلح**

## 10.1 · تصنيف الخطأ الخماسي

| من يصلحه · ومتى · وأثرُه على التجربة | الصنف |
| --- | --- |
| **فريقُ التطوير · فورًا · توقفٌ كامل** — الدورةُ لا تُستأنف قبل الإصلاح | ① كسرٌ يمنع إتمام الدورة |
| **فريقُ التطوير · فورًا · توقفٌ كامل** — وهو الأخطر: يمرّ ويُنتج رقمًا خاطئًا **بلا رسالة** | ② خطأٌ في الحساب أو الأثر |
| **المالك · قبل الاستئناف** — سياسةٌ ناقصةٌ أو حدٌّ غيرُ مقرَّرٍ يوقف المسار | ③ فراغٌ في السياسة |
| **فريقُ التطوير · ضمن الدورة · لا يوقف** — يُسجَّل ويُصلَح ثم تُعاد الخطوةُ وحدها | ④ خللٌ في الشاشة أو الرسالة |
| **من رصده · بلا توقف** — يُسجَّل في قائمة التحسين ولا يُصلَح أثناء التجربة | ⑤ ملاحظةُ تحسين |

قاعدةُ عدد الإعادات · **تُعاد الدورةُ حتى تمرّ ثلاثَ مراتٍ متتاليةٍ بلا خطأٍ من الصنفين ① و②.** ومرورُها مرةً واحدةً بعد إصلاحٍ **ليس دليلًا** — فقد يكون الإصلاحُ عالج العرَضَ وترك السبب. **وثلاثُ مراتٍ متطابقةٍ هي معيارُ الشاهد نفسُه** المطبَّقُ في كل بواباتنا.

# 11 · شواهد القبول — إدارةً إدارة

**لكل إدارةٍ شاهدٌ واحدٌ حاسمٌ لا يُقبل غيرُه** — يُوثَّق باستعلامٍ أو لقطةِ شاشةٍ في تقرير التجربة:

| الشاهدُ الحاسم | الإدارة |
| --- | --- |
| **مستخلصٌ مولَّدٌ بلا إدخال كميةٍ واحدة**، وفاتورةٌ برقمٍ تسلسليٍّ بلا فجوة، وذمةٌ بعمرها، وتحصيلٌ مخصَّصٌ ظاهرًا — **وأربعةُ أرقامٍ في لوحة العقد: مخططٌ ومنفَّذٌ ومفوترٌ ومحصَّل** | ① المبيعات والعقود |
| **تسويةُ موردٍ بتحميلاتها الست بلا إدخالٍ يدويٍّ لمصدرٍ واحد** · وجزاءُ جاهزيةٍ محتسبٌ بقاعدته · **وشريطُ استهلاك الحاوية يطابق الوحدات المعتمدة** | ② الموردون |
| **مسيَّرُ شهرٍ للفئات الثلاث مطابقٌ للحساب اليدوي بصفر فرق** · وكشفُ فردٍ كلُّ رقمٍ فيه ينقر لمصدره · **وصفرُ خصمٍ مرحَّلٍ بلا اعتماد** | ③ القوى العاملة |
| **يومُ موقعٍ بورديتين وفترتين ومشغّلٍ لكل فترة** · وأربعةُ استحقاقاتِ مشغّلين من معدةٍ واحدة · **وصفرُ فترةٍ بلا مشغّل** | ④ الحركة والتشغيل |
| **جاهزيةٌ محسوبةٌ من الزمن لا مُدخلة** · وتنبيهُ وثيقةٍ منتهيةٍ يحجب الاعتماد · **وإهلاكٌ بالساعة يطابق ساعات التايم شيت** | ⑤ الأسطول |
| **أمرُ صيانةٍ مقفَلٌ بتكلفةٍ مجمَّعةٍ من مصادرها** · **وقطعُ معدةِ موردٍ تُوجَّه تحميلًا إليه في الخادم بلا كشفِ مالكها للفني** | ⑥ الصيانة |
| **مطابقةٌ ثلاثيةٌ تمرّ ضمن السماح وتُوقف خارجه** · وصرفٌ من المخزن يخصم آليًّا بمرجع الأمر | ⑦ المشتريات والمخازن |
| **ثلاثةُ أشهرٍ مقفلةٌ وميزانٌ متوازن** · وكلُّ قيدٍ بمركزه وجهةِ تحمّله · **وصفرُ حركةٍ بلا معادلٍ بالعملة الأساسية** | ⑧ المالية والخزينة |
| **إجارةٌ تشغيليةٌ تظهر حقَّ استخدامٍ لا أصلًا مملوكًا** · وحصصٌ مجموعُها مئةٌ في كل لحظة · **وإهلاكُ أصلٍ مشتركٍ بسطرين** | ⑨ التمويل |
| **اعتمادٌ واحدٌ يُفتح فيُظهر هويةَ معتمِده وصفتَه ومرجعَ تفويضه وسقفَه ووقتَه** | ⑩ الحوكمة |
| **أمرُ ترحيلٍ مقفَلٌ بتكلفةٍ محمَّلةٍ على مشروعها** · ومعدةٌ خرجت من موقعٍ ووصلت آخرَ **بإذنٍ مكتمل الموافقات** · **وصفرُ معدةٍ في الطريق بلا أمرٍ مفتوح** | ⑪ النقل والترحيل |
| **بلاغٌ يُفتح من التايم شيت بسياقه** فيفتح مساراتِه · **وطلبُ فحصٍ لا أمرَ إصلاح** · **وإسنادٌ مبدئيٌّ يصير نهائيًّا بعد الاعتمادين** · **وتصعيدٌ آليٌّ بلا طلب** · **وشكوى موظفٍ يرى التشغيلُ ملخَّصَها فقط** | ⑫ مركز البلاغات |
| **موظفٌ يُعدُّ بالمعالج فيحصل على صلاحياتٍ صحيحةٍ بلا نقرةٍ فردية** · **وفنيُّ موقعٍ لا يرى موقعًا آخر** · **وتكليفٌ ينتهي فتسقط صلاحيتُه في لحظته** · **وسؤالُ «لماذا يملكها؟» يُجاب بمصدرها ونطاقها ومدتها** | ⑬ الصلاحيات |
| **دورةُ توظيفٍ كاملةٌ**: احتياجٌ ← استقطابٌ ← مقابلةٌ ← **اختبارٌ عمليٌّ لمشغّل** ← عرضٌ ← تعاقدٌ ← مباشرةٌ ← تجربة — **ولا يُباشر من لم تكتمل وثائقُه** | ⑭ التوظيف |

# 12 · تقرير التجربة — قالبه

| مضمونه | القسم |
| --- | --- |
| البيئةُ ورقمُ الإصدار ووقتُ البدء والانتهاء · **وقائمةُ الحسابات والأدوار المستعملة** · وحجمُ البيانات المنشأة بالأرقام | ① الإطار |
| **جدولٌ بالمحطات الاثنتي عشرة**: نُفّذت؟ · بأي حساب؟ · الشاهدُ المرفق · النتيجة | ② الدورة الكاملة |
| **جدولٌ بالستة عشر سيناريو كسر**: رُفض كما يجب؟ · نصُّ الرسالة · لقطةٌ | ③ الكسر المتعمَّد |
| **سجلُّ الأخطاء**: الرقمُ · الوصفُ · التصنيفُ · الإصلاحُ · وقتُ الإغلاق · **شاهدُ الإعادة الناجحة** | ④ الأخطاء |
| **الأرقامُ الختامية**: مجاميعُ المستخلصات والفواتير والتحصيل والرواتب والتسويات · **وميزانُ المراجعة** · وفروقُ المطابقة إن وُجدت **بتفسيرها** | ⑤ الأرقام |
| **لقطاتُ اللوحات الرئيسية بعد التعبئة**: لوحةُ العقد · المشروعُ · المورد · الأسطولُ · المالية — **ممتلئةً بأرقامٍ ذاتِ معنًى لا فارغة** | ⑥ اللوحات |
| **أربعُ قوائم**: ما نجح · ما فشل · **ما يحتاج قرارَ إدارة** · ما يمنع الإطلاق · ما يمكن تأجيله بكلفةٍ معلومة | ⑦ الخلاصة |

# 13 · معيار الاكتمال — متى نقول مئة بالمئة

• ① الدورةُ — **مرّت المحطاتُ الاثنتا عشرةُ ثلاثَ مراتٍ متتاليةً بنتائجَ متطابقة** بلا خطأٍ من الصنفين الأول والثاني.

• ② الكسرُ — **الستةَ عشرَ سيناريو كسرٍ رُفضت كلُّها برسائلَ مفهومة** — لا واحدةَ مرّت ولا واحدةَ أسقطت شاشة.

• ③ الإقفالُ — **ثلاثةُ أشهرٍ مقفلةٌ ماليًّا وميزانُ مراجعةٍ متوازن** · وصفرُ بندٍ معلَّقٍ عبر الإقفال.

• ④ الشواهدُ — **الشواهدُ العشرةُ الإداريةُ موثَّقةٌ كلُّها** — ولا شاهدَ مؤجَّلٌ ولا مستثنًى.

• ⑤ اللوحاتُ — **كلُّ لوحةٍ رئيسيةٍ ممتلئةٌ بأرقامٍ صحيحةٍ قابلةٍ للتعمق** — وكلُّ رقمٍ ينقر فيصل إلى مصدره.

• ⑥ الأداءُ أثناء التجربة — **تُقاس بعتباتها لا بالانطباع** (PLAN-05): **95٪ من فتحات الشاشات دون ثانيتين** · **زمنُ استجابة الخادم لشاشات الميدان ضمن سقفه وحجمُ الحمولة تحت الحد** · **والمسيّرُ والمستخلصاتُ عبر الطابور لا داخل الطلب**. **وتجاوزُ العتبات يُسجَّل بندًا في تقرير التجربة ولو نجحت الدورةُ وظيفيًّا** — والحكمُ النهائيُّ في اختبار الحمل المستقل (§12.2).

• ⑥ الأخطاءُ — **كلُّ خطأٍ من الصنفين الأول والثاني مغلقٌ بشاهدِ إعادةٍ ناجحة** — والباقي مسجَّلٌ بقرارٍ صريحٍ بتأجيله وكلفتِه.

• ⑦ النظافةُ — **صفرُ خطوةٍ نُفّذت من خارج الشاشات** — ويُثبت بمراجعة سجل التدقيق: كلُّ سجلٍّ أُنشئ له مستخدمٌ وشاشةٌ ووقت.

خلاصة الوثيقة · **التجربةُ ليست عرضًا بل تدقيقًا.** ومن نفّذها ليُظهر أن النظامَ يعمل أضاع وقتَه؛ **ومن نفّذها ليكسره أعطى الشركةَ أثمنَ ما يمكن قبل الإطلاق: قائمةً بما ينكسر — وهو أرخصُ بكثيرٍ أن يُكتشف في UAT من أن يُكتشف في فاتورةِ عميل.**

نهاية الوثيقة · التجربة التشغيلية الشاملة