EQUIPATION

EQUIPMENT OPERATIONS COMPANY

شركة تشغيل المعدات

INJAZ · UX/UI Reconstruction — Executable Specification

إعادة بناء واجهة المستخدم وتجربته — المواصفة التنفيذية

من واجهةٍ متفاوتةٍ إلى قشرةٍ موحَّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ بصريةٍ تمنع الدمج

مُقيّد — للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| معرّف الوثيقة | UXR-01 — إعادة بناء واجهة المستخدم وتجربته |
| --- | --- |
| العنوان | INJAZ · UX/UI Reconstruction — Executable Specification |
| الحالة | وثيقةٌ نافذةٌ في حزمةِ منصة إنجاز — خطُّ الأساس 2026-08-06 |
| الغرض | نقلُ طبقةِ الواجهةِ من تفاوتٍ مرصودٍ إلى قشرةٍ موحَّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ تمنع الانحراف |
| ◆ المنهجُ الحاكم | إصلاحُ القشرةِ أولًا ثم المكوناتِ ثم الشاشاتِ التمثيليةِ ثم الدفعات — ولا إصلاحَ شاشةٍ بأنماطٍ موضعية |
| النطاق | ثمانيةُ مكوناتِ قشرةٍ · وعشرون مكوّنًا أساسيًّا · وثمانُ شاشاتٍ تمثيليةٍ · واثنا عشرَ عيبًا حيًّا · وستةَ عشرَ معيارَ قبولٍ بصري |
| الوثائقُ الحاكمةُ فوقها | INJAZ-CORE-01 الدستور · INJAZ-UX-01 الشاشاتُ والنظامُ التصميمي |
| ◆ حدُّ الوثيقة | مواصفةٌ تنفيذيةٌ لا تقريرُ قياس — والتبنّي يُقاس على النظام العاملِ بعدّاداتها |
| التصنيف | Restricted / Internal Use — مُقيّد للاستخدام المؤسسي |
| الأحكامُ الخام | 205 حكمًا |
| المتطلباتُ الذرية | ◆ 493 متطلبًا قابلًا للاختبارِ منفردًا |
| ◆ نمطُ الإخراج | Technical Full — المرجعُ التقنيُّ الكاملُ بكلِّ الجداولِ والمتطلباتِ الذرية |

| ١ | # ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| --- | --- |

## ▐ ١-١  ضبطُ الوثيقة

| البند | القيمة | البند | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| معرّفُ الوثيقة | UXR-01 | التصنيف | Restricted / Internal Use |
| المالكُ المُعِدّ | مكتب هندسة النظم المؤسسية | الجهةُ المعتمِدة | الرئيس التنفيذي |
| لغةُ الوثيقة | العربيةُ الفصحى — RTL | نظامُ الترقيم | تسلسليٌّ بالفصلِ والكتلة |
| نطاقُ السريان | منصةُ إنجاز — كلُّ الكيانات | دوريةُ المراجعة | عند كل تغييرٍ حاكمٍ أو سنويًّا |
| حالةُ النفاذ | نافذةٌ — ضمن خطِّ الأساس | مسارُ التغيير | Change Control الرسميُّ بستِّ خطوات |

## ▐ ١-٢  بيانُ السريةِ والتوزيع

مُقيّد — هذه الوثيقةُ مُقيَّدةُ التداولِ ومملوكةٌ لمجموعة إكوبيشن — شركة تشغيل المعدات. لا يجوز نسخُها ولا اقتباسُ أجزاءٍ منها ولا تداولُها خارجَ الجهاتِ المصرَّحِ لها إلا بإذنٍ مكتوبٍ من مالكها. وكلُّ نسخةٍ تُسلَّم تُسجَّل بجهةِ الاستلامِ وتاريخِه.

| جهةُ التوزيع | الغرض | حدُّ الاستعمال |
| --- | --- | --- |
| الإدارةُ التنفيذيةُ والنواب | القرارُ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| مكتبُ هندسة النظم | البناءُ والمراجعةُ المعمارية | كاملةٌ بلا قيد |
| الإدارةُ المالكةُ للنطاق | التحققُ الوظيفيُّ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| فريقُ التطويرِ والاختبار | التنفيذُ وإثباتُ القبول | كاملةٌ بلا قيد |
| الحوكمةُ والالتزامُ والتدقيقُ الداخلي | فحصُ الالتزامِ والشواهد | كاملةٌ بلا قيد |
| ◆ جهةٌ خارجيةٌ مراجعةٌ أو تمويلية | التقييمُ والعنايةُ الواجبة | بإذنٍ مكتوبٍ من المالكِ وتسجيلِ النسخة |

## ▐ ١-٣  بيانُ المطابقةِ والمعاييرِ المتَّبعة

أُعدَّت هذه الوثيقةُ وفقَ الممارساتِ المهنيةِ المعتمدةِ في توثيقِ متطلباتِ النظمِ المؤسسية، وتلتزم بالمعاييرِ الآتيةِ بوصفها معاييرَ مستهدَفةً مناسبةً لمنصةٍ تطلب مستوًى مؤسسيًّا وسياديًّا عاليًا:

| المحور | المعيارُ المستهدَف | كيف يُثبَت الالتزام |
| --- | --- | --- |
| هندسةُ المتطلبات | كلُّ متطلبٍ ذريٌّ قابلٌ للاختبارِ منفردًا وله شاهدُ قبولٍ مكتوب | سجلُّ المتطلباتِ في هذه الوثيقةِ — كلُّ صفٍّ بشاهده |
| التتبعُ الكامل | كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه | مصفوفةُ التتبعِ في الفصلِ قبلَ الأخير |
| فصلُ الواجبات | مصفوفةٌ معرَّفةٌ سلفًا وقيدٌ بنيويٌّ يرفض الجمع | مصفوفةُ الحوكمةِ — فصلُ الواجبات |
| أثرُ التدقيق | سجلُّ تدقيقٍ لكل فعلٍ يكتب وسجلُّ اطّلاعٍ لكل حقلٍ حساس | مصفوفةُ الحوكمةِ — سجلاتُ التدقيقِ الأربعة |
| عدمُ الرجعية | المستندُ المعتمدُ لا يُعدَّل — والتصحيحُ حركةٌ جديدةٌ أو عاكسة | قاعدةُ عدمِ الرجعيةِ في مصفوفة الحوكمة |
| عزلُ البيانات | حقنٌ إجباريٌّ لمعرّف الكيانِ في طبقة الوصول | عمودُ الكيانِ في كل شاشةٍ — مصفوفةُ الحوكمة |
| الوصولُ الرقمي | WCAG 2.2 AA معيارٌ مستهدَفٌ — والالتزامُ يُقاس ولا يُدَّعى | بابُ الوصولِ الرقميِّ في سجل المتطلبات |
| العربيةُ والاتجاه | العربيةُ وRTL أصلُ التصميمِ لا معالجةً لاحقة | بابُ الشاشاتِ ومواصفةُ المكونات |

حدُّ بيانِ المطابقة — تُذكر هذه المعاييرُ بوصفها مستهدَفةً ومناسبةً لطبيعةِ المنصة. وأيُّ ادعاءٍ بأن معيارًا بعينِه إلزامٌ تنظيميٌّ في جهةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ محددةٍ يحتاج تحققًا مستقلًّا من متطلباتِ تلك الجهةِ — ولا يُدرَج في هذه الوثيقةِ حقيقةً عامةً بلا مصدر.

| ٠ | # الفهرس |
| --- | --- |

◆ لتحديث الفهرس — حقلُ الفهرسِ في Word يُحدَّث بالضغط داخلَه ثم F9 — أو من قائمة «مراجع» ثم «تحديث الجدول». والفهرسُ النصيُّ أدناه احتياطيٌّ ثابتٌ لا يحتاج تحديثًا.

## ▐ فهرسٌ نصيٌّ احتياطي

| # | الفصل |
| --- | --- |
| ١ | ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| ٢ | الملخصُ التنفيذي |
| ٣ | كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| ٤ | المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| ٥ | مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| ٦ | قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| ٧ | سجلُّ الإعدادِ والمراجعةِ والاعتماد |

| ٢ | # الملخصُ التنفيذي |
| --- | --- |

ترصد هذه الوثيقةُ فجوةً حقيقيةً: البنيةُ الخلفيةُ للمنصةِ عند مستوًى مؤسسيٍّ عالٍ · وطبقةُ الواجهةِ دونه بكثير. والفجوةُ ليست ذوقًا بل غيابَ قشرةٍ موحِّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ تمنع الانحراف.

وتعالجها بأربعِ مراحلَ مرتَّبةٍ بالاعتمادية — ولا تُقفز مرحلةٌ ولا تُرحَّل شاشةٌ قبل بناءِ مكوناتها.

## ▐ ٢-١  الأرقامُ الحاكمة

| ما قِيس | العدد | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| مكوناتُ القشرة | ٨ | تُبنى أولًا قبل أي شاشة |
| المكوناتُ الأساسية | ٢٠ | نواةٌ تُبنى قبل أي ترحيل |
| الشاشاتُ التمثيلية | ٨ | نماذجُ حيةٌ تُعتمد قبل التعميم |
| ◆ العيوبُ الحيةُ والمقياسية | ١٢ + ٥ | ◆ وعيوبُ القياسِ أخطرُ — فالعدّادُ الخاطئُ يُفسد قياسَ الباقي |
| معاييرُ القبولِ البصري | ١٦ | تُفحص آليًّا وتمنع الدمج |
| ◆ المتطلباتُ الذرية | ٤٩٣ | ◆ ارتفعت بالتصحيحِ بعد التدقيقِ الحي |

## ▐ ٢-٢  الأحكامُ الخمسةُ التي لا تُخالَف في هذا النطاق

● ◆ لا إصلاحَ شاشةٍ بأنماطٍ موضعية — القشرةُ أولًا ثم المكوناتُ ثم الشاشات.

● ◆ بناءُ الحارسِ ليس إغلاقًا للعيب — ولا يُغلق قبل تطبيقِه على الشاشةِ المصابةِ نفسِها.

● ◆ بوابةُ القبولِ ثلاثٌ: بنيويةٌ وتبنٍّ وتدقيقٌ — ولا تُقرأ إحداها نجاحًا للأخرى.

● ◆ لا لونٌ ولا حجمٌ ولا استدارةٌ ولا مكوّنٌ خارج النظام التصميمي.

● ◆ لا رقمٌ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدرٍ وتعمّق — والرقمُ وحدَه ليس قرارًا.

● ◆ لا رسمٌ بلا بياناتٍ يعرض محاورَ افتراضية — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة.

● ◆ بوابةُ القبولِ البصريِّ ليست بوابةَ التسليمِ الوظيفية — عشرون ضدَّ عشرين بمضمونين.

| ٣ | # كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| --- | --- |

هذه الوثيقةُ تُقرأ مرةً واحدةً من أولها إلى آخرها قبل كتابةِ سطرٍ واحدٍ من الواجهة. فترتيبُها هو ترتيبُ التنفيذِ نفسِه: القشرةُ ثم المكوناتُ ثم الشاشاتُ التمثيليةُ ثم الدفعات.

◆ والحكمُ الأولُ فيها أن إصلاحَ الشاشاتِ واحدةً واحدةً بأنماطٍ موضعيةٍ يكرر الفوضى ولا يُنهيها. فالتفاوتُ المرصودُ ليس عيوبًا متفرقةً بل غيابَ طبقةٍ موحِّدة.

وهي مواصفةٌ تنفيذيةٌ لا تقريرَ قياس: تقول ما يجب أن يكون وكيف يُثبَت — والتبنّي الفعليُّ يُقاس على النظام العاملِ بالعدّاداتِ التي تحددها.

| القارئ | ما يحتاجه | مسارُ قراءته |
| --- | --- | --- |
| فريقُ الواجهة | القشرةَ والمكوناتِ والشاشاتِ التمثيلية | الفصولُ ١–٣ بالترتيب |
| فريقُ التصميم | الرموزَ والشبكةَ ومعاييرَ القبولِ البصري | الفصلان ١ و٥ |
| ضمانُ الجودة | العيوبَ الحيةَ ومعاييرَ القبولِ وبوابةَ المنع | الفصلان ٤ و٥ |
| مكتبُ الهندسة | الترتيبَ والدفعاتِ والعدّادات | الفصلُ ٦ |

قاعدةُ الاكتفاء — هذه الوثيقةُ مكتفيةٌ لتنفيذ إعادةِ البناء. وما يعلوها الدستورُ ووثيقةُ الشاشاتِ والنظامِ التصميميِّ — يُرجع إليهما للرموزِ والمكوناتِ ومحاورِ الحالةِ والمناظر.

قاعدةُ التفسير — عند تعارضِ نصٍّ هنا مع الدستورِ فالدستورُ نافذ. وعند تعارضه مع النظام التصميميِّ فالنظامُ نافذٌ في الرموزِ والمكوناتِ وهذه نافذةٌ في القشرةِ والترتيبِ ومعاييرِ القبول.

| ٤ | # المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| --- | --- |

تحمل هذه الوثيقةُ 493 متطلبًا ذريًّا قابلًا للاختبارِ منفردًا — مستخرَجةً من 205 حكمًا خامًّا. ولكلٍّ معرّفٌ ثابتٌ ونصٌّ ومصدرٌ واختبارُ قبولٍ وحالةُ تنفيذ. وهي مرتَّبةٌ بأبوابها لا بترتيب استخراجها.

## ▐ ٤-١  ◆ التصنيفُ السداسيُّ للمقاييس

68 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0001-أ | لا تُعلَن نسبةٌ في المنصةِ بلا ذكرِ مقياسِها ومقامِه ومصدرِه وتاريخِ قياسه | اختبارُ إعلان: صفرُ نسبةٍ في أي تقريرٍ بلا الأربعة |
| UXR-0001-ب | والأربعةُ إلزاميةٌ معًا. | اختبارُ إعلان: صفرُ نسبةٍ في أي تقريرٍ بلا الأربعة |
| UXR-0002-أ | المقياس «Screen Definition — تعريفُ الشاشة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0002-ب | ملفُّ شاشةٍ فريدٌ له غرضٌ ومالكٌ وأعمدةٌ وأفعال · مصدرُه NAV-09 · ملفاتُ الشاشات · وقيمتُه ٢٠٦ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0002-ج | ◆ الوحدةُ الوحيدةُ التي تُقاس بها «كم شاشةً في النظام». | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-أ | المقياس «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-ب | ظهورُ شاشةٍ في السايدبار لدورٍ ونطاقٍ بعينه · مصدرُه nav_items · وقيمتُه ١٠٧٥ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-ج | الشاشةُ الواحدةُ تظهر لأدوارٍ عدةٍ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-د | والعددُ لا يساوي عددَ الشاشات. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-أ | المقياس «Route Instance — نسخةُ مسار» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-ب | مسارٌ حيٌّ يستقبل طلبًا | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-ج | قد يخدم شاشةً أو جزءًا منها · مصدرُه القاعدةُ الحية · modules · وقيمتُه ٣١٠ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-د | ◆ يشمل مساراتٍ فنيةً ومكرَّرةَ الغرضِ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-هـ | ولا يُقاس به عددُ الشاشات. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0005-أ | المقياس «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0005-ب | وحدةٌ يُقاس عليها تبنّي معيارِ الشاشات · مصدرُه عدّادُ التبنّي · وقيمتُه ٢٨٨ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0005-ج | مقامُ نسبِ التبنّي وحدَه — ولا يُخلط بغيره. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0006-أ | المقياس «Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0006-ب | وحدةٌ تُقاس بمعيار الأعمدة الحاكمة · مصدرُه فاحصُ الحوكمة · وقيمتُه ٢٨٨ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0006-ج | ٢٦٣ مكتملٌ · ٢٥ معلَنٌ بدفتر. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0007-أ | المقياس «Action Definition — تعريفُ فعل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0007-ب | رمزُ فعلٍ فريدٌ في القاموس بمعنًى واحد · مصدرُه قاموسُ الأفعال · وقيمتُه ٢٤٤ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0007-ج | ◆ المعنى لا الظهور. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0008-أ | المقياس «Action Instance — نسخةُ فعل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0008-ب | ظهورُ الفعلِ زرًّا في شاشةٍ بعينها · مصدرُه الشاشاتُ والأزرار · وقيمتُه ٣١٦ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0008-ج | الرمزُ الواحدُ قد يظهر زرًّا في أكثرَ من شاشة. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0009-أ | المقياس «◆ الحكمُ الملزم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«◆ الحكمُ الملزم» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0009-ب | كلُّ نسبةٍ تُعلَن تذكر مقياسَها ومقامَه ومصدرَه وتاريخَ قياسه · مصدرُه — · وقيمتُه — | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«◆ الحكمُ الملزم» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0009-ج | ولا نسبةَ بلا هذه الأربعة. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«◆ الحكمُ الملزم» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0122-أ | ◆ تُصحَّح المقاييسُ الستةُ من القياسِ الحيِّ ولا تُنقل من نصٍّ سابق | اختبارُ تحديث: كلُّ مقياسٍ بتاريخِ قياسه ولا رقمَ أقدمَ من آخرِ جولة |
| UXR-0122-ب | وكلُّ مقياسٍ يحمل تاريخَ قياسه. | اختبارُ تحديث: كلُّ مقياسٍ بتاريخِ قياسه ولا رقمَ أقدمَ من آخرِ جولة |
| UXR-0123-أ | المقياس «Screen Definition — تعريفُ الشاشة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0123-ب | ملفُّ شاشةٍ فريدٌ بغرضٍ ومالكٍ وأعمدةٍ وأفعال · مصدرُه nav09_file_map · قيمتُه ٢٠٦ · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ✔ مطابقٌ للقياس الحي | اختبارُ قياس: «Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0123-ج | ◆ الوحدةُ الوحيدةُ التي يُقاس بها «كم شاشةً في النظام». | اختبارُ قياس: «Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0124-أ | المقياس «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0124-ب | ظهورُ شاشةٍ في السايدبار لدورٍ ونطاق · مصدرُه nav_items · active · قيمتُه ١١١٠ · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ◆ صُحِّح من ١٠٧٥ | اختبارُ قياس: «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0124-ج | الزيادةُ ٣٥ من أفعال المخاطر | اختبارُ قياس: «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0124-د | الشاشةُ الواحدةُ تظهر لأدوارٍ عدةٍ | اختبارُ قياس: «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0124-هـ | ولا يُقاس به عددُ الشاشات. | اختبارُ قياس: «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0125-أ | المقياس «Route Instance — نسخةُ مسار» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0125-ب | مسارٌ حيٌّ مسجَّلٌ في جدولِ الوحدات · مصدرُه modules | اختبارُ قياس: «Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0125-ج | حصرًا · قيمتُه ٣٢٠ · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ◆ صُحِّح من ٣١٠ · ◆ والمصدرُ محسومٌ modules حصرًا | اختبارُ قياس: «Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0125-د | ◆ وأيُّ أداةٍ تقيسه من nav_items تقيس مقياسًا آخرَ ولا تسمّيه بهذا الاسم. | اختبارُ قياس: «Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0126-أ | المقياس «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0126-ب | وحدةٌ يُقاس عليها تبنّي معيارِ الشاشات · مصدرُه عدّادُ التبنّي | اختبارُ قياس: «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0126-ج | بمقامٍ كاملٍ لا مستبعِد · قيمتُه ٣٤٦ · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ◆ صُحِّح من ٢٨٨ | اختبارُ قياس: «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0126-د | فالمقامُ القديمُ يستبعد ١١ مجلدًا فيها ٦١ شاشةً حية | اختبارُ قياس: «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0126-هـ | ◆ ومنها مجلدُ المخاطرِ بعشرِ شاشاتِه | اختبارُ قياس: «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0126-و | وهو الوحيدُ الذي تبنّى المكوناتِ فعلًا. | اختبارُ قياس: «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0127-أ | المقياس «Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0127-ب | وحدةٌ تُقاس بمعيار الأعمدةِ الحاكمة · مصدرُه فاحصُ الحوكمة · قيمتُه ٣٤٦ · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ◆ ٢٩٠/٣٤٦ بالمقامِ الكاملِ · و٢٦٣/٢٨٨ بالقديم | اختبارُ قياس: «Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0127-ج | ويُعلَن بالمقامِ الكاملِ لا المستبعِد. | اختبارُ قياس: «Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0128-أ | المقياس «Action Definition — تعريفُ فعل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0128-ب | رمزُ فعلٍ فريدٌ بمعنًى واحدٍ في القاموس · مصدرُه nav09_action_map · قيمتُه ٢٧٢ · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ◆ صُحِّح من ٢٤٤ | اختبارُ قياس: «Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0128-ج | الزيادةُ ٢٨ فعلًا للمخاطرِ و٥ مرادفات — المعنى لا الظهور | اختبارُ قياس: «Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0128-د | وصفرُ رمزٍ بمعنيين. | اختبارُ قياس: «Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0129-أ | المقياس «Action Instance — نسخةُ فعل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0129-ب | ظهورُ الفعلِ زرًّا في شاشةٍ بعينها · مصدرُه مسحُ الشاشاتِ | اختبارُ قياس: «Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0129-ج | منهجٌ معلَنٌ بسقفٍ ظنيّ · قيمتُه ◆ يُقاس ولا يُنقل · تاريخُ قياسه 2026-08-08 · حالتُه ◆ سُحب الرقمُ ٣١٦ | اختبارُ قياس: «Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0129-د | كان تقديرًا قبليًّا لا قياسًا | اختبارُ قياس: «Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0129-هـ | ◆ ولا يُنشر رقمٌ له قبل قياسٍ بمنهجٍ معلَنٍ وحدٍّ ظنيٍّ مذكور. | اختبارُ قياس: «Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0130-أ | المقياس «◆ الحكمُ الملزم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «◆ الحكمُ الملزم» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0130-ب | كلُّ نسبةٍ تذكر مقياسَها ومقامَه ومصدرَه وتاريخَ قياسه · مصدرُه — · قيمتُه — · تاريخُ قياسه | اختبارُ قياس: «◆ الحكمُ الملزم» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0130-ج | حالتُه ◆ والأربعةُ معًا لا واحدٌ منها | اختبارُ قياس: «◆ الحكمُ الملزم» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0130-د | ◆ ولا يُنشر رقمٌ لم يُقَس | اختبارُ قياس: «◆ الحكمُ الملزم» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0130-هـ | والتقديرُ يُوسَم تقديرًا صريحًا. | اختبارُ قياس: «◆ الحكمُ الملزم» يطابق مصدرَه وقيمتَه في القياسِ التالي |
| UXR-0131-أ | ◆ لا يُنشر رقمٌ لم يُقَس | اختبارُ نزاهة: صفرُ رقمٍ منشورٍ بلا مصدرٍ وتاريخِ قياس |
| UXR-0131-ب | والتقديرُ القبليُّ يُوسَم «تقديرًا» صريحًا ولا يُقرأ قياسًا. | اختبارُ نزاهة: صفرُ رقمٍ منشورٍ بلا مصدرٍ وتاريخِ قياس |

## ▐ ٤-٢  ◆ عيوبُ القياسِ الخمسة

21 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0132-أ | عيوبُ القياسِ تُسجَّل عيوبًا رسميةً كغيرها | اختبارُ سجل: كلُّ عيبِ قياسٍ بمعرّفٍ ومالكٍ ودليلِ إغلاق |
| UXR-0132-ب | فالعدّادُ الخاطئُ أخطرُ من العيبِ الذي يقيسه. | اختبارُ سجل: كلُّ عيبِ قياسٍ بمعرّفٍ ومالكٍ ودليلِ إغلاق |
| UXR-0133-أ | عيبُ القياس «MD-01» | اختبارُ إغلاق: المقامُ الكاملُ ٣٤٦ معلَنٌ · وأيُّ استبعادٍ مذكورٌ بمجلداتِه وسببِ كلٍّ |
| UXR-0133-ب | مقامُ التبنّي يستبعد أحدَ عشرَ مجلدًا فيها إحدى | اختبارُ إغلاق: المقامُ الكاملُ ٣٤٦ معلَنٌ · وأيُّ استبعادٍ مذكورٌ بمجلداتِه وسببِ كلٍّ |
| UXR-0133-ج | ستون شاشةً حية · خطورتُه حرجة · الشاهدُ: العدّادُ الرسميُّ يبلّغ «المكونات ٢/٢٨٨» والقياسُ الكاملُ ٥/٣٤٦ | اختبارُ إغلاق: المقامُ الكاملُ ٣٤٦ معلَنٌ · وأيُّ استبعادٍ مذكورٌ بمجلداتِه وسببِ كلٍّ |
| UXR-0133-د | ومجلدُ المخاطرِ بعشرِ شاشاتِه مستبعَدٌ وهو الوحيدُ المتبنّي فعلًا · السبب: ◆ العدّادُ يُخفي إنجازَه هو | اختبارُ إغلاق: المقامُ الكاملُ ٣٤٦ معلَنٌ · وأيُّ استبعادٍ مذكورٌ بمجلداتِه وسببِ كلٍّ |
| UXR-0133-هـ | والاستبعادُ غيرُ معلَنٍ في تعريفِ المقياس · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: المقامُ الكاملُ ٣٤٦ معلَنٌ · وأيُّ استبعادٍ مذكورٌ بمجلداتِه وسببِ كلٍّ |
| UXR-0134-أ | عيبُ القياس «MD-02» | اختبارُ إغلاق: المصدرُ محسومٌ modules حصرًا · وما يُقاس من nav_items يُسمّى Navigation Appearance |
| UXR-0134-ب | «Route Instance» يُقاس بمنهجين تحت اسمٍ واحد · خطورتُه حرجة · الشاهدُ: الوثيقةُ تعلن المصدرَ modules · والأداةُ تقيس nav_items | اختبارُ إغلاق: المصدرُ محسومٌ modules حصرًا · وما يُقاس من nav_items يُسمّى Navigation Appearance |
| UXR-0134-ج | والفرقُ ٣٢٠ مقابلَ ١٠٣٧ · السبب: ◆ منهجان تحت اسمٍ واحدٍ يُنتجان رقمين لا يُقارَنان · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: المصدرُ محسومٌ modules حصرًا · وما يُقاس من nav_items يُسمّى Navigation Appearance |
| UXR-0135-أ | عيبُ القياس «MD-03» | اختبارُ إغلاق: الرقمُ مسحوبٌ حتى يُقاس · وكلُّ تقديرٍ موسومٌ تقديرًا صريحًا |
| UXR-0135-ب | رقمٌ نُشر بلا قياس | اختبارُ إغلاق: الرقمُ مسحوبٌ حتى يُقاس · وكلُّ تقديرٍ موسومٌ تقديرًا صريحًا |
| UXR-0135-ج | Action Instance · خطورتُه عالية · الشاهدُ: نُشر ٣١٦ وهو تقديرٌ قبليٌّ باعترافِ الأداةِ نفسِها · السبب: ◆ خرقٌ لقاعدةِ «كلُّ نسبةٍ بمصدرِها وتاريخِ قياسها» | اختبارُ إغلاق: الرقمُ مسحوبٌ حتى يُقاس · وكلُّ تقديرٍ موسومٌ تقديرًا صريحًا |
| UXR-0135-د | والقاعدةُ من الوثيقةِ نفسِها · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: الرقمُ مسحوبٌ حتى يُقاس · وكلُّ تقديرٍ موسومٌ تقديرًا صريحًا |
| UXR-0136-أ | عيبُ القياس «MD-04» | اختبارُ إغلاق: ◆ البوابةُ تُقسَّم قسمين: بنيويٌّ (وجودُ الرموز) وتبنٍّ (التزامُ الشاشات) — ولا يُقرأ الأولُ نجاحًا للثاني |
| UXR-0136-ب | بوابةُ القبولِ البصريِّ تقيس وجودَ الرموزِ لا التزامَ الشاشات · خطورتُه ◆ حرجة · الشاهدُ: البوابةُ تبلّغ ١٦/١٦ بينما ٣٤١ شاشةً لا تستدعي أي مكوّنٍ و٣٤ ألفَ سمةِ نمطٍ موضعيٍّ قائمة · السبب: ◆ وهذا خطرُ RSK-U5 المكتوبُ في الوثيقةِ نفسِها | اختبارُ إغلاق: ◆ البوابةُ تُقسَّم قسمين: بنيويٌّ (وجودُ الرموز) وتبنٍّ (التزامُ الشاشات) — ولا يُقرأ الأولُ نجاحًا للثاني |
| UXR-0136-ج | تحقق فعلًا · مالكُه ضمانُ الجودة. | اختبارُ إغلاق: ◆ البوابةُ تُقسَّم قسمين: بنيويٌّ (وجودُ الرموز) وتبنٍّ (التزامُ الشاشات) — ولا يُقرأ الأولُ نجاحًا للثاني |
| UXR-0137-أ | عيبُ القياس «MD-05» | اختبارُ إغلاق: ◆ العيبُ يُغلق بشاهدٍ على الشاشةِ المصابةِ نفسِها لا ببناءِ الأداة |
| UXR-0137-ب | إعلانُ إغلاقِ عيبٍ ببناءِ حارسِه لا بتطبيقِه · خطورتُه ◆ حرجة · الشاهدُ: UI-DEF-07 أُعلن مغلقًا · وصفحةُ الهبوطِ فيها ثلاثةُ رسومٍ بصفرِ حارسٍ | اختبارُ إغلاق: ◆ العيبُ يُغلق بشاهدٍ على الشاشةِ المصابةِ نفسِها لا ببناءِ الأداة |
| UXR-0137-ج | بينها الرسمُ المرصودُ نفسُه · السبب: ◆ بناءُ الحارسِ ≠ إغلاقُ العيب | اختبارُ إغلاق: ◆ العيبُ يُغلق بشاهدٍ على الشاشةِ المصابةِ نفسِها لا ببناءِ الأداة |
| UXR-0137-د | والفرقُ يفتح سؤالًا على بقيةِ المغلقاتِ الاثنتي عشرة · مالكُه ضمانُ الجودة. | اختبارُ إغلاق: ◆ العيبُ يُغلق بشاهدٍ على الشاشةِ المصابةِ نفسِها لا ببناءِ الأداة |

## ▐ ٤-٣  ◆ سلّمُ الإغلاقِ الرباعي

20 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0138-أ | ◆ يُميَّز بين أربعةِ مستوياتٍ للإغلاقِ ولا يُعلَن عيبٌ مغلقًا قبل المستوى الثالث | اختبارُ مستوى: كلُّ عيبٍ معلَنٍ مغلقًا له شاهدٌ على الشاشةِ المصابةِ نفسِها |
| UXR-0138-ب | فبناءُ الحارسِ ليس إغلاقًا للعيب. | اختبارُ مستوى: كلُّ عيبٍ معلَنٍ مغلقًا له شاهدٌ على الشاشةِ المصابةِ نفسِها |
| UXR-0139-أ | مستوى الإغلاق «L1 — Tool Built» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0139-ب | الأداةُ أو الحارسُ مبنيٌّ ويعمل · مثالُه بناءُ chartGuard في المكتبة | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0139-ج | ◆ لا يُعدُّ إغلاقًا. | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0140-أ | مستوى الإغلاق «L2 — Applied to Pilot» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0140-ب | مطبَّقٌ على الشاشاتِ التمثيلية · مثالُه chartGuard مستدعًى في شاشةٍ تمثيلية | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0140-ج | ◆ لا يُعدُّ إغلاقًا. | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0141-أ | مستوى الإغلاق «L3 — Applied to Affected» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0141-ب | ◆ مطبَّقٌ على الشاشةِ المصابةِ المرصودةِ نفسِها · مثالُه dashboard.php لا يستدعي new Chart بلا حارس | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0141-ج | ◆ هنا يُغلق العيب. | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0142-أ | مستوى الإغلاق «L4 — Enforced» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0142-ب | فحصٌ آليٌّ يمنع عودةَ العيب · مثالُه صفرُ new Chart بلا حارسٍ في الكودِ كلِّه | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0142-ج | الإغلاقُ المستدام. | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0143-أ | مستوى الإغلاق «◆ الحكم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0143-ب | لا يُعلَن عيبٌ مغلقًا قبل L3 | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0143-ج | وL4 شرطُ عدمِ عودته · مثالُه ◆ وإعلانُ الإغلاقِ عند L1 هو ما وقع في UI-DEF-07 | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0143-د | والتصحيحُ: تُعاد قراءةُ المغلقاتِ الاثنتي عشرةَ بهذا السلّم. | اختبارُ تصنيف: كلُّ عيبٍ منسوبٌ لمستوًى صريح |
| UXR-0144-أ | ◆ تُعاد قراءةُ العيوبِ الاثني عشرَ المعلَنةِ مغلقةً بسلّمِ الإغلاقِ الرباعيِّ | اختبارُ مراجعة: كلُّ عيبٍ من الاثني عشرَ بمستواه المقيسِ لا بادعاءِ إغلاقه |
| UXR-0144-ب | وما كان عند المستوى الأولِ يُعاد فتحُه. | اختبارُ مراجعة: كلُّ عيبٍ من الاثني عشرَ بمستواه المقيسِ لا بادعاءِ إغلاقه |

## ▐ ٤-٤  ◆ مراحلُ الترحيلِ الخمس

17 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0145-أ | ◆ يُعلَن حجمُ الترحيلِ الحقيقيُّ بخمسِ مراحلَ ومدةٍ لكلٍّ | اختبارُ تقدير: كلُّ مرحلةٍ بمدتها وحالتها المقيسة |
| UXR-0145-ب | ولا يُقدَّر بأيامٍ ما يحتاج أسابيعَ. | اختبارُ تقدير: كلُّ مرحلةٍ بمدتها وحالتها المقيسة |
| UXR-0146-أ | مرحلةُ الترحيل «P1» — القشرةُ الموحَّدة — نطاقُ الحكم | اختبارُ مرحلة: «القشرةُ الموحَّدة» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0146-ب | AS-01..08 · ملفَّا القشرةِ والمكونات · حالتُها ✔ منجَزٌ | اختبارُ مرحلة: «القشرةُ الموحَّدة» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0146-ج | ٢١٨/٣٤٦ محمَّلةٌ عالميًّا · مدتُها أسبوعان · وحالُها منجَز. | اختبارُ مرحلة: «القشرةُ الموحَّدة» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0147-أ | مرحلةُ الترحيل «P2» — نواةُ المكوناتِ العشرين — نطاقُ الحكم | اختبارُ مرحلة: «نواةُ المكوناتِ العشرين» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0147-ب | UI-01..20 بحالاتها في الكتالوج الحي · حالتُها ◐ ثلثاها | اختبارُ مرحلة: «نواةُ المكوناتِ العشرين» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0147-ج | ٣ مكوناتٍ غيرُ مبنية · مدتُها أسبوعان · وحالُها جارٍ. | اختبارُ مرحلة: «نواةُ المكوناتِ العشرين» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0148-أ | مرحلةُ الترحيل «P3» — ◆ الشاشاتُ التمثيليةُ الثماني — نطاقُ الحكم | اختبارُ مرحلة: «◆ الشاشاتُ التمثيليةُ الثماني» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0148-ب | إعادةُ بناءٍ كاملةٍ ومحضرُ اعتمادٍ لكل شاشة · حالتُها ◆ ٢/٧ مؤشراتٍ في أحسنِها · و٠/٧ في لوحةِ الرئيس · وصفرُ محضرِ اعتماد · مدتُها ٣–٤ أسابيع · وحالُها ◆ لم يبدأ فعليًّا. | اختبارُ مرحلة: «◆ الشاشاتُ التمثيليةُ الثماني» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0149-أ | مرحلةُ الترحيل «P4» — ◆ ترحيلُ الشاشاتِ الباقية — نطاقُ الحكم | اختبارُ مرحلة: «◆ ترحيلُ الشاشاتِ الباقية» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0149-ب | ٣٣٨ شاشةً بدفعاتٍ من عشرين · حالتُها ◆ لم يبدأ | اختبارُ مرحلة: «◆ ترحيلُ الشاشاتِ الباقية» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0149-ج | و٣٤١ شاشةً لا تستدعي أي مكوّن · مدتُها ◆ ١٢–١٦ أسبوعًا · وحالُها لم يبدأ. | اختبارُ مرحلة: «◆ ترحيلُ الشاشاتِ الباقية» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0150-أ | مرحلةُ الترحيل «P5» — التدقيقُ البصريُّ الكامل — نطاقُ الحكم | اختبارُ مرحلة: «التدقيقُ البصريُّ الكامل» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0150-ب | ٣٤٦ شاشةً بالمعاييرِ الستةَ عشرَ · حالتُها ◆ صفرٌ مدقَّقة · مدتُها ٣–٤ أسابيع · وحالُها لم يبدأ. | اختبارُ مرحلة: «التدقيقُ البصريُّ الكامل» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0151-أ | مرحلةُ الترحيل «◆ الإجمالي» — خمسُ مراحل — نطاقُ الحكم | اختبارُ مرحلة: «خمسُ مراحل» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |
| UXR-0151-ب | حالتُها ◆ المنجَزُ P1 وثلثا P2 · مدتُها ◆ ٢٢–٢٨ أسبوعًا للمتبقي · وحالُها ≈٢٥٪ من الجهدِ الكلي. | اختبارُ مرحلة: «خمسُ مراحل» لا تُعلَن منجَزةً قبل شاهدها |

## ▐ ٤-٥  ◆ أدواتُ القبولِ العشر

25 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0152-أ | ◆ عشرةُ معاييرِ قبولٍ بلا أداةِ فحصٍ | اختبارُ تغطية: لكل معيارٍ من الستةَ عشرَ أداةُ فحصٍ مسمّاة |
| UXR-0152-ب | فالبوابةُ تقيس ستةً وتبلّغ ستةَ عشرَ. | اختبارُ تغطية: لكل معيارٍ من الستةَ عشرَ أداةُ فحصٍ مسمّاة |
| UXR-0153-أ | أداةُ القبول «VT-01» — ماسحُ الأنماطِ الموضعية — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «ماسحُ الأنماطِ الموضعية» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0153-ب | يعدّ سماتِ النمطِ داخلَ الوسومِ ويمنع الدمجَ فوق حدٍّ صفريّ · وحالُها ◆ ٣٣٩٤ سمةً قائمةً | اختبارُ أداة: «ماسحُ الأنماطِ الموضعية» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0153-ج | والحكمُ الأولُ في الوثيقةِ أكثرُها انتهاكًا. | اختبارُ أداة: «ماسحُ الأنماطِ الموضعية» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0154-أ | أداةُ القبول «VT-02» — ماسحُ الألوانِ الصلبة — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «ماسحُ الألوانِ الصلبة» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0154-ب | يعدّ القيمَ اللونيةَ الحرفيةَ خارجَ الرموز · وحالُها ◆ ٢٨٢١ لونًا صلبًا في ٢٣٥ ملفًّا. | اختبارُ أداة: «ماسحُ الألوانِ الصلبة» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0155-أ | أداةُ القبول «VT-03» — ماسحُ أحجامِ الخطِّ والمسافات — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «ماسحُ أحجامِ الخطِّ والمسافات» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0155-ب | يمنع حجمًا خارجَ الأحدَ عشرَ ومسافةً ليست مضاعفَ أربعة · وحالُها لا أداةَ. | اختبارُ أداة: «ماسحُ أحجامِ الخطِّ والمسافات» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0156-أ | أداةُ القبول «VT-04» — فاحصُ استدعاءِ المكوناتِ للشاشة — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «فاحصُ استدعاءِ المكوناتِ للشاشة» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0156-ب | يقيس أيَّ شاشةٍ تستدعي أيَّ مكوّنٍ | اختبارُ أداة: «فاحصُ استدعاءِ المكوناتِ للشاشة» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0156-ج | لا وجودَ المكوّنِ في المكتبة · وحالُها ◆ هذا ما يفصل البوابةَ البنيويةَ من بوابةِ التبنّي. | اختبارُ أداة: «فاحصُ استدعاءِ المكوناتِ للشاشة» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0157-أ | أداةُ القبول «VT-05» — فاحصُ حارسِ الرسوم — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «فاحصُ حارسِ الرسوم» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0157-ب | يمنع استدعاءَ رسمٍ بلا حارسٍ في أي ملف · وحالُها ◆ ٣ استدعاءاتٍ بلا حارسٍ في صفحةِ الهبوطِ وحدَها. | اختبارُ أداة: «فاحصُ حارسِ الرسوم» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0158-أ | أداةُ القبول «VT-06» — فاحصُ بطاقةِ المؤشر — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «فاحصُ بطاقةِ المؤشر» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0158-ب | يمنع بطاقةً بلا الحقولِ السبعة · وحالُها مبنيٌّ جزئيًّا — ويحتاج تعميمًا. | اختبارُ أداة: «فاحصُ بطاقةِ المؤشر» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0159-أ | أداةُ القبول «VT-07» — فاحصُ التاريخِ والأرقام — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «فاحصُ التاريخِ والأرقام» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0159-ب | يمنع استدعاءَ تاريخٍ متفرقًا خارجَ المُنسِّق الموحَّد · وحالُها ◆ ١٣٣٣ استدعاءً متفرقًا. | اختبارُ أداة: «فاحصُ التاريخِ والأرقام» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0160-أ | أداةُ القبول «VT-08» — فاحصُ الاتجاهِ من اليمين — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «فاحصُ الاتجاهِ من اليمين» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0160-ب | لقطةٌ مرجعيةٌ لكل مكوّنٍ في الاتجاهين · وحالُها لا أداةَ. | اختبارُ أداة: «فاحصُ الاتجاهِ من اليمين» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0161-أ | أداةُ القبول «VT-09» — فاحصُ التنقلِ بلوحة المفاتيح — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «فاحصُ التنقلِ بلوحة المفاتيح» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0161-ب | دورةٌ آليةٌ بلا فأرةٍ على كل قالب · وحالُها لا أداةَ. | اختبارُ أداة: «فاحصُ التنقلِ بلوحة المفاتيح» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0162-أ | أداةُ القبول «VT-10» — المقارنةُ البصريةُ الآلية — نطاقُ الحكم | اختبارُ أداة: «المقارنةُ البصريةُ الآلية» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0162-ب | لقطةٌ مرجعيةٌ لكل مكوّنٍ في كل حالةٍ | اختبارُ أداة: «المقارنةُ البصريةُ الآلية» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |
| UXR-0162-ج | والفرقُ يوقف الدمج · وحالُها لا أداةَ. | اختبارُ أداة: «المقارنةُ البصريةُ الآلية» مبنيةٌ وتمنع الدمجَ عند المخالفة |

## ▐ ٤-٦  ◆ الدَّينُ البصريُّ بأحجامه

26 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0188-أ | ◆ يُعلَن الدَّينُ البصريُّ بأحجامِه المقيسةِ لا بوصفٍ عام | اختبارُ إعلان: كلُّ بندِ دَينٍ برقمِه المقيسِ وأداةِ قياسه |
| UXR-0188-ب | فالرقمُ يحدد الجهدَ والوصفُ يخفيه. | اختبارُ إعلان: كلُّ بندِ دَينٍ برقمِه المقيسِ وأداةِ قياسه |
| UXR-0189-أ | دَينٌ بصري — «سماتُ نمطٍ موضعية» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «سماتُ نمطٍ موضعية» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0189-ب | ٣٣٩٤ · ◆ الحكمُ الأولُ UXR-0030 وأكثرُها انتهاكًا · وأداةُ قياسه VT-01. | اختبارُ قياس: «سماتُ نمطٍ موضعية» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0190-أ | دَينٌ بصري — «ألوانٌ صلبةٌ في الملفات» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «ألوانٌ صلبةٌ في الملفات» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0190-ب | ٢٨٢١ في ٢٣٥ ملفًّا · خارجَ الرموزِ الثلاثِ طبقات · وأداةُ قياسه VT-02. | اختبارُ قياس: «ألوانٌ صلبةٌ في الملفات» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0191-أ | دَينٌ بصري — «استدعاءاتُ تاريخٍ متفرقة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «استدعاءاتُ تاريخٍ متفرقة» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0191-ب | ١٣٣٣ · بلا مُنسِّقٍ موحَّد · وأداةُ قياسه VT-07. | اختبارُ قياس: «استدعاءاتُ تاريخٍ متفرقة» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0192-أ | دَينٌ بصري — «شاشاتٌ لا تستدعي أي مكوّن» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «شاشاتٌ لا تستدعي أي مكوّن» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0192-ب | ٣٤١ من ٣٤٦ · ◆ ٩٨٫٦٪ · وأداةُ قياسه VT-04. | اختبارُ قياس: «شاشاتٌ لا تستدعي أي مكوّن» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0193-أ | دَينٌ بصري — «شاشاتٌ بلا الغلافِ الحاكم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «شاشاتٌ بلا الغلافِ الحاكم» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0193-ب | ٣٠٧ من ٣٤٦ · التبنّي ٢١/٢٨٨ بالمقامِ القديم · وأداةُ قياسه عدّادٌ حيّ. | اختبارُ قياس: «شاشاتٌ بلا الغلافِ الحاكم» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0194-أ | دَينٌ بصري — «شاشاتٌ لم تُدقَّق بصريًّا» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «شاشاتٌ لم تُدقَّق بصريًّا» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0194-ب | ٣٣٨ من ٣٤٦ · ◆ صفرُ تدقيقٍ فعليّ · وأداةُ قياسه VT-10. | اختبارُ قياس: «شاشاتٌ لم تُدقَّق بصريًّا» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0195-أ | دَينٌ بصري — «شريطُ الفلاتر AS-06» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «شريطُ الفلاتر AS-06» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0195-ب | ٠/٣٤٦ · ◆ CSS بلا مستهلكٍ واحد · وأداةُ قياسه VT-04. | اختبارُ قياس: «شريطُ الفلاتر AS-06» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0196 | دَينٌ بصري — «شريطُ الأفعال AS-05»: ٤/٣٤٦ · — · وأداةُ قياسه VT-04. | اختبارُ قياس: «شريطُ الأفعال AS-05» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0197-أ | دَينٌ بصري — «شبكةُ الاثني عشر AS-07» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «شبكةُ الاثني عشر AS-07» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0197-ب | ٣/٣٤٦ · والسقفُ ١٤٤٠ يسري بصنفٍ قديمٍ سابقٍ للمواصفة · وأداةُ قياسه VT-04. | اختبارُ قياس: «شبكةُ الاثني عشر AS-07» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0198-أ | دَينٌ بصري — «الأرقامُ السياقيةُ AS-04» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «الأرقامُ السياقيةُ AS-04» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0198-ب | ١٠/٣٤٦ · | اختبارُ قياس: «الأرقامُ السياقيةُ AS-04» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0198-ج | وأداةُ قياسه VT-04. | اختبارُ قياس: «الأرقامُ السياقيةُ AS-04» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0199-أ | دَينٌ بصري — «محاضرُ اعتمادِ الشاشاتِ الثماني» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «محاضرُ اعتمادِ الشاشاتِ الثماني» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0199-ب | ٠/٨ · ◆ وAC-U3 يشترطها · وأداةُ قياسه إجراءٌ بشريّ. | اختبارُ قياس: «محاضرُ اعتمادِ الشاشاتِ الثماني» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0200-أ | دَينٌ بصري — «معاييرُ قبولٍ بلا أداة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قياس: «معاييرُ قبولٍ بلا أداة» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |
| UXR-0200-ب | ١٠ من ١٦ · ◆ فالبوابةُ تقيس ٦ فقط · وأداةُ قياسه VT-01..10. | اختبارُ قياس: «معاييرُ قبولٍ بلا أداة» يُقاس بأداتِه ويهبط بالترحيل |

## ▐ ٤-٧  ◆ تقسيمُ بوابةِ القبولِ ثلاثًا

15 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0201-أ | ◆ تُقسَّم بوابةُ القبولِ البصريِّ ثلاثًا — نطاقُ الحكم | اختبارُ تقسيم: ثلاثُ بواباتٍ مستقلةٌ بنتيجةٍ لكلٍّ |
| UXR-0201-ب | بنيويةً وتبنٍّ وتدقيقًا | اختبارُ تقسيم: ثلاثُ بواباتٍ مستقلةٌ بنتيجةٍ لكلٍّ |
| UXR-0201-ج | ولا تُعلَن خضراءَ قبل الثلاثِ معًا. | اختبارُ تقسيم: ثلاثُ بواباتٍ مستقلةٌ بنتيجةٍ لكلٍّ |
| UXR-0202-أ | البوابة «G5-A — البوابةُ البنيوية» — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: «G5-A — البوابةُ البنيوية» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0202-ب | تسأل «أتوجد الرموزُ والمكوناتُ في المكتبةِ والقشرة؟» · وتُقاس بـمسحُ ملفاتِ الأنماطِ والسلوك · ونتيجتُها ✔ ١٦/١٦ | اختبارُ بوابة: «G5-A — البوابةُ البنيوية» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0202-ج | ◆ لا تُقرأ نجاحًا لالتزامِ الشاشات. | اختبارُ بوابة: «G5-A — البوابةُ البنيوية» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0203-أ | البوابة «◆ G5-B — بوابةُ التبنّي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: «◆ G5-B — بوابةُ التبنّي» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0203-ب | تسأل «أتستدعي الشاشاتُ المكوناتَ فعلًا؟» · وتُقاس بـمسحُ كلِّ شاشةٍ بحثًا عن استدعاءِ كلِّ مكوّن · ونتيجتُها ◆ ٥/٣٤٦ = ١٫٤٪ | اختبارُ بوابة: «◆ G5-B — بوابةُ التبنّي» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0203-ج | ◆ هي البوابةُ الحقيقيةُ للتبنّي. | اختبارُ بوابة: «◆ G5-B — بوابةُ التبنّي» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0204-أ | البوابة «◆ G5-C — بوابةُ التدقيقِ البصري» — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: «◆ G5-C — بوابةُ التدقيقِ البصري» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0204-ب | تسأل «أفُحصت الشاشةُ بالمعاييرِ الستةَ عشرَ؟» · وتُقاس بـتقريرُ تدقيقٍ لكل شاشةٍ بشاهدٍ بصري · ونتيجتُها ◆ ٠/٣٤٦ | اختبارُ بوابة: «◆ G5-C — بوابةُ التدقيقِ البصري» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0204-ج | ◆ تحتاج بصرَ إنسانٍ أمام شاشة. | اختبارُ بوابة: «◆ G5-C — بوابةُ التدقيقِ البصري» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0205-أ | البوابة «◆ الحكم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: «◆ الحكم» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0205-ب | تسأل «لا تُعلَن G5 خضراءَ قبل الثلاثةِ معًا» · وتُقاس بـ— · ونتيجتُها ◆ والإعلانُ بواحدةٍ منها هو ما وقع | اختبارُ بوابة: «◆ الحكم» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |
| UXR-0205-ج | ◆ وRSK-U5 حذّر منه نصًّا. | اختبارُ بوابة: «◆ الحكم» لا تُقرأ نجاحًا لغيرها |

## ▐ ٤-٨  سجلاتُ الدَّينِ وبواباتُ الإغلاق

40 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0010-أ | سجلُّ الدَّين «Release Blockers — حواجزُ الإصدار» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0010-ب | لا يُطلَق قبل إغلاقها بالحالات الثلاث | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0010-ج | ◆ لا يُنقل بندٌ منها إلى غيرها لتجميلِ نسبةِ الإنجاز | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0010-د | والنقلُ يحتاج قرارَ مالكٍ موثَّقًا بحيثياته. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-أ | سجلُّ الدَّين «Architectural Debt — دَينٌ معماري» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-ب | بنيةٌ تحتاج قرارًا وخطةً | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-ج | لا تمنع الإطلاقَ بذاتها | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-د | تتراكم فتصير حاجزًا إن أُهملت | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-هـ | وتُراجَع كلَّ إصدار. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-أ | سجلُّ الدَّين «Adoption Debt — دَينُ تبنٍّ» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-ب | عدّاداتٌ ترتفع بالعملِ لا بالقرار | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-ج | ارتفاعُها دليلُ تقدمٍ | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-د | والصدقُ في إعلانها أهمُّ من رقمها. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-أ | سجلُّ الدَّين «◆ Operational Debt — دَينٌ تشغيلي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-ب | قياساتٌ تحتاج بيئةَ إنتاجٍ أو حملًا حقيقيًّا | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-ج | ◆ لا تُغلق على بيئةِ تطويرٍ | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-د | وتُعلَن صريحةً بحدِّ بيئتها. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0014-أ | سجلُّ الدَّين «◆ Documentation Debt — دَينٌ وثائقي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0014-ب | فجوةٌ بين النصِّ الحاكمِ والواقعِ المقيس | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0014-ج | ◆ مقامٌ قديمٌ أو مصطلحٌ منسوخٌ أو إحالةٌ مكسورة — تُغلق بالمصالحة. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0112-أ | بوابةُ الإغلاق «G0» — تجميدُ خطِّ الأساس — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G0 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0112-ب | شرطُها بصمةُ الكودِ والقاعدةِ والوثائقِ وبيانُ البناءِ وصفرُ مصدرٍ مجهول · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G0 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0113-أ | بوابةُ الإغلاق «G1» — الاتساقُ المعماري — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G1 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0113-ب | شرطُها صفرُ تعارضٍ بين الوثائقِ وصفرُ إحالةٍ مكسورةٍ وصفرُ مصطلحٍ قديمٍ وصفرُ رقمٍ بلا مقامٍ وصفرُ حكمٍ ببيتين · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G1 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0114-أ | بوابةُ الإغلاق «G2» — الحوكمةُ والصلاحيات — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G2 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0114-ب | شرطُها قلبٌ ناجحٌ وصفرُ كسرٍ غيرِ مبررٍ ومراجعةُ الأدوارِ السبعةِ والعشرينَ وسجلاتُ التدقيقِ والاطّلاعِ والتصديرِ فعّالة · ومالكُها الحوكمةُ والالتزام. | اختبارُ بوابة: G2 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0115-أ | بوابةُ الإغلاق «G3» — المخاطر — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G3 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0115-ب | شرطُها سجلٌّ مركزيٌّ واحدٌ وصفرُ مصدرٍ موازٍ ومساحةٌ نطاقيةٌ لكل إدارةٍ ومؤشراتٌ وضوابطُ وإشاراتٌ عاملةٌ وميدانيٌّ مثبَتٌ وسيناريوهاتٌ مجتازة · ومالكُها إدارةُ المخاطر. | اختبارُ بوابة: G3 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0116-أ | بوابةُ الإغلاق «G4» — الأفعالُ والأحداث — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G4 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0116-ب | شرطُها ٢٤٤/٢٤٤ بعمقِ ربطٍ معلَنٍ وصفرُ معالجِ كتابةٍ بلا حكمِ قبل/بعدَ أو استثناءٍ مسبَّبٍ وصفرُ حدثٍ بلا مستهلكٍ وصفرُ فعلٍ حاكمٍ بلا حارسٍ وصفرُ ماليٍّ بلا عكس · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G4 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0117-أ | بوابةُ الإغلاق «G5» — الواجهةُ والتجربة — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G5 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0117-ب | شرطُها مئةٌ بالمئةِ من الشاشاتِ المؤهَّلةِ تتبنى الغلافَ · وقشرةٌ موحَّدةٌ · ونظامٌ تصميميٌّ مطبَّقٌ · ومقارنةٌ بصريةٌ ناجحةٌ · ووصولٌ ناجحٌ · وشاشاتٌ تمثيليةٌ معتمدةٌ · وعيوبٌ حيةٌ مغلقة · ومالكُها فريقُ الواجهةِ والتصميم. | اختبارُ بوابة: G5 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0118-أ | بوابةُ الإغلاق «G6» — البياناتُ وغيرُ الوظيفية — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G6 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0118-ب | شرطُها عزلٌ ناجحٌ واستعادةٌ ناجحةٌ وحملٌ وتزامنٌ ونقطةُ وزمنُ استعادةٍ وتعافٍ وعقودُ واجهاتٍ مثبَتةٌ ولا كتابةَ للقديمةِ ولا طابورَ ميتًا غيرَ محكوم · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G6 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0119-أ | بوابةُ الإغلاق «G7» — القبولُ والإطلاق — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G7 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0119-ب | شرطُها محضرٌ أحدثُ من آخرِ تغييرٍ وتواقيعُ مكتملةٌ وتمرينُ رجوعٍ ناجحٌ وملاحظةُ إصدارٍ ومراقبةُ ما بعدَه وقرارُ المضيِّ · ومالكُها الرئيسُ التنفيذي. | اختبارُ بوابة: G7 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0120-أ | لا يُعلَن بندٌ مغلقًا إلا بتطابقِ القرارِ والتنفيذِ والدليلِ معًا | اختبارُ إغلاق: صفرُ بندٍ مغلقٍ بحالتين من ثلاث |
| UXR-0120-ب | وإحداها مفتوحةٌ تعني البندَ مفتوحًا. | اختبارُ إغلاق: صفرُ بندٍ مغلقٍ بحالتين من ثلاث |
| UXR-0121-أ | ◆ لا يُنقل بندٌ من حواجزِ الإصدارِ إلى الدَّينِ المؤجَّلِ لتجميلِ نسبةِ الإنجاز | اختبارُ نزاهة: كلُّ نقلٍ بين السجلاتِ له قرارٌ مؤرَّخٌ ومسبَّب |
| UXR-0121-ب | والنقلُ يحتاج قرارَ مالكٍ موثَّقًا بحيثياته. | اختبارُ نزاهة: كلُّ نقلٍ بين السجلاتِ له قرارٌ مؤرَّخٌ ومسبَّب |

## ▐ ٤-٩  عمقُ ربطِ الأفعال

67 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0015 | لا يُعدُّ الفعلُ مغلقًا من طرفٍ إلى طرفٍ إلا بإثباتِ السلسلةِ العشريةِ كاملةً: زرٌّ ثم مسارٌ ثم معالجٌ ثم حارسٌ ثم كتابةٌ ثم تدقيقٌ ثم حدثٌ ثم مستهلكٌ ثم عكسٌ ثم اختبار. | اختبارُ سلسلة: كلُّ فعلٍ حاكمٍ يُتتبَّع في الحلقاتِ العشرِ بلا انقطاع |
| UXR-0016-أ | عمودُ عمقِ الربط «Semantic_status» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Semantic_status» |
| UXR-0016-ب | يجيب «أالرمزُ يحمل معنًى واحدًا؟» · وشاهدُه صفرُ رمزٍ بمعنيين · وحالتُه ✔ 244/244. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Semantic_status» |
| UXR-0017-أ | عمودُ عمقِ الربط «Screen_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Screen_binding» |
| UXR-0017-ب | يجيب «أمربوطٌ بشاشةٍ معرَّفة؟» · وشاهدُه لكل فعلٍ شاشتُه · وحالتُه ✔ 244/244. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Screen_binding» |
| UXR-0018-أ | عمودُ عمقِ الربط «Route_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Route_binding» |
| UXR-0018-ب | يجيب «أمربوطٌ بمسارٍ حيّ؟» · وشاهدُه المسارُ يستقبل الطلب · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Route_binding» |
| UXR-0019-أ | عمودُ عمقِ الربط «Handler_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Handler_binding» |
| UXR-0019-ب | يجيب «أمربوطٌ بمعالجٍ مسمًّى؟» · وشاهدُه المعالجُ موجودٌ ويُنفَّذ · وحالتُه ◆ 31 مؤكَّدًا · 171 بمعالجِ صفحته · 42 معلَنًا. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Handler_binding» |
| UXR-0020-أ | عمودُ عمقِ الربط «Guard_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Guard_verified» |
| UXR-0020-ب | يجيب «أيمنعه حارسٌ في الخادم؟» · وشاهدُه محاولةٌ غيرُ مخوَّلةٍ تُرفض برمز · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Guard_verified» |
| UXR-0021-أ | عمودُ عمقِ الربط «Domain_write_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Domain_write_verified» |
| UXR-0021-ب | يجيب «أيكتب ما أعلن أنه يكتبه؟» · وشاهدُه مقارنةُ العقدِ بالكتابةِ الفعلية · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Domain_write_verified» |
| UXR-0022-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ Audit_before_after_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «◆ Audit_before_after_verified» |
| UXR-0022-ب | يجيب «أيُسجَّل ما قبلَ وما بعدُ؟» · وشاهدُه سجلُّ التدقيقِ يحمل القيمتين · وحالتُه ◆ 50 بقناةٍ · 142 دينَ توصيلٍ · ◆ و36 غيرُ محسوبةٍ في التصنيفين. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «◆ Audit_before_after_verified» |
| UXR-0023-أ | عمودُ عمقِ الربط «Event_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Event_verified» |
| UXR-0023-ب | يجيب «أينشر الحدثَ المعلَن؟» · وشاهدُه الحدثُ يظهر في الوسيط · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Event_verified» |
| UXR-0024-أ | عمودُ عمقِ الربط «Consumer_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Consumer_verified» |
| UXR-0024-ب | يجيب «أيستهلكه من أُعلن أنه يستهلكه؟» · وشاهدُه الأثرُ يقع عند المستهلك · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Consumer_verified» |
| UXR-0025-أ | عمودُ عمقِ الربط «Idempotency_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Idempotency_verified» |
| UXR-0025-ب | يجيب «أتُرفض إعادةُ النداء؟» · وشاهدُه الإعادةُ ترجع مرجعَ الأول · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Idempotency_verified» |
| UXR-0026-أ | عمودُ عمقِ الربط «Reversal_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Reversal_verified» |
| UXR-0026-ب | يجيب «أيُعكس بمرجعه؟» · وشاهدُه حركةٌ عاكسةٌ والأصلُ باقٍ · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Reversal_verified» |
| UXR-0027-أ | عمودُ عمقِ الربط «Uat_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Uat_verified» |
| UXR-0027-ب | يجيب «أاجتاز رحلةً حيةً بمستخدمٍ حقيقي؟» · وشاهدُه محضرُ UAT موقَّع · وحالتُه ◆ لم يبدأ. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Uat_verified» |
| UXR-0028-أ | دَينُ اثنين وأربعين ومئةِ معالجِ كتابةٍ بلا قناةِ قبل/بعدَ يُغلق إما بتوصيل القناةِ أو بقرارٍ موثَّقٍ أن طبيعةَ الفعلِ لا تملك قيمةَ «قبل» أو «بعد» | اختبارُ إغلاق: كلُّ معالجٍ إما موصولٌ أو مستثنًى بقرارٍ مسبَّب |
| UXR-0028-ب | ولا يُترك بلا حكم. | اختبارُ إغلاق: كلُّ معالجٍ إما موصولٌ أو مستثنًى بقرارٍ مسبَّب |
| UXR-0029-أ | ◆ ستةٌ وثلاثون معالجَ كتابةِ مجالٍ غيرُ محسوبةٍ في تصنيفِ تغطيةِ التدقيقِ | اختبارُ مصالحة: مجموعُ فئاتِ التغطيةِ يساوي ٢٢٨ بالضبط |
| UXR-0029-ب | إذ ٢٢٨ كتابةَ مجالٍ و٥٠ بقناةٍ و١٤٢ دينًا = ١٩٢ · والفارقُ يُصالَح ويُعلَن. | اختبارُ مصالحة: مجموعُ فئاتِ التغطيةِ يساوي ٢٢٨ بالضبط |
| UXR-0174-أ | ◆ ستةٌ من أعمدةِ عمقِ الربطِ الاثني عشرَ بلا تخزينٍ في القاعدة | اختبارُ تخزين: الأعمدةُ الاثنا عشرَ موجودةٌ ولكل فعلٍ حكمٌ في كلٍّ |
| UXR-0174-ب | وبوابةُ الأفعالِ لا تُغلق قبل تخزينِها وحكمِها لكل فعل. | اختبارُ تخزين: الأعمدةُ الاثنا عشرَ موجودةٌ ولكل فعلٍ حكمٌ في كلٍّ |
| UXR-0175-أ | عمودُ عمقِ الربط «① Semantic_status» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «① Semantic_status» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0175-ب | قيمتُه ٢٧٢/٢٧٢ — ✔ مخزَّنٌ ومكتمل. | اختبارُ عمود: «① Semantic_status» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0176-أ | عمودُ عمقِ الربط «② Screen_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «② Screen_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0176-ب | قيمتُه ٢٧٢/٢٧٢ — ✔ مخزَّنٌ ومكتمل. | اختبارُ عمود: «② Screen_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0177-أ | عمودُ عمقِ الربط «③ Route_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «③ Route_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0177-ب | قيمتُه ٢٧٢/٢٧٢ — ✔ مخزَّنٌ ومكتمل. | اختبارُ عمود: «③ Route_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0178-أ | عمودُ عمقِ الربط «④ Handler_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «④ Handler_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0178-ب | قيمتُه ٢٣٠/٢٧٢ | اختبارُ عمود: «④ Handler_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0178-ج | ◐ ٤٢ معلَنًا غيرَ مبني. | اختبارُ عمود: «④ Handler_binding» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0179-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ ⑤ Guard_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «◆ ⑤ Guard_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0179-ب | قيمتُه — | اختبارُ عمود: «◆ ⑤ Guard_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0179-ج | ◆ ✘ لا عمودَ في القاعدةِ | اختبارُ عمود: «◆ ⑤ Guard_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0179-د | ولا حكمَ مخزَّنًا لأي فعل. | اختبارُ عمود: «◆ ⑤ Guard_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0180-أ | عمودُ عمقِ الربط «⑥ Domain_write_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «⑥ Domain_write_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0180-ب | قيمتُه ٢٧٢/٢٧٢ | اختبارُ عمود: «⑥ Domain_write_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0180-ج | ✔ خلفَ الوسيطِ المركزي. | اختبارُ عمود: «⑥ Domain_write_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0181-أ | عمودُ عمقِ الربط «⑦ Event_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «⑦ Event_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0181-ب | قيمتُه ٢٦٥/٢٧٢ | اختبارُ عمود: «⑦ Event_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0181-ج | ◐ نصٌّ معلَنٌ لا تحققٌ حي. | اختبارُ عمود: «⑦ Event_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0182-أ | عمودُ عمقِ الربط «⑧ Consumer_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «⑧ Consumer_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0182-ب | قيمتُه ٢٦٥/٢٧٢ | اختبارُ عمود: «⑧ Consumer_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0182-ج | ◐ نصٌّ معلَنٌ لا تحققٌ حي. | اختبارُ عمود: «⑧ Consumer_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0183-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ ⑨ Audit_before_after» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «◆ ⑨ Audit_before_after» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0183-ب | قيمتُه ٥٠ قناةً · ١٤٢ مركزيًّا · ٣٨ معلَنة | اختبارُ عمود: «◆ ⑨ Audit_before_after» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0183-ج | ◐ المصالحةُ مغلقةٌ حسابيًّا. | اختبارُ عمود: «◆ ⑨ Audit_before_after» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0184-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ ⑩ Idempotency_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «◆ ⑩ Idempotency_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0184-ب | قيمتُه — | اختبارُ عمود: «◆ ⑩ Idempotency_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0184-ج | ◆ ✘ لا عمودَ في القاعدة. | اختبارُ عمود: «◆ ⑩ Idempotency_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0185-أ | عمودُ عمقِ الربط «⑪ Reversal_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «⑪ Reversal_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0185-ب | قيمتُه ٢٥٨/٢٧٢ — ◐ ١٤ بلا حكم. | اختبارُ عمود: «⑪ Reversal_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0186-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ ⑫ Uat_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «◆ ⑫ Uat_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0186-ب | قيمتُه — — ◆ ✘ لا عمودَ | اختبارُ عمود: «◆ ⑫ Uat_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0186-ج | و«لم يبدأ» لكل ٢٧٢ فعلًا. | اختبارُ عمود: «◆ ⑫ Uat_verified» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0187-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ الحكم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: «◆ الحكم» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0187-ب | قيمتُه ٦ من ١٢ مخزَّنة | اختبارُ عمود: «◆ الحكم» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |
| UXR-0187-ج | ◆ وG4 لا تُغلق قبل تخزينِ الستةِ الباقيةِ وحكمِها لكل فعل. | اختبارُ عمود: «◆ الحكم» مخزَّنٌ ومحكومٌ لكل فعل |

## ▐ ٤-١٠  قشرةُ التطبيق

33 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0030-أ | تُعاد بناءُ قشرةِ التطبيقِ أولًا قبل أي إصلاحٍ لشاشةٍ منفردة | اختبارُ منهج: صفرُ نمطٍ بصريٍّ موضعيٍّ يُضاف خارجَ القشرةِ والمكتبة |
| UXR-0030-ب | فإصلاحُ الشاشاتِ واحدةً واحدةً بأنماطٍ موضعيةٍ يكرر الفوضى ولا يُنهيها. | اختبارُ منهج: صفرُ نمطٍ بصريٍّ موضعيٍّ يُضاف خارجَ القشرةِ والمكتبة |
| UXR-0031-أ | مكوّنُ القشرة «AS-01» — الشريطُ العلوي — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: الشريطُ العلوي يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0031-ب | ٥٦–٦٤ بكسلًا · شعارٌ في طرفٍ ومبدّلُ سياقٍ في الوسطِ وأربعةُ أفعالٍ عالميةٍ في الطرف. | اختبارُ مواصفة: الشريطُ العلوي يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0032-أ | حكمُ «AS-01» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: صفرُ شريطٍ يتجاوز ٦٤ بكسلًا · وصفرُ أكثرَ من خمسةِ أفعالٍ ظاهرة |
| UXR-0032-ب | ◆ يُلغى الصندوقان الزائدان | اختبارُ قبول: صفرُ شريطٍ يتجاوز ٦٤ بكسلًا · وصفرُ أكثرَ من خمسةِ أفعالٍ ظاهرة |
| UXR-0032-ج | الإدارةُ والمسمّى والموظفُ تندمج في مبدّلٍ واحد | اختبارُ قبول: صفرُ شريطٍ يتجاوز ٦٤ بكسلًا · وصفرُ أكثرَ من خمسةِ أفعالٍ ظاهرة |
| UXR-0033-أ | مكوّنُ القشرة «AS-02» — مبدّلُ السياق — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: مبدّلُ السياق يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0033-ب | عنصرٌ واحدٌ يعرض «الإدارة | اختبارُ مواصفة: مبدّلُ السياق يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0033-ج | الصفةُ النشطة» ويفتح: الصفةَ والإدارةَ والنطاقَ وتبديلَ الصفة. | اختبارُ مواصفة: مبدّلُ السياق يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0034-أ | حكمُ «AS-02» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: المستخدمُ بصفتين يعرف بأيِّهما يعمل في أقلَّ من ثانيتين |
| UXR-0034-ب | ◆ اسمُ الشخصِ في قائمةِ الحسابِ لا صندوقًا ثالثًا دائمًا | اختبارُ قبول: المستخدمُ بصفتين يعرف بأيِّهما يعمل في أقلَّ من ثانيتين |
| UXR-0035-أ | مكوّنُ القشرة «AS-03» — السايدبار — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: السايدبار يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0035-ب | حالتان فقط: موسَّعٌ ٢٦٤ بكسلًا · ومختصرٌ ٦٨ بكسلًا بأيقوناتٍ وتلميح. | اختبارُ مواصفة: السايدبار يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0036-أ | حكمُ «AS-03» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: صفرُ عنصرٍ مكرر · وصفرُ عنصرٍ لا يملكه المستخدم |
| UXR-0036-ب | ◆ لا ترقيمَ «أولًا/ثانيًا» في النصِّ اليوميِّ · والمجموعةُ المفتوحةُ ظاهرةٌ والعنصرُ النشطُ مميَّز | اختبارُ قبول: صفرُ عنصرٍ مكرر · وصفرُ عنصرٍ لا يملكه المستخدم |
| UXR-0037-أ | مكوّنُ القشرة «AS-04» — عنوانُ الصفحة — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: عنوانُ الصفحة يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0037-ب | سطرٌ واحدٌ بالعنوانِ وسطرٌ ثانٍ صغيرٌ بالأرقامِ السياقية. | اختبارُ مواصفة: عنوانُ الصفحة يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0038 | حكمُ «AS-04»: ◆ لا ترويسةً برتقاليةً تملأ ربعَ الشاشة | اختبارُ قبول: الجدولُ يبدأ في أول ٣٠٪ من ارتفاع الصفحة |
| UXR-0039-أ | مكوّنُ القشرة «AS-05» — شريطُ الأفعال — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: شريطُ الأفعال يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0039-ب | إجراءٌ رئيسٌ واحدٌ مملوءٌ · وبحثٌ · ومنظرٌ محفوظٌ · وفلاترُ · وتخصيصُ أعمدةٍ · وتصديرٌ · وقائمةُ أفعال. | اختبارُ مواصفة: شريطُ الأفعال يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0040-أ | حكمُ «AS-05» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: المستخدمُ يميّز الإجراءَ الرئيسَ من الثانويِّ بلا قراءة |
| UXR-0040-ب | ◆ ثلاثةُ مستوياتٍ بصريةٍ لا لونيةٍ فقط | اختبارُ قبول: المستخدمُ يميّز الإجراءَ الرئيسَ من الثانويِّ بلا قراءة |
| UXR-0040-ج | ولا تسعةُ أزرارٍ متساويةِ الوزن | اختبارُ قبول: المستخدمُ يميّز الإجراءَ الرئيسَ من الثانويِّ بلا قراءة |
| UXR-0041-أ | مكوّنُ القشرة «AS-06» — شريطُ الفلاتر — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: شريطُ الفلاتر يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0041-ب | مطويٌّ افتراضيًّا · يُظهر عددَ المفعَّلِ ويتيح تفريغَه بضغطة. | اختبارُ مواصفة: شريطُ الفلاتر يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0042 | حكمُ «AS-06»: والبحثُ داخلَ شريطِ أدواتِ الجدولِ لا بعيدًا عنه | اختبارُ قبول: صفرُ فلترٍ مفعَّلٍ لا يظهر عدَدُه |
| UXR-0043-أ | مكوّنُ القشرة «AS-07» — منطقةُ المحتوى — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: منطقةُ المحتوى يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0043-ب | شبكةُ اثني عشرَ عمودًا · حاشيةٌ ٢٤–٣٢ · بين البطاقاتِ ١٦–٢٤ · حشوةُ البطاقةِ ٢٠–٢٤. | اختبارُ مواصفة: منطقةُ المحتوى يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0044 | حكمُ «AS-07»: ◆ وأقصى عرضِ محتوًى ١٤٤٠ يتوسط فوقه | اختبارُ قبول: صفرُ تمريرٍ أفقيٍّ للصفحةِ على ١٢٨٠ فأعلى |
| UXR-0045-أ | مكوّنُ القشرة «AS-08» — التنبيهاتُ والبلاغ — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: التنبيهاتُ والبلاغ يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0045-ب | جرسٌ بعددٍ حقيقيٍّ · وزرُّ بلاغٍ سياقيٌّ ثابتُ الموضع. | اختبارُ مواصفة: التنبيهاتُ والبلاغ يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0046 | حكمُ «AS-08»: ◆ ورسائلُ النظامِ تُعرض في الشاشةِ لا في الرابط | اختبارُ قبول: صفرُ رسالةِ حوكمةٍ تظهر في شريط العنوان |

## ▐ ٤-١١  نواةُ المكونات

44 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0047-أ | تُبنى نواةُ عشرين مكوّنًا حيًّا قبل ترحيلِ أيِّ شاشة | اختبارُ ترتيب: صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل بناءِ مكوناتها |
| UXR-0047-ب | ولا تُرحَّل شاشةٌ إلى مكوّنٍ لم يُبنَ. | اختبارُ ترتيب: صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل بناءِ مكوناتها |
| UXR-0048-أ | المكوّن «UI-01» — Page Header — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Page Header مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0048-ب | العنوانُ والأرقامُ السياقيةُ ومسارُ التنقل · وحكمُه: صفرُ ترويسةٍ مختلفةٍ بلا مبرر. | اختبارُ مكوّن: Page Header مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0049-أ | المكوّن «UI-02» — Toolbar — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Toolbar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0049-ب | الإجراءُ الرئيسُ والبحثُ والمناظرُ والتصدير · وحكمُه: ثلاثةُ مستوياتٍ بصرية. | اختبارُ مكوّن: Toolbar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0050-أ | المكوّن «UI-03» — Filter Bar — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Filter Bar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0050-ب | مطويٌّ بعدَّادٍ وتفريغٍ بضغطة · وحكمُه: يعرض عددَ المفعَّل. | اختبارُ مكوّن: Filter Bar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0051-أ | المكوّن «UI-04» — Saved Views — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Saved Views مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0051-ب | منتقي المنظرِ الشخصيِّ والمعتمَد · وحكمُه: إلزاميٌّ في الشاشات الطويلة. | اختبارُ مكوّن: Saved Views مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0052-أ | المكوّن «UI-05» — Data Table — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Data Table مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0052-ب | ترويسةٌ ثابتةٌ وفرزٌ وتثبيتٌ وتحديدٌ متعدد · وحكمُه: ◆ حارسٌ يمنع بلوغَ صفرِ أعمدة. | اختبارُ مكوّن: Data Table مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0053-أ | المكوّن «UI-06» — Column Customizer — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Column Customizer مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0053-ب | تخصيصُ الأعمدةِ وإظهارُ الكل · وحكمُه: ◆ لا يُسمح بإخفاءِ كلِّ الأعمدة. | اختبارُ مكوّن: Column Customizer مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0054-أ | المكوّن «UI-07» — KPI Card — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: KPI Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0054-ب | العنوانُ والقيمةُ والوحدةُ والفترةُ والمقارنةُ والحالةُ والتعمّق · وحكمُه: ◆ صفرُ رقمٍ بلا هذه السبعة. | اختبارُ مكوّن: KPI Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0055-أ | المكوّن «UI-08» — Task Card — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Task Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0055-ب | المهمةُ ومهلتُها ومصدرُها وإجراؤها · وحكمُه: تظهر أعلى اللوحةِ لا أسفلها. | اختبارُ مكوّن: Task Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0056-أ | المكوّن «UI-09» — Approval Card — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Approval Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0056-ب | ما ينتظر قرارَه بسقفِه وأثرِ تأخيره · وحكمُه: صندوقٌ واحدٌ في المنصة. | اختبارُ مكوّن: Approval Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0057-أ | المكوّن «UI-10» — Alert List — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Alert List مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0057-ب | تنبيهاتٌ بإجراءٍ لا إحاطةٍ فقط · وحكمُه: التنبيهُ الذي يتطلب فعلًا يولّد مهمة. | اختبارُ مكوّن: Alert List مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0058-أ | المكوّن «UI-11» — Empty State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Empty State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0058-ب | لا بياناتَ بعدُ | اختبارُ مكوّن: Empty State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0058-ج | سببٌ وزرُّ إنشاء · وحكمُه: ◆ لا أصفارٌ عملاقةٌ بدلَها. | اختبارُ مكوّن: Empty State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0059-أ | المكوّن «UI-12» — No Results State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: No Results State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0059-ب | لا نتائجَ لبحثك | اختبارُ مكوّن: No Results State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0059-ج | اقتراحُ تفريغِ الفلاتر · وحكمُه: ◆ تُميَّز عن الفارغة. | اختبارُ مكوّن: No Results State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0060-أ | المكوّن «UI-13» — Error State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Error State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0060-ب | ما حدثَ وكيف يُصحَّح ورمزُ الخطأ · وحكمُه: لا نصَّ تقنيًّا خامًّا. | اختبارُ مكوّن: Error State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0061-أ | المكوّن «UI-14» — Access State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Access State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0061-ب | سببُ الحجبِ ومن يمنح الصلاحية · وحكمُه: لا يُصيَّر المحتوى أصلًا. | اختبارُ مكوّن: Access State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0062-أ | المكوّن «UI-15» — Loading Skeleton — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Loading Skeleton مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0062-ب | هيكلٌ يشبه المحتوى القادم · وحكمُه: لا شاشةٌ بيضاءُ ولا دوّار. | اختبارُ مكوّن: Loading Skeleton مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0063-أ | المكوّن «UI-16» — Sync State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Sync State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0063-ب | متصلٌ · دون اتصالٍ · قيدَ المزامنةِ · فشلت · عددُ المعلَّق · وحكمُه: ◆ ظاهرٌ دائمًا في الميدانية. | اختبارُ مكوّن: Sync State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0064-أ | المكوّن «UI-17» — Chart — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Chart مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0064-ب | ◆ لا يُعرض بلا بياناتٍ ولا بمحاورَ افتراضية · وحكمُه: نمطٌ أو وسمٌ مع اللون · ووسيلةُ إيضاحٍ ودرجةُ تعمّق. | اختبارُ مكوّن: Chart مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0065-أ | المكوّن «UI-18» — Drawer / Modal — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Drawer / Modal مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0065-ب | ثلاثةُ أحجامٍ وإجراءٌ رئيسٌ واحدٌ وإغلاقٌ بمفتاح · وحكمُه: تأكيدُ الإغلاقِ عند تغييراتٍ غيرِ محفوظة. | اختبارُ مكوّن: Drawer / Modal مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0066-أ | المكوّن «UI-19» — Toast / Pagination — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Toast / Pagination مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0066-ب | تأكيدٌ لحظيٌّ · وترقيمٌ يُظهر الإجمالي · وحكمُه: لا معلومةَ لا تتكرر في التوست. | اختبارُ مكوّن: Toast / Pagination مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0067-أ | المكوّن «UI-20» — Import / Export Panel — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Import / Export Panel مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0067-ب | الخياراتُ الثمانيةُ والفحوصُ الثمانيةَ عشرَ والمعاينة · وحكمُه: سجلُّ تصديرٍ بتسعةِ بنود. | اختبارُ مكوّن: Import / Export Panel مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |

## ▐ ٤-١٢  الشاشاتُ التمثيليةُ وحالُها المقيس

44 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0068-أ | تُعاد بناءُ ثمانِ شاشاتٍ تمثيليةٍ على القشرةِ والمكوناتِ وتُعتمد نماذجَ حيةً | اختبارُ نموذج: الثمانيةُ معتمدةٌ بصفرِ كسرٍ قبل أي تعميم |
| UXR-0068-ب | ثم تُرحَّل البقيةُ بدفعاتٍ ولا تُعمَّم قبل اعتمادها. | اختبارُ نموذج: الثمانيةُ معتمدةٌ بصفرِ كسرٍ قبل أي تعميم |
| UXR-0069-أ | الشاشةُ التمثيلية «لوحة الرئيس التنفيذي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «لوحة الرئيس التنفيذي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0069-ب | تُعاد بناؤها لأن ◆ الأصفارُ العملاقةُ والرسمُ المكسورُ والمساحةُ البرتقالية · ومكوناتُها UI-07 · UI-11 · UI-17 · AS-01 · AS-04 · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «لوحة الرئيس التنفيذي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0070-أ | الشاشةُ التمثيلية «لوحة إدارة التشغيل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «لوحة إدارة التشغيل» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0070-ب | تُعاد بناؤها لأن الأرقامُ بلا فترةٍ ولا وحدةٍ · ومهامي أسفلَ العام · ومكوناتُها UI-07 · UI-08 · UI-09 · UI-10 · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «لوحة إدارة التشغيل» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0071-أ | الشاشةُ التمثيلية «مساحة عملي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «مساحة عملي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0071-ب | تُعاد بناؤها لأن ترتيبُ الأولويةِ معكوسٌ · ومكوناتُها UI-08 · UI-09 · UI-10 · AS-05 · ومخاطرتُها متوسطة. | اختبارُ شاشة: «مساحة عملي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0072-أ | الشاشةُ التمثيلية «العقود» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «العقود» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0072-ب | تُعاد بناؤها لأن تسعةُ أزرارٍ متساويةٍ · والجدولُ متأخرٌ · وصفرُ أعمدةٍ ممكن · ومكوناتُها UI-02 · UI-03 · UI-04 · UI-05 · UI-06 · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «العقود» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0073-أ | الشاشةُ التمثيلية «التايم شيت» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0073-ب | تُعاد بناؤها لأن ميدانيةٌ | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0073-ج | جوالٌ أولًا ودون اتصال · ومكوناتُها UI-16 · AS-07 · CM-00 محورُ الاتصال · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0074-أ | الشاشةُ التمثيلية «أمر الصيانة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «أمر الصيانة» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0074-ب | تُعاد بناؤها لأن سلسلةُ اعتمادٍ وحالاتُ تحرير · ومكوناتُها UI-09 · UI-18 · CM-00 محورُ التحرير · ومخاطرتُها متوسطة. | اختبارُ شاشة: «أمر الصيانة» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0075-أ | الشاشةُ التمثيلية «ملف المورد» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «ملف المورد» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0075-ب | تُعاد بناؤها لأن ملفٌّ أمٌّ بتبويباتٍ وحقولٍ حساسة · ومكوناتُها UI-01 · UI-18 · CM-00 محورُ الصلاحية · ومخاطرتُها متوسطة. | اختبارُ شاشة: «ملف المورد» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0076-أ | الشاشةُ التمثيلية «مساحة المخاطر» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0076-ب | تُعاد بناؤها لأن ◆ مكوّنٌ واحدٌ بنطاقٍ متغيرٍ لأربعَ عشرةَ إدارة · ومكوناتُها UI-05 · UI-07 · UI-17 · CM-00 كامل · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0163-أ | ◆ لا تُعلَن الشاشةُ التمثيليةُ معتمدةً بلا محضرِ اعتمادٍ | اختبارُ محضر: ثمانيةُ محاضرَ موقَّعةٌ قبل أي تعميم |
| UXR-0163-ب | وصفرُ محضرٍ لأي شاشةٍ من الثماني. | اختبارُ محضر: ثمانيةُ محاضرَ موقَّعةٌ قبل أي تعميم |
| UXR-0164-أ | الشاشةُ التمثيلية «مساحة عملي» | اختبارُ شاشة: «مساحة عملي» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0164-ب | الملفُّ main/my_workspace.php · مؤشراتُها ١/٧ · حالتُها ◐ جزئي · وما يلزمها إعادةُ بناءٍ كاملةٍ ومحضرُ اعتماد. | اختبارُ شاشة: «مساحة عملي» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0165-أ | الشاشةُ التمثيلية «أمر الصيانة» | اختبارُ شاشة: «أمر الصيانة» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0165-ب | الملفُّ Maintenance/orders.php · مؤشراتُها ١/٧ · حالتُها ◐ جزئي · وما يلزمها إعادةُ بناءٍ ومحضر. | اختبارُ شاشة: «أمر الصيانة» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0166-أ | الشاشةُ التمثيلية «ملف المورد» | اختبارُ شاشة: «ملف المورد» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0166-ب | الملفُّ Suppliers/supplier_profile.php · مؤشراتُها ١/٧ · حالتُها ◐ جزئي · وما يلزمها إعادةُ بناءٍ ومحضر. | اختبارُ شاشة: «ملف المورد» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0167-أ | الشاشةُ التمثيلية «◆ لوحة الرئيس التنفيذي» | اختبارُ شاشة: «◆ لوحة الرئيس التنفيذي» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0167-ب | الملفُّ main/dashboard.php · مؤشراتُها ٠/٧ · حالتُها ◆ ✘ لم تُمسّ · وما يلزمها ◆ ١٣٩٨ سطرًا · صفرُ مكوّنٍ · ٣ رسومٍ بلا حارسٍ · وهي صفحةُ الهبوطِ بعد الدخول. | اختبارُ شاشة: «◆ لوحة الرئيس التنفيذي» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0168-أ | الشاشةُ التمثيلية «لوحة إدارة التشغيل» | اختبارُ شاشة: «لوحة إدارة التشغيل» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0168-ب | الملفُّ main/role_board.php · مؤشراتُها يُقاس · حالتُها ◐ جزئي · وما يلزمها إعادةُ بناءٍ ومحضر. | اختبارُ شاشة: «لوحة إدارة التشغيل» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0169-أ | الشاشةُ التمثيلية «العقود» | اختبارُ شاشة: «العقود» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0169-ب | الملفُّ Contracts/contracts.php · مؤشراتُها يُقاس · حالتُها ◐ جزئي · وما يلزمها إعادةُ بناءٍ ومحضر. | اختبارُ شاشة: «العقود» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0170-أ | الشاشةُ التمثيلية «التايم شيت» — الملفُّ | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0170-ب | مؤشراتُها يُقاس · حالتُها ◐ جزئي · وما يلزمها إعادةُ بناءٍ ومحضرٌ + اختبارٌ على جهازٍ فعلي. | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0171-أ | الشاشةُ التمثيلية «مساحة المخاطر» | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0171-ب | الملفُّ Risk/* · مؤشراتُها ◆ الأعلى · حالتُها ◐ الأفضلُ حالًا · وما يلزمها ◆ المجلدُ الوحيدُ المتبنّي | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0171-ج | ومستبعَدٌ من المقام. | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0172-أ | الشاشةُ التمثيلية «◆ الحكم» — الملفُّ — · مؤشراتُها | اختبارُ شاشة: «◆ الحكم» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0172-ب | حالتُها ◆ صفرُ محضرِ اعتمادٍ لأي شاشة · وما يلزمها ◆ وAC-U3 يشترطه | اختبارُ شاشة: «◆ الحكم» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0172-ج | فالمرحلةُ الثالثةُ لم تبدأ فعليًّا. | اختبارُ شاشة: «◆ الحكم» تبلغ سبعةَ مؤشراتٍ ولها محضرُ اعتماد |
| UXR-0173-أ | ◆ صفحةُ الهبوطِ بعد الدخولِ أخطرُ الثماني — نطاقُ الحكم | اختبارُ أولوية: صفحةُ الهبوطِ أولُ ما يُعاد بناؤه في المرحلةِ الثالثة |
| UXR-0173-ب | ألفٌ وثلاثُ مئةٍ وثمانيةٌ وتسعون سطرًا · صفرُ مكوّنٍ · ثلاثةُ رسومٍ بلا حارس | اختبارُ أولوية: صفحةُ الهبوطِ أولُ ما يُعاد بناؤه في المرحلةِ الثالثة |
| UXR-0173-ج | بينها الرسمُ المرصودُ نفسُه في عيبِ الرسوم. | اختبارُ أولوية: صفحةُ الهبوطِ أولُ ما يُعاد بناؤه في المرحلةِ الثالثة |

## ▐ ٤-١٣  العيوبُ الحيةُ المرصودة

35 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0077-أ | عيوبُ النظامِ الحيِّ المرصودةُ تدخل سجلًّا رسميًّا بحقولها كاملةً | اختبارُ سجل: كلُّ عيبٍ بمعرّفٍ ومالكٍ وخطورةٍ ودليلِ إغلاق |
| UXR-0077-ب | ولا تُعالَج بإصلاحٍ صامتٍ ولا تُدفن في «الفجوات المتبقية». | اختبارُ سجل: كلُّ عيبٍ بمعرّفٍ ومالكٍ وخطورةٍ ودليلِ إغلاق |
| UXR-0078-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-01» | اختبارُ إغلاق: الحقلُ يعرض المسمّى في كل الصفاتِ الـ27 |
| UXR-0078-ب | المسمّى الوظيفيُّ يعرض اسمَ الشخصِ بدل المسمّى · خطورتُه حرجة · الشاهدُ: ظهر في ستِّ شاشاتٍ بصفةِ «الإدارة التنفيذية» وصحيحًا بصفةِ «مسؤول التشغيل» · السبب: عيبُ ربطِ حقلٍ لا عيبُ تصميم · مالكُه الحوكمةُ ومكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: الحقلُ يعرض المسمّى في كل الصفاتِ الـ27 |
| UXR-0079-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-02» | اختبارُ إغلاق: العدّادُ يطابق الجدولَ المصدرَ في كل نطاق |
| UXR-0079-ب | عدّادُ العقودِ يعرض صفرًا واللوحةُ فيها ٢٥٠ عقدًا · خطورتُه ◆ حرجة · الشاهدُ: لوحةُ الرئيسِ تعرض العملاءَ والمشاريعَ والمستخدمينَ والعقودَ صفرًا · وشاشةُ العقودِ تعرض ٢٥٠ · السبب: ◆ استعلامٌ مكسورٌ لا نطاقٌ خاطئ | اختبارُ إغلاق: العدّادُ يطابق الجدولَ المصدرَ في كل نطاق |
| UXR-0079-ج | ويضرب الثقةَ في كل رقمٍ آخر · مالكُه المالكُ الوظيفيُّ للوحة. | اختبارُ إغلاق: العدّادُ يطابق الجدولَ المصدرَ في كل نطاق |
| UXR-0080-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-03» | اختبارُ إغلاق: كلُّ عدّادٍ يذكر مقامَه ومصدرَه بحسب التصنيف الخماسي |
| UXR-0080-ب | عدّادٌ أكبرُ من مقامِ بياناتِه المحتمل · خطورتُه عالية · الشاهدُ: «٤٨٧٤٦ وحدةً تنتظر الاعتماد» وإجماليُّ الوحداتِ في القاعدةِ ٤٨٥٢٥ · السبب: إما يعدّ شيئًا آخرَ أو أحدُهما خطأ | اختبارُ إغلاق: كلُّ عدّادٍ يذكر مقامَه ومصدرَه بحسب التصنيف الخماسي |
| UXR-0080-ج | ولا مقامَ معلَنًا · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: كلُّ عدّادٍ يذكر مقامَه ومصدرَه بحسب التصنيف الخماسي |
| UXR-0081-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-04» | اختبارُ إغلاق: UI-06 يمنع النزولَ تحت حدٍّ أدنى ويبيّن السبب |
| UXR-0081-ب | الجدولُ يبلغ صفرَ أعمدةٍ بعد «إخفاء الكل» · خطورتُه عالية · الشاهدُ: بقي عمودان فقط والحالةُ حُفظت | اختبارُ إغلاق: UI-06 يمنع النزولَ تحت حدٍّ أدنى ويبيّن السبب |
| UXR-0081-ج | والمستخدمُ يرى جدولًا فارغًا لا يعرف سببَه · السبب: لا حارسَ يمنع إخفاءَ كلِّ الأعمدة · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-06 يمنع النزولَ تحت حدٍّ أدنى ويبيّن السبب |
| UXR-0082-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-05» | اختبارُ إغلاق: فاحصُ التنقلِ يكشف التكرارَ ويوقف التوليد |
| UXR-0082-ب | تكرارُ عناصرَ في السايدبار · خطورتُه متوسطة · الشاهدُ: «للخاطر | اختبارُ إغلاق: فاحصُ التنقلِ يكشف التكرارَ ويوقف التوليد |
| UXR-0082-ج | القرارات العليا» و«للخاطر التجارية» ظهر كلٌّ مرتين · السبب: ◆ خطأُ توليدٍ لا يكشفه فاحصُ التنقل · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: فاحصُ التنقلِ يكشف التكرارَ ويوقف التوليد |
| UXR-0083-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-06» | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0083-ب | رسالةُ حوكمةٍ تظهر في شريط العنوانِ ولا تُعرض في الشاشة · خطورتُه متوسطة · الشاهدُ: «الشاشةُ غيرُ مسجَّلة | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0083-ج | فلا تُمنح صلاحيتُها لأحد» تُمرَّر في الرابط · السبب: الحكمُ ضاع | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0083-د | والمستخدمُ لا يراه · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0084-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-07» | اختبارُ إغلاق: UI-17: لا رسمَ بلا بياناتٍ — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة |
| UXR-0084-ب | الرسمُ يعرض محاورَ افتراضيةً بلا بيانات · خطورتُه عالية · الشاهدُ: «مسارُ الأداء اليومي» من ‎−١ إلى ١ بخطٍّ مسطحٍ عند الصفر · السبب: سلوكٌ افتراضيٌّ للمكتبةِ يبدو خللًا · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-17: لا رسمَ بلا بياناتٍ — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة |
| UXR-0085-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-08» | اختبارُ إغلاق: UI-11 يعرض السببَ والإجراءَ لا رقمًا |
| UXR-0085-ب | أصفارٌ عملاقةٌ بدل حالةٍ فارغة · خطورتُه عالية · الشاهدُ: «٠٠» بحجمٍ ضخمٍ في أربعِ بطاقاتٍ على مساحةٍ برتقاليةٍ واسعة · السبب: يبدو خللًا أو نائبَ محتوًى لا حالةً محكومة · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-11 يعرض السببَ والإجراءَ لا رقمًا |
| UXR-0086-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-09» | اختبارُ إغلاق: الواجهةُ محايدةٌ والمؤسسيُّ لونُ تمييزٍ محدود |
| UXR-0086-ب | اللونُ المؤسسيُّ يملأ ولا يوجّه · خطورتُه عالية · الشاهدُ: البرتقاليُّ يملأ الترويسةَ والفلاترَ والبطاقاتِ ونصفَ اللوحة · السبب: يلغي التسلسلَ البصريَّ | اختبارُ إغلاق: الواجهةُ محايدةٌ والمؤسسيُّ لونُ تمييزٍ محدود |
| UXR-0086-ج | يضعف دلالاتِ الخطرِ والنجاح · مالكُه فريقُ التصميم. | اختبارُ إغلاق: الواجهةُ محايدةٌ والمؤسسيُّ لونُ تمييزٍ محدود |
| UXR-0087-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-10» | اختبارُ إغلاق: AS-07: شبكةُ اثني عشرَ وسلّمُ مسافاتٍ من ٤ |
| UXR-0087-ب | لا شبكةَ محاذاةٍ ولا سلّمَ مسافات · خطورتُه عالية · الشاهدُ: بطاقاتٌ متفاوتةٌ وفراغاتٌ بلا وظيفةٍ وعناصرُ من خطوطٍ مختلفة · السبب: الصفحاتُ لا تتبع شبكةً ولا سلّمًا موحَّدًا · مالكُه فريقُ التصميم. | اختبارُ إغلاق: AS-07: شبكةُ اثني عشرَ وسلّمُ مسافاتٍ من ٤ |
| UXR-0088-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-11» | اختبارُ إغلاق: أحدَ عشرَ نمطًا · والغربيةُ للتخزينِ والميلاديُّ للحساب |
| UXR-0088-ب | الخطوطُ والأرقامُ والتواريخُ غيرُ متسقة · خطورتُه متوسطة · الشاهدُ: أحجامٌ متعددةٌ · وتاريخٌ إنجليزيٌّ في واجهةٍ عربيةٍ · وأرقامٌ مختلطة · السبب: لا سلّمَ خطوطٍ موحَّدًا ولا حكمًا للأرقامِ والتقويم · مالكُه فريقُ التصميم. | اختبارُ إغلاق: أحدَ عشرَ نمطًا · والغربيةُ للتخزينِ والميلاديُّ للحساب |
| UXR-0089-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-12» | اختبارُ إغلاق: UI-07 بحقوله السبعةِ إلزامًا |
| UXR-0089-ب | بطاقاتُ المؤشراتِ بلا فترةٍ ولا وحدةٍ ولا تعمّق · خطورتُه عالية · الشاهدُ: رقمٌ واحدٌ في الوسطِ بلا مقارنةٍ ولا اتجاهٍ ولا مصدر · السبب: الرقمُ وحدَه ليس قرارًا · مالكُه المالكون الوظيفيون. | اختبارُ إغلاق: UI-07 بحقوله السبعةِ إلزامًا |
| UXR-0090-أ | لا يقتصر الفحصُ على العيوبِ الاثني عشرَ المرصودة | اختبارُ شمول: تقريرُ تدقيقٍ بصريٍّ يغطي كلَّ شاشةٍ مؤهَّلة |
| UXR-0090-ب | بل يُنفَّذ تدقيقٌ بصريٌّ كاملٌ على الشاشاتِ كلِّها بقائمةِ الفحصِ المعتمدة. | اختبارُ شمول: تقريرُ تدقيقٍ بصريٍّ يغطي كلَّ شاشةٍ مؤهَّلة |

## ▐ ٤-١٤  معاييرُ القبولِ البصري

30 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0091-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-01» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: مسحُ الأنماطِ ومقارنتُها بالطبقاتِ الثلاث |
| UXR-0091-ب | صفرُ لونٍ أو حجمٍ أو استدارةٍ خارج الرموز. | اختبارُ قبول: مسحُ الأنماطِ ومقارنتُها بالطبقاتِ الثلاث |
| UXR-0092-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-02» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| UXR-0092-ب | صفرُ رسمٍ بلا بياناتٍ يعرض محاورَ افتراضية. | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| UXR-0093-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-03» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| UXR-0093-ب | صفرُ بطاقةِ مؤشرٍ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدرٍ وتعمّق. | اختبارُ قبول: فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| UXR-0094-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-04» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ أيقونيّ |
| UXR-0094-ب | صفرُ أيقونةٍ حاكمةٍ بلا تسميةٍ أو تلميح. | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ أيقونيّ |
| UXR-0095-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-05» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: اختبارُ الحالاتِ الأربعِ في كل شاشة |
| UXR-0095-ب | صفرُ خلطٍ بين الفارغِ ولا نتائجَ والخطأِ ولا صلاحية. | اختبارُ قبول: اختبارُ الحالاتِ الأربعِ في كل شاشة |
| UXR-0096-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-06» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ الشاشاتِ فوق عشرين عمودًا |
| UXR-0096-ب | صفرُ شاشةٍ طويلةٍ بلا مناظرَ وإظهارِ كلِّ الأعمدة. | اختبارُ قبول: فحصُ الشاشاتِ فوق عشرين عمودًا |
| UXR-0097 | معيارُ القبولِ البصري «VA-07»: ◆ صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدة. | اختبارُ قبول: محاولةُ إخفاءِ الكلِّ تُرفض بحدٍّ أدنى |
| UXR-0098-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-08» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: مسحُ المسارات |
| UXR-0098-ب | صفرُ رسالةِ نظامٍ تظهر في الرابطِ دون الشاشة. | اختبارُ قبول: مسحُ المسارات |
| UXR-0099 | معيارُ القبولِ البصري «VA-09»: نجاحُ الاتجاهِ من اليمين في كل مكوّن. | اختبارُ قبول: اختبارُ كلِّ مكوّنٍ في الاتجاهين |
| UXR-0100 | معيارُ القبولِ البصري «VA-10»: نجاحُ التنقلِ بلوحة المفاتيح. | اختبارُ قبول: دورةٌ كاملةٌ بلا فأرة |
| UXR-0101-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-11» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: تكبيرٌ وفحصُ فقدِ الوظيفة |
| UXR-0101-ب | نجاحُ إعادةِ التدفقِ عند تكبيرِ مئتين بالمئة. | اختبارُ قبول: تكبيرٌ وفحصُ فقدِ الوظيفة |
| UXR-0102-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-12» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: ١٢٨٠×٧٢٠ · ١٣٦٦×٧٦٨ · ١٤٤٠×٩٠٠ · ١٩٢٠×١٠٨٠ |
| UXR-0102-ب | نجاحُ التجاوبِ على أربعِ دقاتٍ مستهدفة. | اختبارُ قبول: ١٢٨٠×٧٢٠ · ١٣٦٦×٧٦٨ · ١٤٤٠×٩٠٠ · ١٩٢٠×١٠٨٠ |
| UXR-0103-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-13» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: والتمريرُ داخلَ الجدولِ عند الضرورةِ فقط |
| UXR-0103-ب | صفرُ تمريرٍ أفقيٍّ للصفحةِ على المكتبية. | اختبارُ قبول: والتمريرُ داخلَ الجدولِ عند الضرورةِ فقط |
| UXR-0104 | معيارُ القبولِ البصري «VA-14»: بناءُ الميدانيةِ للجوالِ أولًا. | اختبارُ قبول: اختبارٌ على جهازٍ فعليٍّ لا محاكي |
| UXR-0105 | معيارُ القبولِ البصري «VA-15»: نجاحُ المقارنةِ البصريةِ الآلية. | اختبارُ قبول: لقطةٌ مرجعيةٌ لكل مكوّنٍ في كل حالةٍ في الاتجاهين |
| UXR-0106 | معيارُ القبولِ البصري «VA-16»: WCAG 2.2 AA معيارًا مستهدَفًا. | اختبارُ قبول: تقريرُ فحصٍ آليٍّ ومراجعةٌ يدويةٌ للمتبقي |
| UXR-0107-أ | ◆ تمييزٌ لازم | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |
| UXR-0107-ب | بوابةُ التسليمِ الوظيفيةُ العشرون في خطِّ التسليم (التنقلُ والحوكمةُ والأفعالُ والعزلُ والطوبولوجيا) ليست الفحوصَ البصريةَ العشرين في النظام التصميمي (اللونُ والمكوّنُ والغلافُ والمنظرُ والعمودُ الحاكمُ ومساحةُ اللمس) | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |
| UXR-0107-ج | عشرون ضدَّ عشرين بمضمونين مختلفين | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |
| UXR-0107-د | فتُسمّى الأولى «بوابةَ التسليم الوظيفية» والثانيةُ «بوابةَ القبول البصري»، ولا يُقرأ نجاحُ إحداهما نجاحًا للأخرى. | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |

## ▐ ٤-١٥  تبنّي الغلافِ الحاكم

8 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0108-أ | يُعرَّف مقامُ الشاشاتِ المؤهَّلةِ للغلافِ الحاكمِ صراحةً | اختبارُ تصنيف: صفرُ شاشةٍ بلا حكمِ أهليةٍ مسبَّب |
| UXR-0108-ب | وتُصنَّف كلُّ شاشةٍ مؤهَّلةً أو غيرَ مؤهَّلةٍ بسببٍ مكتوب. | اختبارُ تصنيف: صفرُ شاشةٍ بلا حكمِ أهليةٍ مسبَّب |
| UXR-0109-أ | يُعمَّم الغلافُ الحاكمُ على مئةٍ بالمئةِ من الشاشاتِ المؤهَّلة | اختبارُ تبنٍّ: العدّادُ يبلغ مقامَه المعلَن |
| UXR-0109-ب | ويُقاس التبنّي بعدّادٍ حيٍّ لا بادعاء. | اختبارُ تبنٍّ: العدّادُ يبلغ مقامَه المعلَن |
| UXR-0110-أ | تُقاس المحاورُ الخمسةُ حيًّا في كل شاشةٍ متبنيةٍ | اختبارُ محاور: كلُّ شاشةٍ تبثُّ المحاورَ الخمسةَ بقيمها الحية |
| UXR-0110-ب | ولا يكفي وجودُ الغلافِ بلا بثِّ محاوره. | اختبارُ محاور: كلُّ شاشةٍ تبثُّ المحاورَ الخمسةَ بقيمها الحية |
| UXR-0111-أ | ◆ لا تظهر شاشةٌ جديدةٌ في الإنتاجِ بلا الغلافِ الحاكم | اختبارُ منع: شاشةٌ بلا غلافٍ توقف خطَّ التسليم |
| UXR-0111-ب | والفحصُ الآليُّ يمنع الدمج. | اختبارُ منع: شاشةٌ بلا غلافٍ توقف خطَّ التسليم |

| ٥ | # مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| --- | --- |

كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه. وهذه المصفوفةُ أساسُ فحصِ الالتزامِ ومراجعةِ التدقيق.

## ▐ ٥-١  توزّعُ المتطلباتِ على الأبواب

| الباب | المتطلبات | المصدرُ الحاكم |
| --- | --- | --- |
| ◆ التصنيفُ السداسيُّ للمقاييس | 68 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ عيوبُ القياسِ الخمسة | 21 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ سلّمُ الإغلاقِ الرباعي | 20 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ مراحلُ الترحيلِ الخمس | 17 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ أدواتُ القبولِ العشر | 25 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ الدَّينُ البصريُّ بأحجامه | 26 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ تقسيمُ بوابةِ القبولِ ثلاثًا | 15 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| سجلاتُ الدَّينِ وبواباتُ الإغلاق | 40 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| عمقُ ربطِ الأفعال | 67 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| قشرةُ التطبيق | 33 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| نواةُ المكونات | 44 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| الشاشاتُ التمثيليةُ وحالُها المقيس | 44 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| العيوبُ الحيةُ المرصودة | 35 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| معاييرُ القبولِ البصري | 30 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| تبنّي الغلافِ الحاكم | 8 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ الإجمالي | 493 | — |

## ▐ ٥-٢  معاييرُ القبولِ الحاكمة

| المعيار | الشرط | الشاهدُ الذي يُفحص |
| --- | --- | --- |
| AC-U1 | القشرةُ موحَّدةٌ قبل أي شاشة | ثمانيةُ مكوناتِ قشرةٍ مبنيةٌ ومطبَّقة |
| AC-U2 | نواةُ العشرين مبنيةٌ بحالاتها | كلُّ مكوّنٍ يُظهر حالاتِه في الكتالوج الحيّ |
| AC-U3 | الشاشاتُ الثمانِ معتمدةٌ بصفرِ كسر | محضرُ اعتمادٍ لكل شاشة |
| AC-U4 | العيوبُ الاثنا عشرَ مغلقةٌ بدليل | كلٌّ بدليلِ إغلاقِه المكتوب |
| AC-U5 | معاييرُ القبولِ الستةَ عشرَ مفعَّلة | بوابةُ القبولِ البصريِّ في خطِّ التسليم |
| AC-U6 | صفرُ لونٍ أو حجمٍ خارج الرموز | مسحٌ آليٌّ يمنع الدمج |
| AC-U7 | ◆ صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدة | محاولةُ إخفاءِ الكلِّ تُرفض |
| AC-U8 | صفرُ رقمٍ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدر | فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| AC-U9 | صفرُ رسمٍ بلا بياناتٍ بمحاورَ افتراضية | فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| AC-U10 | مئةٌ بالمئةِ من المؤهَّلةِ تتبنى الغلاف | عدّادٌ حيٌّ يبلغ مقامَه المعلَن |

## ▐ ٥-٣  المخاطرُ التنفيذية

| الرمز | الخطر | الاحتمال | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-U1 | الإصلاحُ الموضعيُّ بدل القشرة | عالٍ | ◆ الترتيبُ إلزاميٌّ — والفحصُ يمنع نمطًا موضعيًّا |
| RSK-U2 | ترحيلُ شاشاتٍ قبل بناءِ مكوناتها | عالٍ | صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل مكوناتها |
| RSK-U3 | تقديرُ الجهدِ بأقلَّ من حجمه | عالٍ | ◆ المرحلتان الأولى والثانيةُ لا تقلان عن أسابيعَ لا أيام |
| RSK-U4 | الاكتفاءُ بإصلاحِ العيوبِ الاثني عشرَ | متوسط | تدقيقٌ بصريٌّ كاملٌ لا يقتصر عليها |
| RSK-U5 | الخلطُ بين بوابتَي العشرين | متوسط | ◆ تسميةٌ صريحةٌ لكلٍّ ولا يُقرأ نجاحُ إحداهما للأخرى |
| RSK-U6 | إعلانُ تبنٍّ بلا عدّادٍ حيّ | عالٍ | العدّادُ يُقرأ من النظامِ لا من تقرير |

## ▐ ٥-٤  الافتراضاتُ والاعتماديات

● الدستورُ والنظامُ التصميميُّ نافذان ومعتمدان.

● الرموزُ بثلاثِ طبقاتٍ معرَّفةٌ بقيمٍ محدَّدةٍ لا نطاقات.

● الغلافُ الحاكمُ مبنيٌّ ويبثُّ المحاورَ الخمسة.

● نظامُ الشاشاتِ مصدرُ توليدِ التنقلِ ولا يُكتب رابطٌ يدويًّا.

● ◆ العيوبُ الاثنا عشرَ مرصودةٌ من لقطاتِ النظامِ الحيِّ — والتدقيقُ الكاملُ ينتظر فريقَ الشركة.

| ٦ | # قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| --- | --- |

تُستعمل هذه المصطلحاتُ بمعانيها المثبَّتةِ هنا في هذه الوثيقةِ وفي الحزمةِ كلِّها. والعمودُ الثالثُ يمنع الخلطَ الشائع.

| المصطلح | تعريفُه المثبَّت | ما لا يُخلط به |
| --- | --- | --- |
| مصدرُ الحقيقة | الموضعُ الوحيدُ الذي يُنشأ فيه البيانُ ويُعدَّل | ليس أولَ موضعٍ يُعرض فيه |
| الكيان | شخصيةٌ اعتباريةٌ لها سجلٌّ وذمةٌ مستقلة | ليس الإدارةَ — الإدارةُ داخل الكيان |
| الواقعةُ التشغيلية | حدثٌ وقع في الميدانِ وله شهودٌ ومستند | ليست الإدخالَ — الإدخالُ تسجيلٌ لها |
| سلسلةُ الاعتماد | حلقاتٌ تشهد كلٌّ بما لا تشهد به غيرُها | ليست موافقاتٍ متتالية |
| الحارس | قاعدةُ منعٍ تُنفَّذ في الخادمِ قبل الحفظ | ليس التنبيهَ — التنبيهُ يُتجاوز |
| الأثرُ المالي | تغيّرٌ في الذممِ أو الأرصدةِ نتج عن واقعةٍ معتمدة | ليس القيدَ — القيدُ تسجيلُ الأثر |
| العكس | حركةٌ مقابلةٌ تُبطل أثرَ سابقةٍ بمرجعها | ليس الحذفَ — الحذفُ يمحو والعكسُ يُبقي |
| المتطلبُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبارِ منفردًا بشاهدٍ واحد | ليس المبدأَ — المبدأُ يُقرأ والمتطلبُ يُختبر |
| المنظرُ المختصر | مجموعةُ أعمدةٍ مختارةٌ لمهمةٍ بعينها | ليس فلترَ بيانات — الفلترُ يقلّل الصفوف |
| الأعمدةُ الحاكمة | سبعةُ أعمدةٍ تُحقن من طبقةٍ مشتركةٍ لتتبعِ المسؤولية | ليست حقولَ عرضٍ — بل أساسَ المساءلة |
| الحقلُ الحساس | حقلٌ لا يُعرض ولا يُصدَّر إلا بمنحٍ فردي | ليس المخفيَّ — المخفيُّ عرضٌ والحساسُ حكم |
| نوعُ العقدِ التنظيمي | تصنيفُ الوحدةِ في الهيكل — سبعةُ أنواع | ليس الاسمَ — فليس كلُّ ما في الهيكل إدارةً |

| ٧ | # سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد |
| --- | --- |

لا يُدمج كودٌ يمسّ هذه الإدارةَ ولا تُنشأ شاشةٌ فيها قبل فحص الالتزامِ بهذه الوثيقة. والالتزامُ لا يُدَّعى بل يُشهَد له بشاهدٍ محدَّدٍ يُفحص.

| الإجراء | الجهة | الاسمُ والصفة | التوقيعُ والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد | مكتب هندسة النظم المؤسسية |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات |  |  |
| مراجعة | مدير الحوكمة والالتزام |  |  |
| مراجعة | مسؤول ضمان الجودة |  |  |
| مراجعة | قائد فريق التطوير |  |  |
| اعتماد | الرئيس التنفيذي |  |  |