NAV-ARCH-02 — أمر تنفيذي لإعادة تأسيس معمارية السايدبار وإغلاق فائض الظهور

Sidebar Workspace Placement Architecture & Legacy Navigation Remediation

الحالة: إلزامي للتنفيذ
النطاق: جميع مساحات العمل، الإدارات، الأدوار، الشاشات، عناصر السايدبار، الصلاحيات، الروابط الموروثة، والظهورات العابرة للإدارات.
الهدف: إصلاح مشكلة السايدبار من جذورها المعمارية، لا بإخفاء الروابط يدويًا ولا بترتيبها شكليًا.

1. خلفية الأمر

أثبت القياس الفعلي أن المشكلة الحالية ليست مجرد اختلاف بسيط بين الدليل المعماري والواجهة.

في إدارة التشغيل وحدها:

- الدليل المعماري يحدد 12 شاشة لدورة الإدارة.

- السايدبار الفعلي يعرض 89 رابطًا.

- منها 12 من دورة الإدارة.

- رابطان من طبقة المنصة.

- 6 من مساحة المستخدم الشخصية.

- 43 شاشة مملوكة لإدارات أخرى.

- 26 رابطًا موروثًا من التصميم القديم.

وعلى مستوى 18 مساحة عمل، بلغ المعروض:

- 342 عنصرًا من الدليل.

- 36 مرساة منصة.

- 88 عنصرًا شخصيًا.

- 323 ظهورًا مستعارًا من إدارات أخرى.

- 400 ظهور Legacy.

بإجمالي 1,189 ظهورًا.

هذه الأرقام تكشف أن المشكلة ليست:

«هل شاشات الدليل موجودة؟»

بل:

لماذا تظهر كل شاشة في Workspace معين أصلًا؟

2. الحكم المعماري الحاكم

يوقف اعتبار:

امتلاك المستخدم صلاحية على شاشة = وجوب ظهورها في سايدبار الإدارة.

هذه المعادلة ملغاة.

من الآن فصاعدًا يعتمد الفصل الكامل بين:

- هوية الشاشة.

- ملكية الشاشة.

- مساحة العمل التي يمكن أن توضع فيها.

- موضعها في دورة تلك المساحة.

- صلاحية المستخدم عليها.

- طريقة الوصول إليها.

والسلسلة المعمارية الحاكمة تصبح:

Screen Identity
↓
Owner Domain
↓
Workspace
↓
Lifecycle Group
↓
Navigation Placement
↓
Permission / Authority
↓
Runtime Renderer

ولا يسمح مستقبلاً باختصار هذه السلسلة إلى:

Role → كل الشاشات المسموح بها → Sidebar.

3. القاعدة المركزية

يعتمد المبدأ التالي كقاعدة غير قابلة للتجاوز:

Permission grants access; Placement grants navigation.

أي:

الصلاحية تجيب:

هل يستطيع المستخدم فتح الشاشة وتنفيذ فعل معين؟

أما Placement فيجيب:

هل لهذه الشاشة موضع معتمد داخل هذه المساحة؟ وأين؟

وقد يكون للمستخدم صلاحية كاملة على شاشة:

دون أن تظهر في سايدبار الإدارة الحالية.

ويستطيع الوصول إليها عند الحاجة عبر:

- Workspace آخر.

- البحث.

- رابط سياقي.

- Task.

- Deep Link.

- Related Record.

- Executive Projection.

4. لا يبدأ التنفيذ بالحذف

يمنع البدء بحذف:

- 43 شاشة مستعارة من التشغيل.

- 26 Legacy.

- أو الـ723 ظهورًا المستعار/الموروث على مستوى النظام.

أولًا:

نفهم → نصنف → نحكم → نبني النموذج الجديد → نصيره بالظل → نختبر → ثم نتقاعد من القديم.

لا يسمح بإخفاء شاشة مستخدمة دون:

- Classification.

- Replacement/Access Path.

- Evidence.

- Disposition.

5. تثبيت نقطة القياس

قبل أول تعديل:

أنشئ:

NAV_ARCH_BASELINE

يتضمن:

- Commit Hash.

- DB Snapshot.

- Navigation Registry Version.

- Role Permission Version.

- Target Architecture Version.

- Timestamp.

واستخرج Runtime Sidebar لكل Workspace ولكل Role ممثل.

لا تستخدم قياسات مولدة من Commits مختلفة.

6. بناء سجل مساحات العمل

ينشأ سجل حاكم:

nav_workspaces

لكل Workspace:

- workspace_id

- workspace_code

- canonical_name

- workspace_type

- owner_domain

- governing_source

- active

- version

والأنواع المسموحة:

DEPARTMENT

الإدارات الـ17.

EXECUTIVE

مثل:

- EX-CEO

- EX-DVP

PERSONAL

مثل:

- WS-MY

PLATFORM_UTILITY

خدمات المنصة المشتركة.

INDEPENDENT_ASSURANCE

عند الحاجة للمراجعة الداخلية إذا كانت خارج الـ17.

ولا يسمح بإنشاء Department بسبب وجود Role.

7. فصل هوية الشاشة عن مكان ظهورها

يبقى:

Screen Registry

هوية الشاشة الواحدة.

ويجب ألا تنشأ نسخة من Screen لأنها ستظهر في أكثر من مساحة.

كل شاشة لها:

- screen_id

- canonical_label

- owner_domain

- grain

- source_of_truth

- surface_type

- target_lineage

- status

ثم Placement منفصل.

8. إنشاء سجل Placement حاكم

ينشأ:

nav_workspace_placements

وهو مصدر الحقيقة الجديد لمكان ظهور الشاشات.

لكل صف:

- placement_id

- screen_id

- workspace_id

- group_id

- placement_type

- sort_no

- governing_source

- source_ref

- reason_code

- effective_from

- effective_to

- status

- version

- created_by

- approved_by

ويمنع Renderer من استنتاج Placement من الصلاحية.

9. أنواع Placement

تعتمد الأنواع التالية:

PRIMARY

الشاشة جزء أصيل من دورة Workspace المالكة.

SECONDARY_APPROVED

الشاشة لها سبب عمل حقيقي للظهور في Workspace أخرى.

هذا استثناء محكوم، وليس نتيجة Permission.

GLOBAL_SHELL

مثل الخدمات العامة:

- الرئيسية.

- المراسلات.

- البحث.

- الإشعارات.

ولا تعد جزءًا من دورة أي إدارة.

PERSONAL

تابعة لـWS-MY.

CONTEXTUAL_ACTION

تظهر من سجل أو عملية مرتبطة، وليس Sidebar دائمًا.

TAB_CHILD

تبويب/سجل تابع داخل Parent.

DIRECT_ONLY

يفتح بالرابط/البحث/المهمة ولا يحتاج Sidebar.

EXECUTIVE_PROJECTION

عرض قيادة وليس شاشة مصدر حقيقة.

UTILITY

أداة نظام/خدمة تقنية.

ولا يسمح إلا لـ:

PRIMARY وSECONDARY_APPROVED

بالدخول في Business Workspace Sidebar الطبيعي.

10. طبقة المراسي العامة

لا تعامل:

الرئيسية والمراسلات

كشاشات دورة عمل إدارة.

التقرير الحالي يثبت أنهما يظهران عبر المساحات بحكم المنصة.

تصنفان:

GLOBAL_SHELL

ويفضل بصريًا وضعهما في:

- Global Rail.

- Top Section.

- أو Application Shell.

وإذا بقيتا في الجزء العلوي من السايدبار، فلا تدخلان في:

Department Lifecycle Conformance.

11. مساحة عملي

الـ6 روابط الشخصية التي تظهر حاليًا مع إدارة التشغيل لا تعد جزءًا من DEP-11.

ينقل مفهومها إلى:

WS-MY — مساحة عملي

ويشمل مثلًا:

- مهامي.

- طلباتي.

- بلاغاتي.

- مؤشرات عملي.

- صفاتي الوظيفية.

- إعداداتي الشخصية.

إذا تقرر الاحتفاظ بShortcut شخصي داخل Sidebar الإدارة، يصنف:

PERSONAL_SHORTCUT

ولا يدخل في مقام دورة الإدارة.

12. الشاشات العابرة للإدارات

هذه أهم معالجة في الجولة.

وجود Permission على شاشة إدارة أخرى لا يسمح تلقائيًا بإضافتها إلى Sidebar.

لكل ظهور Cross-Domain يحدد نوع الاحتياج.

الحالة أ — يحتاج المستخدم المعلومة فقط

لا ننقل الشاشة.

ننشئ:

Projection / Read-only Summary

داخل سياق المستخدم.

مثال:

مدير التشغيل يحتاج:

- حالة الفاتورة.

- حالة السداد.

- تكلفة التشغيل.

لا يحتاج أن نحضر له دورة المالية كلها.

الحالة ب — يحتاج أن يطلب إجراء من الإدارة الأخرى

يستخدم:

Request / Handoff.

مثل:

- طلب صيانة.

- طلب شراء.

- طلب ترحيل.

- طلب تغطية.

- طلب صرف.

ولا تنقل له شاشات الإدارة المستلمة.

الحالة ج — يحتاج إجراء سياقيًا محددًا

يستخدم:

CONTEXTUAL_ACTION.

مثل:

«عرض ملف الموظف»

من تخصيص المشغل.

ولا تصبح «إدارة الموارد البشرية» جزءًا من Sidebar التشغيل.

الحالة د — يحتاج فعلًا Workspace الإدارة الأخرى

إذا كانت صلاحياته ووظيفته تبرر ذلك:

يستخدم Workspace Switcher.

يدخل إلى الإدارة المالكة نفسها.

الحالة هـ — شاشة متعددة السياقات فعلًا

يسمح:

SECONDARY_APPROVED

لكن يجب أن يكون له:

- سبب.

- مصدر حاكم.

- Scope.

- تاريخ.

- اعتماد.

ولا يستنتج آليًا من Role.

13. قاعدة حدود الإدارات

تعتمد القاعدة:

Consumer reads; Owner writes.

الإدارة المستهلكة لا تنشئ نسخة من حقيقة الإدارة المالكة.

مثلاً:

التشغيل قد يقرأ:

- اسم الموظف.

- حالته.

- جاهزيته.

- المشروع.

- فترة التناوب.

لكن:

Employee Master

يبقى HR-owned.

والتشغيل لا يحصل تلقائيًا على:

- ملفات الموظفين.

- التعيين.

- العقود.

- الرواتب.

- التأمينات

في سايدباره فقط لأنه يستطيع قراءتها.

14. معالجة Legacy

الـ400 ظهور Legacy لا تعامل بمنطق:

مستخدمة = أضفها إلى Target.

هذا ممنوع.

لأن ذلك يعيد الاتجاه:

Current Runtime → Target.

بدل:

Governing Source → Target → Implementation.

لكل Legacy يجب إصدار Disposition.

15. سجل Legacy Disposition

ينشأ:

LEGACY_NAVIGATION_DISPOSITION

بالحقول:

- legacy_item_id

- screen_id

- current_workspace

- current_label

- current_route

- usage_count

- target_match

- replacement_screen_id

- disposition

- reason

- domain_owner

- decision_ref

- effective_date

- retirement_date

- evidence

16. تصنيفات Legacy

يسمح بالآتي:

CANONICAL_EQUIVALENT

له Target جديد مطابق.

DUPLICATE

وظيفة مكررة.

REPLACED

استبدل بScreen جديدة.

TAB_CHILD

يجب أن يكون داخل Parent.

DIRECT_ONLY

وظيفة قائمة لكنها لا تحتاج Menu.

CROSS_DOMAIN

مملوك لإدارة أخرى.

UTILITY

أداة لا Business Screen.

PERSONAL

ينتقل إلى WS-MY.

TRUE_TARGET_GAP

وظيفة أعمال حقيقية أسقطها Target.

OBSOLETE

لم تعد مطلوبة.

UNKNOWN_REQUIRES_DECISION

تعذر الحسم بالدليل والأثر والاستعمال.

17. متى يعدل الدليل المعماري؟

لا يضاف Legacy إلى الدليل لمجرد أن:

«الموظفين يستخدمونه اليوم».

لا يسمح بتعديل Target إلا إذا أثبت:

TRUE_TARGET_GAP

بعد:

- تحديد Grain.

- تحديد Owner.

- تحديد Business Purpose.

- إثبات عدم وجود Target بديل.

- فحص عدم التكرار.

- فحص Workflow.

- اعتماد Domain Owner.

- تطبيق Governance Decision إذا كان التغيير مؤسسيًا.

18. Auto-Disposition قبل المراجعة البشرية

لا نرسل مئات البنود إلى المالك.

يجب على النظام أولًا تصنيف ما يستطيع تصنيفه آليًا.

إذا كان Screen له Primary Placement في إدارة أخرى

والظهور هنا سببه Permission فقط:

CROSS_WORKSPACE_PERMISSION_ONLY

ولا يظهر في Workspace الحالية.

إذا كان Tab/Child

MOVE_TO_PARENT

إذا كان له Canonical Replacement

REPLACE_AND_REDIRECT

إذا كان Platform Utility

GLOBAL_SHELL

إذا كان Personal

MOVE_TO_WS_MY

Legacy بلا Target وله Usage

LEGACY_REQUIRES_DOMAIN_REVIEW

Legacy بلا Usage ولا Dependency

RETIRE_CANDIDATE

Legacy له وظيفة أعمال لا يقابلها Target

TARGET_GAP_CANDIDATE

ثم فقط تنتقل البنود غير المحسومة للمراجعة البشرية.

19. لا نستخدم «يبقى / يخفى» فقط

يلغى النموذج الثنائي القديم:

KEEP / HIDE.

لأنه لا يصف العلاج.

كل عنصر يجب أن ينتهي إلى Action حقيقي مثل:

- KEEP_PRIMARY

- KEEP_SECONDARY

- MOVE_TO_WS_MY

- MOVE_TO_GLOBAL_SHELL

- MOVE_TO_PARENT

- CONTEXTUALIZE

- REPLACE

- REDIRECT

- RETIRE

- TARGET_GAP_REVIEW

- ESCALATE

20. إصلاح Renderer

يعدل Runtime Navigation Renderer جذريًا.

المعادلة الجديدة:

Rendered Sidebar = Active Workspace Placements ∩ User Authorized Screens

ولا يجوز:

Rendered Sidebar = All Authorized Screens.

21. ترتيب عمل Renderer

عند كل Request:

- تحديد المستخدم.

- تحديد Workspace الحالي.

- تحميل Active Placements لذلك Workspace فقط.

- ترتيب Lifecycle Groups.

- ترتيب Placements داخل كل Group.

- تطبيق Permission على تلك Placements.

- تطبيق Scope.

- تطبيق Field/Action Context عند الحاجة.

- Render.

ولا يحدث:

- Role-based foreign-screen injection.

- Global taxonomy fallback.

- Legacy fallback.

- Permission-derived placement.

- Route-derived group inference.

22. إذا لم توجد Placement

القاعدة:

No Placement = No Sidebar Render.

حتى لو كانت:

can_view = true.

الصلاحية تبقى صحيحة، لكن الشاشة لا تظهر في Sidebar هذا الـWorkspace.

23. إزالة Fallbacks

راجع وأزل تدريجيًا أي Runtime logic من نوع:

- إذا لم نجد Group → ضعها DAILY.

- إذا لم نجد Placement → استخدم taxonomy.

- إذا Role يرىها → اعرضها.

- إذا route موجودة → أنشئ link.

- إذا legacy nav item فعال → أظهره.

وفي النهاية:

GLOBAL_FALLBACK_COUNT = 0

LEGACY_FALLBACK_RENDER_COUNT = 0

24. إصلاح المقاييس القديمة

المقياس الحالي الذي يعطي 17/17 لأنه يجد Target Screens فقط لا يسمى بعد الآن Exact.

يعاد تسميته إلى:

TARGET_NAV_RECALL

سؤاله:

هل كل Target المطلوب موجود؟

ويظل المستهدف:

100%.

25. إنشاء Exact Workspace Conformance الحقيقي

ينشأ:

EXACT_WORKSPACE_NAV_CONFORMANCE

ولا يمر إلا إذا تحقق في Workspace:

- Missing Target = 0

- Wrong Group = 0

- Wrong Order = 0

- Wrong Label = 0

- Permission-only Render = 0

- Unapproved Secondary Placement = 0

- Unruled Legacy = 0

- Unexplained Extra = 0

- Global Fallback = 0

26. المقاييس الجديدة الإلزامية

لكل Workspace يصدر:

TARGET_NAV_RECALL

المطلوب الموجود / كل المطلوب.

PLACEMENT_PRECISION

الظهورات ذات Placement حاكم / كل الظهورات.

UNEXPLAINED_EXTRA_MENU_ITEM

المستهدف = 0.

PERMISSION_ONLY_RENDERED_ITEM

المستهدف = 0.

UNAPPROVED_SECONDARY_PLACEMENT

المستهدف = 0.

ACTIVE_LEGACY_WITHOUT_DISPOSITION

المستهدف = 0.

WRONG_GROUP

WRONG_ORDER

WRONG_LABEL

GLOBAL_FALLBACK_COUNT

LEGACY_FALLBACK_RENDER_COUNT

PERSONAL_ITEM_COUNTED_AS_DEPARTMENT

GLOBAL_SHELL_COUNTED_AS_DEPARTMENT

TARGET_LINEAGE_BROKEN

27. Pilot — إدارة التشغيل أولًا

لا نعمم التغيير على النظام كله مباشرة.

يبدأ Pilot بـ:

DEP-11 إدارة التشغيل

لأن القياس الحالي كشف بوضوح:

89 Rendered مقابل 12 Target Lifecycle Screens.

28. مراجعة الـ89 في التشغيل

صنف كل عنصر من الـ89.

الـ12 Target

تبقى PRIMARY.

الـ2 Platform Anchors

GLOBAL_SHELL.

الـ6 Personal

PERSONAL / WS-MY.

الـ43 Cross-Domain

يمر كل واحد على قواعد:

- Projection.

- Request.

- Contextual Action.

- Workspace Switch.

- Secondary Approved.

- Remove from this Workspace.

الـ26 Legacy

يمر Legacy Disposition.

29. الهدف في DEP-11 ليس «12 فقط»

لا نفرض:

Final Menu Count = 12.

لأن بعض Secondary Placements قد تكون مشروعة.

الهدف:

كل رابط معروض له Placement حاكم ومبرر.

فقد يصبح النهائي مثلًا:

12 Primary + عدد محدود من Secondary Approved.

لكن العدد لا يحدد مسبقًا.

المعيار هو:

UNEXPLAINED_EXTRA = 0

30. Shadow Navigation

قبل قلب السايدبار:

أنشئ Render ثان:

NEW_NAV_SHADOW

للمستخدم نفسه والWorkspace نفسها.

ثم قارن:

- Old Render.

- New Render.

وسجل:

- Items removed.

- Items moved.

- Items contextualized.

- Items retained.

- Items redirected.

- Items needing decision.

ولا يغير Shadow تجربة المستخدم.

31. Human Verification

بعد Structural Pass لـDEP-11، نفذ Human UAT.

بمستخدم تشغيل حقيقي:

- تسجيل الدخول.

- فتح DEP-11.

- مراجعة دورة العمل.

- تنفيذ مهام يومية.

- الوصول إلى شاشات Cross-Domain التي يحتاجها.

- استخدام البحث وWorkspace Switcher.

- فتح Direct URLs المسموح بها.

- التأكد أن إزالة الرابط من Sidebar لم تسحب Permission.

- اختبار Role غير مخول.

- اختبار mobile/responsive إذا كان في النطاق.

32. Usage Telemetry خلال الانتقال

قبل Retire أي Legacy مستعمل:

راقب:

- فتح الروابط.

- المستخدمين الفعليين.

- Frequency.

- Entry Path.

- Replacement Usage.

- Search usage.

- Failed navigation.

- 404/403.

- Complaints/UAT findings.

الاستخدام لا يقرر Target، لكنه Evidence للحكم.

33. التقاعد المرحلي

للشاشات Legacy المستبدلة:

المرحلة A

القديم والجديد موجودان، مع وسم القديم.

المرحلة B

القديم Redirect إلى الجديد.

المرحلة C

إزالة القديم من Sidebar.

المرحلة D

إيقاف Route القديم إذا لم تبق Dependency.

المرحلة E

Retirement evidence.

ولا تحذف Route تاريخية قبل فحص:

- bookmarks.

- internal links.

- tasks.

- notifications.

- reports.

- integrations.

34. المراجعة البشرية والتصعيد

لا يرسل كل Link إلى المالك.

الترتيب:

المستوى 1 — Architecture Rules

تحسم الحالات الميكانيكية.

المستوى 2 — Domain Owner

يحسم الحاجة التشغيلية.

المستوى 3 — Governance/Architecture

يحسم Placement أو Ownership المتعارض.

المستوى 4 — Owner

يرفع فقط:

- تغيير نطاق إدارة.

- وظيفة جديدة حقيقية.

- تعارض مصدرين حاكمين.

- قرار تنظيمي أو استراتيجي.

- استثناء دائم عابر للإدارات.

35. لا توقف البرنامج على حالة واحدة

إذا تعذر حكم عنصر:

يحجب ذلك Placement فقط.

لا توقف:

- Workspace كاملة.

- بقية الإدارات.

- مشروع الإصلاح.

المبدأ:

Block the affected Placement, not the program.

36. التعميم بعد DEP-11

بعد PASS كامل على التشغيل:

التوسع إلى الإدارات الـ16 الباقية.

ثم:

- EX-CEO.

- EX-DVP.

- WS-MY.

- IAF.

- PLATFORM utilities.

ولا يبدأ التعميم قبل إثبات أن:

Renderer الجديد لا يحتاج Legacy fallback.

37. المخرجات المطلوبة

أريد في نهاية الجولة:

1. WORKSPACE_REGISTRY

2. CANONICAL_NAV_PLACEMENT_REGISTER

3. LEGACY_NAVIGATION_DISPOSITION

4. CROSS_DOMAIN_PLACEMENT_REGISTER

5. SIDEBAR_BEFORE_AFTER

6. WORKSPACE_NAV_CONFORMANCE

7. PERMISSION_VS_PLACEMENT_AUDIT

8. UNEXPLAINED_EXTRA_REGISTER

9. SHADOW_NAV_COMPARISON

10. DEP11_PILOT_UAT

11. NAV_RETIREMENT_LEDGER

12. OWNER_ACTION_REGISTER

فقط للحالات التي تستحق قرار المالك فعلًا.

38. سجل Before/After المطلوب

لكل ظهور:

- Screen ID

- Screen Label

- Owner

- Workspace

- Current Group

- Target Group

- Current Placement Cause

- New Placement Type

- Current Permission

- Target Permission

- Disposition

- Replacement

- Governing Source

- Evidence

- Before Visible?

- After Visible?

- Direct URL Still Authorized?

- Final Verdict

39. اختبارات سلبية إلزامية

يجب إثبات:

NT-01

مستخدم لديه Permission على شاشة Foreign Domain ولا Placement لها في Workspace الحالية:

الشاشة لا تظهر في Sidebar.

لكن Direct URL:

يعمل إذا كانت الصلاحية والنطاق يسمحان.

NT-02

مستخدم بلا Permission على Screen لها Placement:

لا تظهر ولا تفتح.

NT-03

Legacy فعالة بلا Placement:

لا تظهر في Renderer الجديد.

NT-04

Secondary Placement غير معتمد:

لا يظهر.

NT-05

Tab Child:

لا يظهر كMenu Item مستقل.

NT-06

Personal Item:

لا يحتسب ضمن Department Lifecycle.

NT-07

Global Shell:

لا يحتسب ضمن Department Exact Conformance.

NT-08

Foreign Screen لا تتحول إلى Owner محلي بمجرد ظهورها.

40. معايير نجاح Pilot DEP-11

لا يغلق Pilot حتى:

TARGET_NAV_RECALL = 100%

WRONG_GROUP = 0

WRONG_ORDER = 0

WRONG_LABEL = 0

PERMISSION_ONLY_RENDERED_ITEM = 0

UNAPPROVED_SECONDARY_PLACEMENT = 0

ACTIVE_LEGACY_WITHOUT_DISPOSITION = 0

UNEXPLAINED_EXTRA_MENU_ITEM = 0

GLOBAL_FALLBACK_COUNT = 0

LEGACY_FALLBACK_RENDER_COUNT = 0

TARGET_LINEAGE_BROKEN = 0

HUMAN_UAT_PASS = YES

ثم:

EXACT_WORKSPACE_NAV_CONFORMANCE = PASS

41. معيار نجاح البرنامج كله

بعد التعميم:

- الإدارات 17/17 PASS.

- القيادة PASS.

- WS-MY PASS.

- IAF PASS.

- Global Shell منفصل.

- لا Role يعيد تشكيل Business Lifecycle.

- لا Permission تنشئ Placement.

- لا Legacy يظهر بلا حكم.

- لا Target تعدل فقط لتبرير Runtime القديم.

- لا Duplicate Screen بسبب اختلاف Workspace.

- لا Global Fallback.

- لا Route-only global grouping.

- كل Placement له Governing Source.

- كل Secondary Placement له سبب معتمد.

42. المحظورات

يمنع أثناء التنفيذ:

- حذف الـ400 Legacy دفعة واحدة.

- الإبقاء عليها جميعًا بحجة الاستخدام.

- إضافة Legacy إلى الدليل تلقائيًا.

- اعتبار Permission سببًا للظهور.

- نسخ شاشة إلى إدارة ثانية لحل مشكلة Placement.

- تغيير Screen ID بسبب النقل.

- تغيير Owner بسبب الظهور.

- جعل Role هو Workspace.

- استخدام Global Taxonomy بدل دورة الإدارة.

- استخدام Fallback صامت.

- اعتبار 17/17 Recall دليل Exact Conformance.

- إرسال مئات القرارات إلى المالك قبل Auto-Disposition.

- خلط Global/Personal مع Department Lifecycle.

- Retire Route دون فحص Dependencies.

- تعديل Target من Runtime دون Governing Decision.

- إخفاء Screen مستخدمة دون Access Replacement.

- اعتبار «اختفى من Sidebar» مساويًا لـ«سحبت صلاحياته».

43. المطلوب في رد المنفذ

لا أريد ردًا من نوع:

«تم تنظيف السايدبار».

أريد:

- Baseline ID.

- Workspace Registry.

- Placement schema الفعلي.

- وصف Renderer القديم.

- Root Cause المؤكد.

- DEP-11: الـ89 Before.

- تصنيف كل منها.

- DEP-11: After Shadow Render.

- عدد Primary.

- عدد Secondary Approved.

- عدد Global.

- عدد Personal.

- عدد Contextualized.

- عدد Redirected.

- عدد Retired.

- عدد Target Gap Candidates.

- عدد الحالات المصعدة.

- نتائج Negative Tests.

- Human UAT.

- المقاييس قبل/بعد.

- Commit/Snapshot.

- خطة تعميم الـ17 إدارة.

- أي شيء لم يحسم، باسمه وسبب عدم الحسم.

القاعدة الختامية

المشكلة الحالية ليست أن:

«سايدبار إدارة التشغيل طويل».

المشكلة أن النظام لم يكن يملك حتى الآن عقدًا معماريًا صريحًا يحدد لماذا تظهر شاشة معينة داخل مساحة عمل معينة.

والعلاج النهائي ليس حذف الروابط، بل تأسيس قاعدة:

لكل شاشة هوية واحدة ومالك واحد.
لكل Workspace دورة عمل حاكمة.
لكل ظهور Placement صريح.
ولكل مستخدم Permission مستقلة عن Placement.

ثم:

لا تظهر أي شاشة في Sidebar لمجرد أن المستخدم يستطيع فتحها.

ويصبح:

Rendered Sidebar = Governed Workspace Placements ∩ Authorized Screens

وبذلك نغلق المشكلة مرة واحدة معماريًا، بدل أن نعيد تنظيف السايدبار كلما أضفنا دورًا أو شاشة أو إدارة جديدة.