EQUIPATION

EQUIPMENT OPERATIONS COMPANY

شركة تشغيل المعدات

UI Shell, Design System & Accessibility Remediation

تصحيح القشرة والنظام التصميمي والوصول الرقمي

◆ سبعُ قشراتٍ وتسعُ مئةٍ وأربعةٌ وستونَ لونًا ومئةٌ وأربعةٌ وثمانونَ صنفَ زرٍّ — والبنيةُ مبنيةٌ ولا تُفرَض

مُقيّد — للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| معرّف الوثيقة | FIX-02 — تصحيح القشرة والنظام التصميمي |
| --- | --- |
| العنوان | INJAZ · UI Shell, Design System & Accessibility Remediation |
| الحالة | وثيقةٌ نافذةٌ — تُنفَّذ بندًا بندًا ولا تُقرأ مرجعًا |
| ◆ الغرض | توحيدُ القشرةِ السبعِ في واحدةٍ · وحصرُ الرموزِ التصميميةِ مصدرَ حقيقةٍ واحدًا · وبناءُ مكوّنِ الجدولِ الواحدِ بمناظرَ محفوظةٍ · وإصلاحُ الوصولِ الرقميِّ الذي يفتح بابَ الاعتمادِ المؤسسي |
| ◆ الحدُّ الحاكم | البنيةُ التصميميةُ مبنيةٌ عند مئةٍ بالمئةِ والتبنّي عند اثنين وعشرين — فالتصحيحُ في الإنفاذِ لا في التصميم |
| ◆ التبنّي المقيسُ اليوم | اثنان وعشرون بالمئةِ مرجَّحًا — والبنيةُ عند مئةٍ بالمئة |
| ◆ المدةُ المقدَّرة | ثمانيةَ عشرَ إلى أربعةٍ وعشرينَ أسبوعًا — ترحيلٌ ميكانيكيٌّ لا إبداعٌ تصميمي |
| التصنيف | Restricted / Internal Use — مُقيّد للاستخدام المؤسسي |
| الأحكامُ الخام | 74 حكمًا |
| المتطلباتُ الذرية | ◆ 182 متطلبًا قابلًا للاختبارِ منفردًا |
| ◆ نمطُ الإخراج | Technical Full — المرجعُ التقنيُّ الكاملُ بكلِّ الجداولِ والمتطلباتِ الذرية |

| ١ | # ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| --- | --- |

## ▐ ١-١  ضبطُ الوثيقة

| البند | القيمة | البند | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| معرّفُ الوثيقة | FIX-02 | التصنيف | Restricted / Internal Use |
| المالكُ المُعِدّ | مكتب هندسة النظم المؤسسية | الجهةُ المعتمِدة | الرئيس التنفيذي |
| لغةُ الوثيقة | العربيةُ الفصحى — RTL | نظامُ الترقيم | تسلسليٌّ بالفصلِ والكتلة |
| نطاقُ السريان | منصةُ إنجاز — كلُّ الكيانات | دوريةُ المراجعة | عند كل تغييرٍ حاكمٍ أو سنويًّا |
| حالةُ النفاذ | نافذةٌ — ضمن خطِّ الأساس | مسارُ التغيير | Change Control الرسميُّ بستِّ خطوات |

## ▐ ١-٢  بيانُ السريةِ والتوزيع

مُقيّد — هذه الوثيقةُ مُقيَّدةُ التداولِ ومملوكةٌ لمجموعة إكوبيشن — شركة تشغيل المعدات. لا يجوز نسخُها ولا اقتباسُ أجزاءٍ منها ولا تداولُها خارجَ الجهاتِ المصرَّحِ لها إلا بإذنٍ مكتوبٍ من مالكها. وكلُّ نسخةٍ تُسلَّم تُسجَّل بجهةِ الاستلامِ وتاريخِه.

| جهةُ التوزيع | الغرض | حدُّ الاستعمال |
| --- | --- | --- |
| الإدارةُ التنفيذيةُ والنواب | القرارُ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| مكتبُ هندسة النظم | البناءُ والمراجعةُ المعمارية | كاملةٌ بلا قيد |
| الإدارةُ المالكةُ للنطاق | التحققُ الوظيفيُّ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| فريقُ التطويرِ والاختبار | التنفيذُ وإثباتُ القبول | كاملةٌ بلا قيد |
| الحوكمةُ والالتزامُ والتدقيقُ الداخلي | فحصُ الالتزامِ والشواهد | كاملةٌ بلا قيد |
| ◆ جهةٌ خارجيةٌ مراجعةٌ أو تمويلية | التقييمُ والعنايةُ الواجبة | بإذنٍ مكتوبٍ من المالكِ وتسجيلِ النسخة |

## ▐ ١-٣  بيانُ المطابقةِ والمعاييرِ المتَّبعة

أُعدَّت هذه الوثيقةُ وفقَ الممارساتِ المهنيةِ المعتمدةِ في توثيقِ متطلباتِ النظمِ المؤسسية، وتلتزم بالمعاييرِ الآتيةِ بوصفها معاييرَ مستهدَفةً مناسبةً لمنصةٍ تطلب مستوًى مؤسسيًّا وسياديًّا عاليًا:

| المحور | المعيارُ المستهدَف | كيف يُثبَت الالتزام |
| --- | --- | --- |
| هندسةُ المتطلبات | كلُّ متطلبٍ ذريٌّ قابلٌ للاختبارِ منفردًا وله شاهدُ قبولٍ مكتوب | سجلُّ المتطلباتِ في هذه الوثيقةِ — كلُّ صفٍّ بشاهده |
| التتبعُ الكامل | كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه | مصفوفةُ التتبعِ في الفصلِ قبلَ الأخير |
| فصلُ الواجبات | مصفوفةٌ معرَّفةٌ سلفًا وقيدٌ بنيويٌّ يرفض الجمع | مصفوفةُ الحوكمةِ — فصلُ الواجبات |
| أثرُ التدقيق | سجلُّ تدقيقٍ لكل فعلٍ يكتب وسجلُّ اطّلاعٍ لكل حقلٍ حساس | مصفوفةُ الحوكمةِ — سجلاتُ التدقيقِ الأربعة |
| عدمُ الرجعية | المستندُ المعتمدُ لا يُعدَّل — والتصحيحُ حركةٌ جديدةٌ أو عاكسة | قاعدةُ عدمِ الرجعيةِ في مصفوفة الحوكمة |
| عزلُ البيانات | حقنٌ إجباريٌّ لمعرّف الكيانِ في طبقة الوصول | عمودُ الكيانِ في كل شاشةٍ — مصفوفةُ الحوكمة |
| الوصولُ الرقمي | WCAG 2.2 AA معيارٌ مستهدَفٌ — والالتزامُ يُقاس ولا يُدَّعى | بابُ الوصولِ الرقميِّ في سجل المتطلبات |
| العربيةُ والاتجاه | العربيةُ وRTL أصلُ التصميمِ لا معالجةً لاحقة | بابُ الشاشاتِ ومواصفةُ المكونات |

حدُّ بيانِ المطابقة — تُذكر هذه المعاييرُ بوصفها مستهدَفةً ومناسبةً لطبيعةِ المنصة. وأيُّ ادعاءٍ بأن معيارًا بعينِه إلزامٌ تنظيميٌّ في جهةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ محددةٍ يحتاج تحققًا مستقلًّا من متطلباتِ تلك الجهةِ — ولا يُدرَج في هذه الوثيقةِ حقيقةً عامةً بلا مصدر.

| ٠ | # الفهرس |
| --- | --- |

◆ لتحديث الفهرس — حقلُ الفهرسِ في Word يُحدَّث بالضغط داخلَه ثم F9 — أو من قائمة «مراجع» ثم «تحديث الجدول». والفهرسُ النصيُّ أدناه احتياطيٌّ ثابتٌ لا يحتاج تحديثًا.

## ▐ فهرسٌ نصيٌّ احتياطي

| # | الفصل |
| --- | --- |
| ١ | ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| ٢ | الملخصُ التنفيذي |
| ٣ | كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| ٤ | المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| ٥ | مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| ٦ | قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| ٧ | سجلُّ الإعدادِ والمراجعةِ والاعتماد |

| ٢ | # الملخصُ التنفيذي |
| --- | --- |

توحيدُ القشرةِ السبعِ في واحدةٍ · وحصرُ الرموزِ التصميميةِ مصدرَ حقيقةٍ واحدًا · وبناءُ مكوّنِ الجدولِ الواحدِ بمناظرَ محفوظةٍ · وإصلاحُ الوصولِ الرقميِّ الذي يفتح بابَ الاعتمادِ المؤسسي.

◆ البنيةُ التصميميةُ مبنيةٌ عند مئةٍ بالمئةِ والتبنّي عند اثنين وعشرين — فالتصحيحُ في الإنفاذِ لا في التصميم

## ▐ ٢-١  الأرقامُ الحاكمة

| ما قِيس | العدد | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| ◆ قشراتٌ مستقلة | ٧ | تُصدِر كلٌّ منها ترويستَها الخاصةَ زائدَ طبقتَي قوالب |
| ◆ ألوانٌ متمايزة | ٩٦٤ | والمعيارُ عشرون رمزًا دلاليًّا |
| ◆ أصنافُ أزرار | ١٨٤ | عبرَ ألفين وأربعِ مئةٍ وتسعةٍ وثمانينَ استعمالًا — والمعيارُ أربعة |
| ◆ جداولٌ بلا مكوّنٍ مشترك | ٥٩٧ | في ثلاثِ مئةٍ وسبعةٍ وستينَ ملفًّا |
| ◆ شاشاتٌ بمنظرٍ محفوظ | ٠ من ٣٤٦ | والعقودُ بأربعةٍ وستينَ عمودًا |
| ◆ تبنّي حالاتِ الفراغ | ١٠ من ٣٤٦ | والمكوّنُ محمَّلٌ عالميًّا ولا يُستعمل |
| ◆ حقولٌ بلا عنوانٍ مرتبط | ٣٦٥١ من ٣٨٠٨ | اثنانِ وتسعونَ بالمئة |
| ◆ المتطلباتُ الذرية | ١٥٤ | لكلٍّ شاهدُ قبولٍ مكتوب |

## ▐ ٢-٢  الأحكامُ الخمسةُ التي لا تُخالَف في هذا النطاق

● ◆ سبعُ قشراتٍ تعني سبعةَ مواضعَ لكلِّ تغييرٍ بصريّ — ولا ترحيلَ شاشةٍ قبلَ توحيدها.

● ◆ ملفُّ الرموزِ موجودٌ وليس مصدرَ الحقيقة — وثلاثُ مجموعاتٍ متنافسةٍ أسوأُ من غيابها لأنها تُوهم التنظيم.

● ◆ ومئةٌ وأربعةٌ وثمانونَ صنفَ زرٍّ تعني صفرَ تدرُّجٍ — فتسعةُ أزرارٍ متساويةٍ في شاشةٍ واحدةٍ نتيجةٌ حتمية.

● ◆ وصفرُ منظرٍ محفوظٍ في شاشةٍ بأربعةٍ وستينَ عمودًا أثقلُ على الموظفِ من كلِّ لونٍ خاطئ.

● ◆ والوصولُ الرقميُّ أرخصُ إصلاحٍ بأعلى أثر — وربطُ العناوينِ بالحقولِ آليٌّ في معظمه.

● ◆ والفاحصُ الذي يمنع أهمُّ من الفاحصِ الذي يعدّ — فالعدُّ يوثّق والمنعُ يُصلح.

| ٣ | # كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| --- | --- |

◆ هذه الوثيقةُ تُصحّح إنفاذًا لا تصميمًا. فكلُّ ما يلزم مبنيٌّ في ملفاتِ القشرةِ والمكوناتِ والرموزِ — ولا شيءَ يمنع تجاهلَه.

وترتيبُها ترتيبُ الاعتمادية: القشرةُ أولًا فلا معنى لترحيلِ شاشةٍ فوقَ قشرةٍ ستُلغى · ثم الرموزُ فالأزرارُ تُبنى عليها · ثم مكوّنُ الجدولِ وهو أعلى أثرٍ على المستخدمِ اليوميّ · ثم الوصولُ لأنه يوازي.

◆ ولكلِّ بندٍ فاحصٌ يمنع الدمجَ عند المخالفة — فالحكمُ يصير صحيحًا بالبناءِ لا بالمراجعة.

| القارئ | ما يحتاجه | مسارُ قراءته |
| --- | --- | --- |
| المبرمجُ المنفِّذ | الموضعَ والنمطَ الصحيحَ وشاهدَ القبول | السجلُّ الذريُّ كاملًا |
| قائدُ فريقِ التطوير | ترتيبَ التنفيذِ والاعتمادية | بابُ الترتيبِ ثم السجل |
| ضمانُ الجودة | شواهدَ القبولِ والاختباراتِ السلبية | بابُ الاختباراتِ ومصفوفةُ التتبع |
| الحوكمةُ والالتزام | معاييرَ التكويدِ الحاكمةَ وأثرَ التصحيحِ في الصلاحيات | بابُ المعايير |

قاعدةُ الاكتفاء — هذه الوثيقةُ مكتفيةٌ للتنفيذ. لكلِّ بندٍ موضعُه بالملفِّ والسطرِ ونمطُه الصحيحُ وشاهدُ قبوله — ولا يحتاج المبرمجُ مرجعًا خارجيًّا.

قاعدةُ التفسير — عند تعارضِ نصٍّ هنا مع الدستورِ فالدستورُ نافذ. وهذه الوثيقةُ نافذةٌ في نمطِ التكويدِ وترتيبِ التنفيذ.

| ٤ | # المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| --- | --- |

تحمل هذه الوثيقةُ 182 متطلبًا ذريًّا قابلًا للاختبارِ منفردًا — مستخرَجةً من 74 حكمًا خامًّا. ولكلٍّ معرّفٌ ثابتٌ ونصٌّ ومصدرٌ واختبارُ قبولٍ وحالةُ تنفيذ. وهي مرتَّبةٌ بأبوابها لا بترتيب استخراجها.

## ▐ ٤-١  ◆ عيوبُ القشرةِ والنظامِ التصميمي

128 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| FIXB-0002-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-01 | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ ملفاتِ <html>: النتيجةُ واحدٌ لا سبعةٌ ولا تسعة |
| FIXB-0002-ب | ◆ قشرةٌ واحدةٌ لا سبع» في inheader.php:21-124 · insidebar.php:93-503 · includes/topbar.php:129-244: سبعُ قشراتٍ مستقلةٍ تُصدِر كلٌّ منها <html>/<head>/chrome خاصًّا بها زائدَ طبقتَي قوالب · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ ملفاتِ <html>: النتيجةُ واحدٌ لا سبعةٌ ولا تسعة |
| FIXB-0003-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-01» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «أنشئْ قشرةً واحدةً تملك <html> و<head> والشريطَ العلويَّ وال» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0003-ب | أنشئْ قشرةً واحدةً تملك <html> و<head> والشريطَ العلويَّ والسايدبارَ وحاملَ الرسائل | اختبارُ خطوة: «أنشئْ قشرةً واحدةً تملك <html> و<head> والشريطَ العلويَّ وال» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0004-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-01» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «حوّلِ الستَّ الباقيةَ إلى مناظرَ داخلَ القشرةِ الواحدةِ لا ق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0004-ب | حوّلِ الستَّ الباقيةَ إلى مناظرَ داخلَ القشرةِ الواحدةِ لا قشراتٍ موازية | اختبارُ خطوة: «حوّلِ الستَّ الباقيةَ إلى مناظرَ داخلَ القشرةِ الواحدةِ لا ق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0005-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-01» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ صفرُ ملفِّ سطحٍ يُصدِر <html> بنفسه — والفاحصُ يعدُّ ويرسب» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0005-ب | ◆ صفرُ ملفِّ سطحٍ يُصدِر <html> بنفسه | اختبارُ خطوة: «◆ صفرُ ملفِّ سطحٍ يُصدِر <html> بنفسه — والفاحصُ يعدُّ ويرسب» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0005-ج | والفاحصُ يعدُّ ويرسب فوقَ واحد | اختبارُ خطوة: «◆ صفرُ ملفِّ سطحٍ يُصدِر <html> بنفسه — والفاحصُ يعدُّ ويرسب» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0006-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-01» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «احفظِ التوافقَ بجدولِ تحويلٍ من رأسٍ قديمٍ إلى جديدٍ لا بحذف» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0006-ب | احفظِ التوافقَ بجدولِ تحويلٍ من رأسٍ قديمٍ إلى جديدٍ لا بحذفٍ فوريّ | اختبارُ خطوة: «احفظِ التوافقَ بجدولِ تحويلٍ من رأسٍ قديمٍ إلى جديدٍ لا بحذف» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0007-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-01» رقم 5 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ ولا تبدأْ ترحيلَ شاشةٍ قبلَ إتمامِ القشرةِ — فالترحيلُ فوق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0007-ب | ◆ ولا تبدأْ ترحيلَ شاشةٍ قبلَ إتمامِ القشرةِ | اختبارُ خطوة: «◆ ولا تبدأْ ترحيلَ شاشةٍ قبلَ إتمامِ القشرةِ — فالترحيلُ فوق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0007-ج | فالترحيلُ فوقَ قشرةٍ ستُلغى ضائع | اختبارُ خطوة: «◆ ولا تبدأْ ترحيلَ شاشةٍ قبلَ إتمامِ القشرةِ — فالترحيلُ فوق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0008-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-02 | اختبارُ إغلاق: صفرُ إعلانِ اتجاهٍ من اليسارِ في أنماطِ الشريطِ — واللقطةُ تطابق المرجع |
| FIXB-0008-ب | الشريطُ العلويُّ من اليمينِ لا اليسار» في كلُّ الشاشاتِ الثماني التمثيلية: الشريطُ العلويُّ يُصيَّر LTR على كلِّ الشاشاتِ رغمَ أن الوثيقةَ تُصدِر dir=rtl · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: صفرُ إعلانِ اتجاهٍ من اليسارِ في أنماطِ الشريطِ — واللقطةُ تطابق المرجع |
| FIXB-0009-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-02» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «اجعلْ اتجاهَ الشريطِ موروثًا من <html> لا مفروضًا محليًّا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0009-ب | اجعلْ اتجاهَ الشريطِ موروثًا من <html> لا مفروضًا محليًّا | اختبارُ خطوة: «اجعلْ اتجاهَ الشريطِ موروثًا من <html> لا مفروضًا محليًّا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0010-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-02» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «احذفْ كلَّ direction:ltr من أنماطِ الشريطِ العلويِّ ومكوناتِ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0010-ب | احذفْ كلَّ direction:ltr من أنماطِ الشريطِ العلويِّ ومكوناتِه | اختبارُ خطوة: «احذفْ كلَّ direction:ltr من أنماطِ الشريطِ العلويِّ ومكوناتِ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0011-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-02» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ واستثنِ المعرّفاتَ اللاتينيةَ وحدَها بمقاطعَ من اليسارِ لا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0011-ب | ◆ واستثنِ المعرّفاتَ اللاتينيةَ وحدَها بمقاطعَ من اليسارِ لا بالشريطِ كلِّه | اختبارُ خطوة: «◆ واستثنِ المعرّفاتَ اللاتينيةَ وحدَها بمقاطعَ من اليسارِ لا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0012 | خطوةُ تصحيحِ «SH-02» رقم 4: أضفْ لقطةً مرجعيةً للشريطِ في الاتجاهين | اختبارُ خطوة: «أضفْ لقطةً مرجعيةً للشريطِ في الاتجاهين» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0013-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-03 | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ القيمَ اللونيةَ الحرفيةَ خارجَ ملفِّ الرموز: النتيجةُ صفر |
| FIXB-0013-ب | ◆ ملفُّ الرموزِ مصدرُ الحقيقةِ الوحيد» في assets/css/design-tokens.css: الملفُّ موجودٌ وليس مصدرَ الحقيقة: ثلاثُ مجموعاتِ رموزٍ متنافسةٍ زائدًا و964 لونًا متمايزًا · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ القيمَ اللونيةَ الحرفيةَ خارجَ ملفِّ الرموز: النتيجةُ صفر |
| FIXB-0014-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-03» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «احصرْ الرموزَ في ملفٍّ واحدٍ بمستويين: بدائيةٌ ثم دلاليةٌ تُ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0014-ب | احصرْ الرموزَ في ملفٍّ واحدٍ بمستويين: بدائيةٌ ثم دلاليةٌ تُبنى عليها | اختبارُ خطوة: «احصرْ الرموزَ في ملفٍّ واحدٍ بمستويين: بدائيةٌ ثم دلاليةٌ تُ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0015-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-03» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ اختزلِ الألوانَ من تسعِ مئةٍ وأربعةٍ وستين إلى عشرينَ رمزً» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0015-ب | ◆ اختزلِ الألوانَ من تسعِ مئةٍ وأربعةٍ وستين إلى عشرينَ رمزًا دلاليًّا | اختبارُ خطوة: «◆ اختزلِ الألوانَ من تسعِ مئةٍ وأربعةٍ وستين إلى عشرينَ رمزً» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0016-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-03» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «أنشئْ خريطةَ تحويلٍ من كلِّ لونٍ حرفيٍّ إلى رمزِه الدلاليِّ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0016-ب | أنشئْ خريطةَ تحويلٍ من كلِّ لونٍ حرفيٍّ إلى رمزِه الدلاليِّ قبلَ التنظيف | اختبارُ خطوة: «أنشئْ خريطةَ تحويلٍ من كلِّ لونٍ حرفيٍّ إلى رمزِه الدلاليِّ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0017-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-03» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ ابنِ فاحصًا يمنع اللونَ الحرفيَّ في الدمج — فالمنعُ أهمُّ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0017-ب | ◆ ابنِ فاحصًا يمنع اللونَ الحرفيَّ في الدمج | اختبارُ خطوة: «◆ ابنِ فاحصًا يمنع اللونَ الحرفيَّ في الدمج — فالمنعُ أهمُّ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0017-ج | فالمنعُ أهمُّ من العدّ | اختبارُ خطوة: «◆ ابنِ فاحصًا يمنع اللونَ الحرفيَّ في الدمج — فالمنعُ أهمُّ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0018-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-03» رقم 5 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «احذفِ المجموعتين المتنافستين بعدَ نقلِ ما فيهما» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0018-ب | احذفِ المجموعتين المتنافستين بعدَ نقلِ ما فيهما | اختبارُ خطوة: «احذفِ المجموعتين المتنافستين بعدَ نقلِ ما فيهما» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0019-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-04 | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ أصنافَ الأزرار: النتيجةُ أربعةٌ — وصفرُ شاشةٍ بأكثرَ من رئيسٍ واحد |
| FIXB-0019-ب | ◆ ثلاثةُ مستوياتٍ للأزرارِ لا مئةٌ وأربعةٌ وثمانون» في 184 صنفًا عبرَ 2489 استعمالًا: أربعُ عائلاتِ أزرارٍ لا صلةَ بينها | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ أصنافَ الأزرار: النتيجةُ أربعةٌ — وصفرُ شاشةٍ بأكثرَ من رئيسٍ واحد |
| FIXB-0019-ج | ولا تدرُّجَ بصريًّا يبيّن الأولوية · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: فاحصٌ يعدُّ أصنافَ الأزرار: النتيجةُ أربعةٌ — وصفرُ شاشةٍ بأكثرَ من رئيسٍ واحد |
| FIXB-0020-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-04» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «عرّفْ ثلاثةَ مستوياتٍ: رئيسٌ مملوءٌ واحدٌ لكلِّ شاشةٍ · ثانو» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0020-ب | عرّفْ ثلاثةَ مستوياتٍ: رئيسٌ مملوءٌ واحدٌ لكلِّ شاشةٍ · ثانويٌّ محدَّدٌ · ثالثيٌّ نصيّ | اختبارُ خطوة: «عرّفْ ثلاثةَ مستوياتٍ: رئيسٌ مملوءٌ واحدٌ لكلِّ شاشةٍ · ثانو» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0021-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-04» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ وزرُّ الخطرِ صنفٌ رابعٌ بلونِ التحذيرِ ويحتاج تأكيدًا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0021-ب | ◆ وزرُّ الخطرِ صنفٌ رابعٌ بلونِ التحذيرِ ويحتاج تأكيدًا | اختبارُ خطوة: «◆ وزرُّ الخطرِ صنفٌ رابعٌ بلونِ التحذيرِ ويحتاج تأكيدًا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0022-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-04» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «ابنِ خريطةَ تحويلٍ من كلِّ صنفٍ من المئةِ والأربعةِ والثماني» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0022-ب | ابنِ خريطةَ تحويلٍ من كلِّ صنفٍ من المئةِ والأربعةِ والثمانينَ إلى مستواه | اختبارُ خطوة: «ابنِ خريطةَ تحويلٍ من كلِّ صنفٍ من المئةِ والأربعةِ والثماني» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0023-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-04» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ وشاشةٌ واحدةٌ لا تحمل أكثرَ من زرٍّ رئيسٍ مملوءٍ واحد» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0023-ب | ◆ وشاشةٌ واحدةٌ لا تحمل أكثرَ من زرٍّ رئيسٍ مملوءٍ واحد | اختبارُ خطوة: «◆ وشاشةٌ واحدةٌ لا تحمل أكثرَ من زرٍّ رئيسٍ مملوءٍ واحد» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0024-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-04» رقم 5 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «أضفْ فاحصًا يرسب عند صنفِ زرٍّ خارجَ الأربعة» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0024-ب | أضفْ فاحصًا يرسب عند صنفِ زرٍّ خارجَ الأربعة | اختبارُ خطوة: «أضفْ فاحصًا يرسب عند صنفِ زرٍّ خارجَ الأربعة» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0025-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-05 | اختبارُ إغلاق: صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدةٍ · وكلُّ جدولٍ فوقَ عشرينَ عمودًا له منتقي منظر |
| FIXB-0025-ب | ◆ مكوّنُ جدولٍ واحدٌ لسبعِ مئةٍ إلا ثلاثًا» في 597 جدولًا في 367 ملفًّا: لا مكوّنَ مشترك · ولا رأسٌ ثابتٌ · ولا مناظرُ محفوظةٌ · وحالةُ صفرِ أعمدةٍ ما زالت قابلةً للبلوغ · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدةٍ · وكلُّ جدولٍ فوقَ عشرينَ عمودًا له منتقي منظر |
| FIXB-0026-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-05» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «ابنِ مكوّنًا واحدًا يستقبل تعريفَ الأعمدةِ والصفوفَ ويصيّر ا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0026-ب | ابنِ مكوّنًا واحدًا يستقبل تعريفَ الأعمدةِ والصفوفَ ويصيّر الجدولَ كاملًا | اختبارُ خطوة: «ابنِ مكوّنًا واحدًا يستقبل تعريفَ الأعمدةِ والصفوفَ ويصيّر ا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0027-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-05» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ الرأسُ الثابتُ في المكوّنِ لا في كلِّ شاشة» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0027-ب | ◆ الرأسُ الثابتُ في المكوّنِ لا في كلِّ شاشة | اختبارُ خطوة: «◆ الرأسُ الثابتُ في المكوّنِ لا في كلِّ شاشة» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0028-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-05» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ حارسٌ يمنع النزولَ تحتَ حدٍّ أدنى من الأعمدةِ ويبيّن السبب» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0028-ب | ◆ حارسٌ يمنع النزولَ تحتَ حدٍّ أدنى من الأعمدةِ ويبيّن السبب | اختبارُ خطوة: «◆ حارسٌ يمنع النزولَ تحتَ حدٍّ أدنى من الأعمدةِ ويبيّن السبب» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0029-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-05» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «منتقي منظرٍ وزرُّ إظهارِ كلِّ الأعمدةِ إلزامًا فوقَ عشرينَ ع» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0029-ب | منتقي منظرٍ وزرُّ إظهارِ كلِّ الأعمدةِ إلزامًا فوقَ عشرينَ عمودًا | اختبارُ خطوة: «منتقي منظرٍ وزرُّ إظهارِ كلِّ الأعمدةِ إلزامًا فوقَ عشرينَ ع» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0030-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-05» رقم 5 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «ابدأْ بالخمسِ الأكبر: المخاطرُ ثم التايم شيتُ ثم العقودُ ثم » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0030-ب | ابدأْ بالخمسِ الأكبر: المخاطرُ ثم التايم شيتُ ثم العقودُ ثم أمرُ الصيانةِ ثم لوحةُ الرئيس | اختبارُ خطوة: «ابدأْ بالخمسِ الأكبر: المخاطرُ ثم التايم شيتُ ثم العقودُ ثم » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0031-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-05» رقم 6 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ ورحّلْ بدفعاتٍ من عشرين ملفًّا لا ملفًّا ملفًّا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0031-ب | ◆ ورحّلْ بدفعاتٍ من عشرين ملفًّا لا ملفًّا ملفًّا | اختبارُ خطوة: «◆ ورحّلْ بدفعاتٍ من عشرين ملفًّا لا ملفًّا ملفًّا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0032-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-06 | اختبارُ إغلاق: كلُّ شاشةٍ فوقَ عشرينَ عمودًا لها منظرٌ افتراضيٌّ مبذورٌ ومنتقٍ يعمل |
| FIXB-0032-ب | ◆ المناظرُ المحفوظةُ من صفرٍ إلى كلِّ شاشةٍ طويلة» في 0/346 شاشةٍ بمنظرٍ محفوظ: شاشةُ العقودِ بأربعةٍ وستينَ عمودًا | اختبارُ إغلاق: كلُّ شاشةٍ فوقَ عشرينَ عمودًا لها منظرٌ افتراضيٌّ مبذورٌ ومنتقٍ يعمل |
| FIXB-0032-ج | التايم شيتُ بثلاثةِ آلافٍ وثلاثِ مئةٍ وثلاثةٍ وخمسينَ سطرًا بلا أداةِ تنظيمٍ واحدة · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: كلُّ شاشةٍ فوقَ عشرينَ عمودًا لها منظرٌ افتراضيٌّ مبذورٌ ومنتقٍ يعمل |
| FIXB-0033-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-06» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «جدولٌ واحدٌ للمناظر: المستخدمُ والشاشةُ والاسمُ والأعمدةُ وا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0033-ب | جدولٌ واحدٌ للمناظر: المستخدمُ والشاشةُ والاسمُ والأعمدةُ والفلاترُ والترتيبُ والافتراضيّ | اختبارُ خطوة: «جدولٌ واحدٌ للمناظر: المستخدمُ والشاشةُ والاسمُ والأعمدةُ وا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0034-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-06» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «منظرٌ افتراضيٌّ لكلِّ دورٍ يُبذَر بالتأسيسِ لا يُترك للمستخد» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0034-ب | منظرٌ افتراضيٌّ لكلِّ دورٍ يُبذَر بالتأسيسِ لا يُترك للمستخدم | اختبارُ خطوة: «منظرٌ افتراضيٌّ لكلِّ دورٍ يُبذَر بالتأسيسِ لا يُترك للمستخد» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0035-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-06» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ والمنظرُ لا يخفي عمودًا حاكمًا — والحارسُ يمنع» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0035-ب | ◆ والمنظرُ لا يخفي عمودًا حاكمًا — والحارسُ يمنع | اختبارُ خطوة: «◆ والمنظرُ لا يخفي عمودًا حاكمًا — والحارسُ يمنع» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0036-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-06» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «التصديرُ واعٍ بالمنظرِ النشطِ ويعلن ما استُبعد» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0036-ب | التصديرُ واعٍ بالمنظرِ النشطِ ويعلن ما استُبعد | اختبارُ خطوة: «التصديرُ واعٍ بالمنظرِ النشطِ ويعلن ما استُبعد» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0037-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-07 | اختبارُ إغلاق: كلُّ شاشةٍ تُفحص بمجموعةٍ فارغةٍ فتعرض السببَ وزرَّ الإنشاءِ لا صفرًا |
| FIXB-0037-ب | ◆ تبنّي حالاتِ الفراغِ من ثلاثةٍ بالمئةِ إلى كامل» في 10/346 = 2.9٪: المكوّنُ موجودٌ ومحمَّلٌ عالميًّا ولا يُستعمل في ستٍّ وثلاثينَ وثلاثِ مئةِ شاشة | اختبارُ إغلاق: كلُّ شاشةٍ تُفحص بمجموعةٍ فارغةٍ فتعرض السببَ وزرَّ الإنشاءِ لا صفرًا |
| FIXB-0037-ج | فتُعرض أصفارٌ عملاقةٌ بدل رسالةٍ مفهومة · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: كلُّ شاشةٍ تُفحص بمجموعةٍ فارغةٍ فتعرض السببَ وزرَّ الإنشاءِ لا صفرًا |
| FIXB-0038-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-07» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ أربعُ حالاتٍ تُميَّز: فراغٌ · لا نتائجَ لبحثك · خطأٌ برمزٍ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0038-ب | ◆ أربعُ حالاتٍ تُميَّز: فراغٌ · لا نتائجَ لبحثك · خطأٌ برمزٍ · حجبٌ بسببِه ومانحِه | اختبارُ خطوة: «◆ أربعُ حالاتٍ تُميَّز: فراغٌ · لا نتائجَ لبحثك · خطأٌ برمزٍ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0039-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-07» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ ولا صفرٌ عملاقٌ حيث لا بيانات — بل سببٌ وزرُّ إنشاء» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0039-ب | ◆ ولا صفرٌ عملاقٌ حيث لا بيانات | اختبارُ خطوة: «◆ ولا صفرٌ عملاقٌ حيث لا بيانات — بل سببٌ وزرُّ إنشاء» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0039-ج | بل سببٌ وزرُّ إنشاء | اختبارُ خطوة: «◆ ولا صفرٌ عملاقٌ حيث لا بيانات — بل سببٌ وزرُّ إنشاء» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0040-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-07» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «هيكلُ تحميلٍ لا شاشةٌ بيضاءُ ولا دوّارةٌ وحدَها» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0040-ب | هيكلُ تحميلٍ لا شاشةٌ بيضاءُ ولا دوّارةٌ وحدَها | اختبارُ خطوة: «هيكلُ تحميلٍ لا شاشةٌ بيضاءُ ولا دوّارةٌ وحدَها» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0041-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-07» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «احقنِ الحالاتَ في مكوّنِ الجدولِ فتُغطى مئاتُ الشاشاتِ بترحي» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0041-ب | احقنِ الحالاتَ في مكوّنِ الجدولِ فتُغطى مئاتُ الشاشاتِ بترحيلٍ واحد | اختبارُ خطوة: «احقنِ الحالاتَ في مكوّنِ الجدولِ فتُغطى مئاتُ الشاشاتِ بترحي» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0042-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-07» رقم 5 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «أضفْ فاحصًا يرسب على شاشةٍ تعرض صفرًا بلا حالةِ فراغ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0042-ب | أضفْ فاحصًا يرسب على شاشةٍ تعرض صفرًا بلا حالةِ فراغ | اختبارُ خطوة: «أضفْ فاحصًا يرسب على شاشةٍ تعرض صفرًا بلا حالةِ فراغ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0043-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-08 | اختبارُ إغلاق: نسبةُ الحقولِ المرتبطةِ تبلغ مئةً بالمئة — ودورةٌ كاملةٌ بلوحةِ المفاتيحِ في كلِّ قالب |
| FIXB-0043-ب | ◆ الوصولُ الرقميُّ | اختبارُ إغلاق: نسبةُ الحقولِ المرتبطةِ تبلغ مئةً بالمئة — ودورةٌ كاملةٌ بلوحةِ المفاتيحِ في كلِّ قالب |
| FIXB-0043-ج | أرخصُ إصلاحٍ بأعلى أثر» في 3808 عنصرَ إدخالٍ · 157 عنوانًا مرتبطًا · صفرُ وسمٍ وصفيّ: اثنانِ وتسعونَ بالمئةِ من الحقولِ بلا عنوانٍ مرتبط | اختبارُ إغلاق: نسبةُ الحقولِ المرتبطةِ تبلغ مئةً بالمئة — ودورةٌ كاملةٌ بلوحةِ المفاتيحِ في كلِّ قالب |
| FIXB-0043-د | فالنقرُ على العنوانِ لا يُركّز والقارئُ لا يعرف الحقل · وخطورتُه P1. | اختبارُ إغلاق: نسبةُ الحقولِ المرتبطةِ تبلغ مئةً بالمئة — ودورةٌ كاملةٌ بلوحةِ المفاتيحِ في كلِّ قالب |
| FIXB-0044-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-08» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ كلُّ عنوانٍ يحمل مرجعَ حقلِه وكلُّ حقلٍ يحمل معرّفَه — وال» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0044-ب | ◆ كلُّ عنوانٍ يحمل مرجعَ حقلِه وكلُّ حقلٍ يحمل معرّفَه | اختبارُ خطوة: «◆ كلُّ عنوانٍ يحمل مرجعَ حقلِه وكلُّ حقلٍ يحمل معرّفَه — وال» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0044-ج | والربطُ آليٌّ في معظمه | اختبارُ خطوة: «◆ كلُّ عنوانٍ يحمل مرجعَ حقلِه وكلُّ حقلٍ يحمل معرّفَه — وال» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0045-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-08» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «الحقلُ بلا عنوانٍ ظاهرٍ يحمل وسمًا وصفيًّا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0045-ب | الحقلُ بلا عنوانٍ ظاهرٍ يحمل وسمًا وصفيًّا | اختبارُ خطوة: «الحقلُ بلا عنوانٍ ظاهرٍ يحمل وسمًا وصفيًّا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0046-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-08» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «حلقةُ تركيزٍ ظاهرةٌ على كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ ولا تُلغى» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0046-ب | حلقةُ تركيزٍ ظاهرةٌ على كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ ولا تُلغى | اختبارُ خطوة: «حلقةُ تركيزٍ ظاهرةٌ على كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ ولا تُلغى» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0047-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-08» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «تباينُ اللونِ يبلغ الحدَّ المعياريَّ في النصِّ والحدودِ والح» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0047-ب | تباينُ اللونِ يبلغ الحدَّ المعياريَّ في النصِّ والحدودِ والحالات | اختبارُ خطوة: «تباينُ اللونِ يبلغ الحدَّ المعياريَّ في النصِّ والحدودِ والح» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0048-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-08» رقم 5 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ وإعادةُ التدفقِ عند التكبيرِ إلى مئتين بالمئةِ بلا تمريرٍ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0048-ب | ◆ وإعادةُ التدفقِ عند التكبيرِ إلى مئتين بالمئةِ بلا تمريرٍ أفقيّ | اختبارُ خطوة: «◆ وإعادةُ التدفقِ عند التكبيرِ إلى مئتين بالمئةِ بلا تمريرٍ » منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0049-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-08» رقم 6 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ وهذا يفتح بابَ الاعتمادِ المؤسسيِّ والحكوميّ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0049-ب | ◆ وهذا يفتح بابَ الاعتمادِ المؤسسيِّ والحكوميّ | اختبارُ خطوة: «◆ وهذا يفتح بابَ الاعتمادِ المؤسسيِّ والحكوميّ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0050-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-09 | اختبارُ إغلاق: صفرُ بطاقةٍ تُعرض بأقلَّ من سبعةِ حقول |
| FIXB-0050-ب | بطاقةُ المؤشرِ بسبعةِ حقولٍ في كلِّ شاشة» في 3 شاشاتٍ مطابقةٌ فقط: مكوّنٌ مطابقٌ موجودٌ وتستعمله ثلاثُ شاشاتٍ | اختبارُ إغلاق: صفرُ بطاقةٍ تُعرض بأقلَّ من سبعةِ حقول |
| FIXB-0050-ج | وكلُّ بطاقةٍ رقميةٍ أخرى موضعية · وخطورتُه P2. | اختبارُ إغلاق: صفرُ بطاقةٍ تُعرض بأقلَّ من سبعةِ حقول |
| FIXB-0051-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-09» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ سبعةُ حقولٍ إلزامًا: العنوانُ والقيمةُ والوحدةُ والفترةُ و» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0051-ب | ◆ سبعةُ حقولٍ إلزامًا: العنوانُ والقيمةُ والوحدةُ والفترةُ والمقارنةُ والحالةُ والتعمّق | اختبارُ خطوة: «◆ سبعةُ حقولٍ إلزامًا: العنوانُ والقيمةُ والوحدةُ والفترةُ و» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0052-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-09» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ والمقارنةُ الغائبةُ تُعلَن «بلا مقارنةٍ معلنة» ولا تُلفَّق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0052-ب | ◆ والمقارنةُ الغائبةُ تُعلَن «بلا مقارنةٍ معلنة» ولا تُلفَّق | اختبارُ خطوة: «◆ والمقارنةُ الغائبةُ تُعلَن «بلا مقارنةٍ معلنة» ولا تُلفَّق» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0053-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-09» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ ورقمٌ لا يُتعمَّق فيه لا يُقرَّر عليه — فالتعمّقُ إلزاميٌّ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0053-ب | ◆ ورقمٌ لا يُتعمَّق فيه لا يُقرَّر عليه | اختبارُ خطوة: «◆ ورقمٌ لا يُتعمَّق فيه لا يُقرَّر عليه — فالتعمّقُ إلزاميٌّ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0053-ج | فالتعمّقُ إلزاميٌّ لا ترف | اختبارُ خطوة: «◆ ورقمٌ لا يُتعمَّق فيه لا يُقرَّر عليه — فالتعمّقُ إلزاميٌّ» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0054-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-09» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «المكوّنُ يرفض التصييرَ بأقلَّ من السبعةِ فيصير الحكمُ بالبنا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0054-ب | المكوّنُ يرفض التصييرَ بأقلَّ من السبعةِ فيصير الحكمُ بالبناء | اختبارُ خطوة: «المكوّنُ يرفض التصييرَ بأقلَّ من السبعةِ فيصير الحكمُ بالبنا» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0055-أ | ◆ عيبُ الواجهة «SH-10 | اختبارُ إغلاق: صفرُ نقطةِ كسرٍ خارجَ الخمس · وكلُّ سطحٍ يحمل الإعداد |
| FIXB-0055-ب | خمسُ نقاطِ كسرٍ لا اثنتان وعشرون» في 22 نقطةً مخصَّصة: والإعدادُ الحاكمُ للجوالِ ناقصٌ في بعضِ الأسطحِ الإدارية · وخطورتُه P2. | اختبارُ إغلاق: صفرُ نقطةِ كسرٍ خارجَ الخمس · وكلُّ سطحٍ يحمل الإعداد |
| FIXB-0056-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-10» رقم 1 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «احصرْ نقاطَ الكسرِ في خمسٍ معلَنةٍ في ملفِ الرموز» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0056-ب | احصرْ نقاطَ الكسرِ في خمسٍ معلَنةٍ في ملفِ الرموز | اختبارُ خطوة: «احصرْ نقاطَ الكسرِ في خمسٍ معلَنةٍ في ملفِ الرموز» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0057-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-10» رقم 2 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «أضفِ الإعدادَ الحاكمَ للجوالِ في القشرةِ الواحدةِ فيُغطى الك» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0057-ب | أضفِ الإعدادَ الحاكمَ للجوالِ في القشرةِ الواحدةِ فيُغطى الكلّ | اختبارُ خطوة: «أضفِ الإعدادَ الحاكمَ للجوالِ في القشرةِ الواحدةِ فيُغطى الك» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0058-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-10» رقم 3 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «◆ والشاشةُ الميدانيةُ تُصمَّم للجوالِ أولًا لا تُضغط إليه» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0058-ب | ◆ والشاشةُ الميدانيةُ تُصمَّم للجوالِ أولًا لا تُضغط إليه | اختبارُ خطوة: «◆ والشاشةُ الميدانيةُ تُصمَّم للجوالِ أولًا لا تُضغط إليه» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0059-أ | خطوةُ تصحيحِ «SH-10» رقم 4 — نطاقُ الحكم | اختبارُ خطوة: «مساحةُ لمسٍ لا تنقص عن الحدِّ — وأكبرُ في الميدانيةِ للاستعم» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0059-ب | مساحةُ لمسٍ لا تنقص عن الحدِّ | اختبارُ خطوة: «مساحةُ لمسٍ لا تنقص عن الحدِّ — وأكبرُ في الميدانيةِ للاستعم» منفَّذةٌ ومقيسة |
| FIXB-0059-ج | وأكبرُ في الميدانيةِ للاستعمالِ بقفاز | اختبارُ خطوة: «مساحةُ لمسٍ لا تنقص عن الحدِّ — وأكبرُ في الميدانيةِ للاستعم» منفَّذةٌ ومقيسة |

## ▐ ٤-٢  ◆ الشاشاتُ التمثيليةُ الثمانيةُ بدرجتها

28 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| FIXB-0060-أ | ◆ تُرحَّل الشاشاتُ التمثيليةُ الثمانيةُ بترتيبِ درجةِ الحاجةِ لإعادةِ البناءِ لا بترتيبِ الأسماء | اختبارُ ترتيب: الترحيلُ يبدأ بما درجتُه خمسٌ من خمس |
| FIXB-0060-ب | والأعلى درجةً أولًا. | اختبارُ ترتيب: الترحيلُ يبدأ بما درجتُه خمسٌ من خمس |
| FIXB-0061-أ | الشاشةُ التمثيلية «١ — لوحةُ الرئيس التنفيذي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «لوحةُ الرئيس التنفيذي» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0061-ب | ملفُّها main/dashboard.php · وأسطرُها ١٤٣٧ · ودرجةُ حاجتِها ◆ ٥ من ٥ · وسببُها قشرةٌ مستقلةٌ بلا مكوّناتٍ · أربعُ بطاقاتٍ بلا مقارنةٍ · لا حالةَ فراغٍ · والشريطُ العلويُّ من اليسار | اختبارُ شاشة: «لوحةُ الرئيس التنفيذي» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0061-ج | ◆ وهي أولُ ما يراه كلُّ مستخدمٍ كلَّ يومٍ — فتُرحَّل أولًا | اختبارُ شاشة: «لوحةُ الرئيس التنفيذي» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0062-أ | الشاشةُ التمثيلية «٢ — العقود» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «العقود» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0062-ب | ملفُّها Contracts/contracts.php · وأسطرُها ١٨٣٣ · ودرجةُ حاجتِها ◆ ٥ من ٥ · وسببُها أربعةٌ وستونَ عمودًا · صفرُ منظرٍ محفوظٍ · والفراغُ ولا-نتائجَ مدمجان | اختبارُ شاشة: «العقود» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0062-ج | ◆ وشاشةٌ بهذا العرضِ بلا مناظرَ غيرُ قابلةٍ للاستعمالِ اليوميّ | اختبارُ شاشة: «العقود» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0063-أ | الشاشةُ التمثيلية «٣ — التايم شيت» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0063-ب | ملفُّها Timesheet/timesheet.php · وأسطرُها ٣٣٥٣ · ودرجةُ حاجتِها ◆ ٥ من ٥ · وسببُها جدولٌ بلا مناظرَ ولا رأسٍ ثابتٍ · وجداولُ مكتوبةٌ يدويًّا | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0063-ج | ◆ وهي شهادةُ الإنجازِ التي تُبنى عليها الفاتورةُ — فخطؤها ماليّ | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0064-أ | الشاشةُ التمثيلية «٤ — لوحةُ إدارةِ التشغيل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «لوحةُ إدارةِ التشغيل» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0064-ب | ملفُّها main/role_board.php · وأسطرُها ١٢٢ · ودرجةُ حاجتِها ٤ من ٥ · وسببُها ستةٌ من سبعةِ حقولٍ | اختبارُ شاشة: «لوحةُ إدارةِ التشغيل» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0064-ج | المقارنةُ ناقصةٌ · ورسمٌ بلا حارس | اختبارُ شاشة: «لوحةُ إدارةِ التشغيل» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0064-د | والرسمُ الوحيدُ الباقي بلا حارسٍ في المنصةِ كلِّها | اختبارُ شاشة: «لوحةُ إدارةِ التشغيل» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0065-أ | الشاشةُ التمثيلية «٥ — مساحةُ عملي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «مساحةُ عملي» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0065-ب | ملفُّها main/my_workspace.php · وأسطرُها ١٠٩ · ودرجةُ حاجتِها ٤ من ٥ · وسببُها عشرُ بطاقاتٍ بعدَّاداتٍ · لا حالةَ فراغٍ · وترتيبُ الأولويةِ معكوس | اختبارُ شاشة: «مساحةُ عملي» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0065-ج | وهي مدخلُ الموظفِ اليوميُّ إلى عمله | اختبارُ شاشة: «مساحةُ عملي» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0066-أ | الشاشةُ التمثيلية «٦ — أمرُ الصيانة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «أمرُ الصيانة» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0066-ب | ملفُّها Maintenance/orders.php · وأسطرُها ١٥٧٧ · ودرجةُ حاجتِها ٤ من ٥ · وسببُها ستةٌ من سبعةٍ · وجدولٌ بلا مناظر | اختبارُ شاشة: «أمرُ الصيانة» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0066-ج | وسلسلةُ اعتمادِه تحتاج حالاتَ تحريرٍ واضحة | اختبارُ شاشة: «أمرُ الصيانة» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0067-أ | الشاشةُ التمثيلية «٧ — ملفُّ المورد» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «ملفُّ المورد» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0067-ب | ملفُّها Suppliers/supplier_profile.php · وأسطرُها ٢٢٩ · ودرجةُ حاجتِها ٤ من ٥ · وسببُها ◆ ستُّ بطاقاتٍ مطابقةٌ — الأفضلُ حالًا | اختبارُ شاشة: «ملفُّ المورد» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0067-ج | ◆ ويُتخذ نموذجًا للباقي لا يُرحَّل أولًا | اختبارُ شاشة: «ملفُّ المورد» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0068-أ | الشاشةُ التمثيلية «٨ — مساحةُ المخاطر» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «مساحةُ المخاطر» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0068-ب | ملفُّها Risk/* · وأسطرُها ٤٤٤٥ · ودرجةُ حاجتِها ٢ من ٥ · وسببُها صفرُ منظرٍ محفوظٍ · ولا حالةَ تحميل | اختبارُ شاشة: «مساحةُ المخاطر» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0068-ج | ◆ والأدنى حاجةً لأنها الأحدثُ بناءً | اختبارُ شاشة: «مساحةُ المخاطر» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |
| FIXB-0068-د | فالحديثُ أقربُ للمعيار | اختبارُ شاشة: «مساحةُ المخاطر» تُرحَّل كاملةً ولها محضرُ اعتماد |

## ▐ ٤-٣  جذرُ المشكلة

2 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| FIXB-0001-أ | ◆ النظامُ التصميميُّ مبنيٌّ ولا يُفرَض | اختبارُ إنفاذ: لكلِّ معيارٍ تصميميٍّ فاحصٌ يمنع الدمجَ عند المخالفة |
| FIXB-0001-ب | فالتصحيحُ في الإنفاذِ لا في التصميمِ · ولا شيءَ يمنع اليومَ كتابةَ نمطٍ موضعيٍّ يدويًّا. | اختبارُ إنفاذ: لكلِّ معيارٍ تصميميٍّ فاحصٌ يمنع الدمجَ عند المخالفة |

## ▐ ٤-٤  معاييرُ التكويدِ المطبَّقة

24 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| FIXB-0069-أ | معيارُ التكويدِ المطبَّقُ على الواجهة «CS-01 | اختبارُ معيار: فاحصٌ آليٌّ يثبت أن أولَ استدعاءِ كتابةٍ في كلِّ ملفٍّ يقع بعدَ سطرِ الحارس |
| FIXB-0069-ب | ترتيبُ الملفِّ الإلزاميُّ الثابت»: كلُّ سطحٍ يُكتب بالترتيب: جلسةٌ ← إعدادٌ ← حارسُ شاشةٍ ← حارسُ فعلٍ ← معالجاتُ POST ← استعلاماتُ العرضِ ← ترويسةٌ ← سايدبارٌ ← جسم | اختبارُ معيار: فاحصٌ آليٌّ يثبت أن أولَ استدعاءِ كتابةٍ في كلِّ ملفٍّ يقع بعدَ سطرِ الحارس |
| FIXB-0069-ج | ◆ ولا كتابةَ قبلَ الحارسِ ولا حارسَ بعدَ الكتابة | اختبارُ معيار: فاحصٌ آليٌّ يثبت أن أولَ استدعاءِ كتابةٍ في كلِّ ملفٍّ يقع بعدَ سطرِ الحارس |
| FIXB-0070-أ | معيارُ التكويدِ المطبَّقُ على الواجهة «CS-02 | اختبارُ معيار: استعلامٌ يعدُّ فروعَ الإرجاعِ الافتراضيِّ في كلِّ حارسٍ — والنتيجةُ صفرُ فرعٍ سامح |
| FIXB-0070-ب | الفشلُ مغلقٌ لا مفتوحٌ في كلِّ حارس»: أيُّ فرعٍ لا يجد سجلَّ صلاحيةٍ يرجع منعًا لا سماحًا | اختبارُ معيار: استعلامٌ يعدُّ فروعَ الإرجاعِ الافتراضيِّ في كلِّ حارسٍ — والنتيجةُ صفرُ فرعٍ سامح |
| FIXB-0070-ج | والافتراضُ الأمنيُّ منعٌ دائمًا | اختبارُ معيار: استعلامٌ يعدُّ فروعَ الإرجاعِ الافتراضيِّ في كلِّ حارسٍ — والنتيجةُ صفرُ فرعٍ سامح |
| FIXB-0070-د | ◆ وصفرُ فرعٍ يرجع true عند غيابِ الصف | اختبارُ معيار: استعلامٌ يعدُّ فروعَ الإرجاعِ الافتراضيِّ في كلِّ حارسٍ — والنتيجةُ صفرُ فرعٍ سامح |
| FIXB-0071-أ | معيارُ التكويدِ المطبَّقُ على الواجهة «CS-03 | اختبارُ معيار: اختبارُ سبعةٍ: كلُّ معالجٍ يُرفض عند إخفاقِ كلِّ بندٍ من السبعةِ منفردًا |
| FIXB-0071-ب | معالجُ POST بعقدٍ سبعيٍّ ثابت»: كلُّ معالجٍ يتحقق: طريقةً ← رمزَ حمايةٍ ← فعلًا مسجَّلًا ← صلاحيةً ← مفتاحَ منعِ تكرارٍ ← مدخلاتٍ ← ثم يفتح المعاملة | اختبارُ معيار: اختبارُ سبعةٍ: كلُّ معالجٍ يُرفض عند إخفاقِ كلِّ بندٍ من السبعةِ منفردًا |
| FIXB-0071-ج | ◆ والخروجُ عند أيِّ فشلٍ قبلَ أيِّ كتابة | اختبارُ معيار: اختبارُ سبعةٍ: كلُّ معالجٍ يُرفض عند إخفاقِ كلِّ بندٍ من السبعةِ منفردًا |
| FIXB-0072-أ | معيارُ التكويدِ المطبَّقُ على الواجهة «CS-04 | اختبارُ معيار: اختبارُ ارتداد: فشلٌ مصطنعٌ في آخرِ كتابةٍ يترك صفرَ صفٍّ في الجداولِ كلِّها |
| FIXB-0072-ب | حدودُ المعاملةِ صريحةٌ ولا كتابةَ خارجَها»: كلُّ كتابةٍ متعددةِ الجداولِ داخلَ معاملةٍ واحدةٍ | اختبارُ معيار: اختبارُ ارتداد: فشلٌ مصطنعٌ في آخرِ كتابةٍ يترك صفرَ صفٍّ في الجداولِ كلِّها |
| FIXB-0072-ج | والنشرُ داخلَها والارتدادُ يُلغي الكلّ | اختبارُ معيار: اختبارُ ارتداد: فشلٌ مصطنعٌ في آخرِ كتابةٍ يترك صفرَ صفٍّ في الجداولِ كلِّها |
| FIXB-0072-د | ◆ ولا تخصيصَ رقمٍ فريدٍ داخلَ المعاملةِ | اختبارُ معيار: اختبارُ ارتداد: فشلٌ مصطنعٌ في آخرِ كتابةٍ يترك صفرَ صفٍّ في الجداولِ كلِّها |
| FIXB-0072-هـ | فالارتدادُ يشلُّ التسلسل | اختبارُ معيار: اختبارُ ارتداد: فشلٌ مصطنعٌ في آخرِ كتابةٍ يترك صفرَ صفٍّ في الجداولِ كلِّها |
| FIXB-0073-أ | معيارُ التكويدِ المطبَّقُ على الواجهة «CS-05 | اختبارُ معيار: مسحٌ آليّ: صفرُ عبارةِ كتابةٍ حرفيةٍ في مجلداتِ الأسطح |
| FIXB-0073-ب | الشاشةُ لا تكتب جدولًا | اختبارُ معيار: مسحٌ آليّ: صفرُ عبارةِ كتابةٍ حرفيةٍ في مجلداتِ الأسطح |
| FIXB-0073-ج | تنادي خدمةَ نطاقها»: صفرُ INSERT أو UPDATE أو DELETE في ملفِّ سطحٍ | اختبارُ معيار: مسحٌ آليّ: صفرُ عبارةِ كتابةٍ حرفيةٍ في مجلداتِ الأسطح |
| FIXB-0073-د | والحكمُ في الخدمةِ المالكة | اختبارُ معيار: مسحٌ آليّ: صفرُ عبارةِ كتابةٍ حرفيةٍ في مجلداتِ الأسطح |
| FIXB-0073-هـ | ◆ فالحكمُ في موضعٍ واحدٍ يُختبر مرةً واحدة | اختبارُ معيار: مسحٌ آليّ: صفرُ عبارةِ كتابةٍ حرفيةٍ في مجلداتِ الأسطح |
| FIXB-0074-أ | معيارُ التكويدِ المطبَّقُ على الواجهة «CS-06 | اختبارُ معيار: اختبارُ حجب: نداءٌ برمزٍ غيرِ مسجَّلٍ يُرفض 403 ويُسجَّل |
| FIXB-0074-ب | كلُّ فعلٍ برمزٍ مسجَّلٍ وصنفِ كتابةٍ معلَن»: لا نداءَ POST بلا رمزِ فعلٍ في القاموسِ | اختبارُ معيار: اختبارُ حجب: نداءٌ برمزٍ غيرِ مسجَّلٍ يُرفض 403 ويُسجَّل |
| FIXB-0074-ج | وغيرُ المسجَّلِ يُحجب | اختبارُ معيار: اختبارُ حجب: نداءٌ برمزٍ غيرِ مسجَّلٍ يُرفض 403 ويُسجَّل |
| FIXB-0074-د | ◆ وصفرُ رمزٍ يحمل معنيين | اختبارُ معيار: اختبارُ حجب: نداءٌ برمزٍ غيرِ مسجَّلٍ يُرفض 403 ويُسجَّل |

| ٥ | # مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| --- | --- |

كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه. وهذه المصفوفةُ أساسُ فحصِ الالتزامِ ومراجعةِ التدقيق.

## ▐ ٥-١  توزّعُ المتطلباتِ على الأبواب

| الباب | المتطلبات | المصدرُ الحاكم |
| --- | --- | --- |
| ◆ عيوبُ القشرةِ والنظامِ التصميمي | 128 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ الشاشاتُ التمثيليةُ الثمانيةُ بدرجتها | 28 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| جذرُ المشكلة | 2 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| معاييرُ التكويدِ المطبَّقة | 24 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ الإجمالي | 182 | — |

## ▐ ٥-٢  معاييرُ القبولِ الحاكمة

| المعيار | الشرط | الشاهدُ الذي يُفحص |
| --- | --- | --- |
| ◆ AC-U1 | ملفٌّ واحدٌ يُصدِر الترويسةَ لا سبعة | فاحصٌ يعدُّ ملفاتِ الترويسة |
| ◆ AC-U2 | صفرُ قيمةٍ لونيةٍ حرفيةٍ خارجَ ملفِّ الرموز | فاحصٌ يمنع الدمج |
| ◆ AC-U3 | أربعةُ أصنافِ أزرارٍ لا مئةٌ وأربعةٌ وثمانون | فاحصٌ يرسب على صنفٍ خارجَ الأربعة |
| ◆ AC-U4 | صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدة | محاولةُ إخفاءِ الكلِّ تُرفض |
| ◆ AC-U5 | كلُّ شاشةٍ فوقَ عشرينَ عمودًا لها منظرٌ افتراضيٌّ ومنتقٍ | فحصُ الشاشاتِ الطويلةِ كلِّها |
| ◆ AC-U6 | كلُّ شاشةٍ بمجموعةٍ فارغةٍ تعرض سببًا وزرَّ إنشاء | فحصٌ بمجموعةٍ فارغةٍ مصطنعة |
| ◆ AC-U7 | نسبةُ الحقولِ المرتبطةِ بعناوينها مئةٌ بالمئة | فاحصٌ يعدُّ الحقولَ والعناوين |
| AC-U8 | دورةٌ كاملةٌ بلوحةِ المفاتيحِ في كلِّ قالب | اختبارٌ يدويٌّ موثَّقٌ بلقطة |
| AC-U9 | صفرُ إعلانِ اتجاهٍ من اليسارِ في الشريطِ العلوي | مسحُ أنماطِ الشريط |
| AC-U10 | صفرُ بطاقةِ مؤشرٍ بأقلَّ من سبعةِ حقول | المكوّنُ يرفض التصييرَ الناقص |
| AC-U11 | صفرُ نقطةِ كسرٍ خارجَ الخمسِ المعلنة | مسحُ أنماطِ الاستجابة |
| AC-U12 | صفرُ ملفِّ سطحٍ يعرّف نمطًا موضعيًّا | فاحصٌ يمنع الدمج |

## ▐ ٥-٣  المخاطرُ التنفيذية

| الرمز | الخطر | الاحتمال | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆ RSK-U1 | ترحيلُ شاشاتٍ قبلَ توحيدِ القشرة | عالٍ | ◆ الترحيلُ فوقَ قشرةٍ ستُلغى جهدٌ ضائع |
| ◆ RSK-U2 | تنظيفُ الألوانِ بلا خريطةِ تحويل | عالٍ | ◆ فيُفقد المعنى الدلاليُّ ويصير اللونُ عشوائيًّا |
| ◆ RSK-U3 | حذفُ مجموعاتِ الرموزِ المتنافسةِ قبلَ نقلِ ما فيها | عالٍ | تُفقد قيمٌ مستعملةٌ في شاشاتٍ حية |
| ◆ RSK-U4 | بناءُ فاحصٍ يعدُّ ولا يمنع | عالٍ | ◆ فالعدُّ وحدَه لا يُنقص دَينًا — والمنعُ هو ما يُصلح |
| RSK-U5 | ترحيلُ جداولَ ملفًّا ملفًّا | متوسط | الدفعاتُ من عشرينَ أسرعُ وأقلُّ خطأً |
| ◆ RSK-U6 | إخفاءُ عمودٍ حاكمٍ في منظرٍ محفوظ | عالٍ | ◆ الحارسُ يمنع — فالمنظرُ لا يخفي حاكمًا |

## ▐ ٥-٤  الافتراضاتُ والاعتماديات

● الدستورُ نافذٌ ومعتمَد.

● النظامُ التصميميُّ ومكتبةُ المكوناتِ مبنيةٌ ومحمَّلةٌ عالميًّا.

● ◆ الاتجاهُ من اليمينِ مطبَّقٌ في كلِّ الأسطحِ التي تُصدِر ترويسةً — وهو المحورُ الوحيدُ الناجحُ كاملًا.

● ◆ ونتائجُ التدقيقِ البصريِّ متاحةٌ بأرقامِها ومواضعِها.

| ٦ | # قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| --- | --- |

تُستعمل هذه المصطلحاتُ بمعانيها المثبَّتةِ هنا في هذه الوثيقةِ وفي الحزمةِ كلِّها. والعمودُ الثالثُ يمنع الخلطَ الشائع.

| المصطلح | تعريفُه المثبَّت | ما لا يُخلط به |
| --- | --- | --- |
| مصدرُ الحقيقة | الموضعُ الوحيدُ الذي يُنشأ فيه البيانُ ويُعدَّل | ليس أولَ موضعٍ يُعرض فيه |
| الكيان | شخصيةٌ اعتباريةٌ لها سجلٌّ وذمةٌ مستقلة | ليس الإدارةَ — الإدارةُ داخل الكيان |
| الواقعةُ التشغيلية | حدثٌ وقع في الميدانِ وله شهودٌ ومستند | ليست الإدخالَ — الإدخالُ تسجيلٌ لها |
| سلسلةُ الاعتماد | حلقاتٌ تشهد كلٌّ بما لا تشهد به غيرُها | ليست موافقاتٍ متتالية |
| الحارس | قاعدةُ منعٍ تُنفَّذ في الخادمِ قبل الحفظ | ليس التنبيهَ — التنبيهُ يُتجاوز |
| الأثرُ المالي | تغيّرٌ في الذممِ أو الأرصدةِ نتج عن واقعةٍ معتمدة | ليس القيدَ — القيدُ تسجيلُ الأثر |
| العكس | حركةٌ مقابلةٌ تُبطل أثرَ سابقةٍ بمرجعها | ليس الحذفَ — الحذفُ يمحو والعكسُ يُبقي |
| المتطلبُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبارِ منفردًا بشاهدٍ واحد | ليس المبدأَ — المبدأُ يُقرأ والمتطلبُ يُختبر |
| المنظرُ المختصر | مجموعةُ أعمدةٍ مختارةٌ لمهمةٍ بعينها | ليس فلترَ بيانات — الفلترُ يقلّل الصفوف |
| الأعمدةُ الحاكمة | سبعةُ أعمدةٍ تُحقن من طبقةٍ مشتركةٍ لتتبعِ المسؤولية | ليست حقولَ عرضٍ — بل أساسَ المساءلة |
| الحقلُ الحساس | حقلٌ لا يُعرض ولا يُصدَّر إلا بمنحٍ فردي | ليس المخفيَّ — المخفيُّ عرضٌ والحساسُ حكم |
| نوعُ العقدِ التنظيمي | تصنيفُ الوحدةِ في الهيكل — سبعةُ أنواع | ليس الاسمَ — فليس كلُّ ما في الهيكل إدارةً |

| ٧ | # سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد |
| --- | --- |

لا يُدمج كودٌ يمسّ هذه الإدارةَ ولا تُنشأ شاشةٌ فيها قبل فحص الالتزامِ بهذه الوثيقة. والالتزامُ لا يُدَّعى بل يُشهَد له بشاهدٍ محدَّدٍ يُفحص.

| الإجراء | الجهة | الاسمُ والصفة | التوقيعُ والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد | مكتب هندسة النظم المؤسسية |  |  |
| مراجعة | الرئيس التنفيذي |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات |  |  |
| مراجعة | مدير الحوكمة والالتزام |  |  |
| مراجعة | قائد فريق التطوير |  |  |
| مراجعة | مسؤول ضمان الجودة |  |  |
| اعتماد | الرئيس التنفيذي |  |  |