مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات إعادة هندسة الإدارة المالية: المهام والدورات Finance UX Re-engineering — Corrective Work Order No. 1 (Task-Based ERP) الطلب التصحيحي الأول — أهم مشكلةٍ في النظام: شاشاتٌ بُنيت من موضوعات الوثائق لا من مهام الموظف حكمُ قياسٍ على النسخة الأخيرة · إعادة تصنيف الشاشات الـ35 · الدورات الست · السايدبار السباعي تصحيحان وظيفيان عاجلان: وحدات الأطراف بدل التطابق الثلاثي · سياسات مستحقات المشغّلين الكاملة وشرطٌ معماريٌّ قبل أي تسمية: إغلاق الكتابة المباشرة على دفتر المعاملات مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-UX-02-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| إعادة هندسة الإدارة المالية مهامَّ ودورات — الطلب التصحيحي التنفيذي الأول | العنوان |
| أول سلسلة الطلبات التصحيحية بعد دليل التجربة (UX-01): تعالج المشكلة الأولى — بنية العمل المالي — ولا تُفتح جولة تسميةٍ جديدةٌ قبل إنفاذها | موقعها |
| دليل الشاشات قبل/بعد (155 سطرًا) · دليل شاشات الإدارة المالية وجداولها (35 شاشة · 48 جدولًا · 290 صفًّا حيًّا) · المعمارية الحالية v8 · المراجعة التصحيحية المعتمدة | المصادر المقيسة |
| 1.0 | الإصدار |
| أمرُ عملٍ نافذٌ — لا يبدأ تعديل الكود قبل اعتماد المخرجات الأربعة عشر (§11) | حالة الوثيقة |
| مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات | الجهة المالكة |
| فريق التطوير · محلّل تجربة المستخدم · مالك الإدارة المالية · قيادة المنصّة | الجمهور المستهدف |
| حكم القياس على النسخة الأخيرة · نص المشكلة الأولى وقاعدة «لا تسمية قبل الهندسة» · منهج جرد الشاشات وأسئلته الخمسة عشر · معيار التعريف بلغة المهمة · التصنيف السداسي ومصفوفة حكم الشاشات المالية · دورات العمل الست · السايدبار السباعي · لوحات الأدوار الأربعة · التصحيحان الوظيفيان · الشرط المعماري · معيار مواصفة الجدول · مقاييس اختبار الاستخدام الرقمية · أولوية التنفيذ · سياسة صون الروابط والصلاحيات · المستخدم متعدد الأدوار · المخرجات ومعايير القبول | النطاق |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# حكم القياس: هل طُبّق المطلوب بنسبة 100٪؟  ·  1

لا. القياسُ على الملفات نفسها يثبت أن الذي نُفّذ إعادةُ تسميةٍ وتجميعٌ شكليٌّ للروابط، لا إعادةُ هندسةٍ لرحلة المستخدم — والأرقام من مصادرها:

| الدليل المقيس | المؤشر |
| --- | --- |
| 78 من 155 فقط تغيّر اسمُها (والدليل المعتمد أوجب 92) — وأوجبُها كلِّها «اعتماد ساعات العمل ← اعتماد الوحدات التشغيلية» لم يُمسّ، والنسخة القديمة لشاشة المعدات ما زالت قائمة | إعادة التسمية |
| 112 من 155 ما زالت مصنّفةً «رئيسية»، و118 عند جذر السايدبار أو بلا أبٍ محدد — فلا هرميةَ حقيقيةً ولا أبواب | البنية |
| 151 من 155 تعريفًا يبدأ بـ«تعرض...» (قياسٌ آليٌّ على عمود «الماهية» في دليل قبل/بعد) — لغةُ توصيفِ نتائجَ لا مهامّ؛ والكشف الكامل بالشاشة والتعريفَين الحاليِّ والمقترح مخرجٌ ملزم (§11) | التعريفات |
| السايدبار يُركَّب من خمسة مصادرَ مختلفة، بخمسة روابطَ مكرّرةٍ ورابطٍ ميت (توثيق المعمارية v8 §8) | مصادر القوائم |
| الإدارة المالية وحدها 35 رابطًا ظاهرًا أو ممكنَ الظهور أمام كل مستخدم — فهرسُ وظائف النظام لا قائمةُ عملِ موظف | الحمل المعرفي |
| جداول الوحدة القانونية أُنشئت وهي فارغةٌ بلا كاتب، والنظام يعمل فعليًّا على التايم شيت مباشرة (v8 §10.5) — فشاشة «مطابقة الوحدات» تقرأ من غير مصدر الحقيقة | مصدر الحقيقة |
| شاشة استقبال المعاملات تكتب على الدفتر متجاوزةً الناشر — عشرةُ صفوف (FIN-EV-IMP-1..10) بلا حدثٍ جذري (v8 §15-أ) | خرقٌ معماريٌّ مفتوح |

| النسبة | محور التقييم |
| --- | --- |
| 85٪ | تنفيذ إعادة التسمية النصية |
| 70٪ | تنظيم السايدبار شكليًّا |
| 35٪ | تحويل النظام إلى رحلة مستخدمٍ مفهومة |
| 30٪ | إعادة هندسة شاشات الإدارة المالية |
| 40٪ | ملاءمة النظام لموظفٍ خريجٍ جديد |
| نحو 50–55٪ | التطبيق الكلي للمطلوب |

خلاصة الحكم · تحقق Renaming + Sidebar Grouping، ولم يتحقق بعدُ Task-Based ERP + Role Workspaces + End-to-End Journeys. ولذلك لا تُنفَّذ أي جولة تسميةٍ جديدةٍ قبل إنفاذ هذا الطلب — فإعادة التسمية فوق بنيةٍ غير صحيحةٍ تنتج أسماءً أفضل لتجربةِ الاستخدام الخاطئة نفسها.

# نصّ المشكلة الأولى  ·  2

المشكلة الأهم · شاشات النظام بُنيت انطلاقًا من موضوعات الوثائق والجداول والمحرّكات ونتائج التحليل والطبقات التقنية — لا انطلاقًا من مهمة الموظف ودورة المستند والخطوة الحالية والإجراء المطلوب والمسؤولية الوظيفية ورحلة العمل من البداية إلى الإغلاق.

الهدف من هذه الجولة أن يستطيع موظفُ حساباتٍ حديثُ التخرج، بعد تعريفٍ مختصرٍ بدوره، أن يعرف: أين يبدأ عمله · ما المعاملات التي تنتظره · ما الذي يراجعه · ما الذي يُدخله · ما الذي يرسله للاعتماد · ما الذي اعتُمد · ما الذي يحتاج تصحيحًا · ما الذي دُفع أو حُصّل · وكيف يصل إلى المستند الأصلي — دون أن يحتاج إلى فهم: الحدث المالي، تفريع الأثر، المروحة، المطابقة الثلاثية، الحدث الجذري، المعالجة الذرية، مسار الناشر، إسقاطات الحدث. هذه كلُّها تبقى في المعمارية والتدقيق التقني ولا تُستخدم أساسًا لتنظيم العمل اليومي.

# منهج الجرد: خمسة عشر سؤالًا قبل أي اسم  ·  3

لا تبدأ بإعادة التسمية. لكل شاشةٍ من شاشات المالية الـ35 تُملأ بطاقةُ جردٍ تجيب: ① من يستخدمها فعليًّا؟ ② ما المهمة التي ينفّذها؟ ③ ما المدخل الذي يأتي إليها؟ ④ ما النتيجة عنها؟ ⑤ ما الشاشة السابقة؟ ⑥ والتالية؟ ⑦ أهي خطوةُ عملٍ أم تقريرٌ أم إعدادٌ أم سجلُّ تدقيق؟ ⑧ أتحتاج أن تكون مستقلة؟ ⑨ أيمكن أن تصبح تبويبًا داخل معاملة؟ ⑩ أتُخفى عن المستخدم اليومي؟ ⑪ أتتكرر وظيفتُها في شاشةٍ أخرى؟ ⑫ أتعريفُها صحيحٌ وظيفيًّا؟ ⑬ أيكفي جدولُها لأداء المهمة؟ ⑭ ما الحقول الناقصة؟ ⑮ ما إجراءات الصف؟ — ولا يُعتمد اسمٌ قبل الإجابات.

## 3.1 · معيار التعريف بلغة المهمة

151 من 155 تعريفًا يبدأ بـ«تعرض» — وهذا ممنوعٌ بعد اليوم. صيغة التعريف الإلزامية: فعلُ أمرٍ للمستخدم + متى تدخلها + ما الذي ينتظرك فيها + أين تذهب بعدها:

| التعريف المعتمد (لغة مهمة) | التعريف المرفوض (لغة توصيف) | الشاشة |
| --- | --- | --- |
| راجعْ المعاملات الواردة من الإدارات، أكملْ تصنيفها وحسابها، ثم أرسلها للاعتماد — تدخلها صباحًا ولكل إشعارِ ورود | «المدخل الموحد لكل واقعةٍ مالية قبل تحويلها إلى قيد» | المعاملات المالية |
| ابحثْ برقم الطلب أو المعاملة لتعرف القيود والمدفوعات والمستحقات التي نتجت عنها | «عرض سلسلة أثر الطلب المالي في الاتجاهين» | سجل الحركة المالية |
| نفّذْ المدفوعات المعتمدة اليوم بأولوية النقد، واطبعْ سنداتها، وسجّلْ مراجعها البنكية | «تعرض حركات الخزينة والمدفوعات» | دفعات اليوم |

قاعدة التعريف · التعريف الذي لا يذكر فعلَ المستخدم ومتى يدخل وماذا ينتظره — يُرفض ويُعاد. و«تعرض» لا تفتتح تعريفًا بعد اليوم.

# التصنيف السداسي ومصفوفة حكم الشاشات الـ35  ·  4

لا تبقى الشاشات كلُّها «رئيسية». تُعاد إلى ست فئات: مساحات عملٍ يومية · سجلات تشغيلية · ملفات رئيسية · تقارير ولوحات · إعدادات · سجلات تدقيقٍ تقنية — والأخيرة لا تظهر للمحاسب العادي إطلاقًا. والحكم النافذ لكل شاشةٍ من الخمس والثلاثين — واحدةً واحدة (وتظل بطاقات الجرد §3 شرطَ التوثيق التفصيلي لا شرطَ الحكم):

| الحكم النافذ | الشاشة | # |
| --- | --- | --- |
| تُلغى لوحةً عامة — كلُّ دورٍ ماليٍّ يفتح لوحتَه (§7)، وتعدد الأدوار بمبدّل المساحات (7.1) | الرئيسية العامة | 1 |
| تبقى عملًا يوميًّا عامًّا خارج نطاق هذا الطلب | المراسلات | 2 |
| لوحة دورٍ للمدير المالي — وبطاقات الأسئلة تصير أقسامًا فعلية (مدفوعات اليوم · التحصيلات المتأخرة · عجز السيولة · الربحية المنخفضة · انحرافات بقرار) | لوحة المدير المالي | 3 |
| لوحة الإدارة العليا — تُفصل حدودُها عن لوحة المدير فلا تكرار مؤشرات | اللوحة التنفيذية | 4 |
| تقرير — ضمن المحاسبة العامة/مركز التقارير | القوائم المالية | 5 |
| تقرير — ضمن التخطيط والتحليل | التكاليف والربحية | 6 |
| تقرير — ضمن التخطيط والتحليل | المحاسبة الإدارية | 7 |
| إعداد (ملف رئيسي محاسبي) — خلف صلاحية | دليل الحسابات | 8 |
| إعداد النموذج الموزّع — خلف صلاحية | المحاسبون والوحدات | 9 |
| مساحة عملٍ للمحاسب باسم مهمة «مراجعة المعاملات الواردة» — بتعريف §3.1؛ والسجل التقني خلفها للتدقيق | المعاملات المالية | 10 |
| تُعاد بناءً كاملًا شاشةَ «وحدات الأطراف» (§8.1) — المفهوم الحالي خطأ وظيفي | وحدات الأطراف | 11 |
| تندمج تبويبَ «وارد الإدارات» داخل مراجعة المعاملات — بعد إغلاق الخرق §9 حصرًا | استقبال معاملات الإدارات | 12 |
| سجل تشغيلي + مساحةُ «مراجعة القيود غير المرحَّلة» — وقيدُه بأعمدة الواقع الميداني: تاريخا الإدخال والحركة منفصلين · العملاتُ الثلاث (SDG·USD·QAR) مدينًا ودائنًا بسعر الصرف والمعادل الموحّد · مركزُ التكلفة والحسابُ من دليلٍ منسدلٍ واحدٍ لا كتابةً حرة · وخيطُ الطلب (رقمُه وصاحبُه ومجموعتُه) رابطَ أصلٍ في كل قيد | القيود اليومية | 13 |
| مساحة عملٍ دوريةٌ بقرار — تبقى | إقفال الفترات | 14 |
| سجل صلاحياتٍ — ينقل لباب مدير الصلاحيات لا المالية | المعاونون | 15 |
| تنقسم رحلتين يوميّتين: «حسابات العملاء والتحصيل» و«حسابات الموردين والمستحقات» — ولوحةٌ إجماليةٌ للمدير | الذمم والتحصيل | 16 |
| تقرير ضمن دورة الموردين — رابطه من كشوف الموردين | كشف حساب المورد | 17 |
| تنفصل: «دفعات اليوم» · «تحصيلات اليوم» · «حركة الخزينة والتحويلات» — وسجلٌّ جامعٌ للقراءة | المدفوعات والخزينة | 18 |
| مساحة عملٍ ضمن الخزينة: استيرادُ كشف البنك ومضاهاةٌ آليةٌ سطرًا بسطر (بديلَ المضاهاة اليدوية في الجداول الخارجية) — والفروقُ تُفتح بقرارٍ وسبب | المطابقة البنكية | 19 |
| متابعةٌ بقرار ضمن التخطيط — وتستوعب (21) فلا شاشتين للانحراف | الميزانية والانحراف | 20 |
| تُدمج في (20) تبويبَ «الانحرافات التي تحتاج قرارًا» | متابعة الانحراف | 21 |
| إعداد + تقاريره في مركزها | الضرائب والقيمة المضافة | 22 |
| إعداد — خلف صلاحية | قواعد مخصص الصيانة | 23 |
| تُعاد بناءً «سياسات مستحقات المشغّلين» الكاملة (§8.2) | قواعد مستحقات المشغلين | 24 |
| بوابة موافقات الطلبات بعدّاد — ورحلة الطلب شريطُ حالةٍ واحد | الطلبات المالية | 25 |
| سجل تدقيقٍ تقنيٌّ خلف صلاحية المراجع — يُسمّى «سجل التدقيق المالي» ولا يظهر عملًا يوميًّا | سجل الحركة المالية | 26 |
| إعداد — خلف صلاحية | قواعد توجيه الطلبات | 27 |
| تقرير أداء ضمن التخطيط والتحليل | زمن دورة الطلبات | 28 |
| تقرير ضمن مركز التقارير | تقارير الطلبات المالية | 29 |
| ملف رئيسي (سجل) ضمن التخطيط والتحليل | التمويل والالتزامات | 30 |
| تقرير قيادة ضمن التخطيط والتحليل | السيولة والتنبؤ النقدي | 31 |
| ملف رئيسي (سجل) — وإعدادُ الإهلاك خلف صلاحية | الأصول والإهلاك | 32 |
| صندوق موافقات المدير بعدّاد — ضمن عملي اليوم | موافقات إدارتي | 33 |
| مساحة عمل محاسب الإدارة — ضمن عملي اليوم | مكتب المحاسب | 34 |
| تُلغى قائمةً — تصبح بابَ «الإعدادات والتدقيق» بصلاحياته | الإعدادات | 35 |

قاعدة المصفوفة · كل شاشةٍ إما مساحةُ عملٍ بمهمةٍ وفعلٍ، أو سجلٌّ يُفتح عند الحاجة، أو تقريرٌ في مركزه، أو إعدادٌ خلف صلاحية، أو تدقيقٌ تقنيٌّ محجوب — ولا «رئيسية» بعد اليوم إلا لوحاتُ الأدوار.

# دورات العمل الست: البنية الحاكمة  ·  5

تُنظَّم الإدارة المالية حول ست دوراتٍ لا حول أسماء الوثائق — لكل دورةٍ شاشةٌ أمٌّ برحلةٍ ظاهرة، وما يخصّ المعاملة الواحدة يندمج تبويباتٍ فيها:

| شاشتها الأم وتبويباتها | خطواتها | الدورة |
| --- | --- | --- |
| «الطلب المالي» الواحد: بيانات · مستندات · خط سير · موافقات · دفعات · قيود · سجل حركة — لا روابط متفرقة | الإنشاء ← الاعتماد الإداري ← محاسب الإدارة ← المراجعة المالية ← اعتماد الصرف ← التنفيذ ← التسوية ← الإغلاق | ① الطلب المالي |
| «حسابات العملاء والتحصيل»: الوحدات المعتمدة ← المستخلص/المطالبة ← الفاتورة الضريبية ← الذمة ← التحصيل — ولا تُدمج مطالبةُ العميل مع فاتورته قبل اكتمال الاستحقاق، والمطالبةُ المتنازَع عليها مسارُها المستقل بمتابعته | وحدات العميل المعتمدة ← المطالبة ← الفاتورة ← الاستحقاق ← التحصيل ← المتابعة ← المطابقة ← الإقفال | ② العملاء والإيرادات |
| «حسابات الموردين والمستحقات»: الاستحقاق ← الخصومات ← التسوية ← اعتماد المستحق ← طلب الدفع ← كشف الحساب | وحدات المورد ← الاستحقاق الأولي ← التحميلات (وقود · قطع غيار · صيانة · نقل · سلف · جزاءات) ← التسوية ← صافي المستحق ← اعتماده ← طلب الدفع ← التنفيذ ← الكشف — (مورد الآليات؛ وتوأمُه الشرائي: مورد المشتريات باستحقاقٍ من مطابقة فاتورته الثلاثية، بيتُه UX-09) | ③ الموردون والمصروفات |
| «الخزينة»: الأرصدة بعملاتها الثلاث ومعادلها الموحّد · دفعات اليوم · تحصيلات اليوم · التحويلات · سندات القبض والصرف · المطابقة البنكية بالمضاهاة الآلية | الأرصدة ← الدفعات المعتمدة ← أوامر التحويل ← السندات ← التحويلات ← المطابقة ← حركة النقد اليومية | ④ الخزينة والبنوك |
| «القيود والإقفال»: الآلية · اليدوية الاستثنائية · المراجعة · الترحيل · الفترات · ميزان المراجعة · القوائم | القيود الآلية ← اليدوية ← المراجعة ← الترحيل ← الفترات ← الإقفال ← الميزان ← القوائم | ⑤ المحاسبة العامة |
| «التخطيط والتحليل»: الميزانية · الفعلي مقابل المخطط · الانحراف وقراره · الربحية · السيولة · التمويل | إعداد الميزانية ← اعتمادها ← الفعلي/المخطط ← تحليل الانحراف ← الإجراء التصحيحي ← المتابعة | ⑥ التخطيط والرقابة |

# السايدبار المالي: سبع مجموعات لا 35 رابطًا  ·  6

| روابطها | المجموعة |
| --- | --- |
| مهامي المالية · الطلبات التي تنتظرني (بعدّاد) · دفعات اليوم · تحصيلات اليوم · التنبيهات والاستثناءات | ① عملي اليوم |
| مستخلصات وفواتير العملاء · ذمم العملاء · التحصيلات · مطالبات العملاء · كشوف حساب العملاء | ② العملاء والتحصيل |
| مستحقات الموردين · تسويات الموردين · طلبات الدفع · المدفوعات · كشوف حساب الموردين | ③ الموردون والمدفوعات |
| أرصدة الخزن والبنوك · سندات القبض · سندات الصرف · التحويلات · المطابقة البنكية | ④ الخزينة والبنوك |
| القيود اليومية · دليل الحسابات · مراكز التكلفة · الفترات والإقفال · ميزان المراجعة · القوائم المالية | ⑤ المحاسبة العامة |
| الميزانيات · الانحرافات · التكاليف والربحية · السيولة والتنبؤ النقدي · التمويل والالتزامات · الضرائب والأصول | ⑥ التخطيط والتحليل |
| للمخوّلين فقط: إعدادات الاستحقاق · قواعد التوجيه والاعتماد · سجل التدقيق المالي · إعدادات الضرائب والفترات | ⑦ الإعدادات والتدقيق |

قاعدة الظهور · لا يرى المحاسبُ إلا مجموعاتِ عمله؛ ولا يرى أحدٌ المجموعةَ السابعة إلا بصلاحيتها؛ والبنيةُ تُختبر مع أدوار المالية قبل اعتمادها نهائيًّا.

أسماء المجموعات ليست أسماء شاشات · المجموعة عنوانُ بابٍ فقط؛ وداخل كل مجموعةٍ أسماءُ مهامٍ محددة: «مراجعة المعاملات الواردة» لا «المعاملات المالية» · «إعداد الميزانية» و«متابعة الانحرافات» لا «التخطيط والتحليل» · «سجل التدقيق المالي» لا «الإعدادات والتدقيق».

# لوحات الأدوار المالية الأربعة  ·  7

| مكوّنات لوحته | الدور |
| --- | --- |
| موقف السيولة · التحصيلات والمدفوعات القادمة · الذمم المتأخرة · الانحرافات الحرجة · الالتزامات التمويلية · القرارات التي تنتظر اعتماده | مدير الإدارة المالية |
| المعاملات الجديدة للمراجعة · المستندات الناقصة · القيود غير المرحَّلة · التسويات المفتوحة · الطلبات المعادة إليه · مهامه بتاريخ الاستحقاق | المحاسب |
| المدفوعات المعتمدة الجاهزة للتنفيذ · التحصيلات المطلوب تسجيلها · أرصدة الخزن والبنوك · التحويلات المعلّقة · المستندات المطلوب طباعتها · موقف المطابقة | أمين الخزينة |
| القيود عالية المخاطر · التعديلات بعد الاعتماد · المعاملات بلا مستند · تجاوزات الصلاحيات · فروق المطابقات · سجل التغييرات | المراجع المالي |

## 7.1 · المستخدم متعدد الأدوار

•  مبدّل مساحة العمل — من الشريط العلوي يبدّل بين لوحات أدواره؛ ولكل مساحةٍ سايدبارُها وعدّاداتُها.

•  صفحة «مساحاتي» — من يحمل أكثر من دورٍ يفتتح بصفحةٍ تجمع بطاقةً موجزةً لكل مساحةٍ بعدّاد ما ينتظره فيها.

•  توحيد التنبيهات — التنبيه المشترك بين دورين يُعرض مرةً واحدةً بمصدره — لا نسختين.

•  منع تكرار المؤشرات — المؤشر الواحد يملكه دورٌ واحدٌ على لوحته؛ وغيره يراه في التقارير لا مكرَّرًا على لوحته.

# التصحيحان الوظيفيان العاجلان  ·  8

## 8.1 · شاشة «وحدات الأطراف» بدل «مطابقة الوحدات»

الشاشة الحالية مبنيةٌ على مفهومٍ أُبطل: عمودُ كميةٍ واحد وأمثلةُ تطابقٍ (طن 14,000/14,000/14,000 · متر 92/92/92) واعتمادٌ مشروطٌ بالتساوي — وهذا خطأٌ وظيفيٌّ لا تسمية. تُعاد الشاشة على المفهوم المعتمد: واقعةٌ واحدة وأحكامُ أطرافٍ مستقلة:

| محتواها | بنية الشاشة الجديدة |
| --- | --- |
| التاريخ · المشروع · المعدة · المشغّل · نموذج العمل · الكمية المسجّلة · الزمن (فعلي/استعداد/توقف بمسؤوله) — تقرأ الشاشةُ من سجلّ الوحدات القانوني بوصفه طبقةَ الحقيقة المعتمدة، وبياناتُه مشتقةٌ من إدخال التايم شيت اليومي ومتصلةٌ به مرجعيًّا دون إعادة إدخال: التايم شيت مصدرُ إنشاء الواقعة، والسجلُّ مصدرُ قراءتها بعد الترحيل والاعتماد | رأس الواقعة |
| الوحدة · الكمية · الحالة (مستحقة/جزئية/معلّقة/مرفوضة) · سبب التعديل · الاستحقاق — وفق سياسة عقده | بطاقة حكم العميل |
| الوحدة (وقد تخالف وحدة العميل) · الكمية · الحالة · الخصومات أو الاستعداد · الاستحقاق — وفق عقده | بطاقة حكم المورد |
| أساس الحافز (فعلي/استعداد/حضور/طن/نقلة/متر/مركّب) · الكمية · الحالة · الاستحقاق — وفق عقده أو سياسته | بطاقة حكم المشغّل |
| زر «اعتماد الأحكام» لا «اعتماد التطابق» — والتساوي يُعلَّم تلقائيًّا حين يقع طبيعيًّا وفق العقود، ولا يُشترط أبدًا | الإجراء |

قاعدةٌ حاكمة في مواصفة البيانات · ثلاثةُ حقولٍ منفصلةٌ إلزاميًّا لا حقلَ كميةٍ واحد: وحدةُ العقد (الاستحقاق) · الزمنُ التشغيلي (فعلي/استعداد/توقف بمسؤوله) · كميةُ الإنتاج التحليلية — فعقدُ الساعة قد يسجّل أطنانًا أو أمتارًا للتحليل دون أن تتحول استحقاقًا تعاقديًّا. ولا يظهر مصطلح «التطابق الثلاثي» في أي شاشة.

## 8.2 · شاشة «سياسات مستحقات المشغّلين» الكاملة

الشاشة الحالية عمودان (المشغّل · بالراتب) وزرُّ «اجعله بالمستحق» — نموذجُ بياناتٍ ناقصٌ جوهريًّا. تُعاد جدولَ سياساتٍ يدعم النماذج الثلاثة والأسس السبعة، بالحقول:

| حقولها | المجموعة |
| --- | --- |
| المشغّل · عقده المرجعي · تاريخ سريان السياسة · تاريخ الاعتماد · العملة | الهوية والسريان |
| نموذج العمل (ساعة/طن/نقلة/متر) · أساس الاستحقاق (تشغيل فعلي/استعداد/حضور/طن/نقلة/متر/مركّب) | النموذج والأساس |
| معدل الاستحقاق · الحد الأدنى · الحد الأقصى · الخصومات · الاستثناءات | القيم والحدود |
| نطاق التطبيق: المشروع أو نوع المعدة — وسياسةٌ افتراضيةٌ عند غياب الخاص | النطاق |

حكم النماذج الثلاثة · في التأجير بالساعة تُطبَّق حالاتُ الساعة على المشغّل وفق عقده. وفي النقل بالطن والتخريم بالمتر وحدةُ إنتاج العميل والمورد هي الطنُّ أو المتر، والاستعدادُ والتوقفُ لا يتحولان وحداتِ إنتاجٍ أبدًا — ويجوز احتسابهما للمشغّل وحده وفق عقده أو سياسة حافزه. وكميةُ الإنتاج التحليلية لا تصبح استحقاقًا تلقائيًّا في أي نموذج.

# الشرط المعماري قبل أي تسمية  ·  9

لا يصح تجميلُ شاشةٍ فوق خرقٍ مفتوح. شاشةُ استقبال المعاملات تكتب في دفتر المعاملات مباشرةً متجاوزةً الناشر، وقد ولّدت عشرة صفوف (FIN-EV-IMP-1..10) بلا حدثٍ جذري — والمطلوب قبل أي عملِ واجهةٍ عليها:

•  ① سدّ المسار — إلغاء الكتابة المباشرة نهائيًّا: كل معاملةٍ واردةٍ تمرّ بالناشر وتحمل حدثَها الجذري ومرجعَها الأصلي (طلب/أمر شراء/أمر صيانة).

•  ② معالجة الإرث — الصفوف العشرة تُعالج رجعيًّا: توليد أحداثها الجذرية بمراجعها أو عكسها الموثَّق — لا تُترك ولا تُحذف.

•  ③ مصدر حقيقة الوحدات — بدء المرحلة الثانية: الكتابة في جداول الوحدة القانونية والترحيل من التايم شيت إليها — فشاشةُ 8.1 لا تُبنى فوق مصدرٍ فارغ.

•  ④ توحيد مصدر السايدبار — المصادر الخمسة تُدمج مصدرًا واحدًا محكومًا، وتُصفّى الروابط المكررة والرابط الميت.

# معيار مواصفة الجدول  ·  10

لا يُقبل جدولٌ عامٌّ (رقم · نوع · مصدر · مرجع · مبلغ · حالة) إذا كانت المهمة تحتاج أكثر. لكل جدولٍ من الـ48 وثيقةُ مواصفةٍ تحدد: الاسم المقترح · الغرض العملي · المستخدم · الأعمدة الحالية والمحذوفة والجديدة وترتيبها · الفلاتر · البحث · أزرار الصف · حالات السجل · التنبيهات · المجاميع · التصدير · الرابط إلى المستند الأصلي · المرجعُ التخصصي والقانوني للإدارة (ما يلزم مستنديًّا وضريبيًّا ونظاميًّا أعمدةً واجبة — ومنه تعددُ العملات وسعرُ الصرف والمعادلُ الموحّد حيث تعمل الإدارة بعملاتٍ عدة) · خريطةُ الاشتقاق (ما يملؤه النظام آليًّا وما يُطلب من المُدخل وحده — إدخالُ المعلومة مرةً في مصدرها) · مطابقةُ هيكل الحدث المالي الموحّد ومجموعاتِه الثماني وإجابةُ أسئلته الست حيث للجدول أثرٌ مالي (FES-01) · ما يظهر على الهاتف وما يظهر على الحاسوب. مثالٌ قالبيٌّ ملزم:

| مواصفته | جدول «دفعات اليوم» (أمين الخزينة) |
| --- | --- |
| الاستحقاق · المستفيد · المبلغ والعملة · طريقة الدفع · الحساب/الخزنة · مرجع الطلب (رابط) · الأولوية · الحالة | الأعمدة بترتيبها |
| اليوم/الفترة · طريقة الدفع · الحساب · الأولوية · المستفيد | الفلاتر |
| تنفيذ الدفعة · طباعة السند · تأجيل بسبب · فتح الطلب الأصلي | أزرار الصف |
| جاهزة · قيد التنفيذ · منفَّذة · مؤجَّلة بسبب — بألوان النظام الموحدة | الحالات |
| إجمالي اليوم بالعملات · المتبقي بعد التنفيذ مقابل الرصيد | المجاميع |
| يستنتجه النظام من الطلب المعتمد: المستفيد وطريقة الدفع والحساب والعملة — تُعبَّأ للتأكيد ولا يُعاد إدخالها؛ والإلزامي وحده: مرجع التنفيذ البنكي | خريطة الاشتقاق |
| المبلغُ بعملته + المعادلُ الموحّد بسعر يومه محسوبًا — والمراكزُ والحساباتُ قوائمُ منسدلةٌ من الدليل الواحد لا كتابةً حرة | العملات والمراجع |
| رقم السند التسلسلي النظامي · توقيع المستلم/مرجع التحويل · موافقة الضريبة حيث تلزم — أعمدةٌ واجبةٌ بحكم معايير الخزينة | المتطلب النظامي |
| المستفيد والمبلغ والزر فقط — والباقي ببطاقة تفصيل | على الهاتف |

# المخرجات قبل البرمجة  ·  11

| المخرَج | # |
| --- | --- |
| تقرير تشخيص الشاشات الـ35 ببطاقات الجرد الخمسة عشر سؤالًا | 1 |
| خريطة مهام كل دورٍ مالي (المدير · المحاسب · الخزينة · المراجع) | 2 |
| خريطة دورات العمل الست بشاشاتها الأم وتبويباتها | 3 |
| السايدبار السباعي مصيَّرًا لكل دور | 4 |
| مصفوفة الشاشات: تبقى/تندمج/تبويب/تخفى/إعدادات/تدقيق تقني — معتمدةً على §4 | 5 |
| مصفوفة الاسم الحالي والمقترح وسبب التغيير — بعد الجرد لا قبله | 6 |
| مواصفة كل شاشةٍ وجداولها وأعمدتها على معيار §10 — بشموله التخصصي القانوني وخريطة اشتقاقه | 7 |
| نماذج تخطيطية (Wireframes) للوحات الأربع ومساحات العمل | 8 |
| نموذج كامل لدورة الطلب المالي شاشةً واحدةً بشريط حالة | 9 |
| نموذج كامل لشاشة وحدات الأطراف (8.1) وسياسات المشغّلين (8.2) | 10 |
| اختبار النماذج مع: موظف حساباتٍ حديث · محاسب · أمين خزينة · مدير مالي | 11 |
| تقرير نتيجة الاختبار والتعديلات — ولا يبدأ الكود قبل اعتماده | 12 |
| كشف التعريفات الـ151 كاملًا (الشاشة · التعريف الحالي · المقترح) مولّدًا آليًّا من دليل قبل/بعد | 13 |
| مصفوفة قياس النتائج على مؤشرات §12 قبل الاعتماد وبعده | 14 |

# المواصفة التنفيذية البرمجية للمالية  ·  15

## 15.1 · خريطة النظام القائم

| حكمه بعد التنفيذ | المكوّن الحالي |
| --- | --- |
| يصير قراءةً فقط تدريجيًّا — الكتابةُ عبر دفتر الحدث الموحّد (FES-01 §10.3) حصرًا؛ أعمدتُه لا تُحذف | دفتر المعاملات/الأحداث القائم |
| تُقفل كتابتُها فورَ سدّ المسار وتتحول عرضَ «وارد الإدارات» — وصفوفُها اليتيمةُ العشر تُعالَج رجعيًّا (FES §10.4-④) | شاشة استقبال/استيراد المعاملات |
| تُوسَّع أعمدةً إضافيةً Nullable (15.2-أ) دون مساسِ القائم — والقيودُ التاريخية تُقرأ كما هي | يومية القيود القائمة |
| تصير مصدرَ قراءة شاشة وحدات الأطراف بعد ترحيل الكتابة إليها (شرط §9-③) — والتايم شيت يبقى مصدرَ الإنشاء | جداول سجل الوحدات القانوني القائمة |
| تُعاد استخدامًا وتوسيعًا (15.2-ج) بدل جدولٍ جديد — سياساتُ الساعة القائمة تبقى صفوفًا نافذة | جدول سياسات ساعات العقود القائم |
| تبقى سلسلتُها كما هي — وتُغذّي أكوادَ صلاحيات FES (10.2) دون تعديل بنيتها | بوابة الطلبات وسلسلة اعتمادها |

## 15.2 · الـSchemas التفصيلية

| Type · Null · Default · Index/Constraint | أ — أعمدةٌ تُضاف ليومية القيود (ALTER إضافي) |
| --- | --- |
| تاريخ · نعم مؤقتًا (تعبئةٌ رجعية ثم إلزام) · — · فهرس | txn_date (بجانب entry_date القائم) |
| نصي64 ×3 · نعم · — · فهرس (request_no) | request_no · request_owner · request_group |
| نصي8 + Decimal(18,6) + Decimal(18,2) · لا بعد التعبئة · عملةُ الأساس/1.0 · قيدُ base=round(amount×fx,2) | currency · fx_rate · base_amount |
| رقميان · لا · — · FK الدليل الموحّد — ويُمنع النصُّ الحر بإسقاط أعمدة الكتابة الحرة من النماذج (لا من الجدول) | cost_center_id · account_id (منسدلان) |

| Type · Null · Default · Index/Constraint | ب — جدولا كشوف البنك (جديدان) |
| --- | --- |
| رأس الكشف: statement_id (PK) · account_id (FK حسابات البنوك القائمة) · period_from/to · imported_by/at · line_count · status(Imported·Reconciling·Closed) — UQ (account_id, period_from, period_to) | bank_statements |
| سطوره: line_id (PK) · statement_id (FK · On Delete Restrict) · line_no · value_date · description(255) · debit/credit Decimal(18,2) · balance · bank_ref(64) — UQ (statement_id, line_no) وIdempotency الاستيراد: (account_id, value_date, bank_ref, amount) | bank_statement_lines |
| المضاهاة: match_id · line_id (FK) · system_doc_type+id · rule (Exact·DateWindow·Manual) · matched_by/at · status(Matched·Difference·NoCounterpart) — وقاعدةُ الآلي: تساوي المبلغ + التاريخ ± 3 أيام + تشابهُ المرجع | bank_recon_matches |

| Type · Null · Default · Index/Constraint | ج — توسعة جدول السياسات القائم (ALTER إضافي) |
| --- | --- |
| نصي16 · لا · hour · قيمٌ محصورة: hour·ton·trip·meter | work_model |
| نصي16 · لا · actual · قيمٌ: actual·standby·attendance·ton·trip·meter·composite | pay_basis |
| Decimal(18,2) ×2 · نعم · — · قيدُ min ≤ max | min_amount · max_amount |
| نصي16 + رقمي · نعم · — · نطاقُ (scope_type: project·equip_type + scope_id) | scope_type · scope_id |
| تاريخان + نصي8 · valid_from لا · — · UQ (operator_id, valid_from) — سياسةٌ جديدةٌ بسريانٍ لا تعديلٌ رجعي | valid_from · valid_to · currency |

## 15.3 · آلتا الحالات الحاكمتان

| مالكه · شرطه · أثره | دورة الطلب المالي |
| --- | --- |
| الطالب · اكتمالُ الإلزامي والمستندات · إرسالٌ وقفلُ نسخة | Draft → Submitted |
| رئيسُه المباشر · ضمن سقفه · تمريرٌ للمحاسب — أو Returned بسببٍ إلزامي بالرقم نفسه | Submitted → DeptApproved / Returned |
| محاسبُ الإدارة · التصنيفُ مكتمل · تمريرٌ للمالية | DeptApproved → AcctReviewed |
| معتمِدُ المالية بسقفه · لا يعتمد المرءُ طلبَه · اعتمادُ الصرف وتوليدُ حدث FES بمفتاح الطلب | AcctReviewed → FinApproved |
| الخزينة · تسويةٌ/استحقاقٌ معتمد حيث يلزم · تنفيذٌ بسنده ومرجعه → Settled → Closed | FinApproved → Executed |
| أيُّ مالكٍ قبل التنفيذ · سببٌ موثَّق · Rejected نهائيةٌ بمستندٍ جديد | أي مرحلة → Rejected |

| مالكه · شرطه · أثره | دورة تسوية المورد/العامل |
| --- | --- |
| خدمة التسوية · فترةٌ وطرف · جلبُ الأساس من الأحكام والتحميلات/الخصومات من مصادرها — صفرُ إدخالٍ يدويٍّ لمصدر | — → Draft (توليد) |
| مسؤولُ التسويات · اكتمالُ البنود بمراجعها · قفلُ نسخة | Draft → Review |
| الطرفُ أو مراجعُه · بندٌ محددٌ بسبب · البندُ Objected بعدّاده — والتسويةُ لا تتجمد | Review → (بندٌ Objected) |
| معتمِدُها بسقفه · لا بندَ Objected مفتوحًا حرجًا · توليدُ طلب الدفع آليًّا بمرجعها + حدث FES (effect: settlement بمفتاح رقمها) | Review → Approved → PaymentRequested |
| الخزينة · تنفيذُ الدفع · Paid — وكشفُ الطرف يتحدث فورًا | PaymentRequested → Paid |

## 15.4 · عقود الخدمات والـAPI والإنفاذ

| مواصفتها الكاملة | SettlementService — خدمة التسوية |
| --- | --- |
| PartyType (FES §4.1) · PartyID · PeriodFrom/To · CompanyID | Inputs |
| SettlementDTO: header (رقمها · الطرف · الفترة · الحالة) · base_lines من الأحكام المعتمدة قراءةً بمراجعها · charge_lines الست كلٌّ (النوع · المصدر ومعرّفه · المبلغ بعملته والمعادل) · net محسوبًا | Output (DTO) |
| طرفٌ بلا أحكامٍ بالفترة → 422 بقائمة · مفتاحٌ قائم (الطرف×الفترة) → 409 بمرجعه · بندٌ بلا مصدرٍ → يُرفض البندُ لا التسوية · اعتمادٌ وبندٌ معترَضٌ حرج → 423 | Validation |
| SettlementGenerated · SettlementApproved (يولّد حدثَ FES بمفتاح رقمها + طلبَ الدفع آليًّا) · LineObjected بعدّاده وإشعارِ مصدره | Events |
| لا كاش — تعامليةٌ بفحص نسخة؛ والكشوفُ المشتقة تُبطل Viewاتها عند Approved/Paid | Caching |

| مواصفتها الكاملة | BankReconService — خدمة المطابقة |
| --- | --- |
| AccountID · ملفُ الكشف بسطوره (مفاتيح 15.2-ب) — أو نطاقُ فترةٍ للمضاهاة | Inputs |
| ReconDTO: imported · auto_matched بقاعدتها · differences (السطران · الفرق · الحالة) · match_rate | Output |
| سطرٌ مكررٌ بمفتاح الاستيراد → يُتجاهل بعدّاد · حسابٌ غير معرَّف → 404 · قرارُ فرقٍ بلا سببٍ أو مرجع → 422 | Validation |
| StatementImported · DifferenceResolved (قيدُ تسويةٍ بمرجعه عبر FES) | Events |

// مثال — POST /settlements/(id)/approve Request: { "settlement_id": 5031, "version": 2 } Response 200: { "status": "Approved", "payment_request_id": 8812, "fes_event_id": 70301, "net": { "currency": "USD", "amount": 9314.50 } } Errors: 409 نسخة متغيرة · 423 بند معترَض حرج · 403 اعتماد الذات

## 15.6 · سيناريوهات رحلة المورد (Use Cases)

| الفاعل ← الأحداث ← القيد ← الإشعار | السيناريو |
| --- | --- |
| مسؤولُ التسويات يولّد فيعتمد المعتمِدُ ← Generated→Approved + حدثُ FES ← قيدُ استحقاقِ التسوية بمرجعها ← المورد: صافيك جاهزٌ للدفع | A · تسوية نظيفة |
| مشرفُ المورد يعترض بندَ وقودٍ بسبب ← LineObjected والبقيةُ تمضي ← لا قيدَ للبند حتى الحسم ← مصدرُ البند بقرارٍ مطلوب | B · اعتراض بند |
| الخزينة تحاول دفعًا بلا تسوية ← رفضٌ بنيوي (شرط 15.4) ← لا قيد ← رسالةُ الشرط بزر إنشاء التسوية | C · دفع بلا تسوية |
| إعادةُ توليدٍ للفترة نفسها ← 409 بمرجع القائمة ← لا شيء ← لا شيء | D · تكرار |

•  بقية مسارات الـAPI — توليدٌ POST /settlements (409 للمفتاح القائم) · اعتراضُ بندٍ POST /settlements/(id)/lines/(n)/object بسببٍ إلزامي · استيرادُ كشفٍ POST /bank/statements (Idempotent بمفتاح السطر) · قراءةُ المضاهاة GET /bank/recon?account&period · قرارُ فرقٍ POST /bank/recon/(id)/resolve بقيدٍ مرجعيٍّ أو تفسيرٍ موثَّق.

•  الإنفاذ البنيوي — لا دفعَ بلا تسويةٍ معتمدة: مرجعُ التسوية إلزاميٌّ في طلب دفع الأطراف (قيدُ NOT NULL لنوعه) · توازنُ القيد: قيدُ Σمدين=Σدائن قبل الحفظ · لا اعتمادَ ذاتٍ: created_by ≠ approver بنيويًّا · لا حركةَ بفترةٍ مقفلة: فحصُ fiscal_period في كل كتابة.

•  أثرُها على الشاشات — الذممُ والكشوفُ والسيولةُ تشتقّ من FES والقيود دون تغيير بنيتها؛ ودفعاتُ اليوم تقرأ طلباتِ الدفع المعتمدة حصرًا؛ والاستيرادُ يصير قراءةً — Routes كلُّها باقيةٌ بRedirects.

## 15.5 · الترحيل وحالات الاختبار

•  الترحيل — ① أعمدةُ 15.2-أ Nullable ثم تعبئةٌ رجعيةٌ من المراجع ثم الإلزام ② بذرُ الدليل المنسدل من قوائم يوميات المحاسبين المعتمدة ③ الرائدة: الخزينةُ والمطابقة أسبوعَ تشغيلٍ بمطابقةِ صفرِ فرقٍ قيمي ④ ثم التسويات فالقيود — وكلُّ مرحلةٍ بعلَم رجوعٍ مستقل (FES §10.4 حاكمةً).

•  قالب الحالات — كلُّ حالةٍ تُسلَّم بقالب FES §10.8 (Input ← Expected: DB · Event · Ledger · Notification) — مثال: تسويةُ شهرٍ بستة مصادر ← DB: تسويةٌ ببنودها بمراجعها · Event: Generated ثم Approved+FES · Ledger: قيدُ الاستحقاق · Notification: المورد والخزينة.

•  التتبع — صفوفُ المالية في مصفوفة FES §10.7 حاكمةٌ (وحدة الأطراف · أساسُ المشغّل · خيطُ الطلب · ثلاثية العملة) — وكلُّ شاشةٍ في SPEC-01 تحمل صفَّ ACS رابطًا بها.

•  اختبارات القبول الاثنتا عشرة — تسويةُ شهرٍ بستة مصادرَ تُولَّد مرةً (تكرارُ الطلب 409) · اعتراضُ بندٍ لا يجمّد البقية · دفعٌ بلا تسويةٍ يُرفض بنيويًّا · استيرادُ كشفٍ مكررٍ لا يضاعف السطور · مضاهاةٌ آلية ≥ النسبة المستهدفة وعيّنةُ فروقٍ بقرار · قيدٌ غيرُ متوازنٍ يُرفض · قيدٌ يدويٌّ بلا سببٍ يُرفض · فترةٌ مقفلةٌ 423 · اعتمادُ الذات 403 · طلبٌ مُعادٌ يعود بالرقم نفسه والحقولُ الناقصة بارزة · العملاتُ الثلاث بمعادلها المقرَّب وفق الحاكم · رجوعُ الرائدة بعلَمها دون فقد.

# مقاييس اختبار الاستخدام الرقمية  ·  12

اختبار الأدوار الأربعة يُقاس رقميًّا لا انطباعًا — ولكل مؤشرٍ عتبةُ قبول، ودونها يُعاد التصميم لا يُبرَّر:

| عتبته | المؤشر |
| --- | --- |
| 80٪ فأعلى من المستخدمين في المهام الأساسية — وما دونها يوجب إعادة التصميم | نسبة إنجاز المهمة دون مساعدة |
| يُسجَّل لكل مهمةٍ ويُقارن قبل/بعد | زمن إنجاز المهمة |
| الوصول إلى مساحة المهمة: نقرتان كحدٍّ أقصى · بدء الإجراء: ثلاثٌ كحدٍّ أقصى · إكمال المعاملة: بعدد خطواتها الضرورية لا برقمٍ ثابتٍ مصطنع | عدد النقرات |
| صفرُ خطأٍ مانعٍ لإكمال المهمة · خطأٌ بسيطٌ واحدٌ كحدٍّ أقصى في المهمة التجريبية · وتكرارُ الخطأ نفسه لدى أكثر من 20٪ من المستخدمين يوجب إعادة التصميم | عدد الأخطاء |
| مؤشر تيهٍ — ارتفاعُه يعيد بناء المسار | مرات الرجوع إلى القائمة |
| يشرح المستخدمُ الاسمَ قبل الفتح فيصيب | تفسير اسم الشاشة قبل فتحها |
| الوصول للمستند الأصلي من أي سجلٍّ ناتج | بلوغ المستند الأصلي |
| 4 من 5 فأعلى | درجة سهولة الاستخدام |

# أولوية التنفيذ  ·  13

لا يُنفَّذ الطلب دفعةً واحدة؛ ثماني مراحلَ مرتّبة، تُختبر كلُّ مرحلةٍ وتُعتمد قبل تاليتها:

| نطاقها | المرحلة |
| --- | --- |
| رحلة الطلب شاشةً واحدةً بشريط حالة + بوابة الموافقات | ① الطلب المالي |
| شاشة §8.1 فوق مصدر الحقيقة بعد شرط §9 | ② وحدات الأطراف |
| الاستحقاق الأولي ← التحميلات ← الصافي ← طلب الدفع | ③ حسابات الموردين |
| المستخلص/المطالبة ← الفاتورة ← الذمة ← التحصيل | ④ العملاء والتحصيل |
| دفعات اليوم · تحصيلات اليوم · الحركة والمطابقة | ⑤ الخزينة والمدفوعات |
| مراجعة غير المرحَّل ← الترحيل ← الفترات ← الميزان | ⑥ القيود والإقفال |
| مركز التقارير والتخطيط والتحليل موحَّدًا | ⑦ التقارير |
| نقلها خلف الصلاحية + سجل التدقيق المالي | ⑧ الإعدادات والتدقيق |

# سياسة صون الروابط والصلاحيات  ·  14

•  Redirects إلزامية — كل مسارٍ قديمٍ يُحوَّل آليًّا إلى موضعه الجديد؛ لا صفحةَ 404 لمستخدمٍ حفظ رابطًا.

•  لا حذفَ Route — قبل التحقق المقيس من عدم استخدامه (سجلات الوصول) — ثم يُوثَّق حذفُه.

•  سجل التدقيق مصون — إعادة الهيكلة لا تمسّ سجلات التدقيق ولا تكسر مراجعها.

•  اختبار صلاحيات كل دور — بعد كل مرحلةٍ تُعاد مصفوفة الصلاحيات اختبارًا كاملًا.

•  صفر روابط ميتة — فحصٌ آليٌّ بعد كل مرحلةٍ يثبت خلوَّ القوائم من رابطٍ ميتٍ أو مكرر.

# معايير القبول  ·  16

•  يُعدّ الطلب منفَّذًا فقط حين — يفهم الموظف الجديد أين يبدأ · ويفرّق بين الطلب والمعاملة والقيد والدفعة والتسوية · ولا يرى السجلات التقنية في يومه · ولا تظهر 35 شاشةً مسطّحة · وكلُّ عمليةٍ رحلةٌ مترابطة · والواجهة بالدور · وتُدمج شاشات المعاملة الواحدة · وتنفصل حسابات العملاء عن الموردين يوميًّا · ويُصحَّح مفهوم وحدات الأطراف · وتدعم مستحقات المشغّلين النماذج الثلاثة · وتكون الأسماء أسماءَ مهامٍ · وتُنجز أهم العمليات بخطواتٍ قليلة.

ما بعد هذا الطلب · هذه المشكلة الأولى وأساسُ ما بعدها: بعد إنفاذها تصدر الطلبات التصحيحية لبقية الإدارات على المنهج نفسه — جردٌ فتصنيفٌ فدوراتٌ فمواصفاتٌ فاختبارٌ، ثم الأسماء آخرًا.

نهاية الوثيقة · إعادة هندسة الإدارة المالية مهامَّ ودورات — الطلب التصحيحي الأول