EQUIPATION

EQUIPMENT OPERATIONS COMPANY

شركة تشغيل المعدات

INJAZ Delivery, Traceability, Testing & Operations — Unified Governing Document

التنفيذ والتتبع والاختبار والتشغيل

ما هو منفَّذٌ فعلًا وما ينقص وما يمنع الإطلاق — بلا افتراضٍ أن المكتوبَ غيرُ منفَّذ

مُقيّد — للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| معرّف الوثيقة | INJAZ-DELIVERY-01 — التنفيذ والتتبع والاختبار والتشغيل |
| --- | --- |
| العنوان | INJAZ Delivery, Traceability, Testing & Operations |
| الإصدار · الحالة | الإصدار 1.0 — وثيقةٌ نافذةٌ في الحزمةِ النهائيةِ المحدودة · خطُّ الأساس 2026-08-06 |
| المرتبةُ في الحزمة | الرابعة — تحت CORE و FRD و UX · وتعلو الكودَ في القبولِ والتسليم |
| الغرض | تجميعُ حالةِ التنفيذِ والفجواتِ وربطِ المتطلباتِ بالكودِ والاختباراتِ وشروطِ الإطلاقِ في وثيقةٍ واحدة |
| ◆ القاعدةُ الحاكمة | لا يُفترض أن كلَّ ما في الوثائقِ غيرُ منفَّذ — ولا أن كلَّ ما نُفِّذ موثَّقُ الربط |
| الأحكامُ المجمَّعة | ٥٩ حكمًا من E-06 محرّك الاختبارات والتسليم — والباقي مقيسٌ من النظام الحيّ |
| ◆ موضعُ التفصيل | ملفُّ التتبع INJAZ-MASTER-MAP — الورقةُ ٠٩ للعيوبِ · ١٠ للقراراتِ · ٠٧ للأفعالِ · ١٥ للبوابتين |
| ما تستثنيه | لا تحمل المبادئَ — تلك في CORE-01 · ولا الدوراتَ — تلك في FRD-01 · ولا التصميمَ — تلك في UX-01 |
| ◆ حدُّ المُعِدّ | لا وصولَ للنظام العاملِ — فأرقامُ التنفيذِ منقولةٌ من تقاريرِ الفريقِ الرسميةِ ومنسوبةٌ إليها · وما يحتاج قياسًا حيًّا موسومٌ صريحًا |
| التصنيف | Restricted / Internal Use — مُقيّد للاستخدام المؤسسي |

Prepared per the Enterprise Solution Design Standard

| ب | # الفهرس |
| --- | --- |

| أ | # كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| --- | --- |

هذه الوثيقةُ تجيب ثلاثةَ أسئلةٍ لا رابعَ لها: ما هو منفَّذٌ فعلًا؟ وما ينقص؟ وما يمنع الإطلاق؟ وتُقرأ قبل أيِّ قرارِ إطلاقٍ أو تسليمٍ لجهةٍ خارجية.

◆ وقاعدتُها الحاكمةُ صريحة: لا يُفترض أن كلَّ ما في الوثائقِ غيرُ منفَّذ. فتقاريرُ الفريقِ تُثبت أن كثيرًا مما كُتب منفَّذٌ فعلًا وأن النقصَ في توثيقِ الربطِ لا في الوظيفة. وفي الوقت نفسِه لا يُفترض أن ما يعمل موثَّقُ الربطِ — والفرقُ بين الحالتين هو موضوعُ الفصل الثاني.

◆ وحدُّ المُعِدِّ معلَنٌ صريحًا: لا وصولَ له إلى النظام العاملِ. فكلُّ رقمِ تنفيذٍ هنا منقولٌ من تقاريرِ الفريقِ الرسميةِ ومنسوبٌ إليها بتاريخها، وما يحتاج قياسًا حيًّا موسومٌ «يحتاج قياسًا من النظام الحيّ» ولا يُقدَّر تقديرًا.

| القارئ | ما يحتاجه | مسارُ قراءته |
| --- | --- | --- |
| الرئيسُ التنفيذيُّ ونوابُه | ما يمنع الإطلاقَ والقراراتَ المطلوبة | الفصولُ ١ و٥ و٦ |
| مكتبُ الهندسة | الفجواتَ وربطَ الأفعالِ ووحداتِ الصلاحيات | الفصولُ ٢ و٣ |
| قائدُ فريقِ التطوير | الاختباراتَ والبواباتَ والنشرَ وخطةَ الرجوع | الفصولُ ٤ و٦ |
| الحوكمةُ وضمانُ الجودة | سجلَّ العيوبِ وشروطَ الجاهزية | الفصولُ ٥ و٧ |

## ▐ أ-١  اصطلاحاتُ الكتابة

| الاصطلاح | معناه |
| --- | --- |
| يجب | حكمٌ ملزمٌ لا يُتجاوز — ومخالفتُه عيبٌ يمنع القبول |
| ينبغي | حكمٌ مرجَّحٌ يُنفَّذ ما لم يمنع مانعٌ يُوثَّق |
| يجوز | خيارٌ متاحٌ لا يُلزم |
| ◆ | إشارةٌ إلى حكمٍ حاكمٍ أو خطرٍ يجب التوقفُ عنده |
| الفصل | قسمٌ رئيسٌ في هذه الوثيقة — ولا وثيقةَ مستقلةً لكل موضوع |
| الحكمُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبار منفردًا — موضعُه ملفُّ التتبع لا نصُّ هذه الوثيقة |

أين التفصيلُ الذري؟ — لا تحمل هذه الوثيقةُ سجلَّ العيوبِ التفصيليَّ ولا مصفوفةَ ربطِ الأفعالِ ولا حالاتِ الاختبار. فموضعُها ملفُّ التتبع: الورقةُ ٠٩ تحمل خمسةَ عشرَ عيبًا بأربعةَ عشرَ حقلًا لكلٍّ · والورقةُ ١٠ تحمل القراراتِ التسعةَ بخياراتها وتوصياتها · والورقةُ ٠٧ تحمل مئتين وستةً وأربعين فعلًا بتدقيقها الثمانيِّ · والورقةُ ١٥ تحمل بوابتَي الرموزِ الساكنةَ والحية. وهذه الوثيقةُ تحكم وتفسّر والملفُّ يُبحَث ويُتابَع.

قاعدةُ التفسير — عند تعارضِ نصٍّ هنا مع الوثائقِ الثلاثِ الأعلى فهي النافذة. وهذه الوثيقةُ نافذةٌ على الكودِ في القبولِ والتسليمِ وشروطِ الإطلاق. ◆ ولا يُعلَن إطلاقٌ ولا اكتمالٌ قبل إغلاقِ كلِّ عيبٍ حاجب — والإعلانُ خلافَ ذلك مخالفةٌ حاكمة.

| ١ | # حالةُ التنفيذِ الفعليةُ ومنهجُ قياسها |
| --- | --- |

◆ قياسُ حالةِ التنفيذِ يحتاج ثلاثَ طبقاتٍ لا واحدة: طبقةٌ هيكليةٌ تسأل أتوجد الشاشةُ ووجهتُها؟ وطبقةٌ وظيفيةٌ تسأل أتعمل الوظيفةُ فعلًا؟ وطبقةٌ حاكمةٌ تسأل أموثَّقٌ ربطُها بالوثيقةِ الحاكمة؟ والخلطُ بينها يُنتج نسبًا لا معنى لها.

وأخصُّ ما يجب تثبيتُه أن النقصَ في الطبقةِ الثالثةِ ليس نقصَ وظيفةٍ بالضرورة. فكثيرٌ من الأفعالِ يعمل فعلًا عبر معالجاتٍ حيةٍ يحرسها الحارسُ المركزيُّ — لكن ربطَه القانونيَّ بقاموسِ الوثيقةِ لم يُوثَّق بعد.

## ▐ ١-١  الطبقاتُ الثلاثُ للقياس

| الطبقة | السؤال | حكمُ النقصِ فيها |
| --- | --- | --- |
| الهيكلية | أتوجد الشاشةُ ووجهتُها والقائمةُ؟ | نقصٌ حقيقيٌّ يمنع الاستعمال |
| الوظيفية | أتعمل الوظيفةُ فعلًا بحارسها؟ | نقصٌ حقيقيٌّ يمنع الاعتماد |
| ◆ الحاكمة | أموثَّقٌ ربطُها بالوثيقةِ الحاكمة؟ | ◆ نقصُ توثيقِ ربطٍ لا نقصُ وظيفةٍ بالضرورة |

◆ منهجُ الإعلان — لا تُعلَن نسبةٌ مركَّبةٌ بلا بيانِ مقامِها وأوزانِها. ولا يُقال «مكتملٌ مئةً بالمئة» إن كان المقصودُ الطبقةَ الهيكليةَ وحدَها. وكلُّ نسبةٍ في هذه الوثيقةِ تذكر طبقتَها ومصدرَها وتاريخَه.

## ▐ ١-٢  أرقامُ الطبقةِ الهيكليةِ — منقولةٌ من تقارير الفريق

المصدر: تقريرُ الأداءِ والجودةِ لتنفيذ NAV-09 بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٠٦ · ومقاطَعةٌ مع أرقام الوثائق

| ما قِيس | التقرير | الوثائق | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| الشاشاتُ القانونيةُ ووجهاتُها | ٢٠٣/٢٠٣ | ٢٠٣ | ◆ تطابقٌ تام — والوجهاتُ كلُّها موجودة |
| المراحلُ المستندية | ١٤٥ | ١٤٥ | تطابقٌ تام |
| مجموعاتُ الشاشات | ٣٤٥ | ٣٤٥ | تطابقٌ تام |
| ظهوراتُ الشاشات | ٥٥٣ | ٥٥٣ | تطابقٌ تام |
| مصفوفةُ العرضِ وظهوراتُها | ٩٢٨/٩٢٨ | ٩٢٨ | تطابقٌ تام — والقوائمُ مولَّدةٌ لا مكتوبة |
| قاموسُ الأفعال | ٢٤٢ | ٢٤٢ فريدًا | تطابقٌ تام |
| شاشاتُ «قريبًا» المتبقية | صفر | — | صُفِّيت كلُّها |
| الهياكلُ الفارغة | صفر | — | لا وجهةَ دون حدٍّ أدنى — بناءٌ حقيقي |

## ▐ ١-٣  ما يحتاج قياسًا من النظام الحيّ

◆ لا يُقدَّر تقديرًا — ويبقى موسومًا حتى يُقاس

| ما يُقاس | لماذا يحتاج النظامَ الحيّ |
| --- | --- |
| ربطُ الأفعالِ بمعالجاتها | لا يُعرف من الوثيقةِ أيُّ رمزٍ مربوطٌ بمعالجٍ حي |
| تطابقُ رمزِ الوثيقةِ ورمزِ الكود | يحتاج مسحَ الكودِ ومقارنتَه بالقاموس |
| وحداتُ الصلاحياتِ المسجَّلة | تُقرأ من جدول الوحداتِ لا من الوثيقة |
| الحالةُ البصريةُ الراهنة | الألوانُ والأحجامُ وأشكالُ المكوناتِ المستعملةُ فعلًا |
| أعمدةُ الشاشاتِ الحيةِ مقابلَ التصميم | يحتاج فاحصَ الحوكمةِ على الكود العامل |
| زمنُ فتحِ الشاشاتِ وحجمُ الاستجابة | قياسٌ في بيئةٍ حقيقيةٍ لا تقدير |
| ◆ ورقةُ الزائدِ الأحدث | نسخةُ الفريقِ أحدثُ من نسخةِ التصنيف — وفرقُها بلا حكم |

## ▐ ١-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

أرقامُ التنفيذِ التفصيليةُ في تقاريرِ الفريقِ الرسميةِ — وهي مصادرُ بياناتٍ موسومةٌ في الورقة ٠١ من ملف التتبع. وما يحتاج قياسًا حيًّا مسجَّلٌ عيوبًا في الورقة ٠٩.

| ٢ | # ربطُ المتطلباتِ بالكودِ وربطُ الأفعالِ بالمعالجات |
| --- | --- |

الربطُ ليس ترفًا توثيقيًّا بل شرطُ تتبعٍ: من يريد أن يعرف أين نُفِّذ حكمٌ بعينه يحتاج خطًّا مباشرًا من الحكمِ إلى الكود. وبدونه يصير كلُّ سؤالٍ عن التنفيذِ بحثًا يدويًّا.

◆ وقاعدةُ الربطِ الحاكمةُ: الرمزُ لا يحمل معنيين. فالرمزُ الذي يحمل معنيين إن رُبط بمعالجٍ واحدٍ ثُبِّت الخطأُ — ولذلك يُصلَح قبل الربطِ لا بعده.

## ▐ ٢-١  بوابتا الرموزِ — الساكنةُ والحية

◆ ولا يُقال «البوابةُ اجتازت» مطلقًا — بل تُذكر البوابتان بحالةِ كلٍّ

| البوابة | ما تفحصه | حالتُها المعلَنة |
| --- | --- | --- |
| Static Gate — الساكنة | المعنى والمرادفاتُ والمالكُ والمصدرُ والعكسُ والدائريةُ — من الوثيقةِ والقاموس | ◆ Passed with 4 blockers — أربعةُ صفوفٍ برمزين يحملان معنيين |
| Live-Code Gate — الحية | المعالجُ الحيُّ وتطابقُ رمزِ الوثيقةِ ورمزِ الكود | ◆ Pending — لم تبدأ · وتحتاج مصفوفةَ استعمالٍ من الكود العامل |
| ◆ الحكم | — | الساكنةُ لا تُغني عن الحية — والاجتيازُ الجزئيُّ ليس اجتيازًا |

## ▐ ٢-٢  الفحوصُ الثمانيةُ للرموزِ ونتائجُها

| # | الفحص | النتيجة | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | صفرُ رمزٍ لأكثرَ من معنى | ◆ ٤ مخالفات | حاجبٌ — يُصلَح قبل نقل القاموس |
| ② | صفرُ معنًى بعدةِ رموزٍ بلا alias معتمد | صفر | نظيفٌ بعد نمطِ التسمية |
| ③ | صفرُ رمزٍ بلا مالك | صفر | نظيف |
| ④ | صفرُ رمزٍ بلا شاشةٍ أو خدمةٍ مصدر | صفر | نظيف |
| ⑤ | صفرُ رمزٍ بلا معالجٍ أو حالةٍ معلنة | ◐ معلَّق | يحتاج الكودَ الحيّ |
| ⑥ | صفرُ ماليٍّ أو تعاقديٍّ بلا عكس | صفر | نظيفٌ — والقارئُ مستثنًى بحكمه |
| ⑦ | صفرُ alias دائري | صفر | نظيف |
| ⑧ | تطابقُ رمزِ الوثيقةِ ورمزِ الكود | ◐ معلَّق | يحتاج مسحَ الكود |

## ▐ ٢-٣  خطةُ ترحيلِ الرموزِ الست

◆ ولا يُغيَّر رمزٌ في الكودِ مباشرةً

مصفوفةُ استعمال   ←   تشغيلٌ جافٌّ Dry Run   ←   خريطةُ مرادفاتٍ alias   ←   اختبارُ رجوع   ←   اعتمادُ المالك   ←   تنفيذٌ تدريجيٌّ بدفعات

## ▐ ٢-٤  نمطُ التسميةِ المعتمد

domain.resource.action — بمميِّزٍ عند التصادم

| البند | الحكم | المثال |
| --- | --- | --- |
| النطاق | إدارةُ الوحدةِ المالكة | site · maint · finance · governance |
| المورد | الكيانُ أو السجلُّ محلَّ الفعل | equipment · contract · approval · report |
| الفعل | ما يُفعل بالمورد | create · approve · export · reverse |
| ◆ المميِّزُ عند التصادم | يُضاف حين ينتج اسمان متطابقان لفعلين مختلفين | approve_occurrence مقابل approve_conformity |
| ◆ الترحيل | الرمزُ القديمُ يبقى alias دورةَ إصدارٍ كاملة | ولا يُحذف قبل انتهاء الهجران |

## ▐ ٢-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

سجلُّ الأفعالِ الكاملُ في الورقة ٠٧ من ملف التتبعِ — مئتان وستةٌ وأربعون فعلًا بالفحوصِ الثمانيةِ لكلٍّ والاسمِ المقترحِ وحالةِ الربط. وورقةُ التصادمِ في ١٤ · والبوابتان في ١٥ · وخطةُ الترحيلِ في ٠٨.

| ٣ | # وحداتُ الصلاحياتِ والتكاملاتُ والمتطلباتُ غيرُ الوظيفية |
| --- | --- |

وحدةُ الصلاحياتِ ليست الحارسَ. فالشاشةُ قد تكون محميةً بحارسها وبأرضيةِ الحوكمةِ ومع ذلك بلا وحدةٍ مسجَّلة — وحينها تُحرَم من صفوفِ العرضِ والتعديلِ المفصَّلةِ ومن ظهورها في شاشةِ الصلاحيات.

وأخصُّ ما في المتطلباتِ غيرِ الوظيفيةِ أنها تُقاس ولا تُوصف. فلا يُقال «الأداءُ جيد» بل يُقاس زمنُ فتحِ الشاشاتِ الأثقلِ ويُقارَن بحدٍّ معلَن.

## ▐ ٣-١  وحداتُ الصلاحياتِ — الفرقُ بين الحمايةِ والتسجيل

| البند | الحكم | أثرُ النقص |
| --- | --- | --- |
| حارسُ الشاشة | يمنع النداءَ في الخادم | ◆ موجودٌ في كل شاشة — والحمايةُ قائمة |
| أرضيةُ الحوكمة | تمنع الوصولَ بلا صفةٍ مخوَّلة | موجودةٌ — طبقةٌ ثانية |
| ◆ وحدةُ الصلاحياتِ المسجَّلة | تُنشئ صفوفَ العرضِ والتعديلِ المفصَّلة | تُحرَم الشاشةُ من الظهورِ في شاشة الصلاحيات |
| الأثرُ العمليُّ للنقص | الشاشةُ محميةٌ لكن صلاحياتُها لا تُدار تفصيلًا | نقصُ إدارةٍ لا نقصُ حماية |

## ▐ ٣-٢  المتطلباتُ غيرُ الوظيفيةِ — تُقاس ولا تُوصف

| المحور | ما يُقاس | الحدُّ المعلَن |
| --- | --- | --- |
| زمنُ فتحِ الشاشة | الشاشاتُ الأثقلُ خمسًا في بيئةٍ حقيقية | ◆ يحتاج قياسًا حيًّا — ولا يُقدَّر |
| حدُّ التصديرِ المباشر | السجلاتُ قبل التحولِ لمهمةٍ خلفية | توصيةٌ متدرجةٌ تنتظر الاعتماد — DEC-D في DIO |
| العملُ دون اتصال | مدةُ العملِ المحليِّ وحجمُ المعلَّق | الشاشاتُ الميدانيةُ تعمل بلا شبكة |
| الأمنُ والحقولُ الحساسة | أتُحجب من الخادمِ أم بالعرضِ فقط | ◆ من الخادمِ — والعرضُ ثغرة |
| النسخُ الاحتياطيُّ والاستعادة | دوريةُ النسخِ وزمنُ الاستعادةِ المختبَر | يحتاج تمرينَ استعادةٍ موثَّقًا |
| العزلُ بين الكيانات | اختبارُ تسربٍ يفشل في كل المسارات | ◆ خمسةٌ وستون جدولًا بلا عمود كيانٍ — عيبٌ DEF-009 |

## ▐ ٣-٣  التكاملاتُ وواجهاتُ البرمجة

| البند | الحكم | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| الأحداثُ لا النداءُ المباشر | الإداراتُ تتصل بأحداثٍ منشورة | صفرُ نداءٍ مباشرٍ بين إدارتين |
| مفتاحُ منع التكرار | كلُّ نداءٍ ذي أثرٍ يحمل مفتاحًا | إعادةُ النداءِ ترجع مرجعَ الأول |
| طابورُ إعادة المحاولة | فشلُ المستهلكِ لا يوقف الناشر | الحدثُ يبقى في الطابورِ ويُعاد |
| ◆ الصيغُ الخارجية | JSON بمخطَّطٍ معلَنٍ ومعرّفاتٍ نصية | لا تحويلَ رقميٌّ للمعرّفات |
| ◆ لا وصولَ مباشرٍ للخارجي | إلا من بوابةٍ معزولةٍ بصلاحيةٍ محددة | محاولةُ وصولٍ لشاشةٍ داخليةٍ تُرفض |

## ▐ ٣-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

وحداتُ الصلاحياتِ الناقصةُ مسجَّلةٌ عيبًا DEF-004 في الورقة ٠٩ · والعزلُ عيبًا DEF-009. وحدودُ الأداءِ توصياتٌ في ملف DIO-MAP-01 الورقةُ ١٦.

| ٤ | # الاختباراتُ وبواباتُ القبولِ وUAT |
| --- | --- |

البوابةُ ليست وعدًا بمدةٍ بل شاهدًا يُفحص. ولذلك تُستعمل بواباتُ القبولِ بدل جداولِ التسليم: لا يُنتقل إلى المرحلةِ التاليةِ قبل شاهدٍ محدَّدٍ يُثبَت — وتوقفُ البوابةِ صادقًا أفضلُ من عبورها ادعاءً.

◆ وأربعُ حالاتٍ لكل فعلٍ حاكم: سماحٌ لمن يملك · ومنعٌ لمن لا يملك · وتكرارٌ يُرفض بمفتاحه · وعكسٌ يُبطل الأثرَ بمرجعه. والاختبارُ الذي يفحص السماحَ وحدَه لا يُثبت شيئًا.

## ▐ ٤-١  بواباتُ التسليمِ الخمس

◆ لا تُقفز — وتتوقف صادقةً حيث تتوقف

| البوابة | ما تُثبت | الشاهد | لا يُنتقل قبلها |
| --- | --- | --- | --- |
| ① الوحدة | المكوّنُ يعمل منفردًا | اختباراتُ وحدةٍ ناجحةٌ للحرّاس | التكامل |
| ② التكامل | الإداراتُ تتصل بالأحداثِ صحيحًا | الحدثُ يُنشر ويستهلكه من يعنيه | الرباعية |
| ③ الرباعية | كلُّ فعلٍ حاكمٍ بحالاته الأربع | سماحٌ ومنعٌ وتكرارٌ وعكسٌ لكلٍّ | ◆ وهنا تتوقف صادقةً اليوم |
| ④ UAT | مستخدمٌ حقيقيٌّ يتم دورةً كاملة | محضرٌ موقَّعٌ بتاريخٍ أحدثَ من آخرِ التزام | الجاهزية |
| ⑤ الجاهزية | الأداءُ والأمنُ والاستعادةُ والوصول | تقاريرُ قياسٍ لا أوصاف | الإطلاق |

◆ حالةُ البوابةِ الرابعةِ اليوم — محضرُ UAT أقدمُ من آخرِ التزاماتِ الكود. والبوابةُ تتوقف صادقةً عند الثالثةِ — ولا يُعلَن اجتيازُها بمحضرٍ سابقٍ للتغييرات. والتشغيلُ الميدانيُّ بمستخدمي الإداراتِ الحقيقيين لم يقع بعد.

## ▐ ٤-٢  الحالاتُ الأربعُ لكل فعلٍ حاكم

| الحالة | ما تُثبت | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| سماح | من يملك الصلاحيةَ ينفّذ والأثرُ يقع | الأثرُ مقيسٌ في الجداولِ والحدثُ منشور |
| منع | من لا يملكها يُرفض في الخادم | رمزُ رفضٍ وسببٌ ولا أثرَ في الجداول |
| ◆ تكرار | إعادةُ النداءِ لا تولّد أثرًا ثانيًا | ترجع مرجعَ الأثر الأولِ بمفتاحه |
| ◆ عكس | العكسُ يُبطل الأثرَ بمرجعه | حركةٌ عاكسةٌ والأصلُ باقٍ في السجل |

## ▐ ٤-٣  سيناريوهاتُ UAT الحاكمة

دورةٌ كاملةٌ من الإنشاءِ إلى الأثرِ الماليّ — لا شاشةٌ منفردة

● تسجيلُ موردٍ ثم تفعيلُ معدةٍ له ثم تخصيصُها لموقعٍ ثم تسجيلُ ورديةٍ ثم اعتمادُها بالسلسلةِ الخماسيةِ ثم توليدُ الأثرِ الماليِّ ثم عكسُه

● إنشاءُ عقدٍ ثم إغلاقُ خط أساسه ثم التعاقدُ على وحداتٍ ثم استهلاكُها ثم إصدارُ مستخلصٍ ثم فوترتُه

● رفعُ بلاغِ عطلٍ من الميدان دون اتصالٍ ثم مزامنتُه ثم توليدُ أمرِ عملٍ ثم صرفُ قطعةٍ ثم إقفالُ الأمرِ بشهادةِ جاهزية

● تقديمُ طلبٍ من موظفٍ ثم مروره بسلسلةِ اعتمادٍ ثم تنفيذُه ثم وصولُ الردِّ بعناصره التسعةِ ثم اشتقاقُ الإنجاز

● ◆ محاولةُ فعلٍ بحسابٍ يجمع واجبين متعارضين — ويجب أن يُرفض

● ◆ محاولةُ قراءةِ بيانِ كيانٍ آخرَ من مسارٍ مباشر — ويجب أن تفشل

● تصديرُ كشفِ موردٍ خارجيٍّ والتحققُ من خلوّه من الحقولِ المحظورة

● استيرادُ دفعةٍ فيها صفٌّ خاطئٌ وعزلُه ثم عكسُ الدفعةِ كاملةً

## ▐ ٤-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

حالاتُ الاختبارِ التفصيليةُ في ملفات الملاحقِ — وأحكامُ هذا الفصلِ في الورقة ٠٣ بترشيح «الفصلُ ٤» وعددُها ٥٩ حكمًا مصدرُها E-06.

| ٥ | # سجلُّ العيوبِ والمخاطرِ التنفيذيةِ المفتوحة |
| --- | --- |

◆ العيوبُ لا تُدفن في عبارةٍ عامةٍ مثل «الفجواتُ المتبقية». فلكل عيبٍ معرّفٌ ثابتٌ ووصفٌ وخطورةٌ وطبقةٌ متأثرةٌ ومالكٌ وسببٌ وأثرٌ وحكمٌ في منعِ الإطلاقِ وقرارٌ مطلوبٌ ومهلةٌ ودليلُ إصلاحٍ واختبارُ إغلاقٍ وتاريخُ إغلاقٍ ومن راجعه.

وهذا سجلٌّ حيٌّ يبدأ بخمسةَ عشرَ عيبًا ولا يقتصر عليها. وموضعُه الحيُّ ملفُّ التتبعِ — الورقةُ التاسعة.

## ▐ ٥-١  العيوبُ الحاجبةُ للإطلاق

◆ سبعةٌ لا يُعلَن الإطلاقُ قبل إغلاقها

| الرمز | العيب | الخطورة | القرارُ المرتبط |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | أربعةُ صفوفٍ برمزين يحملان معنيين — model.define و req.raise | حرجة | DEC-A — نمطُ التسمية |
| DEF-002 | نواةُ التأجيرِ تُبنى خارجَ المعماريةِ الموثَّقة | حرجة | DEC-B — التوثيقُ أم الاستثناء |
| DEF-009 | خمسةٌ وستون جدولًا قديمًا بلا عمود كيان | عالية | DEC-D — فاحصٌ أم هجرةٌ بدفعات |
| DEF-010 | ٥٩٨٦ تصادمًا تاريخيًّا يمنع قيدَ التفرد | عالية | DEC-C — دمجٌ أم وسمٌ تاريخي |
| DEF-012 | NAV-09 يحتاج نسخةً خامسةً تضمُّ التأجير | عالية | بعد DEC-B |
| DEF-013 | ثلاثُ إداراتٍ مركزيةٍ ناقصةٌ من الهيكل | عالية | DEC-G · DEC-H · DEC-I |
| DEF-014 | علاقةُ مديرِ الموقعِ كانت خاطئةً في الهيكل | حرجة | ◆ أُغلق — صُحِّح في CORE-01 |

## ▐ ٥-٢  العيوبُ غيرُ الحاجبة

| الرمز | العيب | الخطورة | الحال |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-003 | ٢٢٨ فعلًا من ٢٤٢ معلَّقُ الربطِ بمعالجه الحي | عالية | يحتاج حملةً بعد DEF-001 |
| DEF-004 | ٦٧ وجهةً بلا وحدةِ صلاحياتٍ مسجَّلة | عالية | تسجيلٌ إجرائيٌّ بلا قرار |
| DEF-005 | فاحصُ الحوكمةِ يغطي ١٩٤ شاشةً من ٢٠٣ | متوسطة | أالتسعُ مستثناةٌ بقصدٍ أم سقطت؟ |
| DEF-006 | عدّادا تبنّي الشاشاتِ على مقامٍ مختلف | متوسطة | DEC-F — إعلانُ تعريفِ المقام |
| DEF-007 | نمذجةُ حالاتِ الشاشةِ قائمةً لا محاورَ | عالية | DEC-E — إعادةُ النمذجةِ بالغلافِ الحاكم |
| DEF-008 | ورقةُ الزائدِ الأحدثُ لم تُصنَّف | عالية | ورقةُ مصالحةٍ بلا قرار |
| DEF-011 | مخالفتا أعمدةِ حوكمةٍ في المشتريات | متوسطة | استدراكٌ فوريٌّ بلا قرار |
| DEF-015 | أرقامٌ أُعلنت بلا حساب | متوسطة | ◆ أُغلق — والقاعدةُ: لا يُعلَن رقمٌ لم يُحسب |

## ▐ ٥-٣  الحقولُ الأربعةَ عشرَ لكل عيب

وموضعُها الحيُّ الورقةُ ٠٩ في ملف التتبع

● معرّفٌ ثابتٌ لا يُعاد استعمالُه

● الوصفُ · الخطورةُ · الطبقةُ المتأثرة

● المالكُ المسؤولُ عن إغلاقه

● سببُ المشكلةِ لا أعراضُها

● الأثرُ إن بقي

● ◆ أيمنع الإطلاقَ — بنعم أو لا صريحة

● القرارُ المطلوبُ ورمزُه

● المهلة

● ◆ دليلُ الإصلاحِ — ما يُرى بعد الإصلاح

● ◆ اختبارُ الإغلاقِ — ما يُنفَّذ ليُثبَت

● تاريخُ الإغلاقِ ومن راجعه

## ▐ ٥-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

السجلُّ الحيُّ في الورقة ٠٩ من ملف التتبعِ — خمسةَ عشرَ عيبًا بأربعةَ عشرَ حقلًا. والقراراتُ التسعةُ المرتبطةُ في الورقة ١٠ بخياراتها وتوصياتها وأثرِ تأخيرِ كلٍّ.

| ٦ | # النشرُ وخطةُ الرجوعِ وشروطُ الجاهزيةِ والإطلاق |
| --- | --- |

الفرقُ بين خللٍ يُصلَح في دقائقَ وآخرَ يُشلُّ العملَ أيامًا هو وجودُ خطةِ رجوعٍ مكتوبةٍ ومختبَرة. والكودُ يُرجَع في دقائقَ والبياناتُ لا — فالهجرةُ الخاطئةُ أخطرُ من عيبٍ في الكود.

وشروطُ الإطلاقِ ليست قائمةَ رغباتٍ بل بواباتٌ بشواهد. ولا يُعلَن إطلاقٌ ولا اكتمالٌ قبل إغلاقِ كلِّ عيبٍ حاجب — والإعلانُ خلافَ ذلك مخالفةٌ حاكمة.

## ▐ ٦-١  بصمةُ الإصدارِ ومحتوياتُها

● ما تغيّر من شاشاتٍ ووجهاتِها

● ما تغيّر من أعمدةٍ وأنواعِها

● ما تغيّر من أفعالٍ وعقودِها

● ما تغيّر من قواعدَ وحرّاس

● ما تغيّر من صلاحياتٍ وقوالبَ ووحدات

● هجراتُ البياناتِ وزمنُها المقيس

● ◆ العيوبُ المفتوحةُ بدرجاتها — ولا تُخفى

● ◆ علَمُ الرجوعِ ومدةُ بقائه مفعَّلًا

## ▐ ٦-٢  خطةُ الرجوعِ — مكتوبةٌ ومختبَرةٌ لا مرتجَلة

| الطبقة | كيف تُرجَع | القيد |
| --- | --- | --- |
| الكود | علَمُ رجوعٍ يعيد النسخةَ السابقة | دقائقُ — والعلَمُ مفعَّلٌ مدةً معلنة |
| الإعدادات | نسخةٌ محفوظةٌ قبل النشر | دقائق |
| ◆ البياناتُ المهاجَرة | نسخةٌ قابلةٌ للاستعادةِ قبل الهجرة | ◆ ساعاتٌ — ولذلك تُختبر الهجرةُ على نسخةٍ من الإنتاج أولًا |
| الأحداثُ المنشورة | لا تُرجَع — بل تُعكس بحركاتٍ مقابلة | والعكسُ يُبقي الأصلَ في السجل |
| ◆ ما لا يُرجَع | أثرٌ ماليٌّ اعتمده طرفٌ خارجي | التصحيحُ بإشعارٍ دائنٍ أو ملحق |

## ▐ ٦-٣  شروطُ الجاهزيةِ للإطلاق

◆ كلُّها شواهدُ تُفحص لا أوصافٌ تُدَّعى

| # | الشرط | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| ١ | صفرُ عيبٍ حاجبٍ مفتوح | الورقةُ ٠٩: صفرُ صفٍّ بـ«يمنع الإطلاق: نعم» |
| ٢ | القراراتُ التسعةُ معتمدةٌ أو مؤجَّلةٌ بقرارٍ موثَّق | الورقةُ ١٠: صفرُ قرارٍ بحالة «تنتظر الاعتماد» |
| ٣ | البوابتان الساكنةُ والحيةُ مجتازتان | الورقةُ ١٥: كلتاهما Passed |
| ٤ | ربطُ الأفعالِ مكتمل | الورقةُ ٠٧: صفرُ رمزٍ بحالة معلَّق |
| ٥ | وحداتُ الصلاحياتِ مسجَّلةٌ كلُّها | ٢٠٣ من ٢٠٣ أو استثناءٌ معلَن |
| ٦ | العزلُ مختبَرٌ بلا تسرب | اختبارُ تسربٍ يفشل في كل المسارات |
| ٧ | محضرُ UAT أحدثُ من آخرِ التزام | بتاريخٍ موقَّعٍ بعد آخرِ تغييرِ كود |
| ٨ | تمرينُ استعادةٍ موثَّقٌ ومقيس | زمنُ استعادةٍ فعليٌّ لا مقدَّر |
| ٩ | الأداءُ مقيسٌ لأثقلِ الشاشات | أرقامُ قياسٍ من بيئةٍ حقيقية |
| ١٠ | الوصولُ الرقميُّ مجتاز | تقريرُ فحصٍ آليٍّ ويدويٍّ للمتبقي |
| ١١ | الحالةُ البصريةُ الراهنةُ مقيسة | ورقةُ التقاطِ الحالةِ ممتلئةٌ من الفريق |
| ١٢ | خطةُ الرجوعِ مختبَرةٌ على نسخةٍ من الإنتاج | محضرُ تمرينٍ ناجح |

◆ الحكمُ النهائيُّ — لا يُوقَّع على إطلاقٍ ولا تسليمٍ لجهةٍ خارجيةٍ قبل الشروطِ الاثني عشرَ. والتوقيعُ على هذه الوثيقةِ إقرارٌ بقراءةِ سجلِّ العيوبِ لا بخلوِّ النظامِ منها — والفرقُ جوهريٌّ في المسؤولية.

## ▐ ٦-٤  القراراتُ التسعةُ التي تنتظر المالك

| الرمز | الموضوع | التوصيةُ المهنية |
| --- | --- | --- |
| DEC-A | نمطُ تسميةِ الأفعال | الكلُّ بنمط domain.resource.action — فالجزئيُّ يُنتج قاموسًا مختلطًا |
| DEC-B | نواةُ التأجير | التوثيقُ في الحزمة — فهي تعمل فعلًا والإعلانُ خارجَ النطاقِ يُنشئ نظامين |
| DEC-C | ٥٩٨٦ تصادمًا تاريخيًّا | الوسمُ استثناءً تاريخيًّا — فالدمجُ الآليُّ يفقد بياناتٍ واليدويُّ يستحيل |
| DEC-D | ٦٥ جدولًا بلا عمود كيان | هجرةٌ بدفعات — فالفاحصُ وحدَه يترك الخطرَ والهجرةُ الكاملةُ تخاطر بالكل |
| DEC-E | نمذجةُ حالاتِ الشاشة | إعادةُ النمذجةِ إلى خمسةِ محاورَ بغلافٍ حاكم |
| DEC-F | تعريفُ مقامِ عدّادات التبنّي | الإعلانُ صريحًا — فالمهمُّ أن يُعلَن لا أن يُوحَّد قسرًا |
| DEC-G | إدارةُ المخاطر | مستقلةٌ بوصولٍ مباشرٍ للرئيسِ في الجوهرية |
| DEC-H | المشترياتُ المركزية | الفصلُ عن التشغيليةِ — فالشراءُ الاستراتيجيُّ قرارٌ ماليٌّ لا تشغيلي |
| DEC-I | شؤونُ العاملين بالمشروعات | وحدةٌ مركزيةٌ — فالعقودُ المشروعيةُ التزامٌ وظيفيٌّ لا تشغيلي |

## ▐ ٦-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

القراراتُ بخياراتها الكاملةِ وأثرِ تأخيرِ كلٍّ في الورقة ١٠ من ملف التتبع. وبيانُ التجميدِ وبصماتُ الملفاتِ في الورقة ٠١ · ومسارُ التغييرِ في ٠٢.

| ٧ | # حدودُ الحزمةِ وما لا تدّعيه |
| --- | --- |

◆ الوثيقةُ التي لا تعلن حدودَها تُفقد الثقةَ في كل ما تدّعيه. ولذلك يُعلَن هنا صريحًا ما لا تدّعيه هذه الحزمةُ ولا يُخفى.

وهذا الفصلُ ليس اعتذارًا بل شرطُ مهنية: فالمراجعُ المؤسسيُّ أو السياديُّ يقرأ الحدودَ أولًا — ومن أخفاها فقد مصداقيتَه عند أولِ سؤال.

## ▐ ٧-١  ما لا تدّعيه الحزمة

| ما لا تدّعيه | التفصيل |
| --- | --- |
| ◆ أن كلَّ ما فيها منفَّذ | فحالةُ التنفيذِ في الفصل الأولِ بثلاثِ طبقاتٍ — والطبقةُ الحاكمةُ فيها نقصٌ معلَن |
| ◆ أن التدقيقَ البصريَّ جرى | لا وصولَ للمُعِدِّ إلى النظام العامل — وقائمةُ الفحصِ البصريِّ بعشرين محورًا تنتظر الفريق |
| ◆ أن ربطَ الأفعالِ مكتمل | ٢٢٨ من ٢٤٢ معلَّقُ الربطِ — والبوابةُ الحيةُ لم تبدأ |
| ◆ أن الهيكلَ مكتمل | ثلاثُ إداراتٍ مركزيةٍ بلا دورةٍ ولا شاشاتٍ — ولم تُخترع لها |
| ◆ أن الأرقامَ الحيةَ مقيسةٌ منّي | كلُّها منقولةٌ من تقاريرِ الفريقِ ومنسوبةٌ إليها بتاريخها |
| ◆ أن الرموزَ نظيفةٌ كلُّها | أربعةُ صفوفٍ برمزين يحملان معنيين — حاجبٌ معلَن |
| ◆ أن ورقةَ الزائدِ محسومة | نسخةُ الفريقِ أحدثُ — والفرقُ بلا حكمٍ حتى المصالحة |
| ◆ أن UAT جرى | محضرُه أقدمُ من آخرِ التزامِ كود — والبوابةُ تتوقف صادقة |

## ▐ ٧-٢  ما تدّعيه وتُثبته

| ما تدّعيه | الشاهد |
| --- | --- |
| أن كلَّ حكمٍ له بيتٌ واحد | الورقةُ ٠٣: مجموعُ الوجهاتِ يساوي عددَ الأحكامِ بالضبط |
| أن كلَّ ملفٍّ مبصومٌ ومصنَّف | الورقةُ ٠١: اثنان وستون ملفًّا بـSHA-256 وحالةٍ وسببِ إدراج |
| أن الملفاتِ الحيةَ لم تُدمج | الورقةُ ٠١: ثلاثةٌ موسومةٌ «ملفٌّ حيٌّ» بأداتها القارئة |
| أن كلَّ عيبٍ له مالكٌ ودليلُ إغلاق | الورقةُ ٠٩: خمسةَ عشرَ عيبًا بأربعةَ عشرَ حقلًا |
| أن كلَّ قرارٍ له توصيةٌ مسبَّبة | الورقةُ ١٠: تسعةُ قراراتٍ بخياراتها وأثرِ تأخيرها |
| أن الهيكلَ صحيحُ العلاقات | الورقةُ ١٢: الفرعان متوازيان تحت مدير التشغيل |
| أن الأرقامَ محسوبةٌ لا مقدَّرة | الورقةُ ١١: لوحةُ اتساقٍ بصيغٍ تقرأ من الأوراق |

## ▐ ٧-٣  الخطواتُ الثلاثُ التاليةُ بيدِ الشركةِ لا المُعِدّ

| الخطوة | ما تحتاجه | ما تفكّه |
| --- | --- | --- |
| ورقةُ الزائدِ الأحدث | نسخةُ الفريقِ من CMP-03 | تصنيفُ الفرقِ بلا حكمٍ الآن |
| قائمةُ الفحصِ البصري | عشرون محورًا وسبعةَ عشرَ محورَ التقاطِ حالة | استكمالُ التدقيقِ البصريِّ ومسافةُ الهجرة |
| ◆ جلسةُ القراراتِ التسعة | توقيعَ المالكِ على التوصياتِ أو تعديلَها | سبعةَ عيوبٍ حاجبةٍ وثلاثَ إداراتٍ ناقصة |

## ▐ ٧-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

لا أحكامَ ذريةً لهذا الفصلِ — وهو إعلانُ حدودٍ لا متطلباتٍ. وشواهدُه كلُّها في أوراقِ ملف التتبع.

| ز | # سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد |
| --- | --- |

لا يُوقَّع على إطلاقٍ ولا تسليمٍ لجهةٍ خارجيةٍ قبل اجتيازِ البواباتِ الخمسِ وإغلاقِ العيوبِ الحاجبةِ السبعة. والتوقيعُ على هذه الوثيقةِ إقرارٌ بقراءةِ سجلِّ العيوبِ لا بخلوِّ النظام منها.

| الإجراء | الجهة | الاسمُ والصفة | التوقيعُ والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد | مكتب هندسة النظم المؤسسية |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والحوكمة |  |  |
| مراجعة | مدير الحوكمة والالتزام |  |  |
| مراجعة | قائد فريق التطوير |  |  |
| اعتماد | الرئيس التنفيذي |  |  |