EQUIPATION

EQUIPMENT OPERATIONS COMPANY

شركة تشغيل المعدات

INJAZ Delivery, Traceability, Testing & Operations — Unified Governing Document

التنفيذ والتتبع والاختبار والتشغيل

ما هو منفَّذٌ فعلًا وما ينقص وما يمنع الإطلاق — بلا افتراضٍ أن المكتوبَ غيرُ منفَّذ

مُقيّد — للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| معرّف الوثيقة | INJAZ-DELIVERY-01 — التنفيذ والتتبع والاختبار والتشغيل |
| --- | --- |
| العنوان | INJAZ Delivery, Traceability, Testing & Operations |
| الإصدار · الحالة | الإصدار 1.0 — وثيقةٌ نافذةٌ في الحزمةِ النهائية |
| المرتبةُ في الحزمة | الرابعة — تحت CORE و FRD و UX · وتعلو الكودَ في القبولِ والتسليم |
| الغرض | تجميعُ حالةِ التنفيذِ والفجواتِ وربطِ المتطلباتِ بالكودِ والاختباراتِ وشروطِ الإطلاقِ في وثيقةٍ واحدة |
| ◆ القاعدةُ الحاكمة | لا يُفترض أن كلَّ ما في الوثائقِ غيرُ منفَّذ — ولا أن كلَّ ما نُفِّذ موثَّقُ الربط |
| الأحكامُ المجمَّعة | ٢٢ حكمًا من محرّك الاختبارات والتسليم — والباقي مقيسٌ من النظام الحيّ |
| ◆ موضعُ التفصيل | ملفُّ التتبع INJAZ-MASTER-MAP — الورقةُ ٠٩ للعيوبِ · ١٠ للقراراتِ · ٠٧ للأفعالِ · ١٥ للبوابتين |
| ما تستثنيه | لا تحمل المبادئَ — تلك في CORE-01 · ولا الدوراتَ — تلك في FRD-01 · ولا التصميمَ — تلك في UX-01 |
| ◆ حدُّ المُعِدّ | لا وصولَ للنظام العاملِ — فأرقامُ التنفيذِ منقولةٌ من تقاريرِ الفريقِ الرسميةِ ومنسوبةٌ إليها · وما يحتاج قياسًا حيًّا موسومٌ صريحًا |
| التصنيف | Restricted / Internal Use — مُقيّد للاستخدام المؤسسي |

Prepared per the Enterprise Solution Design Standard

| ١ | # ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| --- | --- |

## ▐ ١-١  ضبطُ الوثيقة

| البند | القيمة | البند | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| معرّفُ الوثيقة | INJAZ-DELIVERY-01 | التصنيف | Restricted / Internal Use |
| المالكُ المُعِدّ | مكتب هندسة النظم المؤسسية | الجهةُ المعتمِدة | الرئيس التنفيذي |
| لغةُ الوثيقة | العربيةُ الفصحى — RTL | نظامُ الترقيم | تسلسليٌّ بالفصلِ والكتلة |
| نطاقُ السريان | منصةُ إنجاز — كلُّ الكيانات | دوريةُ المراجعة | عند كل تغييرٍ حاكمٍ أو سنويًّا |
| حالةُ النفاذ | نافذةٌ — ضمن خطِّ الأساس | مسارُ التغيير | Change Control بستِّ خطوات |

## ▐ ١-٢  بيانُ السريةِ والتوزيع

مُقيّد — هذه الوثيقةُ مُقيَّدةُ التداولِ ومملوكةٌ لمجموعة إكوبيشن — شركة تشغيل المعدات. لا يجوز نسخُها ولا اقتباسُ أجزاءٍ منها ولا تداولُها خارجَ الجهاتِ المصرَّحِ لها إلا بإذنٍ مكتوبٍ من مالكها. وكلُّ نسخةٍ تُسلَّم تُسجَّل بجهةِ الاستلامِ وتاريخِه.

## ▐ ١-٣  بيانُ المطابقةِ والمعاييرِ المتَّبعة

أُعدَّت هذه الوثيقةُ وفقَ الممارساتِ المهنيةِ المعتمدةِ في توثيقِ متطلباتِ النظمِ المؤسسية، وتلتزم بمعاييرَ مستهدَفةٍ مناسبةٍ لمنصةٍ تطلب مستوًى مؤسسيًّا وسياديًّا عاليًا:

| المحور | المعيارُ المستهدَف | كيف يُثبَت الالتزام |
| --- | --- | --- |
| هندسةُ المتطلبات | كلُّ متطلبٍ ذريٌّ قابلٌ للاختبارِ منفردًا بشاهدٍ مكتوب | ملفُّ التتبعِ — الورقةُ ٠٣ |
| التتبعُ الكامل | كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبيتِه وحالتِه | canonical_home في ملف التتبع |
| فصلُ الواجبات | مصفوفةٌ معرَّفةٌ سلفًا وقيدٌ بنيويٌّ يرفض الجمع | الفصلُ الخامسُ في CORE-01 |
| أثرُ التدقيق | سجلُّ تدقيقٍ لكل فعلٍ وسجلُّ اطّلاعٍ لكل حساس | مصفوفاتُ الحوكمةِ في وثائق الإدارات |
| عدمُ الرجعية | المستندُ المعتمدُ لا يُعدَّل — والتصحيحُ حركةٌ جديدة | المبدأُ PR-06 في الدستور |
| عزلُ البيانات | حقنٌ إجباريٌّ لمعرّف الكيانِ في طبقة الوصول | المبدأُ PR-02 والنمطُ AR-01 |
| الوصولُ الرقمي | WCAG 2.2 AA معيارٌ مستهدَفٌ يُقاس ولا يُدَّعى | الفصلُ العاشرُ في UX-01 |
| العربيةُ والاتجاه | العربيةُ وRTL أصلُ التصميمِ لا معالجةً لاحقة | النظامُ التصميميُّ والمكونات |

حدُّ بيانِ المطابقة — تُذكر هذه المعاييرُ بوصفها مستهدَفةً ومناسبةً لطبيعةِ المنصة. وأيُّ ادعاءٍ بأن معيارًا بعينِه إلزامٌ تنظيميٌّ في جهةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ محددةٍ يحتاج تحققًا مستقلًّا — ولا يُدرَج حقيقةً عامةً بلا مصدر.

| ٠ | # الفهرس |
| --- | --- |

◆ لتحديث الفهرس — حقلُ الفهرسِ في Word يُحدَّث بالضغط داخلَه ثم F9 — أو من قائمة «مراجع» ثم «تحديث الجدول». والفهرسُ النصيُّ أدناه احتياطيٌّ ثابتٌ لا يحتاج تحديثًا.

## ▐ فهرسٌ نصيٌّ احتياطي

| # | الفصل |
| --- | --- |
| ١ | ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| ٢ | الملخصُ التنفيذي |
| ٣ | كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| ٤ | حالةُ التنفيذِ الفعليةُ ومنهجُ قياسها |
| ٥ | ربطُ المتطلباتِ بالكودِ وربطُ الأفعالِ بالمعالجات |
| ٦ | وحداتُ الصلاحياتِ والتكاملاتُ والمتطلباتُ غيرُ الوظيفية |
| ٧ | الاختباراتُ وبواباتُ القبولِ وUAT |
| ٨ | سجلُّ العيوبِ والمخاطرِ التنفيذيةِ المفتوحة |
| ٩ | النشرُ وخطةُ الرجوعِ وشروطُ الجاهزيةِ والإطلاق |
| ١٠ | حدودُ الحزمةِ وما لا تدّعيه |
| ١١ | السجلاتُ الثلاثةُ المنفصلةُ — حواجزُ الإصدارِ والدَّينُ المعماريُّ ودَينُ التبنّي |
| ١٢ | طوبولوجيا قاعدتَي البياناتِ وخطةُ القلب |
| ١٣ | لوحةُ أدلةِ المتطلباتِ غيرِ الوظيفيةِ — ما لا يُقاس بعد |
| ١٤ | إعادةُ إنتاجِ الحزمةِ ونمطا الإخراج |
| ١٥ | التسلسلُ التنفيذيُّ — ما يُنفَّذ وبأي ترتيب |
| ١٦ | بواباتُ الإغلاقِ الثمانِ وحدُّ التسليم |
| ١٧ | قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| ١٨ | سجلُّ الإعدادِ والمراجعةِ والاعتماد |

| ٢ | # الملخصُ التنفيذي |
| --- | --- |

تجيب هذه الوثيقةُ ثلاثةَ أسئلةٍ لا رابعَ لها: ما هو منفَّذٌ فعلًا؟ وما ينقص؟ وما يمنع الإطلاق؟

وتُقرأ على مستويين: الفصولُ السرديةُ تشرح الحكمَ والسياقَ وتُقرأ مرةً واحدةً · والتفصيلُ الذريُّ في ملف التتبعِ يُرجع إليه عند البناءِ والاختبار.

## ▐ ٢-١  الأرقامُ الحاكمة

| ما قِيس | العدد | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| بواباتُ التسليم | ٥ | لا تُقفز وتتوقف صادقة |
| العيوبُ المسجَّلة | ١٥ | بأربعةَ عشرَ حقلًا لكلٍّ |
| منها حاجبةٌ للإطلاق | ٦ | لا يُعلَن الإطلاقُ قبل إغلاقها |
| القراراتُ التسعة | ٦ محسومةٌ و٣ للمالك | بالحالةِ الثلاثية |
| محاورُ NFR | ١٣ | معظمُها بلا دليلٍ بعد |
| شروطُ الجاهزية | ١٢ | كلُّها شواهدُ تُفحص لا أوصافٌ تُدَّعى |

## ▐ ٢-٢  الأحكامُ التي لا تُخالَف في هذا النطاق

● ◆ لا يُفترض أن كلَّ ما في الوثائقِ غيرُ منفَّذ — ولا أن كلَّ ما نُفِّذ موثَّقُ الربط.

● ◆ ثلاثُ حالاتٍ لا تُخلط: قرارٌ محسومٌ · تنفيذٌ منجَزٌ · دليلٌ مُثبَت.

● ◆ لا يُعلَن الإطلاقُ ولا الاكتمالُ قبل إغلاقِ كلِّ عيبٍ حاجب.

| ٣ | # كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| --- | --- |

هذه الوثيقةُ تجيب ثلاثةَ أسئلةٍ لا رابعَ لها: ما هو منفَّذٌ فعلًا؟ وما ينقص؟ وما يمنع الإطلاق؟ وتُقرأ قبل أيِّ قرارِ إطلاقٍ أو تسليمٍ لجهةٍ خارجية.

◆ وقاعدتُها الحاكمةُ صريحة: لا يُفترض أن كلَّ ما في الوثائقِ غيرُ منفَّذ. فتقاريرُ الفريقِ تُثبت أن كثيرًا مما كُتب منفَّذٌ فعلًا وأن النقصَ في توثيقِ الربطِ لا في الوظيفة. وفي الوقت نفسِه لا يُفترض أن ما يعمل موثَّقُ الربطِ — والفرقُ بين الحالتين هو موضوعُ الفصل الثاني.

◆ وحدُّ المُعِدِّ معلَنٌ صريحًا: لا وصولَ له إلى النظام العاملِ. فكلُّ رقمِ تنفيذٍ هنا منقولٌ من تقاريرِ الفريقِ الرسميةِ ومنسوبٌ إليها بتاريخها، وما يحتاج قياسًا حيًّا موسومٌ «يحتاج قياسًا من النظام الحيّ» ولا يُقدَّر تقديرًا.

| القارئ | ما يحتاجه | مسارُ قراءته |
| --- | --- | --- |
| الرئيسُ التنفيذيُّ ونوابُه | ما يمنع الإطلاقَ والقراراتَ المطلوبة | الفصولُ ١ و٥ و٦ |
| مكتبُ الهندسة | الفجواتَ وربطَ الأفعالِ ووحداتِ الصلاحيات | الفصولُ ٢ و٣ |
| قائدُ فريقِ التطوير | الاختباراتَ والبواباتَ والنشرَ وخطةَ الرجوع | الفصولُ ٤ و٦ |
| الحوكمةُ وضمانُ الجودة | سجلَّ العيوبِ وشروطَ الجاهزية | الفصولُ ٥ و٧ |

## ▐ أ-١  اصطلاحاتُ الكتابة

| الاصطلاح | معناه |
| --- | --- |
| يجب | حكمٌ ملزمٌ لا يُتجاوز — ومخالفتُه عيبٌ يمنع القبول |
| ينبغي | حكمٌ مرجَّحٌ يُنفَّذ ما لم يمنع مانعٌ يُوثَّق |
| يجوز | خيارٌ متاحٌ لا يُلزم |
| ◆ | إشارةٌ إلى حكمٍ حاكمٍ أو خطرٍ يجب التوقفُ عنده |
| الفصل | قسمٌ رئيسٌ في هذه الوثيقة — ولا وثيقةَ مستقلةً لكل موضوع |
| الحكمُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبار منفردًا — موضعُه ملفُّ التتبع لا نصُّ هذه الوثيقة |

أين التفصيلُ الذري؟ — لا تحمل هذه الوثيقةُ سجلَّ العيوبِ التفصيليَّ ولا مصفوفةَ ربطِ الأفعالِ ولا حالاتِ الاختبار. فموضعُها ملفُّ التتبع: الورقةُ ٠٩ تحمل خمسةَ عشرَ عيبًا بأربعةَ عشرَ حقلًا لكلٍّ · والورقةُ ١٠ تحمل القراراتِ التسعةَ بخياراتها وتوصياتها · والورقةُ ٠٧ تحمل مئتين وستةً وأربعين فعلًا بتدقيقها الثمانيِّ · والورقةُ ١٥ تحمل بوابتَي الرموزِ الساكنةَ والحية. وهذه الوثيقةُ تحكم وتفسّر والملفُّ يُبحَث ويُتابَع.

قاعدةُ التفسير — عند تعارضِ نصٍّ هنا مع الوثائقِ الثلاثِ الأعلى فهي النافذة. وهذه الوثيقةُ نافذةٌ على الكودِ في القبولِ والتسليمِ وشروطِ الإطلاق. ◆ ولا يُعلَن إطلاقٌ ولا اكتمالٌ قبل إغلاقِ كلِّ عيبٍ حاجب — والإعلانُ خلافَ ذلك مخالفةٌ حاكمة.

| ٤ | # حالةُ التنفيذِ الفعليةُ ومنهجُ قياسها |
| --- | --- |

◆ قياسُ حالةِ التنفيذِ يحتاج ثلاثَ طبقاتٍ لا واحدة: طبقةٌ هيكليةٌ تسأل أتوجد الشاشةُ ووجهتُها؟ وطبقةٌ وظيفيةٌ تسأل أتعمل الوظيفةُ فعلًا؟ وطبقةٌ حاكمةٌ تسأل أموثَّقٌ ربطُها بالوثيقةِ الحاكمة؟ والخلطُ بينها يُنتج نسبًا لا معنى لها.

وأخصُّ ما يجب تثبيتُه أن النقصَ في الطبقةِ الثالثةِ ليس نقصَ وظيفةٍ بالضرورة. فكثيرٌ من الأفعالِ يعمل فعلًا عبر معالجاتٍ حيةٍ يحرسها الحارسُ المركزيُّ — لكن ربطَه القانونيَّ بقاموسِ الوثيقةِ لم يُوثَّق بعد.

## ▐ ٤-١  الطبقاتُ الثلاثُ للقياس

| الطبقة | السؤال | حكمُ النقصِ فيها |
| --- | --- | --- |
| الهيكلية | أتوجد الشاشةُ ووجهتُها والقائمةُ؟ | نقصٌ حقيقيٌّ يمنع الاستعمال |
| الوظيفية | أتعمل الوظيفةُ فعلًا بحارسها؟ | نقصٌ حقيقيٌّ يمنع الاعتماد |
| ◆ الحاكمة | أموثَّقٌ ربطُها بالوثيقةِ الحاكمة؟ | ◆ نقصُ توثيقِ ربطٍ لا نقصُ وظيفةٍ بالضرورة |

◆ منهجُ الإعلان — لا تُعلَن نسبةٌ مركَّبةٌ بلا بيانِ مقامِها وأوزانِها. ولا يُقال «مكتملٌ مئةً بالمئة» إن كان المقصودُ الطبقةَ الهيكليةَ وحدَها. وكلُّ نسبةٍ في هذه الوثيقةِ تذكر طبقتَها ومصدرَها وتاريخَه.

## ▐ ٤-٢  أرقامُ الطبقةِ الهيكليةِ — منقولةٌ من تقارير الفريق

المصدر: تقريرُ الأداءِ والجودةِ لتنفيذ NAV-09 بتاريخ ٢٠٢٦-٠٨-٠٦ · ومقاطَعةٌ مع أرقام الوثائق

| ما قِيس | التقرير | الوثائق | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| الشاشاتُ القانونيةُ ووجهاتُها | ٢٠٣/٢٠٣ | ٢٠٣ | ◆ تطابقٌ تام — والوجهاتُ كلُّها موجودة |
| المراحلُ المستندية | ١٤٥ | ١٤٥ | تطابقٌ تام |
| مجموعاتُ الشاشات | ٣٤٥ | ٣٤٥ | تطابقٌ تام |
| ظهوراتُ الشاشات | ٥٥٣ | ٥٥٣ | تطابقٌ تام |
| مصفوفةُ العرضِ وظهوراتُها | ٩٢٨/٩٢٨ | ٩٢٨ | تطابقٌ تام — والقوائمُ مولَّدةٌ لا مكتوبة |
| قاموسُ الأفعال | ٢٤٢ | ٢٤٢ فريدًا | تطابقٌ تام |
| شاشاتُ «قريبًا» المتبقية | صفر | — | صُفِّيت كلُّها |
| الهياكلُ الفارغة | صفر | — | لا وجهةَ دون حدٍّ أدنى — بناءٌ حقيقي |

## ▐ ٤-٣  ما يحتاج قياسًا من النظام الحيّ

◆ لا يُقدَّر تقديرًا — ويبقى موسومًا حتى يُقاس

| ما يُقاس | لماذا يحتاج النظامَ الحيّ |
| --- | --- |
| ربطُ الأفعالِ بمعالجاتها | لا يُعرف من الوثيقةِ أيُّ رمزٍ مربوطٌ بمعالجٍ حي |
| تطابقُ رمزِ الوثيقةِ ورمزِ الكود | يحتاج مسحَ الكودِ ومقارنتَه بالقاموس |
| وحداتُ الصلاحياتِ المسجَّلة | تُقرأ من جدول الوحداتِ لا من الوثيقة |
| الحالةُ البصريةُ الراهنة | الألوانُ والأحجامُ وأشكالُ المكوناتِ المستعملةُ فعلًا |
| أعمدةُ الشاشاتِ الحيةِ مقابلَ التصميم | يحتاج فاحصَ الحوكمةِ على الكود العامل |
| زمنُ فتحِ الشاشاتِ وحجمُ الاستجابة | قياسٌ في بيئةٍ حقيقيةٍ لا تقدير |
| ◆ ورقةُ الزائدِ الأحدث | نسخةُ الفريقِ أحدثُ من نسخةِ التصنيف — وفرقُها بلا حكم |

## ▐ ٤-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

أرقامُ التنفيذِ التفصيليةُ في تقاريرِ الفريقِ الرسميةِ — وهي مصادرُ بياناتٍ موسومةٌ في الورقة ٠١ من ملف التتبع. وما يحتاج قياسًا حيًّا مسجَّلٌ عيوبًا في الورقة ٠٩.

| ٥ | # ربطُ المتطلباتِ بالكودِ وربطُ الأفعالِ بالمعالجات |
| --- | --- |

الربطُ ليس ترفًا توثيقيًّا بل شرطُ تتبعٍ: من يريد أن يعرف أين نُفِّذ حكمٌ بعينه يحتاج خطًّا مباشرًا من الحكمِ إلى الكود. وبدونه يصير كلُّ سؤالٍ عن التنفيذِ بحثًا يدويًّا.

◆ وقاعدةُ الربطِ الحاكمةُ: الرمزُ لا يحمل معنيين. فالرمزُ الذي يحمل معنيين إن رُبط بمعالجٍ واحدٍ ثُبِّت الخطأُ — ولذلك يُصلَح قبل الربطِ لا بعده.

## ▐ ٥-١  بوابتا الرموزِ — الساكنةُ والحية

◆ ولا يُقال «البوابةُ اجتازت» مطلقًا — بل تُذكر البوابتان بحالةِ كلٍّ

| البوابة | ما تفحصه | حالتُها المعلَنة |
| --- | --- | --- |
| Static Gate — الساكنة | المعنى والمرادفاتُ والمالكُ والمصدرُ والعكسُ والدائريةُ — من الوثيقةِ والقاموس | ◆ Executed — FAILED · أربعةُ صفوفٍ برمزين يحملان معنيين |
| Live-Code Gate — الحية | المعالجُ الحيُّ وتطابقُ رمزِ الوثيقةِ ورمزِ الكود | ◆ Pending — لم تبدأ · وتحتاج مصفوفةَ استعمالٍ من الكود العامل |
| ◆ الحكم | — | الساكنةُ لا تُغني عن الحية — والاجتيازُ الجزئيُّ ليس اجتيازًا |

## ▐ ٥-٢  الفحوصُ الثمانيةُ للرموزِ ونتائجُها

| # | الفحص | النتيجة | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | صفرُ رمزٍ لأكثرَ من معنى | ◆ ٤ مخالفات | حاجبٌ — يُصلَح قبل نقل القاموس |
| ② | صفرُ معنًى بعدةِ رموزٍ بلا alias معتمد | صفر | نظيفٌ بعد نمطِ التسمية |
| ③ | صفرُ رمزٍ بلا مالك | صفر | نظيف |
| ④ | صفرُ رمزٍ بلا شاشةٍ أو خدمةٍ مصدر | صفر | نظيف |
| ⑤ | صفرُ رمزٍ بلا معالجٍ أو حالةٍ معلنة | ◐ معلَّق | يحتاج الكودَ الحيّ |
| ⑥ | صفرُ ماليٍّ أو تعاقديٍّ بلا عكس | صفر | نظيفٌ — والقارئُ مستثنًى بحكمه |
| ⑦ | صفرُ alias دائري | صفر | نظيف |
| ⑧ | تطابقُ رمزِ الوثيقةِ ورمزِ الكود | ◐ معلَّق | يحتاج مسحَ الكود |

## ▐ ٥-٣  خطةُ ترحيلِ الرموزِ الست

◆ ولا يُغيَّر رمزٌ في الكودِ مباشرةً

مصفوفةُ استعمال   ←   تشغيلٌ جافٌّ Dry Run   ←   خريطةُ مرادفاتٍ alias   ←   اختبارُ رجوع   ←   اعتمادُ المالك   ←   تنفيذٌ تدريجيٌّ بدفعات

## ▐ ٥-٤  نمطُ التسميةِ المعتمد

domain.resource.action — بمميِّزٍ عند التصادم

| البند | الحكم | المثال |
| --- | --- | --- |
| النطاق | إدارةُ الوحدةِ المالكة | site · maint · finance · governance |
| المورد | الكيانُ أو السجلُّ محلَّ الفعل | equipment · contract · approval · report |
| الفعل | ما يُفعل بالمورد | create · approve · export · reverse |
| ◆ المميِّزُ عند التصادم | يُضاف حين ينتج اسمان متطابقان لفعلين مختلفين | approve_occurrence مقابل approve_conformity |
| ◆ الترحيل | الرمزُ القديمُ يبقى alias دورةَ إصدارٍ كاملة | ولا يُحذف قبل انتهاء الهجران |

## ▐ ٥-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

سجلُّ الأفعالِ الكاملُ في الورقة ٠٧ من ملف التتبعِ — مئتان وستةٌ وأربعون فعلًا بالفحوصِ الثمانيةِ لكلٍّ والاسمِ المقترحِ وحالةِ الربط. وورقةُ التصادمِ في ١٤ · والبوابتان في ١٥ · وخطةُ الترحيلِ في ٠٨.

| ٦ | # وحداتُ الصلاحياتِ والتكاملاتُ والمتطلباتُ غيرُ الوظيفية |
| --- | --- |

وحدةُ الصلاحياتِ ليست الحارسَ. فالشاشةُ قد تكون محميةً بحارسها وبأرضيةِ الحوكمةِ ومع ذلك بلا وحدةٍ مسجَّلة — وحينها تُحرَم من صفوفِ العرضِ والتعديلِ المفصَّلةِ ومن ظهورها في شاشةِ الصلاحيات.

وأخصُّ ما في المتطلباتِ غيرِ الوظيفيةِ أنها تُقاس ولا تُوصف. فلا يُقال «الأداءُ جيد» بل يُقاس زمنُ فتحِ الشاشاتِ الأثقلِ ويُقارَن بحدٍّ معلَن.

## ▐ ٦-١  وحداتُ الصلاحياتِ — الفرقُ بين الحمايةِ والتسجيل

| البند | الحكم | أثرُ النقص |
| --- | --- | --- |
| حارسُ الشاشة | يمنع النداءَ في الخادم | ◆ موجودٌ في كل شاشة — والحمايةُ قائمة |
| أرضيةُ الحوكمة | تمنع الوصولَ بلا صفةٍ مخوَّلة | موجودةٌ — طبقةٌ ثانية |
| ◆ وحدةُ الصلاحياتِ المسجَّلة | تُنشئ صفوفَ العرضِ والتعديلِ المفصَّلة | تُحرَم الشاشةُ من الظهورِ في شاشة الصلاحيات |
| الأثرُ العمليُّ للنقص | الشاشةُ محميةٌ لكن صلاحياتُها لا تُدار تفصيلًا | نقصُ إدارةٍ لا نقصُ حماية |

## ▐ ٦-٢  المتطلباتُ غيرُ الوظيفيةِ — تُقاس ولا تُوصف

| المحور | ما يُقاس | الحدُّ المعلَن |
| --- | --- | --- |
| زمنُ فتحِ الشاشة | الشاشاتُ الأثقلُ خمسًا في بيئةٍ حقيقية | ◆ يحتاج قياسًا حيًّا — ولا يُقدَّر |
| حدُّ التصديرِ المباشر | السجلاتُ قبل التحولِ لمهمةٍ خلفية | توصيةٌ متدرجةٌ تنتظر الاعتماد — DEC-D في DIO |
| العملُ دون اتصال | مدةُ العملِ المحليِّ وحجمُ المعلَّق | الشاشاتُ الميدانيةُ تعمل بلا شبكة |
| الأمنُ والحقولُ الحساسة | أتُحجب من الخادمِ أم بالعرضِ فقط | ◆ من الخادمِ — والعرضُ ثغرة |
| النسخُ الاحتياطيُّ والاستعادة | دوريةُ النسخِ وزمنُ الاستعادةِ المختبَر | يحتاج تمرينَ استعادةٍ موثَّقًا |
| العزلُ بين الكيانات | اختبارُ تسربٍ يفشل في كل المسارات | ◆ خمسةٌ وستون جدولًا بلا عمود كيانٍ — عيبٌ DEF-009 |

## ▐ ٦-٣  التكاملاتُ وواجهاتُ البرمجة

| البند | الحكم | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| الأحداثُ لا النداءُ المباشر | الإداراتُ تتصل بأحداثٍ منشورة | صفرُ نداءٍ مباشرٍ بين إدارتين |
| مفتاحُ منع التكرار | كلُّ نداءٍ ذي أثرٍ يحمل مفتاحًا | إعادةُ النداءِ ترجع مرجعَ الأول |
| طابورُ إعادة المحاولة | فشلُ المستهلكِ لا يوقف الناشر | الحدثُ يبقى في الطابورِ ويُعاد |
| ◆ الصيغُ الخارجية | JSON بمخطَّطٍ معلَنٍ ومعرّفاتٍ نصية | لا تحويلَ رقميٌّ للمعرّفات |
| ◆ لا وصولَ مباشرٍ للخارجي | إلا من بوابةٍ معزولةٍ بصلاحيةٍ محددة | محاولةُ وصولٍ لشاشةٍ داخليةٍ تُرفض |

## ▐ ٦-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

وحداتُ الصلاحياتِ الناقصةُ مسجَّلةٌ عيبًا DEF-004 في الورقة ٠٩ · والعزلُ عيبًا DEF-009. وحدودُ الأداءِ توصياتٌ في ملف DIO-MAP-01 الورقةُ ١٦.

| ٧ | # الاختباراتُ وبواباتُ القبولِ وUAT |
| --- | --- |

البوابةُ ليست وعدًا بمدةٍ بل شاهدًا يُفحص. ولذلك تُستعمل بواباتُ القبولِ بدل جداولِ التسليم: لا يُنتقل إلى المرحلةِ التاليةِ قبل شاهدٍ محدَّدٍ يُثبَت — وتوقفُ البوابةِ صادقًا أفضلُ من عبورها ادعاءً.

◆ وأربعُ حالاتٍ لكل فعلٍ حاكم: سماحٌ لمن يملك · ومنعٌ لمن لا يملك · وتكرارٌ يُرفض بمفتاحه · وعكسٌ يُبطل الأثرَ بمرجعه. والاختبارُ الذي يفحص السماحَ وحدَه لا يُثبت شيئًا.

## ▐ ٧-١  بواباتُ التسليمِ الخمس

◆ لا تُقفز — وتتوقف صادقةً حيث تتوقف

| البوابة | ما تُثبت | الشاهد | لا يُنتقل قبلها |
| --- | --- | --- | --- |
| ① الوحدة | المكوّنُ يعمل منفردًا | اختباراتُ وحدةٍ ناجحةٌ للحرّاس | التكامل |
| ② التكامل | الإداراتُ تتصل بالأحداثِ صحيحًا | الحدثُ يُنشر ويستهلكه من يعنيه | الرباعية |
| ③ الرباعية | كلُّ فعلٍ حاكمٍ بحالاته الأربع | سماحٌ ومنعٌ وتكرارٌ وعكسٌ لكلٍّ | ◆ وهنا تتوقف صادقةً اليوم |
| ④ UAT | مستخدمٌ حقيقيٌّ يتم دورةً كاملة | محضرٌ موقَّعٌ بتاريخٍ أحدثَ من آخرِ التزام | الجاهزية |
| ⑤ الجاهزية | الأداءُ والأمنُ والاستعادةُ والوصول | تقاريرُ قياسٍ لا أوصاف | الإطلاق |

◆ حالةُ البوابةِ الرابعةِ اليوم — محضرُ UAT أقدمُ من آخرِ التزاماتِ الكود. والبوابةُ تتوقف صادقةً عند الثالثةِ — ولا يُعلَن اجتيازُها بمحضرٍ سابقٍ للتغييرات. والتشغيلُ الميدانيُّ بمستخدمي الإداراتِ الحقيقيين لم يقع بعد.

## ▐ ٧-٢  الحالاتُ الأربعُ لكل فعلٍ حاكم

| الحالة | ما تُثبت | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| سماح | من يملك الصلاحيةَ ينفّذ والأثرُ يقع | الأثرُ مقيسٌ في الجداولِ والحدثُ منشور |
| منع | من لا يملكها يُرفض في الخادم | رمزُ رفضٍ وسببٌ ولا أثرَ في الجداول |
| ◆ تكرار | إعادةُ النداءِ لا تولّد أثرًا ثانيًا | ترجع مرجعَ الأثر الأولِ بمفتاحه |
| ◆ عكس | العكسُ يُبطل الأثرَ بمرجعه | حركةٌ عاكسةٌ والأصلُ باقٍ في السجل |

## ▐ ٧-٣  بواباتُ اختبارِ المخاطرِ العشر

◆ لا تُعتبر إدارةُ المخاطرِ مكتملةً قبل اجتيازها تنفيذًا حيًّا لا مشاهدةً

| # | البوابة | ما تُثبت | الشاهد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | ملكيةُ الخطر | الخطرُ مملوكٌ في إدارتِه لا في المخاطر | صفرُ خطرٍ مالكُه إدارةُ المخاطرِ إلا مخاطرَها هي |
| ٢ | القياسُ والنسخُ التاريخية | التقييمُ محفوظٌ ولا يُكتب فوقه | تقييمان لخطرٍ واحدٍ محفوظان بتاريخِ كلٍّ |
| ٣ | مؤشراتُ الخطر | القراءةُ آليةٌ والتجاوزُ يصعَّد | مؤشرٌ يبلغ حدَّه فيصعَّد بلا تدخل |
| ٤ | فعاليةُ الضوابط | الضابطُ لا يخفض الدرجةَ بلا دليل | ضابطٌ بلا دليلٍ لا يغيّر الخطرَ المتبقي |
| ٥ | التصعيد | آليٌّ بالمصفوفةِ لا بتقدير | خطرٌ حرجٌ يصل الرئيسَ في اليومِ نفسه |
| ٦ | قبولُ الخطر | بالسقفِ لا بالرتبة | مالكُ خطرٍ مرتفعٍ يُرفض قبولُه منفردًا |
| ٧ | الصلاحياتُ والنطاق | كلٌّ يرى نطاقَه | مديرُ صيانةٍ لا يرى خطرَ مبيعات |
| ٨ | تكاملُ الأحداث | الإشاراتُ تُولَّد من النظامِ لا يدويًّا | عطلٌ متكررٌ يولّد إشارةً آليًّا |
| ٩ | أثرُ التدقيق | كلُّ تغييرٍ مسجَّلٌ بفاعلِه | تغييرُ درجةِ خطرٍ يُسجَّل بمن ولماذا |
| ١٠ | قبولُ المستخدم | سيناريوهاتٌ حيةٌ لا مشاهدة | الثمانيةَ عشرَ سيناريو تُنفَّذ وتنجح |

## ▐ ٧-٤  سيناريوهاتُ UAT الحاكمة

دورةٌ كاملةٌ من الإنشاءِ إلى الأثرِ الماليّ — لا شاشةٌ منفردة

● تسجيلُ موردٍ ثم تفعيلُ معدةٍ له ثم تخصيصُها لموقعٍ ثم تسجيلُ ورديةٍ ثم اعتمادُها بالسلسلةِ الخماسيةِ ثم توليدُ الأثرِ الماليِّ ثم عكسُه

● إنشاءُ عقدٍ ثم إغلاقُ خط أساسه ثم التعاقدُ على وحداتٍ ثم استهلاكُها ثم إصدارُ مستخلصٍ ثم فوترتُه

● رفعُ بلاغِ عطلٍ من الميدان دون اتصالٍ ثم مزامنتُه ثم توليدُ أمرِ عملٍ ثم صرفُ قطعةٍ ثم إقفالُ الأمرِ بشهادةِ جاهزية

● تقديمُ طلبٍ من موظفٍ ثم مروره بسلسلةِ اعتمادٍ ثم تنفيذُه ثم وصولُ الردِّ بعناصره التسعةِ ثم اشتقاقُ الإنجاز

● ◆ محاولةُ فعلٍ بحسابٍ يجمع واجبين متعارضين — ويجب أن يُرفض

● ◆ محاولةُ قراءةِ بيانِ كيانٍ آخرَ من مسارٍ مباشر — ويجب أن تفشل

● تصديرُ كشفِ موردٍ خارجيٍّ والتحققُ من خلوّه من الحقولِ المحظورة

● استيرادُ دفعةٍ فيها صفٌّ خاطئٌ وعزلُه ثم عكسُ الدفعةِ كاملةً

## ▐ ٧-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

حالاتُ الاختبارِ التفصيليةُ في ملفات الملاحقِ — وأحكامُ هذا الفصلِ في الورقة ٠٣ بترشيح «الفصلُ ٤» وعددُها ٢٢ حكمًا مصدرُها محرّكُ الاختباراتِ والتسليم.

| ٨ | # سجلُّ العيوبِ والمخاطرِ التنفيذيةِ المفتوحة |
| --- | --- |

◆ العيوبُ لا تُدفن في عبارةٍ عامةٍ مثل «الفجواتُ المتبقية». فلكل عيبٍ معرّفٌ ثابتٌ ووصفٌ وخطورةٌ وطبقةٌ متأثرةٌ ومالكٌ وسببٌ وأثرٌ وحكمٌ في منعِ الإطلاقِ وقرارٌ مطلوبٌ ومهلةٌ ودليلُ إصلاحٍ واختبارُ إغلاقٍ وتاريخُ إغلاقٍ ومن راجعه.

وهذا سجلٌّ حيٌّ يبدأ بخمسةَ عشرَ عيبًا ولا يقتصر عليها. وموضعُه الحيُّ ملفُّ التتبعِ — الورقةُ التاسعة.

## ▐ ٨-١  العيوبُ الحاجبةُ للإطلاق

◆ ستةٌ لا يُعلَن الإطلاقُ قبل إغلاقها — وDEF-014 خرج إلى سجل المغلقِ تصميمًا

| الرمز | العيب | الخطورة | القرارُ المرتبط |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | أربعةُ صفوفٍ برمزين يحملان معنيين — model.define و req.raise | حرجة | DEC-A — نمطُ التسمية |
| DEF-002 | نواةُ التأجيرِ تُبنى خارجَ المعماريةِ الموثَّقة | حرجة | DEC-B — التوثيقُ أم الاستثناء |
| DEF-009 | خمسةٌ وستون جدولًا قديمًا بلا عمود كيان | عالية | DEC-D — ◆ التصنيفُ أربعةَ أصناف |
| DEF-010 | ٥٩٨٦ تصادمًا تاريخيًّا يمنع قيدَ التفرد | عالية | DEC-C — دمجٌ أم وسمٌ تاريخي |
| DEF-012 | NAV-09 يحتاج نسخةً خامسةً تضمُّ التأجير | عالية | بعد DEC-B |
| DEF-013 | وحدتان مركزيتان ناقصتان من الهيكل — والمخاطرُ حُسمت | عالية | DEC-H · DEC-I |

◆ قاعدةُ السجل — لا يظهر عيبٌ في «الحاجبةِ المفتوحة» ويُقال في السطر نفسِه إنه أُغلق. وDEF-014 خرج من هذا الجدولِ نهائيًّا إلى سجل المغلقِ في الكتلة التالية.

## ▐ ٨-٢  سجلُّ المغلقِ تصميمًا — والدليلُ الحيُّ معلَّق

◆ ليست حاجبةً ولا مفتوحةً — بل مغلقةُ التصميمِ ومعلَّقةُ الإثبات

| الرمز | العيب | حالتُه | ما يُعيد فتحَه |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-014 | علاقةُ مديرِ الموقعِ كانت خاطئةً في الهيكل | Closed — Design · Evidence Pending | إن ثبَت أن الكودَ الحيَّ ما زال على العلاقةِ القديمةِ في parent_org_unit |
| DEF-015 | أرقامٌ أُعلنت بلا حساب | Closed — Design and Process | إن ظهر رقمٌ في تقريرٍ بلا مصدرٍ محسوب |

## ▐ ٨-٣  العيوبُ غيرُ الحاجبة

| الرمز | العيب | الخطورة | الحال |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-003 | ٢٢٨ فعلًا من ٢٤٢ معلَّقُ الربطِ بمعالجه الحي | عالية | يحتاج حملةً بعد DEF-001 |
| DEF-004 | ٦٧ وجهةً بلا وحدةِ صلاحياتٍ مسجَّلة | عالية | تسجيلٌ إجرائيٌّ بلا قرار |
| DEF-005 | فاحصُ الحوكمةِ يغطي ١٩٤ شاشةً من ٢٠٣ | متوسطة | أالتسعُ مستثناةٌ بقصدٍ أم سقطت؟ |
| DEF-006 | عدّادا تبنّي الشاشاتِ على مقامٍ مختلف | متوسطة | DEC-F — إعلانُ تعريفِ المقام |
| DEF-007 | نمذجةُ حالاتِ الشاشةِ قائمةً لا محاورَ | عالية | DEC-E — إعادةُ النمذجةِ بالغلافِ الحاكم |
| DEF-008 | ورقةُ الزائدِ الأحدثُ لم تُصنَّف | عالية | ورقةُ مصالحةٍ بلا قرار |
| DEF-011 | مخالفتا أعمدةِ حوكمةٍ في المشتريات | متوسطة | استدراكٌ فوريٌّ بلا قرار |
| DEF-016 | ثلاثةُ أعمدةٍ في تصميمِ الأعمدةِ تحمل مسمًّى قياديًّا لا يطابق الهيكلَ النافذ | منخفضة | ◆ يُصحَّح في الملفِّ الحيِّ عبر مسار التغييرِ — لا من مولّد الوثائق |
| DEF-015 | أرقامٌ أُعلنت بلا حساب | متوسطة | ◆ أُغلق — والقاعدةُ: لا يُعلَن رقمٌ لم يُحسب |

## ▐ ٨-٤  الحقولُ الأربعةَ عشرَ لكل عيب

وموضعُها الحيُّ الورقةُ ٠٩ في ملف التتبع

● معرّفٌ ثابتٌ لا يُعاد استعمالُه

● الوصفُ · الخطورةُ · الطبقةُ المتأثرة

● المالكُ المسؤولُ عن إغلاقه

● سببُ المشكلةِ لا أعراضُها

● الأثرُ إن بقي

● ◆ أيمنع الإطلاقَ — بنعم أو لا صريحة

● القرارُ المطلوبُ ورمزُه

● المهلة

● ◆ دليلُ الإصلاحِ — ما يُرى بعد الإصلاح

● ◆ اختبارُ الإغلاقِ — ما يُنفَّذ ليُثبَت

● تاريخُ الإغلاقِ ومن راجعه

## ▐ ٨-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

السجلُّ الحيُّ في الورقة ٠٩ من ملف التتبعِ — خمسةَ عشرَ عيبًا بأربعةَ عشرَ حقلًا. والقراراتُ التسعةُ المرتبطةُ في الورقة ١٠ بخياراتها وتوصياتها وأثرِ تأخيرِ كلٍّ.

| ٩ | # النشرُ وخطةُ الرجوعِ وشروطُ الجاهزيةِ والإطلاق |
| --- | --- |

الفرقُ بين خللٍ يُصلَح في دقائقَ وآخرَ يُشلُّ العملَ أيامًا هو وجودُ خطةِ رجوعٍ مكتوبةٍ ومختبَرة. والكودُ يُرجَع في دقائقَ والبياناتُ لا — فالهجرةُ الخاطئةُ أخطرُ من عيبٍ في الكود.

وشروطُ الإطلاقِ ليست قائمةَ رغباتٍ بل بواباتٌ بشواهد. ولا يُعلَن إطلاقٌ ولا اكتمالٌ قبل إغلاقِ كلِّ عيبٍ حاجب — والإعلانُ خلافَ ذلك مخالفةٌ حاكمة.

## ▐ ٩-١  بصمةُ الإصدارِ ومحتوياتُها

● ما تغيّر من شاشاتٍ ووجهاتِها

● ما تغيّر من أعمدةٍ وأنواعِها

● ما تغيّر من أفعالٍ وعقودِها

● ما تغيّر من قواعدَ وحرّاس

● ما تغيّر من صلاحياتٍ وقوالبَ ووحدات

● هجراتُ البياناتِ وزمنُها المقيس

● ◆ العيوبُ المفتوحةُ بدرجاتها — ولا تُخفى

● ◆ علَمُ الرجوعِ ومدةُ بقائه مفعَّلًا

## ▐ ٩-٢  خطةُ الرجوعِ — مكتوبةٌ ومختبَرةٌ لا مرتجَلة

| الطبقة | كيف تُرجَع | القيد |
| --- | --- | --- |
| الكود | علَمُ رجوعٍ يعيد النسخةَ السابقة | دقائقُ — والعلَمُ مفعَّلٌ مدةً معلنة |
| الإعدادات | نسخةٌ محفوظةٌ قبل النشر | دقائق |
| ◆ البياناتُ المهاجَرة | نسخةٌ قابلةٌ للاستعادةِ قبل الهجرة | ◆ ساعاتٌ — ولذلك تُختبر الهجرةُ على نسخةٍ من الإنتاج أولًا |
| الأحداثُ المنشورة | لا تُرجَع — بل تُعكس بحركاتٍ مقابلة | والعكسُ يُبقي الأصلَ في السجل |
| ◆ ما لا يُرجَع | أثرٌ ماليٌّ اعتمده طرفٌ خارجي | التصحيحُ بإشعارٍ دائنٍ أو ملحق |

## ▐ ٩-٣  شروطُ الجاهزيةِ للإطلاق

◆ كلُّها شواهدُ تُفحص لا أوصافٌ تُدَّعى

| # | الشرط | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| ١ | صفرُ عيبٍ حاجبٍ مفتوح | الورقةُ ٠٩: صفرُ صفٍّ بـ«يمنع الإطلاق: نعم» |
| ٢ | القراراتُ التسعةُ معتمدةٌ أو مؤجَّلةٌ بقرارٍ موثَّق | الورقةُ ١٠: صفرُ قرارٍ بحالة «تنتظر الاعتماد» |
| ٣ | البوابتان الساكنةُ والحيةُ مجتازتان | الورقةُ ١٥: كلتاهما Passed |
| ٤ | ربطُ الأفعالِ مكتمل | الورقةُ ٠٧: صفرُ رمزٍ بحالة معلَّق |
| ٥ | وحداتُ الصلاحياتِ مسجَّلةٌ كلُّها | ٢٠٣ من ٢٠٣ أو استثناءٌ معلَن |
| ٦ | العزلُ مختبَرٌ بلا تسرب | اختبارُ تسربٍ يفشل في كل المسارات |
| ٧ | محضرُ UAT أحدثُ من آخرِ التزام | بتاريخٍ موقَّعٍ بعد آخرِ تغييرِ كود |
| ٨ | تمرينُ استعادةٍ موثَّقٌ ومقيس | زمنُ استعادةٍ فعليٌّ لا مقدَّر |
| ٩ | الأداءُ مقيسٌ لأثقلِ الشاشات | أرقامُ قياسٍ من بيئةٍ حقيقية |
| ١٠ | الوصولُ الرقميُّ مجتاز | تقريرُ فحصٍ آليٍّ ويدويٍّ للمتبقي |
| ١١ | الحالةُ البصريةُ الراهنةُ مقيسة | ورقةُ التقاطِ الحالةِ ممتلئةٌ من الفريق |
| ١٢ | خطةُ الرجوعِ مختبَرةٌ على نسخةٍ من الإنتاج | محضرُ تمرينٍ ناجح |

◆ الحكمُ النهائيُّ — لا يُوقَّع على إطلاقٍ ولا تسليمٍ لجهةٍ خارجيةٍ قبل الشروطِ الاثني عشرَ. والتوقيعُ على هذه الوثيقةِ إقرارٌ بقراءةِ سجلِّ العيوبِ لا بخلوِّ النظامِ منها — والفرقُ جوهريٌّ في المسؤولية.

## ▐ ٩-٤  القراراتُ التسعةُ — ستٌّ محسومةٌ وثلاثٌ للمالك

◆ وثلاثُ حالاتٍ تُميَّز ولا تُخلط: Decision Closed قرارٌ محسوم · Implementation Closed تنفيذٌ منجَز · Evidence Closed دليلٌ مُثبَت — والقرارُ المحسومُ لا يعني تنفيذًا ولا دليلًا

| الرمز | الموضوع | حالةُ الحسمِ الثلاثية | الحكمُ النافذُ الآن |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-A | نمطُ تسميةِ الأفعال | ◆ قرارٌ محسوم · تنفيذٌ لم يبدأ · دليلٌ لا | domain.resource.action للـ٢٤٢ بمميِّزٍ وترحيلٍ بمرادفات |
| DEC-B | نواةُ التأجير | القاعدةُ محسومةٌ · والتجاريُّ للمالكِ · ولا تنفيذَ ولا دليل | ابنِ قبل التوثيقِ ولا تُصدِرْ قبله — بالشروط الخمسة |
| DEC-C | التصادماتُ ٥٩٨٦ | ✔ قرارٌ محسومٌ · وتنفيذٌ منجَزٌ · ودليلٌ مُثبَتٌ بالدرعِ القادحين | الموروثُ معلَنٌ خارجَ الدرعِ والدرعُ على السكةِ الجديدة |
| DEC-D | الـ٦٥ جدولًا | ◆ المنهجُ محسومٌ · والتصنيفُ لم يُنفَّذ · ولا دليلَ لأيِّ جدول | ◆ لا يُفرَض العمودُ على الكلِّ — بل يُصنَّف كلٌّ في أحد أربعةٍ: عامٌّ · معزولٌ عبر أبيه · موروثٌ محجورٌ · مستأجَرٌ يجب ترحيلُه |
| DEC-E | نمذجةُ الحالات | ◆ قرارٌ محسومٌ · وCM-00 لم يُبنَ · والتبنّي لم يُقَس | خمسةُ محاورَ يركّبها CM-00 — القرارُ الحاكمُ الأول |
| DEC-F | تعريفُ المقاييس | ◆ قرارٌ محسومٌ · والتطبيقُ في التقاريرِ لم يُثبَت | قاموسُ مقاييسٍ بأربعةِ تعريفاتٍ — القرارُ الحاكمُ الثاني |
| DEC-G | إدارةُ المخاطر | ◆ قرارٌ محسومٌ · وتنفيذٌ لم يبدأ · ودليلٌ لا | إدارةٌ مركزيةٌ مستقلةٌ تتبع الرئيسَ مباشرةً — بإحدى عشرةَ وحدةً و٣٤ شاشةً و٧٠ فعلًا ووثيقةِ M-16 |
| DEC-H | المشترياتُ المركزية | يبقى للمالكِ · وحكمٌ مؤقتٌ نافذ | كلُّ شراءٍ بالتشغيليةِ وما فوقَ سقفِها للنائبِ المالي |
| DEC-I | شؤونُ العاملين بالمشروعات | يبقى للمالكِ · وحكمٌ مؤقتٌ نافذ | تُدار من الموارد بوسمٍ «مشروعيّ» ولا وحدةَ مستقلةٌ بعد |

## ▐ ٩-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

القراراتُ بخياراتها الكاملةِ وأثرِ تأخيرِ كلٍّ في الورقة ١٠ من ملف التتبع. وبيانُ التجميدِ وبصماتُ الملفاتِ في الورقة ٠١ · ومسارُ التغييرِ في ٠٢.

| ١٠ | # حدودُ الحزمةِ وما لا تدّعيه |
| --- | --- |

◆ الوثيقةُ التي لا تعلن حدودَها تُفقد الثقةَ في كل ما تدّعيه. ولذلك يُعلَن هنا صريحًا ما لا تدّعيه هذه الحزمةُ ولا يُخفى.

وهذا الفصلُ ليس اعتذارًا بل شرطُ مهنية: فالمراجعُ المؤسسيُّ أو السياديُّ يقرأ الحدودَ أولًا — ومن أخفاها فقد مصداقيتَه عند أولِ سؤال.

## ▐ ١٠-١  ما لا تدّعيه الحزمة

| ما لا تدّعيه | التفصيل |
| --- | --- |
| ◆ أن كلَّ ما فيها منفَّذ | فحالةُ التنفيذِ في الفصل الأولِ بثلاثِ طبقاتٍ — والطبقةُ الحاكمةُ فيها نقصٌ معلَن |
| ◆ أن التدقيقَ البصريَّ جرى | لا وصولَ للمُعِدِّ إلى النظام العامل — وقائمةُ الفحصِ البصريِّ بعشرين محورًا تنتظر الفريق |
| ◆ أن ربطَ الأفعالِ مكتمل | ٢٢٨ من ٢٤٢ معلَّقُ الربطِ — والبوابةُ الحيةُ لم تبدأ |
| ◆ أن الهيكلَ مكتمل | ثلاثُ إداراتٍ مركزيةٍ بلا دورةٍ ولا شاشاتٍ — ولم تُخترع لها |
| ◆ أن الأرقامَ الحيةَ مقيسةٌ منّي | كلُّها منقولةٌ من تقاريرِ الفريقِ ومنسوبةٌ إليها بتاريخها |
| ◆ أن الرموزَ نظيفةٌ كلُّها | أربعةُ صفوفٍ برمزين يحملان معنيين — حاجبٌ معلَن |
| ◆ أن ورقةَ الزائدِ محسومة | نسخةُ الفريقِ أحدثُ — والفرقُ بلا حكمٍ حتى المصالحة |
| ◆ أن UAT جرى | محضرُه أقدمُ من آخرِ التزامِ كود — والبوابةُ تتوقف صادقة |

## ▐ ١٠-٢  ما تدّعيه وتُثبته

| ما تدّعيه | الشاهد |
| --- | --- |
| أن كلَّ حكمٍ له بيتٌ واحد | الورقةُ ٠٣: مجموعُ الوجهاتِ يساوي عددَ الأحكامِ بالضبط |
| أن كلَّ ملفٍّ مبصومٌ ومصنَّف | الورقةُ ٠١: اثنان وستون ملفًّا بـSHA-256 وحالةٍ وسببِ إدراج |
| أن الملفاتِ الحيةَ لم تُدمج | الورقةُ ٠١: ثلاثةٌ موسومةٌ «ملفٌّ حيٌّ» بأداتها القارئة |
| أن كلَّ عيبٍ له مالكٌ ودليلُ إغلاق | الورقةُ ٠٩: خمسةَ عشرَ عيبًا بأربعةَ عشرَ حقلًا |
| أن كلَّ قرارٍ له توصيةٌ مسبَّبة | الورقةُ ١٠: تسعةُ قراراتٍ بخياراتها وأثرِ تأخيرها |
| أن الهيكلَ صحيحُ العلاقات | الورقةُ ١٢: الفرعان متوازيان تحت مدير التشغيل |
| أن الأرقامَ محسوبةٌ لا مقدَّرة | الورقةُ ١١: لوحةُ اتساقٍ بصيغٍ تقرأ من الأوراق |

## ▐ ١٠-٣  الخطواتُ الثلاثُ التاليةُ بيدِ الشركةِ لا المُعِدّ

| الخطوة | ما تحتاجه | ما تفكّه |
| --- | --- | --- |
| ورقةُ الزائدِ الأحدث | نسخةُ الفريقِ من CMP-03 | تصنيفُ الفرقِ بلا حكمٍ الآن |
| قائمةُ الفحصِ البصري | عشرون محورًا وسبعةَ عشرَ محورَ التقاطِ حالة | استكمالُ التدقيقِ البصريِّ ومسافةُ الهجرة |
| ◆ جلسةُ القراراتِ التسعة | توقيعَ المالكِ على التوصياتِ أو تعديلَها | سبعةَ عيوبٍ حاجبةٍ وثلاثَ إداراتٍ ناقصة |

## ▐ ١٠-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

لا أحكامَ ذريةً لهذا الفصلِ — وهو إعلانُ حدودٍ لا متطلباتٍ. وشواهدُه كلُّها في أوراقِ ملف التتبع.

| ١١ | # السجلاتُ الثلاثةُ المنفصلةُ — حواجزُ الإصدارِ والدَّينُ المعماريُّ ودَينُ التبنّي |
| --- | --- |

◆ عبارةُ «لم يتبق إلا اثنان» صحيحةٌ كوصفٍ لحواجزِ الإصدارِ — ومضلِّلةٌ كوصفٍ لكل الدَّين. فأمام المستثمرِ أو الجهةِ السياديةِ لا يُقبل جمعُ ثلاثةِ أنواعٍ مختلفةٍ في رقمٍ واحد.

والصياغةُ المهنيةُ الصحيحة: حواجزُ إصدارٍ + سجلُّ دَينٍ معماريٍّ + سجلُّ دَينِ تبنٍّ — ثلاثةٌ منفصلةٌ لكلٍّ حكمُه وعلاجُه.

## ▐ ١١-١  السجلاتُ الخمسةُ وحكمُ كلٍّ

◆ خمسةٌ لا ثلاثة — والدَّينُ التشغيليُّ والوثائقيُّ يُفصلان

| السجل | التعريف | الحكم |
| --- | --- | --- |
| Release Blockers — حواجزُ الإصدار | لا يُطلَق قبل إغلاقها بالحالات الثلاث | ◆ لا يُنقل بندٌ منها لتجميلِ نسبةٍ — والنقلُ بقرارِ مالكٍ موثَّقٍ بحيثياته |
| Architectural Debt | بنيةٌ تحتاج قرارًا وخطة | تتراكم فتصير حاجزًا إن أُهملت |
| Adoption Debt | عدّاداتٌ ترتفع بالعملِ لا بالقرار | ارتفاعُها دليلُ تقدمٍ لا عيب |
| ◆ Operational Debt | قياساتٌ تحتاج بيئةَ إنتاجٍ أو حملًا حقيقيًّا | ◆ لا تُغلق على بيئةِ تطويرٍ — وتُعلَن بحدِّ بيئتها |
| ◆ Documentation Debt | فجوةٌ بين النصِّ الحاكمِ والواقعِ المقيس | ◆ مقامٌ قديمٌ أو مصطلحٌ منسوخٌ أو إحالةٌ مكسورة |

## ▐ ١١-٢  السجلاتُ الثلاثةُ الأصليةُ بأرقامها

| السجل | التعريف | العدد | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆ Release Blockers | لا يُطلَق قبل إغلاقها | ٢ + ما يُكتشف | قلبُ الصلاحياتِ المؤجَّلُ بقرارٍ موثَّق · وتواقيعُ محضر UAT |
| Architectural Debt | دَينٌ معماريٌّ يُعالَج بقرارٍ وخطة | ٣ مسجَّلة | الـ٦٥ جدولًا · نمذجةُ الحالاتِ · طوبولوجيا القاعدتين |
| Adoption Debt | عدّاداتٌ ترتفع بالعملِ لا بالقرار | ٢٥ بندًا جزئيًّا | أعمدةُ الحارةِ · توحيدُ صيغةِ الاختباراتِ · الاستشهادُ ٦٥٫١٪ · بقايا المخزنِ ٣٠ صفًّا |
| ◆ الحكمُ الجامع | — | — | لا يُجمع الثلاثةُ في رقمٍ واحد · ولا يُقال «لم يتبق إلا اثنان» بلا ذكرِ السجلين الآخرين |

## ▐ ١١-٣  دَينُ التبنّي — دليلُ تقدمٍ لا عيب

عدّاداتُ التبنّي ترتفع بالعملِ اليوميِّ ولا تحتاج قرارًا. وارتفاعُها دليلُ تقدمٍ لا عيب — والصدقُ في إعلانها أهمُّ من رقمها. ومنها الاستشهادُ الحرفيُّ عند ٦٥٫١٪ الصادقُ بعد تطهيرِ دائريةِ المصفوفة — ومن يعلن ٦٥٪ يُوثَق بالمئةِ التي يعلنها.

## ▐ ١١-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

السجلاتُ الحيةُ في ملف التتبعِ — الورقةُ ٠٩ للعيوبِ بأربعةَ عشرَ حقلًا · والورقةُ ١٠ للقرارات.

| ١٢ | # طوبولوجيا قاعدتَي البياناتِ وخطةُ القلب |
| --- | --- |

◆ هذا القسمُ حاكمٌ ولا يُتجاوز — والخطرُ الذي يعالجه من أخطرِ ما يواجه نظامًا يعمل بقاعدتين معًا.

◆ خطرٌ حاكم ٤ التشغيلُ المزدوجُ للقاعدتين — احتمالُ انقسامِ العقل Split Brain ▪ الخطر: إن كانت القاعدتان قابلتين للكتابةِ معًا فالكتابتان قد تتعارضان بلا حَكَمٍ — وهو أخطرُ من فجوةِ الواجهةِ كلِّها ▪ ◆ الحكمُ المؤقتُ الآمنُ النافذُ الآن: تُعامَل القاعدةُ القديمةُ موروثةً للقراءةِ فقط · ولا كتابةَ فيها · ويُوثَّق أيُّ استثناءٍ صريحًا بمبرِّره ▪ ◆ إن ثبَت أن الاثنتين قابلتان للكتابةِ فعلًا: فهذا عيبٌ حرجٌ ينتقل فورًا إلى سجل حواجزِ الإصدارِ — لا دَينٌ يُؤجَّل ▪ المطلوبُ من الفريق: بيانٌ مكتوبٌ يجيب الأسئلةَ الثمانيةَ أدناه — وحتى يصدر يبقى الحكمُ المؤقتُ نافذًا

## ▐ ١٢-١  الأسئلةُ الثمانيةُ الواجبُ إجابتُها

● أيُّ قاعدةٍ مصدرُ الحقيقةِ الآن؟

● أالقاعدةُ القديمةُ للقراءةِ فقط أم قابلةٌ للكتابة؟

● أتوجد مزامنةٌ بين القاعدتين — وما اتجاهُها؟

● ◆ ما سلوكُ التعارضِ إن كُتب في الاثنتين؟

● ما خطةُ القلبِ وتاريخُها؟

● متى تُطفأ القاعدةُ القديمةُ نهائيًّا؟

● ◆ كيف نرجع إن فشل الانتقال — وما زمنُ الرجوعِ المقيس؟

● من يملك قرارَ القلبِ ومن يملك قرارَ الرجوع؟

## ▐ ١٢-٢  ما يجب أن يحمله القسمُ الجديدُ في المعمارية

| البند | ما يُعلَن | الشاهد |
| --- | --- | --- |
| مصدرُ الحقيقة | قاعدةٌ واحدةٌ صراحةً | سطرٌ في المعماريةِ لا يحتمل تأويلًا |
| وضعُ القديمة | للقراءةِ فقط أو مطفأةٌ أو قابلةٌ للكتابةِ باستثناءٍ موثَّق | إعدادُ الاتصالِ نفسُه يمنع الكتابة |
| المزامنة | اتجاهُها ودوريتُها وما يُزامَن | تقريرُ مزامنةٍ دوريٌّ بصفرِ فرق |
| ◆ التعارض | كيف يُكتشف وكيف يُحسم | اختبارُ كتابتين متعارضتين |
| خطةُ القلب | التاريخُ والخطواتُ والمسؤول | محضرٌ مكتوبٌ مسبقًا |
| خطةُ الرجوع | الخطواتُ والزمنُ المقيسُ ومن يقرر | تمرينُ رجوعٍ موثَّقٌ ناجح |

## ▐ ١٢-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

يُسجَّل عيبًا في الورقة ٠٩ بحالةٍ «دَينٌ معماريٌّ» — ويُنقل إلى «حاجزُ إصدار» إن ثبَت أن الاثنتين قابلتان للكتابة.

| ١٣ | # لوحةُ أدلةِ المتطلباتِ غيرِ الوظيفيةِ — ما لا يُقاس بعد |
| --- | --- |

◆ المعماريةُ قويةٌ في الأدلةِ الوظيفيةِ — وضعيفةٌ في أدلةِ التشغيل. فجدولُ الشواهدِ يثبت منعَ التكرارِ من القاعدةِ نفسِها ومسحَ سبعِ مئةٍ وسبعةٍ وعشرين ملفًّا بصفرِ كتابةٍ خارج الناشر — ولا يقدم مثلَه للحملِ والاستعادةِ والتعافي.

وهذه هي الفجوةُ بين معماريةِ مؤسسةٍ ناضجةٍ وأدلةِ منتَجٍ جاهزٍ للتشغيل. ولا يعني غيابُ الدليلِ غيابَ القدرة — بل يعني أن الحكمَ عليها متعذر.

## ▐ ١٣-١  ثلاثةَ عشرَ محورًا بلا دليلٍ كافٍ

| المحور | ما يُقاس | الحالة | الدليلُ المطلوب |
| --- | --- | --- | --- |
| Load Testing | الحملُ بمستخدمين متزامنين | ◆ لا دليل | عددُ المستخدمين وزمنُ الاستجابةِ عند الذروة |
| p95 Latency | زمنُ الاستجابةِ للمئوي ٩٥ | ◆ لا دليل | لأثقلِ خمسِ شاشاتٍ في بيئةٍ حقيقية |
| Concurrent Users | المتزامنون المدعومون | ◆ لا دليل | الحدُّ المختبَرُ لا المقدَّر |
| DB Throughput | إنتاجيةُ القاعدةِ عند الحمل | ◆ لا دليل | عملياتٌ في الثانيةِ عند الذروة |
| Restore Test | تمرينُ استعادةٍ فعلي | ◆ لا دليل | زمنٌ مقيسٌ لا مقدَّر |
| RPO | أقصى فقدِ بياناتٍ مقبول | ◆ غيرُ معلَن | بالدقائقِ أو الساعات |
| RTO | أقصى زمنِ توقفٍ مقبول | ◆ غيرُ معلَن | بالساعات |
| Disaster Recovery | تعافٍ من كارثةٍ مختبَر | ◆ لا دليل | محضرُ تمرينٍ ناجح |
| DLQ Health | صحةُ طابورِ الرسائلِ الميتة | ◆ لا دليل | عددُ المعلَّقِ وزمنُ بقائه |
| Event-Bus Lag | تأخرُ وسيطِ الأحداث | ◆ لا دليل | الزمنُ بين النشرِ والاستهلاك |
| Job Scheduler | صحةُ مجدولِ المهام | جزئيّ | النبضُ الساعيُّ موثَّقٌ — والكنساتُ الثمانِ تحتاج قياسَ زمن |
| API Contracts | عقودُ واجهاتِ البرمجة | ◆ لا دليل | مخطَّطٌ معلَنٌ وإصدارٌ وتوافقٌ رجعي |
| Offline Sync Conflict | تعارضُ المزامنة | ◆ لا دليل | سيناريو تعديلين متزامنين من جهازين |

◆ الحكمُ — لا يُعلَن «جاهزٌ للتشغيل المؤسسي» قبل دليلٍ لكل محورٍ من الثلاثةَ عشرَ أو إعلانٍ صريحٍ بعدم قياسه. والصمتُ عن محورٍ يُقرأ ادعاءً — والإعلانُ الصريحُ يُقرأ صدقًا.

## ▐ ١٣-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

يُضاف كلُّ محورٍ سطرًا في سجل الدَّين المعماريِّ حتى يُقاس — والورقةُ ٠٩ في ملف التتبع.

| ١٤ | # إعادةُ إنتاجِ الحزمةِ ونمطا الإخراج |
| --- | --- |

لا تُقبل حزمةُ توثيقٍ مؤسسيةٌ لا يمكن إعادةُ إنتاجها بالضبط. فمن يراجعها بعد سنةٍ يحتاج أن يعرف: من أيِّ مصادرَ وُلِّدت · وبأي مولّدٍ · وفي أي تاريخٍ · وما بصمةُ كل ملف.

◆ ولذلك يرافق كلَّ إصدارٍ بيانُ بناءٍ يحمل هذه كلَّها — ويُسلَّم مع الحزمةِ لا بعدها.

## ▐ ١٤-١  بيانُ البناءِ وما يحمله

| البند | ما يحمله | لماذا |
| --- | --- | --- |
| الملفاتُ المصدرية | سبعةُ ملفاتِ بياناتٍ بأسمائها | فمن أراد إعادةَ الإنتاجِ يعرف من أين |
| المولّدات | خمسةُ مولّداتٍ برقمِ إصدارها | والمولّدُ نفسُه يُبصَم |
| تاريخُ التوليدِ ووقتُه | بالدقيقة | للمطابقةِ مع بصمةِ الإصدار |
| بصمةُ كلِّ ملفٍ منتَج | SHA-256 كاملةً | أيُّ تغييرٍ يظهر فورًا |
| عددُ الصفحاتِ لكل ملف | محسوبًا من الملفِّ النهائيِّ نفسِه | ◆ لا رقمَ منقولٌ من نسخةِ بناءٍ سابقة |
| نتائجُ فحوصِ الاتساق | صفرُ حقلٍ غيرِ معرَّف · صفرُ لغةِ مقارنة | تُقرأ قبل الاعتماد |
| ◆ الحكم | — | لا يُعتمد إصدارٌ بلا بيانِ بناءٍ يرافقه |

## ▐ ١٤-٢  نمطا الإخراجِ من المصدر نفسِه

◆ لا وثيقتان — بل تصييران لمصدرٍ واحد

| النمط | لمن | ما فيه |
| --- | --- | --- |
| Technical Full — التقنيُّ الكامل | المبرمجُ والمعماريُّ والمراجعُ الفني | كلُّ الجداولِ وكلُّ المتطلباتِ الذريةِ بنصوصها واختباراتِ قبولها |
| Executive Review — التنفيذيّ | لجانُ المراجعةِ والاستثمارِ والجهاتُ السيادية | الملخصُ والدورةُ وأهمُّ الجداولِ مختصرةً وتوزّعُ المتطلباتِ بلا نصوصها |
| ◆ المصدرُ واحد | — | والاختلافُ في التصييرِ لا في المضمون — فلا تعارضَ بين النمطين بحال |
| الإحالةُ بينهما | النمطُ التنفيذيُّ يحيل إلى الكاملِ صراحةً | فلا يظن قارئُه أنه رأى كلَّ شيء |

## ▐ ١٤-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

بيانُ البناءِ يُسلَّم ملفًّا مستقلًّا مع الحزمة — ويحمل بصمةَ كلِّ ملفٍ وعددَ صفحاته ونتائجَ فحوصِ الاتساق.

| ١٥ | # التسلسلُ التنفيذيُّ — ما يُنفَّذ وبأي ترتيب |
| --- | --- |

◆ هذا الفصلُ مكتوبٌ للمبرمجِ ولقائدِ التنفيذِ لا للمراجع. فهو يجيب سؤالًا واحدًا: بأي ترتيبٍ يُنفَّذ ما ينقص؟

والترتيبُ ليس اعتباطًا — بل بالاعتمادية: ما يعتمد عليه غيرُه يسبقه، وما يمنع الإطلاقَ يسبق ما لا يمنعه.

## ▐ ١٥-١  الموجاتُ الستُّ بترتيب الاعتمادية

| الموجة | ما يُنفَّذ | يعتمد على | أيمنع الإطلاق | الشاهدُ الذي يُغلقها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | إصلاحُ رموزِ الأفعالِ المتصادمةِ الأربعة | لا شيءَ — تبدأ فورًا | ◆ نعم | صفرُ رمزٍ يحمل معنيين في القاموس |
| ٢ | حملةُ ربطِ الأفعالِ بمعالجاتها الحية | الموجةُ الأولى | لا | صفرُ رمزٍ بحالة معلَّق في خريطة الأفعال |
| ٣ | بناءُ الغلافِ الحاكمِ ونواةِ المكونات | لا شيءَ — تُوازي الأولى | لا | الغلافُ مبنيٌّ ومطبَّقٌ على الشاشاتِ التمثيليةِ الثماني |
| ٤ | تسجيلُ وحداتِ الصلاحياتِ الناقصة | لا شيء | لا | كلُّ وجهةٍ لها وحدةٌ مسجَّلةٌ في جدول الوحدات |
| ٥ | تصنيفُ الجداولِ بلا عمودِ كيانٍ ومعالجتُها | قرارُ المالك | ◆ نعم | لكل جدولٍ صنفُه ومسارُ عزلِه مُثبَت |
| ٦ | قياسُ محاورِ الأداءِ والاستعادةِ والوصول | الموجاتُ السابقة | لا | لكل محورٍ رقمٌ مقيسٌ أو إعلانٌ صريحٌ بعدم قياسه |

◆ قاعدةُ الترتيب — الموجتان الأولى والثالثةُ تبدآن معًا فلا اعتماديةَ بينهما. وما عداهما يتسلسل. ولا تُعلَن موجةٌ مغلقةً إلا بشاهدها — والإعلانُ بلا شاهدٍ يُبطل التسلسلَ كلَّه.

## ▐ ١٥-٢  ما يحتاج قرارَ المالكِ قبل تنفيذه

| الرمز | القرار | الموجةُ المرتبطة | الحكمُ المؤقتُ النافذُ حتى القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-G | إدارةُ المخاطرِ — مستقلةٌ أم وحدةٌ داخل الحوكمة | خارجَ الموجاتِ الست | تبقى المخاطرُ التجاريةُ شاشةً في التنفيذيةِ ولا تُخترع لها دورة |
| DEC-H | المشترياتُ المركزيةُ — تُفصل أم تُدمج | خارجَ الموجات | كلُّ شراءٍ بالتشغيليةِ وما فوقَ سقفِها للنائبِ المالي |
| DEC-I | شؤونُ العاملين بالمشروعات — وحدةٌ أم فرع | خارجَ الموجات | تُدار من الموارد بوسمٍ مشروعيٍّ ولا وحدةَ مستقلة |
| ◆ CR-04 | طوبولوجيا قاعدتَي البيانات | ◆ تسبق الموجاتِ كلَّها | القاعدةُ القديمةُ للقراءةِ فقط — ولا كتابةَ فيها |

## ▐ ١٥-٣  ما لا يُنتظر فيه قرارٌ — يُنفَّذ الآن

● إصلاحُ رموزِ الأفعالِ المتصادمةِ الأربعةِ في القاموسِ والوثيقة

● بناءُ الغلافِ الحاكمِ ونواةِ الخمسةَ عشرَ مكوّنًا

● تسجيلُ وحداتِ الصلاحياتِ الناقصةِ في جدول الوحدات

● استدراكُ مخالفتَي الأعمدةِ الحاكمةِ في المشتريات

● مراجعةُ الشاشاتِ الستِّ التي لم يحسم طبيعتَها الفعلُ ولا الاسم

● تصحيحُ الأعمدةِ الثلاثةِ في تصميمِ الأعمدةِ عبر مسار التغيير

● ◆ تشغيلُ الفحوصِ الآليةِ العشرين في خطِّ التسليم

## ▐ ١٥-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

العيوبُ بحقولها الأربعةَ عشرَ في ملف التتبعِ — الورقةُ ٠٩ · والقراراتُ في الورقة ١٠ بحالتها الثلاثية.

| ١٦ | # بواباتُ الإغلاقِ الثمانِ وحدُّ التسليم |
| --- | --- |

◆ لا يُعلَن بندٌ مغلقًا لمجردِ صدورِ قرارٍ بشأنه ولا لكتابةِ كودِه ولا لأن الوثيقةَ قالت ذلك — بل عندما يتطابق القرارُ والتنفيذُ والدليلُ معًا.

وثمانُ بواباتٍ متتاليةٌ لا تُقفز — ولكلٍّ شرطُها ومالكُها.

## ▐ ١٦-١  البواباتُ الثمانِ بشروطها

| الرمز | البوابة | الشرط | المالك |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | تجميدُ خطِّ الأساس | بصمةُ الكودِ والقاعدةِ والوثائقِ وبيانُ البناءِ وصفرُ مصدرٍ مجهول | مكتبُ الهندسة |
| G1 | الاتساقُ المعماري | صفرُ تعارضٍ وصفرُ إحالةٍ مكسورةٍ وصفرُ مصطلحٍ قديمٍ وصفرُ رقمٍ بلا مقامٍ وصفرُ حكمٍ ببيتين | مكتبُ الهندسة |
| G2 | الحوكمةُ والصلاحيات | قلبٌ ناجحٌ وصفرُ كسرٍ غيرِ مبررٍ ومراجعةُ الأدوارِ السبعةِ والعشرينَ وسجلاتٌ فعّالة | الحوكمةُ والالتزام |
| G3 | المخاطر | سجلٌّ مركزيٌّ واحدٌ وصفرُ مصدرٍ موازٍ ومساحةٌ نطاقيةٌ ومؤشراتٌ وضوابطُ وميدانيٌّ مثبَت | إدارةُ المخاطر |
| G4 | الأفعالُ والأحداث | عمقُ ربطٍ معلَنٌ وصفرُ معالجِ كتابةٍ بلا حكمِ قبل/بعدَ وصفرُ حدثٍ بلا مستهلكٍ وصفرُ ماليٍّ بلا عكس | مكتبُ الهندسة |
| ◆ G5 | الواجهةُ والتجربة | مئةٌ بالمئةِ من المؤهَّلةِ تتبنى الغلافَ · وقشرةٌ موحَّدةٌ · ونظامٌ تصميميٌّ مطبَّقٌ · ومقارنةٌ بصريةٌ ووصولٌ ناجحان · وعيوبٌ حيةٌ مغلقة | الواجهةُ والتصميم |
| G6 | البياناتُ وغيرُ الوظيفية | عزلٌ واستعادةٌ وحملٌ وتزامنٌ ونقطةُ وزمنُ استعادةٍ وتعافٍ وعقودٌ مثبَتةٌ ولا كتابةَ للقديمة | مكتبُ الهندسة |
| G7 | القبولُ والإطلاق | محضرٌ أحدثُ من آخرِ تغييرٍ وتواقيعُ مكتملةٌ وتمرينُ رجوعٍ وملاحظةُ إصدارٍ ومراقبةٌ وقرارُ المضي | الرئيسُ التنفيذي |

◆ قاعدةُ الإغلاق — لا يُغلق بندٌ إذا كانت إحدى الحالاتِ الثلاثِ مفتوحةً. ولا يُنقل بندٌ من حواجزِ الإصدارِ إلى الدَّينِ المؤجَّلِ لتجميلِ نسبةِ الإنجاز — والنقلُ يحتاج قرارَ مالكٍ موثَّقًا بحيثياته.

## ▐ ١٦-٢  ◆ حدُّ ما تسلّمه هذه الحزمةُ وما لا تسلّمه

◆ الفصلُ صريحٌ — فالوثيقةُ لا تدّعي ما لا تستطيع

| المخرَج | الحال | السبب |
| --- | --- | --- |
| مواصفاتٌ حاكمةٌ بأحكامٍ ذريةٍ وشواهدِ قبول | ✔ مسلَّم | محتوى هذه الحزمة |
| سجلاتُ عيوبٍ وقراراتٍ وبواباتٍ بحقولها | ✔ مسلَّم | ملفُّ التتبع |
| تصنيفُ المقاييسِ ومصالحةُ الأرقام | ✔ مسلَّم | الفصلُ الأولُ من الدستور |
| خططُ الهجرةِ والدفعاتِ والترتيب | ✔ مسلَّم | بالاعتماديةِ والمخاطرة |
| ◆ الكودُ والهجراتُ والتحديثات | ✘ خارجَ الحزمة | تُنفَّذ على النظام العاملِ لا في الوثيقة |
| ◆ القياساتُ الحيةُ — الحملُ والاستعادةُ والزمن | ✘ خارجَ الحزمة | تُقاس على بيئتكم لا تُكتب |
| ◆ تقريرُ قلبِ الصلاحيات | ✘ خارجَ الحزمة | يُنتَج بعد التنفيذِ لا قبله |
| ◆ محضرُ القبولِ وتواقيعُه | ✘ خارجَ الحزمة | بيدِ مستخدمي الشركةِ حصرًا |
| ◆ تقريرُ تبنّي الواجهة | ✘ القياسُ خارجَها | ◆ والمواصفةُ وقائمةُ الفحصِ والعدّاداتُ مسلَّمة |
| ◆ تقريرُ ترحيلِ المخاطرِ ومنعِ التكرار | ✘ التنفيذُ خارجَها | ◆ والمنهجُ والمفتاحُ وشاهدُ القبولِ مسلَّمة |

## ▐ ١٦-٣  شكلُ تقريرِ التنفيذِ الملزم

◆ لا يُقبل تقريرٌ يقول «نُفِّذ مئةٌ بالمئة» — بل أربعةَ عشرَ حقلًا لكل بند

● معرّفُ الحكم · المالك

● القرارُ: مغلقٌ أو مفتوح

● التنفيذُ: مغلقٌ أو مفتوح

● الدليلُ: مغلقٌ أو مفتوح

● موضعُ التنفيذِ في الكود

● الجدولُ أو القيدُ أو الخدمة

● الاختبارُ ومسارُ الشاهد

● الوضعُ السابقُ والوضعُ الجديد

● ◆ أحاجزُ إصدارٍ — نعم أو لا

● المراجعُ والمعتمِد

## ▐ ١٦-تتبع  أحكامُ هذا الفصلِ في ملف التتبع

البواباتُ والسجلاتُ الخمسةُ في ملف التتبعِ — الأوراقُ ٠٩ و١٠ و١٩ و٢٨.

| ١٧ | # قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| --- | --- |

تُستعمل هذه المصطلحاتُ بمعانيها المثبَّتةِ هنا في الحزمةِ كلِّها — والعمودُ الثالثُ يمنع الخلطَ الشائع.

| المصطلح | تعريفُه المثبَّت | ما لا يُخلط به |
| --- | --- | --- |
| مصدرُ الحقيقة | الموضعُ الوحيدُ الذي يُنشأ فيه البيانُ ويُعدَّل | ليس أولَ موضعٍ يُعرض فيه |
| الكيان | شخصيةٌ اعتباريةٌ لها سجلٌّ وذمةٌ مستقلة | ليس الإدارةَ — الإدارةُ داخل الكيان |
| العزلُ البنيوي | ألّا يصل استعلامٌ إلى بيانِ كيانٍ آخرَ ولو نُودي مباشرةً | ليس إخفاءَ العرض |
| الواقعةُ التشغيلية | حدثٌ وقع في الميدانِ وله شهودٌ ومستند | ليست الإدخالَ |
| سلسلةُ الاعتماد | حلقاتٌ تشهد كلٌّ بما لا تشهد به غيرُها | ليست موافقاتٍ متتالية |
| الحارس | قاعدةُ منعٍ تُنفَّذ في الخادمِ قبل الحفظ | ليس التنبيهَ |
| الأثرُ المالي | تغيّرٌ في الذممِ نتج عن واقعةٍ معتمدة | ليس القيدَ |
| العكس | حركةٌ مقابلةٌ تُبطل أثرَ سابقةٍ بمرجعها | ليس الحذفَ |
| المتطلبُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبارِ منفردًا بشاهدٍ واحد | ليس المبدأَ |
| نوعُ العقدِ التنظيمي | تصنيفُ الوحدةِ في الهيكل — سبعةُ أنواع | ليس الاسمَ |
| المنظرُ المختصر | مجموعةُ أعمدةٍ مختارةٌ لمهمةٍ بعينها | ليس فلترَ بيانات |
| الأعمدةُ الحاكمة | سبعةٌ تُحقن من طبقةٍ مشتركةٍ لتتبعِ المسؤولية | ليست حقولَ عرض |
| الحقلُ الحساس | حقلٌ لا يُعرض ولا يُصدَّر إلا بمنحٍ فردي | ليس المخفيَّ |
| Decision Closed | قرارٌ محسومٌ حوكميًّا | لا يعني تنفيذًا ولا دليلًا |
| Implementation Closed | تنفيذٌ منجَزٌ في الكود | لا يعني دليلًا مُثبَتًا |
| Evidence Closed | دليلٌ مُثبَتٌ من النظام الحيّ | الحالةُ الوحيدةُ التي تُغلق البند |

| ١٨ | # سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد |
| --- | --- |

لا يُوقَّع على إطلاقٍ ولا تسليمٍ لجهةٍ خارجيةٍ قبل اجتيازِ البواباتِ الخمسِ وإغلاقِ العيوبِ الحاجبةِ السبعة. والتوقيعُ على هذه الوثيقةِ إقرارٌ بقراءةِ سجلِّ العيوبِ لا بخلوِّ النظام منها.

| الإجراء | الجهة | الاسمُ والصفة | التوقيعُ والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد | مكتب هندسة النظم المؤسسية |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والحوكمة |  |  |
| مراجعة | مدير الحوكمة والالتزام |  |  |
| مراجعة | قائد فريق التطوير |  |  |
| اعتماد | الرئيس التنفيذي |  |  |