EQUIPATION

EQUIPMENT OPERATIONS COMPANY

شركة تشغيل المعدات

INJAZ · UX/UI Reconstruction — Executable Specification

إعادة بناء واجهة المستخدم وتجربته — المواصفة التنفيذية

من واجهةٍ متفاوتةٍ إلى قشرةٍ موحَّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ بصريةٍ تمنع الدمج

مُقيّد — للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| معرّف الوثيقة | UXR-01 — إعادة بناء واجهة المستخدم وتجربته |
| --- | --- |
| العنوان | INJAZ · UX/UI Reconstruction — Executable Specification |
| الحالة | وثيقةٌ نافذةٌ في حزمةِ منصة إنجاز — خطُّ الأساس 2026-08-06 |
| الغرض | نقلُ طبقةِ الواجهةِ من تفاوتٍ مرصودٍ إلى قشرةٍ موحَّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ تمنع الانحراف |
| ◆ المنهجُ الحاكم | إصلاحُ القشرةِ أولًا ثم المكوناتِ ثم الشاشاتِ التمثيليةِ ثم الدفعات — ولا إصلاحَ شاشةٍ بأنماطٍ موضعية |
| النطاق | ثمانيةُ مكوناتِ قشرةٍ · وعشرون مكوّنًا أساسيًّا · وثمانُ شاشاتٍ تمثيليةٍ · واثنا عشرَ عيبًا حيًّا · وستةَ عشرَ معيارَ قبولٍ بصري |
| الوثائقُ الحاكمةُ فوقها | INJAZ-CORE-01 الدستور · INJAZ-UX-01 الشاشاتُ والنظامُ التصميمي |
| ◆ حدُّ الوثيقة | مواصفةٌ تنفيذيةٌ لا تقريرُ قياس — والتبنّي يُقاس على النظام العاملِ بعدّاداتها |
| التصنيف | Restricted / Internal Use — مُقيّد للاستخدام المؤسسي |
| الأحكامُ الخام | 121 حكمًا |
| المتطلباتُ الذرية | ◆ 267 متطلبًا قابلًا للاختبارِ منفردًا |
| ◆ نمطُ الإخراج | Executive Review — عرضٌ تنفيذيٌّ للجانِ المراجعةِ والاستثمار · والمرجعُ الكاملُ في النسخةِ التقنية |

| ١ | # ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| --- | --- |

## ▐ ١-١  ضبطُ الوثيقة

| البند | القيمة | البند | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| معرّفُ الوثيقة | UXR-01 | التصنيف | Restricted / Internal Use |
| المالكُ المُعِدّ | مكتب هندسة النظم المؤسسية | الجهةُ المعتمِدة | الرئيس التنفيذي |
| لغةُ الوثيقة | العربيةُ الفصحى — RTL | نظامُ الترقيم | تسلسليٌّ بالفصلِ والكتلة |
| نطاقُ السريان | منصةُ إنجاز — كلُّ الكيانات | دوريةُ المراجعة | عند كل تغييرٍ حاكمٍ أو سنويًّا |
| حالةُ النفاذ | نافذةٌ — ضمن خطِّ الأساس | مسارُ التغيير | Change Control الرسميُّ بستِّ خطوات |

## ▐ ١-٢  بيانُ السريةِ والتوزيع

مُقيّد — هذه الوثيقةُ مُقيَّدةُ التداولِ ومملوكةٌ لمجموعة إكوبيشن — شركة تشغيل المعدات. لا يجوز نسخُها ولا اقتباسُ أجزاءٍ منها ولا تداولُها خارجَ الجهاتِ المصرَّحِ لها إلا بإذنٍ مكتوبٍ من مالكها. وكلُّ نسخةٍ تُسلَّم تُسجَّل بجهةِ الاستلامِ وتاريخِه.

| جهةُ التوزيع | الغرض | حدُّ الاستعمال |
| --- | --- | --- |
| الإدارةُ التنفيذيةُ والنواب | القرارُ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| مكتبُ هندسة النظم | البناءُ والمراجعةُ المعمارية | كاملةٌ بلا قيد |
| الإدارةُ المالكةُ للنطاق | التحققُ الوظيفيُّ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| فريقُ التطويرِ والاختبار | التنفيذُ وإثباتُ القبول | كاملةٌ بلا قيد |
| الحوكمةُ والالتزامُ والتدقيقُ الداخلي | فحصُ الالتزامِ والشواهد | كاملةٌ بلا قيد |
| ◆ جهةٌ خارجيةٌ مراجعةٌ أو تمويلية | التقييمُ والعنايةُ الواجبة | بإذنٍ مكتوبٍ من المالكِ وتسجيلِ النسخة |

## ▐ ١-٣  بيانُ المطابقةِ والمعاييرِ المتَّبعة

أُعدَّت هذه الوثيقةُ وفقَ الممارساتِ المهنيةِ المعتمدةِ في توثيقِ متطلباتِ النظمِ المؤسسية، وتلتزم بالمعاييرِ الآتيةِ بوصفها معاييرَ مستهدَفةً مناسبةً لمنصةٍ تطلب مستوًى مؤسسيًّا وسياديًّا عاليًا:

| المحور | المعيارُ المستهدَف | كيف يُثبَت الالتزام |
| --- | --- | --- |
| هندسةُ المتطلبات | كلُّ متطلبٍ ذريٌّ قابلٌ للاختبارِ منفردًا وله شاهدُ قبولٍ مكتوب | سجلُّ المتطلباتِ في هذه الوثيقةِ — كلُّ صفٍّ بشاهده |
| التتبعُ الكامل | كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه | مصفوفةُ التتبعِ في الفصلِ قبلَ الأخير |
| فصلُ الواجبات | مصفوفةٌ معرَّفةٌ سلفًا وقيدٌ بنيويٌّ يرفض الجمع | مصفوفةُ الحوكمةِ — فصلُ الواجبات |
| أثرُ التدقيق | سجلُّ تدقيقٍ لكل فعلٍ يكتب وسجلُّ اطّلاعٍ لكل حقلٍ حساس | مصفوفةُ الحوكمةِ — سجلاتُ التدقيقِ الأربعة |
| عدمُ الرجعية | المستندُ المعتمدُ لا يُعدَّل — والتصحيحُ حركةٌ جديدةٌ أو عاكسة | قاعدةُ عدمِ الرجعيةِ في مصفوفة الحوكمة |
| عزلُ البيانات | حقنٌ إجباريٌّ لمعرّف الكيانِ في طبقة الوصول | عمودُ الكيانِ في كل شاشةٍ — مصفوفةُ الحوكمة |
| الوصولُ الرقمي | WCAG 2.2 AA معيارٌ مستهدَفٌ — والالتزامُ يُقاس ولا يُدَّعى | بابُ الوصولِ الرقميِّ في سجل المتطلبات |
| العربيةُ والاتجاه | العربيةُ وRTL أصلُ التصميمِ لا معالجةً لاحقة | بابُ الشاشاتِ ومواصفةُ المكونات |

حدُّ بيانِ المطابقة — تُذكر هذه المعاييرُ بوصفها مستهدَفةً ومناسبةً لطبيعةِ المنصة. وأيُّ ادعاءٍ بأن معيارًا بعينِه إلزامٌ تنظيميٌّ في جهةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ محددةٍ يحتاج تحققًا مستقلًّا من متطلباتِ تلك الجهةِ — ولا يُدرَج في هذه الوثيقةِ حقيقةً عامةً بلا مصدر.

| ٠ | # الفهرس |
| --- | --- |

◆ لتحديث الفهرس — حقلُ الفهرسِ في Word يُحدَّث بالضغط داخلَه ثم F9 — أو من قائمة «مراجع» ثم «تحديث الجدول». والفهرسُ النصيُّ أدناه احتياطيٌّ ثابتٌ لا يحتاج تحديثًا.

## ▐ فهرسٌ نصيٌّ احتياطي

| # | الفصل |
| --- | --- |
| ١ | ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| ٢ | الملخصُ التنفيذي |
| ٣ | كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| ٤ | المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| ٥ | مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| ٦ | قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| ٧ | سجلُّ الإعدادِ والمراجعةِ والاعتماد |

| ٢ | # الملخصُ التنفيذي |
| --- | --- |

ترصد هذه الوثيقةُ فجوةً حقيقيةً: البنيةُ الخلفيةُ للمنصةِ عند مستوًى مؤسسيٍّ عالٍ · وطبقةُ الواجهةِ دونه بكثير. والفجوةُ ليست ذوقًا بل غيابَ قشرةٍ موحِّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ تمنع الانحراف.

وتعالجها بأربعِ مراحلَ مرتَّبةٍ بالاعتمادية — ولا تُقفز مرحلةٌ ولا تُرحَّل شاشةٌ قبل بناءِ مكوناتها.

## ▐ ٢-١  الأرقامُ الحاكمة

| ما قِيس | العدد | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| مكوناتُ القشرة | ٨ | تُبنى أولًا قبل أي شاشة |
| المكوناتُ الأساسية | ٢٠ | نواةٌ تُبنى قبل أي ترحيل |
| الشاشاتُ التمثيلية | ٨ | نماذجُ حيةٌ تُعتمد قبل التعميم |
| ◆ العيوبُ الحيةُ المرصودة | ١٢ | بمعرّفٍ ومالكٍ ودليلِ إغلاقٍ لكلٍّ |
| معاييرُ القبولِ البصري | ١٦ | تُفحص آليًّا وتمنع الدمج |
| ◆ المتطلباتُ الذرية | ٢٦٧ | لكلٍّ شاهدُ قبولٍ مكتوب |

## ▐ ٢-٢  الأحكامُ الخمسةُ التي لا تُخالَف في هذا النطاق

● ◆ لا إصلاحَ شاشةٍ بأنماطٍ موضعية — القشرةُ أولًا ثم المكوناتُ ثم الشاشات.

● ◆ لا لونٌ ولا حجمٌ ولا استدارةٌ ولا مكوّنٌ خارج النظام التصميمي.

● ◆ لا رقمٌ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدرٍ وتعمّق — والرقمُ وحدَه ليس قرارًا.

● ◆ لا رسمٌ بلا بياناتٍ يعرض محاورَ افتراضية — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة.

● ◆ بوابةُ القبولِ البصريِّ ليست بوابةَ التسليمِ الوظيفية — عشرون ضدَّ عشرين بمضمونين.

| ٣ | # كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| --- | --- |

هذه الوثيقةُ تُقرأ مرةً واحدةً من أولها إلى آخرها قبل كتابةِ سطرٍ واحدٍ من الواجهة. فترتيبُها هو ترتيبُ التنفيذِ نفسِه: القشرةُ ثم المكوناتُ ثم الشاشاتُ التمثيليةُ ثم الدفعات.

◆ والحكمُ الأولُ فيها أن إصلاحَ الشاشاتِ واحدةً واحدةً بأنماطٍ موضعيةٍ يكرر الفوضى ولا يُنهيها. فالتفاوتُ المرصودُ ليس عيوبًا متفرقةً بل غيابَ طبقةٍ موحِّدة.

وهي مواصفةٌ تنفيذيةٌ لا تقريرَ قياس: تقول ما يجب أن يكون وكيف يُثبَت — والتبنّي الفعليُّ يُقاس على النظام العاملِ بالعدّاداتِ التي تحددها.

| القارئ | ما يحتاجه | مسارُ قراءته |
| --- | --- | --- |
| فريقُ الواجهة | القشرةَ والمكوناتِ والشاشاتِ التمثيلية | الفصولُ ١–٣ بالترتيب |
| فريقُ التصميم | الرموزَ والشبكةَ ومعاييرَ القبولِ البصري | الفصلان ١ و٥ |
| ضمانُ الجودة | العيوبَ الحيةَ ومعاييرَ القبولِ وبوابةَ المنع | الفصلان ٤ و٥ |
| مكتبُ الهندسة | الترتيبَ والدفعاتِ والعدّادات | الفصلُ ٦ |

قاعدةُ الاكتفاء — هذه الوثيقةُ مكتفيةٌ لتنفيذ إعادةِ البناء. وما يعلوها الدستورُ ووثيقةُ الشاشاتِ والنظامِ التصميميِّ — يُرجع إليهما للرموزِ والمكوناتِ ومحاورِ الحالةِ والمناظر.

قاعدةُ التفسير — عند تعارضِ نصٍّ هنا مع الدستورِ فالدستورُ نافذ. وعند تعارضه مع النظام التصميميِّ فالنظامُ نافذٌ في الرموزِ والمكوناتِ وهذه نافذةٌ في القشرةِ والترتيبِ ومعاييرِ القبول.

| ٤ | # المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| --- | --- |

تحمل هذه الوثيقةُ 267 متطلبًا ذريًّا قابلًا للاختبارِ منفردًا — مستخرَجةً من 121 حكمًا خامًّا. ولكلٍّ معرّفٌ ثابتٌ ونصٌّ ومصدرٌ واختبارُ قبولٍ وحالةُ تنفيذ. وهي مرتَّبةٌ بأبوابها لا بترتيب استخراجها.

◆ نمطُ العرضِ التنفيذي — يُعرض هنا توزّعُ المتطلباتِ على الأبوابِ لا نصوصُها. والنصوصُ الكاملةُ بمعرّفاتها واختباراتِ قبولها في النسخةِ التقنيةِ الكاملةِ من هذه الوثيقةِ نفسِها — تُولَّد من المصدرِ ذاتِه بنمطِ Technical Full.

## ▐ ٤-١  المقاييسُ والدَّينُ والإغلاق

69 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٢  عمقُ ربطِ الأفعال

29 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٣  قشرةُ التطبيق

33 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٤  نواةُ المكونات

44 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٥  الشاشاتُ التمثيلية

19 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٦  العيوبُ الحيةُ المرصودة

35 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٧  معاييرُ القبولِ البصري

30 متطلبًا ذريًّا

## ▐ ٤-٨  تبنّي الغلافِ الحاكم

8 متطلبًا ذريًّا

| ٥ | # مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| --- | --- |

كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه. وهذه المصفوفةُ أساسُ فحصِ الالتزامِ ومراجعةِ التدقيق.

## ▐ ٥-١  توزّعُ المتطلباتِ على الأبواب

| الباب | المتطلبات | المصدرُ الحاكم |
| --- | --- | --- |
| المقاييسُ والدَّينُ والإغلاق | 69 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| عمقُ ربطِ الأفعال | 29 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| قشرةُ التطبيق | 33 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| نواةُ المكونات | 44 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| الشاشاتُ التمثيلية | 19 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| العيوبُ الحيةُ المرصودة | 35 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| معاييرُ القبولِ البصري | 30 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| تبنّي الغلافِ الحاكم | 8 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ الإجمالي | 267 | — |

## ▐ ٥-٢  معاييرُ القبولِ الحاكمة

| المعيار | الشرط | الشاهدُ الذي يُفحص |
| --- | --- | --- |
| AC-U1 | القشرةُ موحَّدةٌ قبل أي شاشة | ثمانيةُ مكوناتِ قشرةٍ مبنيةٌ ومطبَّقة |
| AC-U2 | نواةُ العشرين مبنيةٌ بحالاتها | كلُّ مكوّنٍ يُظهر حالاتِه في الكتالوج الحيّ |
| AC-U3 | الشاشاتُ الثمانِ معتمدةٌ بصفرِ كسر | محضرُ اعتمادٍ لكل شاشة |
| AC-U4 | العيوبُ الاثنا عشرَ مغلقةٌ بدليل | كلٌّ بدليلِ إغلاقِه المكتوب |
| AC-U5 | معاييرُ القبولِ الستةَ عشرَ مفعَّلة | بوابةُ القبولِ البصريِّ في خطِّ التسليم |
| AC-U6 | صفرُ لونٍ أو حجمٍ خارج الرموز | مسحٌ آليٌّ يمنع الدمج |
| AC-U7 | ◆ صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدة | محاولةُ إخفاءِ الكلِّ تُرفض |
| AC-U8 | صفرُ رقمٍ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدر | فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| AC-U9 | صفرُ رسمٍ بلا بياناتٍ بمحاورَ افتراضية | فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| AC-U10 | مئةٌ بالمئةِ من المؤهَّلةِ تتبنى الغلاف | عدّادٌ حيٌّ يبلغ مقامَه المعلَن |

## ▐ ٥-٣  المخاطرُ التنفيذية

| الرمز | الخطر | الاحتمال | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-U1 | الإصلاحُ الموضعيُّ بدل القشرة | عالٍ | ◆ الترتيبُ إلزاميٌّ — والفحصُ يمنع نمطًا موضعيًّا |
| RSK-U2 | ترحيلُ شاشاتٍ قبل بناءِ مكوناتها | عالٍ | صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل مكوناتها |
| RSK-U3 | تقديرُ الجهدِ بأقلَّ من حجمه | عالٍ | ◆ المرحلتان الأولى والثانيةُ لا تقلان عن أسابيعَ لا أيام |
| RSK-U4 | الاكتفاءُ بإصلاحِ العيوبِ الاثني عشرَ | متوسط | تدقيقٌ بصريٌّ كاملٌ لا يقتصر عليها |
| RSK-U5 | الخلطُ بين بوابتَي العشرين | متوسط | ◆ تسميةٌ صريحةٌ لكلٍّ ولا يُقرأ نجاحُ إحداهما للأخرى |
| RSK-U6 | إعلانُ تبنٍّ بلا عدّادٍ حيّ | عالٍ | العدّادُ يُقرأ من النظامِ لا من تقرير |

## ▐ ٥-٤  الافتراضاتُ والاعتماديات

● الدستورُ والنظامُ التصميميُّ نافذان ومعتمدان.

● الرموزُ بثلاثِ طبقاتٍ معرَّفةٌ بقيمٍ محدَّدةٍ لا نطاقات.

● الغلافُ الحاكمُ مبنيٌّ ويبثُّ المحاورَ الخمسة.

● نظامُ الشاشاتِ مصدرُ توليدِ التنقلِ ولا يُكتب رابطٌ يدويًّا.

● ◆ العيوبُ الاثنا عشرَ مرصودةٌ من لقطاتِ النظامِ الحيِّ — والتدقيقُ الكاملُ ينتظر فريقَ الشركة.

| ٦ | # قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| --- | --- |

تُستعمل هذه المصطلحاتُ بمعانيها المثبَّتةِ هنا في هذه الوثيقةِ وفي الحزمةِ كلِّها. والعمودُ الثالثُ يمنع الخلطَ الشائع.

| المصطلح | تعريفُه المثبَّت | ما لا يُخلط به |
| --- | --- | --- |
| مصدرُ الحقيقة | الموضعُ الوحيدُ الذي يُنشأ فيه البيانُ ويُعدَّل | ليس أولَ موضعٍ يُعرض فيه |
| الكيان | شخصيةٌ اعتباريةٌ لها سجلٌّ وذمةٌ مستقلة | ليس الإدارةَ — الإدارةُ داخل الكيان |
| الواقعةُ التشغيلية | حدثٌ وقع في الميدانِ وله شهودٌ ومستند | ليست الإدخالَ — الإدخالُ تسجيلٌ لها |
| سلسلةُ الاعتماد | حلقاتٌ تشهد كلٌّ بما لا تشهد به غيرُها | ليست موافقاتٍ متتالية |
| الحارس | قاعدةُ منعٍ تُنفَّذ في الخادمِ قبل الحفظ | ليس التنبيهَ — التنبيهُ يُتجاوز |
| الأثرُ المالي | تغيّرٌ في الذممِ أو الأرصدةِ نتج عن واقعةٍ معتمدة | ليس القيدَ — القيدُ تسجيلُ الأثر |
| العكس | حركةٌ مقابلةٌ تُبطل أثرَ سابقةٍ بمرجعها | ليس الحذفَ — الحذفُ يمحو والعكسُ يُبقي |
| المتطلبُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبارِ منفردًا بشاهدٍ واحد | ليس المبدأَ — المبدأُ يُقرأ والمتطلبُ يُختبر |
| المنظرُ المختصر | مجموعةُ أعمدةٍ مختارةٌ لمهمةٍ بعينها | ليس فلترَ بيانات — الفلترُ يقلّل الصفوف |
| الأعمدةُ الحاكمة | سبعةُ أعمدةٍ تُحقن من طبقةٍ مشتركةٍ لتتبعِ المسؤولية | ليست حقولَ عرضٍ — بل أساسَ المساءلة |
| الحقلُ الحساس | حقلٌ لا يُعرض ولا يُصدَّر إلا بمنحٍ فردي | ليس المخفيَّ — المخفيُّ عرضٌ والحساسُ حكم |
| نوعُ العقدِ التنظيمي | تصنيفُ الوحدةِ في الهيكل — سبعةُ أنواع | ليس الاسمَ — فليس كلُّ ما في الهيكل إدارةً |

| ٧ | # سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد |
| --- | --- |

لا يُدمج كودٌ يمسّ هذه الإدارةَ ولا تُنشأ شاشةٌ فيها قبل فحص الالتزامِ بهذه الوثيقة. والالتزامُ لا يُدَّعى بل يُشهَد له بشاهدٍ محدَّدٍ يُفحص.

| الإجراء | الجهة | الاسمُ والصفة | التوقيعُ والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد | مكتب هندسة النظم المؤسسية |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات |  |  |
| مراجعة | مدير الحوكمة والالتزام |  |  |
| مراجعة | مسؤول ضمان الجودة |  |  |
| مراجعة | قائد فريق التطوير |  |  |
| اعتماد | الرئيس التنفيذي |  |  |