EQUIPATION

EQUIPMENT OPERATIONS COMPANY

شركة تشغيل المعدات

INJAZ · UX/UI Reconstruction — Executable Specification

إعادة بناء واجهة المستخدم وتجربته — المواصفة التنفيذية

من واجهةٍ متفاوتةٍ إلى قشرةٍ موحَّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ بصريةٍ تمنع الدمج

مُقيّد — للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| معرّف الوثيقة | UXR-01 — إعادة بناء واجهة المستخدم وتجربته |
| --- | --- |
| العنوان | INJAZ · UX/UI Reconstruction — Executable Specification |
| الحالة | وثيقةٌ نافذةٌ في حزمةِ منصة إنجاز — خطُّ الأساس 2026-08-06 |
| الغرض | نقلُ طبقةِ الواجهةِ من تفاوتٍ مرصودٍ إلى قشرةٍ موحَّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ تمنع الانحراف |
| ◆ المنهجُ الحاكم | إصلاحُ القشرةِ أولًا ثم المكوناتِ ثم الشاشاتِ التمثيليةِ ثم الدفعات — ولا إصلاحَ شاشةٍ بأنماطٍ موضعية |
| النطاق | ثمانيةُ مكوناتِ قشرةٍ · وعشرون مكوّنًا أساسيًّا · وثمانُ شاشاتٍ تمثيليةٍ · واثنا عشرَ عيبًا حيًّا · وستةَ عشرَ معيارَ قبولٍ بصري |
| الوثائقُ الحاكمةُ فوقها | INJAZ-CORE-01 الدستور · INJAZ-UX-01 الشاشاتُ والنظامُ التصميمي |
| ◆ حدُّ الوثيقة | مواصفةٌ تنفيذيةٌ لا تقريرُ قياس — والتبنّي يُقاس على النظام العاملِ بعدّاداتها |
| التصنيف | Restricted / Internal Use — مُقيّد للاستخدام المؤسسي |
| الأحكامُ الخام | 121 حكمًا |
| المتطلباتُ الذرية | ◆ 267 متطلبًا قابلًا للاختبارِ منفردًا |
| ◆ نمطُ الإخراج | Technical Full — المرجعُ التقنيُّ الكاملُ بكلِّ الجداولِ والمتطلباتِ الذرية |

| ١ | # ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| --- | --- |

## ▐ ١-١  ضبطُ الوثيقة

| البند | القيمة | البند | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| معرّفُ الوثيقة | UXR-01 | التصنيف | Restricted / Internal Use |
| المالكُ المُعِدّ | مكتب هندسة النظم المؤسسية | الجهةُ المعتمِدة | الرئيس التنفيذي |
| لغةُ الوثيقة | العربيةُ الفصحى — RTL | نظامُ الترقيم | تسلسليٌّ بالفصلِ والكتلة |
| نطاقُ السريان | منصةُ إنجاز — كلُّ الكيانات | دوريةُ المراجعة | عند كل تغييرٍ حاكمٍ أو سنويًّا |
| حالةُ النفاذ | نافذةٌ — ضمن خطِّ الأساس | مسارُ التغيير | Change Control الرسميُّ بستِّ خطوات |

## ▐ ١-٢  بيانُ السريةِ والتوزيع

مُقيّد — هذه الوثيقةُ مُقيَّدةُ التداولِ ومملوكةٌ لمجموعة إكوبيشن — شركة تشغيل المعدات. لا يجوز نسخُها ولا اقتباسُ أجزاءٍ منها ولا تداولُها خارجَ الجهاتِ المصرَّحِ لها إلا بإذنٍ مكتوبٍ من مالكها. وكلُّ نسخةٍ تُسلَّم تُسجَّل بجهةِ الاستلامِ وتاريخِه.

| جهةُ التوزيع | الغرض | حدُّ الاستعمال |
| --- | --- | --- |
| الإدارةُ التنفيذيةُ والنواب | القرارُ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| مكتبُ هندسة النظم | البناءُ والمراجعةُ المعمارية | كاملةٌ بلا قيد |
| الإدارةُ المالكةُ للنطاق | التحققُ الوظيفيُّ والاعتماد | كاملةٌ بلا قيد |
| فريقُ التطويرِ والاختبار | التنفيذُ وإثباتُ القبول | كاملةٌ بلا قيد |
| الحوكمةُ والالتزامُ والتدقيقُ الداخلي | فحصُ الالتزامِ والشواهد | كاملةٌ بلا قيد |
| ◆ جهةٌ خارجيةٌ مراجعةٌ أو تمويلية | التقييمُ والعنايةُ الواجبة | بإذنٍ مكتوبٍ من المالكِ وتسجيلِ النسخة |

## ▐ ١-٣  بيانُ المطابقةِ والمعاييرِ المتَّبعة

أُعدَّت هذه الوثيقةُ وفقَ الممارساتِ المهنيةِ المعتمدةِ في توثيقِ متطلباتِ النظمِ المؤسسية، وتلتزم بالمعاييرِ الآتيةِ بوصفها معاييرَ مستهدَفةً مناسبةً لمنصةٍ تطلب مستوًى مؤسسيًّا وسياديًّا عاليًا:

| المحور | المعيارُ المستهدَف | كيف يُثبَت الالتزام |
| --- | --- | --- |
| هندسةُ المتطلبات | كلُّ متطلبٍ ذريٌّ قابلٌ للاختبارِ منفردًا وله شاهدُ قبولٍ مكتوب | سجلُّ المتطلباتِ في هذه الوثيقةِ — كلُّ صفٍّ بشاهده |
| التتبعُ الكامل | كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه | مصفوفةُ التتبعِ في الفصلِ قبلَ الأخير |
| فصلُ الواجبات | مصفوفةٌ معرَّفةٌ سلفًا وقيدٌ بنيويٌّ يرفض الجمع | مصفوفةُ الحوكمةِ — فصلُ الواجبات |
| أثرُ التدقيق | سجلُّ تدقيقٍ لكل فعلٍ يكتب وسجلُّ اطّلاعٍ لكل حقلٍ حساس | مصفوفةُ الحوكمةِ — سجلاتُ التدقيقِ الأربعة |
| عدمُ الرجعية | المستندُ المعتمدُ لا يُعدَّل — والتصحيحُ حركةٌ جديدةٌ أو عاكسة | قاعدةُ عدمِ الرجعيةِ في مصفوفة الحوكمة |
| عزلُ البيانات | حقنٌ إجباريٌّ لمعرّف الكيانِ في طبقة الوصول | عمودُ الكيانِ في كل شاشةٍ — مصفوفةُ الحوكمة |
| الوصولُ الرقمي | WCAG 2.2 AA معيارٌ مستهدَفٌ — والالتزامُ يُقاس ولا يُدَّعى | بابُ الوصولِ الرقميِّ في سجل المتطلبات |
| العربيةُ والاتجاه | العربيةُ وRTL أصلُ التصميمِ لا معالجةً لاحقة | بابُ الشاشاتِ ومواصفةُ المكونات |

حدُّ بيانِ المطابقة — تُذكر هذه المعاييرُ بوصفها مستهدَفةً ومناسبةً لطبيعةِ المنصة. وأيُّ ادعاءٍ بأن معيارًا بعينِه إلزامٌ تنظيميٌّ في جهةٍ أو ولايةٍ قضائيةٍ محددةٍ يحتاج تحققًا مستقلًّا من متطلباتِ تلك الجهةِ — ولا يُدرَج في هذه الوثيقةِ حقيقةً عامةً بلا مصدر.

| ٠ | # الفهرس |
| --- | --- |

◆ لتحديث الفهرس — حقلُ الفهرسِ في Word يُحدَّث بالضغط داخلَه ثم F9 — أو من قائمة «مراجع» ثم «تحديث الجدول». والفهرسُ النصيُّ أدناه احتياطيٌّ ثابتٌ لا يحتاج تحديثًا.

## ▐ فهرسٌ نصيٌّ احتياطي

| # | الفصل |
| --- | --- |
| ١ | ضبطُ الوثيقةِ والسريةُ وبيانُ المطابقة |
| ٢ | الملخصُ التنفيذي |
| ٣ | كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| ٤ | المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| ٥ | مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| ٦ | قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| ٧ | سجلُّ الإعدادِ والمراجعةِ والاعتماد |

| ٢ | # الملخصُ التنفيذي |
| --- | --- |

ترصد هذه الوثيقةُ فجوةً حقيقيةً: البنيةُ الخلفيةُ للمنصةِ عند مستوًى مؤسسيٍّ عالٍ · وطبقةُ الواجهةِ دونه بكثير. والفجوةُ ليست ذوقًا بل غيابَ قشرةٍ موحِّدةٍ ونواةِ مكوناتٍ ومعاييرِ قبولٍ تمنع الانحراف.

وتعالجها بأربعِ مراحلَ مرتَّبةٍ بالاعتمادية — ولا تُقفز مرحلةٌ ولا تُرحَّل شاشةٌ قبل بناءِ مكوناتها.

## ▐ ٢-١  الأرقامُ الحاكمة

| ما قِيس | العدد | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| مكوناتُ القشرة | ٨ | تُبنى أولًا قبل أي شاشة |
| المكوناتُ الأساسية | ٢٠ | نواةٌ تُبنى قبل أي ترحيل |
| الشاشاتُ التمثيلية | ٨ | نماذجُ حيةٌ تُعتمد قبل التعميم |
| ◆ العيوبُ الحيةُ المرصودة | ١٢ | بمعرّفٍ ومالكٍ ودليلِ إغلاقٍ لكلٍّ |
| معاييرُ القبولِ البصري | ١٦ | تُفحص آليًّا وتمنع الدمج |
| ◆ المتطلباتُ الذرية | ٢٦٧ | لكلٍّ شاهدُ قبولٍ مكتوب |

## ▐ ٢-٢  الأحكامُ الخمسةُ التي لا تُخالَف في هذا النطاق

● ◆ لا إصلاحَ شاشةٍ بأنماطٍ موضعية — القشرةُ أولًا ثم المكوناتُ ثم الشاشات.

● ◆ لا لونٌ ولا حجمٌ ولا استدارةٌ ولا مكوّنٌ خارج النظام التصميمي.

● ◆ لا رقمٌ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدرٍ وتعمّق — والرقمُ وحدَه ليس قرارًا.

● ◆ لا رسمٌ بلا بياناتٍ يعرض محاورَ افتراضية — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة.

● ◆ بوابةُ القبولِ البصريِّ ليست بوابةَ التسليمِ الوظيفية — عشرون ضدَّ عشرين بمضمونين.

| ٣ | # كيف تُقرأ هذه الوثيقة |
| --- | --- |

هذه الوثيقةُ تُقرأ مرةً واحدةً من أولها إلى آخرها قبل كتابةِ سطرٍ واحدٍ من الواجهة. فترتيبُها هو ترتيبُ التنفيذِ نفسِه: القشرةُ ثم المكوناتُ ثم الشاشاتُ التمثيليةُ ثم الدفعات.

◆ والحكمُ الأولُ فيها أن إصلاحَ الشاشاتِ واحدةً واحدةً بأنماطٍ موضعيةٍ يكرر الفوضى ولا يُنهيها. فالتفاوتُ المرصودُ ليس عيوبًا متفرقةً بل غيابَ طبقةٍ موحِّدة.

وهي مواصفةٌ تنفيذيةٌ لا تقريرَ قياس: تقول ما يجب أن يكون وكيف يُثبَت — والتبنّي الفعليُّ يُقاس على النظام العاملِ بالعدّاداتِ التي تحددها.

| القارئ | ما يحتاجه | مسارُ قراءته |
| --- | --- | --- |
| فريقُ الواجهة | القشرةَ والمكوناتِ والشاشاتِ التمثيلية | الفصولُ ١–٣ بالترتيب |
| فريقُ التصميم | الرموزَ والشبكةَ ومعاييرَ القبولِ البصري | الفصلان ١ و٥ |
| ضمانُ الجودة | العيوبَ الحيةَ ومعاييرَ القبولِ وبوابةَ المنع | الفصلان ٤ و٥ |
| مكتبُ الهندسة | الترتيبَ والدفعاتِ والعدّادات | الفصلُ ٦ |

قاعدةُ الاكتفاء — هذه الوثيقةُ مكتفيةٌ لتنفيذ إعادةِ البناء. وما يعلوها الدستورُ ووثيقةُ الشاشاتِ والنظامِ التصميميِّ — يُرجع إليهما للرموزِ والمكوناتِ ومحاورِ الحالةِ والمناظر.

قاعدةُ التفسير — عند تعارضِ نصٍّ هنا مع الدستورِ فالدستورُ نافذ. وعند تعارضه مع النظام التصميميِّ فالنظامُ نافذٌ في الرموزِ والمكوناتِ وهذه نافذةٌ في القشرةِ والترتيبِ ومعاييرِ القبول.

| ٤ | # المتطلباتُ الوظيفيةُ الذريةُ الكاملة |
| --- | --- |

تحمل هذه الوثيقةُ 267 متطلبًا ذريًّا قابلًا للاختبارِ منفردًا — مستخرَجةً من 121 حكمًا خامًّا. ولكلٍّ معرّفٌ ثابتٌ ونصٌّ ومصدرٌ واختبارُ قبولٍ وحالةُ تنفيذ. وهي مرتَّبةٌ بأبوابها لا بترتيب استخراجها.

## ▐ ٤-١  المقاييسُ والدَّينُ والإغلاق

69 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0001-أ | لا تُعلَن نسبةٌ في المنصةِ بلا ذكرِ مقياسِها ومقامِه ومصدرِه وتاريخِ قياسه | اختبارُ إعلان: صفرُ نسبةٍ في أي تقريرٍ بلا الأربعة |
| UXR-0001-ب | والأربعةُ إلزاميةٌ معًا. | اختبارُ إعلان: صفرُ نسبةٍ في أي تقريرٍ بلا الأربعة |
| UXR-0002-أ | المقياس «Screen Definition — تعريفُ الشاشة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0002-ب | ملفُّ شاشةٍ فريدٌ له غرضٌ ومالكٌ وأعمدةٌ وأفعال · مصدرُه NAV-09 · ملفاتُ الشاشات · وقيمتُه ٢٠٦ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0002-ج | ◆ الوحدةُ الوحيدةُ التي تُقاس بها «كم شاشةً في النظام». | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Screen Definition — تعريفُ الشاشة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-أ | المقياس «Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-ب | ظهورُ شاشةٍ في السايدبار لدورٍ ونطاقٍ بعينه · مصدرُه nav_items · وقيمتُه ١٠٧٥ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-ج | الشاشةُ الواحدةُ تظهر لأدوارٍ عدةٍ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0003-د | والعددُ لا يساوي عددَ الشاشات. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Navigation Appearance — ظهورُ تنقّل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-أ | المقياس «Route Instance — نسخةُ مسار» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-ب | مسارٌ حيٌّ يستقبل طلبًا | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-ج | قد يخدم شاشةً أو جزءًا منها · مصدرُه القاعدةُ الحية · modules · وقيمتُه ٣١٠ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-د | ◆ يشمل مساراتٍ فنيةً ومكرَّرةَ الغرضِ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0004-هـ | ولا يُقاس به عددُ الشاشات. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Route Instance — نسخةُ مسار» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0005-أ | المقياس «UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0005-ب | وحدةٌ يُقاس عليها تبنّي معيارِ الشاشات · مصدرُه عدّادُ التبنّي · وقيمتُه ٢٨٨ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0005-ج | مقامُ نسبِ التبنّي وحدَه — ولا يُخلط بغيره. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«UX Adoption Unit — وحدةُ تبنٍّ» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0006-أ | المقياس «Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0006-ب | وحدةٌ تُقاس بمعيار الأعمدة الحاكمة · مصدرُه فاحصُ الحوكمة · وقيمتُه ٢٨٨ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0006-ج | ٢٦٣ مكتملٌ · ٢٥ معلَنٌ بدفتر. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Governing Column Unit — وحدةُ أعمدةٍ حاكمة» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0007-أ | المقياس «Action Definition — تعريفُ فعل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0007-ب | رمزُ فعلٍ فريدٌ في القاموس بمعنًى واحد · مصدرُه قاموسُ الأفعال · وقيمتُه ٢٤٤ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0007-ج | ◆ المعنى لا الظهور. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Definition — تعريفُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0008-أ | المقياس «Action Instance — نسخةُ فعل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0008-ب | ظهورُ الفعلِ زرًّا في شاشةٍ بعينها · مصدرُه الشاشاتُ والأزرار · وقيمتُه ٣١٦ | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0008-ج | الرمزُ الواحدُ قد يظهر زرًّا في أكثرَ من شاشة. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«Action Instance — نسخةُ فعل» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0009-أ | المقياس «◆ الحكمُ الملزم» — نطاقُ الحكم | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«◆ الحكمُ الملزم» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0009-ب | كلُّ نسبةٍ تُعلَن تذكر مقياسَها ومقامَه ومصدرَه وتاريخَ قياسه · مصدرُه — · وقيمتُه — | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«◆ الحكمُ الملزم» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0009-ج | ولا نسبةَ بلا هذه الأربعة. | اختبارُ تعريف: كلُّ استعمالٍ لـ«◆ الحكمُ الملزم» يطابق تعريفَه ومصدرَه |
| UXR-0010-أ | سجلُّ الدَّين «Release Blockers — حواجزُ الإصدار» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0010-ب | لا يُطلَق قبل إغلاقها بالحالات الثلاث | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0010-ج | ◆ لا يُنقل بندٌ منها إلى غيرها لتجميلِ نسبةِ الإنجاز | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0010-د | والنقلُ يحتاج قرارَ مالكٍ موثَّقًا بحيثياته. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-أ | سجلُّ الدَّين «Architectural Debt — دَينٌ معماري» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-ب | بنيةٌ تحتاج قرارًا وخطةً | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-ج | لا تمنع الإطلاقَ بذاتها | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-د | تتراكم فتصير حاجزًا إن أُهملت | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0011-هـ | وتُراجَع كلَّ إصدار. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-أ | سجلُّ الدَّين «Adoption Debt — دَينُ تبنٍّ» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-ب | عدّاداتٌ ترتفع بالعملِ لا بالقرار | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-ج | ارتفاعُها دليلُ تقدمٍ | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0012-د | والصدقُ في إعلانها أهمُّ من رقمها. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-أ | سجلُّ الدَّين «◆ Operational Debt — دَينٌ تشغيلي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-ب | قياساتٌ تحتاج بيئةَ إنتاجٍ أو حملًا حقيقيًّا | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-ج | ◆ لا تُغلق على بيئةِ تطويرٍ | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0013-د | وتُعلَن صريحةً بحدِّ بيئتها. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0014-أ | سجلُّ الدَّين «◆ Documentation Debt — دَينٌ وثائقي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0014-ب | فجوةٌ بين النصِّ الحاكمِ والواقعِ المقيس | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0014-ج | ◆ مقامٌ قديمٌ أو مصطلحٌ منسوخٌ أو إحالةٌ مكسورة — تُغلق بالمصالحة. | اختبارُ فصل: صفرُ بندٍ في سجلين · وصفرُ نقلٍ بلا قرارٍ موثَّق |
| UXR-0112-أ | بوابةُ الإغلاق «G0» — تجميدُ خطِّ الأساس — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G0 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0112-ب | شرطُها بصمةُ الكودِ والقاعدةِ والوثائقِ وبيانُ البناءِ وصفرُ مصدرٍ مجهول · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G0 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0113-أ | بوابةُ الإغلاق «G1» — الاتساقُ المعماري — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G1 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0113-ب | شرطُها صفرُ تعارضٍ بين الوثائقِ وصفرُ إحالةٍ مكسورةٍ وصفرُ مصطلحٍ قديمٍ وصفرُ رقمٍ بلا مقامٍ وصفرُ حكمٍ ببيتين · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G1 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0114-أ | بوابةُ الإغلاق «G2» — الحوكمةُ والصلاحيات — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G2 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0114-ب | شرطُها قلبٌ ناجحٌ وصفرُ كسرٍ غيرِ مبررٍ ومراجعةُ الأدوارِ السبعةِ والعشرينَ وسجلاتُ التدقيقِ والاطّلاعِ والتصديرِ فعّالة · ومالكُها الحوكمةُ والالتزام. | اختبارُ بوابة: G2 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0115-أ | بوابةُ الإغلاق «G3» — المخاطر — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G3 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0115-ب | شرطُها سجلٌّ مركزيٌّ واحدٌ وصفرُ مصدرٍ موازٍ ومساحةٌ نطاقيةٌ لكل إدارةٍ ومؤشراتٌ وضوابطُ وإشاراتٌ عاملةٌ وميدانيٌّ مثبَتٌ وسيناريوهاتٌ مجتازة · ومالكُها إدارةُ المخاطر. | اختبارُ بوابة: G3 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0116-أ | بوابةُ الإغلاق «G4» — الأفعالُ والأحداث — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G4 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0116-ب | شرطُها ٢٤٤/٢٤٤ بعمقِ ربطٍ معلَنٍ وصفرُ معالجِ كتابةٍ بلا حكمِ قبل/بعدَ أو استثناءٍ مسبَّبٍ وصفرُ حدثٍ بلا مستهلكٍ وصفرُ فعلٍ حاكمٍ بلا حارسٍ وصفرُ ماليٍّ بلا عكس · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G4 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0117-أ | بوابةُ الإغلاق «G5» — الواجهةُ والتجربة — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G5 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0117-ب | شرطُها مئةٌ بالمئةِ من الشاشاتِ المؤهَّلةِ تتبنى الغلافَ · وقشرةٌ موحَّدةٌ · ونظامٌ تصميميٌّ مطبَّقٌ · ومقارنةٌ بصريةٌ ناجحةٌ · ووصولٌ ناجحٌ · وشاشاتٌ تمثيليةٌ معتمدةٌ · وعيوبٌ حيةٌ مغلقة · ومالكُها فريقُ الواجهةِ والتصميم. | اختبارُ بوابة: G5 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0118-أ | بوابةُ الإغلاق «G6» — البياناتُ وغيرُ الوظيفية — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G6 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0118-ب | شرطُها عزلٌ ناجحٌ واستعادةٌ ناجحةٌ وحملٌ وتزامنٌ ونقطةُ وزمنُ استعادةٍ وتعافٍ وعقودُ واجهاتٍ مثبَتةٌ ولا كتابةَ للقديمةِ ولا طابورَ ميتًا غيرَ محكوم · ومالكُها مكتبُ الهندسة. | اختبارُ بوابة: G6 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0119-أ | بوابةُ الإغلاق «G7» — القبولُ والإطلاق — نطاقُ الحكم | اختبارُ بوابة: G7 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0119-ب | شرطُها محضرٌ أحدثُ من آخرِ تغييرٍ وتواقيعُ مكتملةٌ وتمرينُ رجوعٍ ناجحٌ وملاحظةُ إصدارٍ ومراقبةُ ما بعدَه وقرارُ المضيِّ · ومالكُها الرئيسُ التنفيذي. | اختبارُ بوابة: G7 لا تُعلَن مجتازةً قبل شرطِها كاملًا |
| UXR-0120-أ | لا يُعلَن بندٌ مغلقًا إلا بتطابقِ القرارِ والتنفيذِ والدليلِ معًا | اختبارُ إغلاق: صفرُ بندٍ مغلقٍ بحالتين من ثلاث |
| UXR-0120-ب | وإحداها مفتوحةٌ تعني البندَ مفتوحًا. | اختبارُ إغلاق: صفرُ بندٍ مغلقٍ بحالتين من ثلاث |
| UXR-0121-أ | ◆ لا يُنقل بندٌ من حواجزِ الإصدارِ إلى الدَّينِ المؤجَّلِ لتجميلِ نسبةِ الإنجاز | اختبارُ نزاهة: كلُّ نقلٍ بين السجلاتِ له قرارٌ مؤرَّخٌ ومسبَّب |
| UXR-0121-ب | والنقلُ يحتاج قرارَ مالكٍ موثَّقًا بحيثياته. | اختبارُ نزاهة: كلُّ نقلٍ بين السجلاتِ له قرارٌ مؤرَّخٌ ومسبَّب |

## ▐ ٤-٢  عمقُ ربطِ الأفعال

29 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0015 | لا يُعدُّ الفعلُ مغلقًا من طرفٍ إلى طرفٍ إلا بإثباتِ السلسلةِ العشريةِ كاملةً: زرٌّ ثم مسارٌ ثم معالجٌ ثم حارسٌ ثم كتابةٌ ثم تدقيقٌ ثم حدثٌ ثم مستهلكٌ ثم عكسٌ ثم اختبار. | اختبارُ سلسلة: كلُّ فعلٍ حاكمٍ يُتتبَّع في الحلقاتِ العشرِ بلا انقطاع |
| UXR-0016-أ | عمودُ عمقِ الربط «Semantic_status» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Semantic_status» |
| UXR-0016-ب | يجيب «أالرمزُ يحمل معنًى واحدًا؟» · وشاهدُه صفرُ رمزٍ بمعنيين · وحالتُه ✔ 244/244. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Semantic_status» |
| UXR-0017-أ | عمودُ عمقِ الربط «Screen_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Screen_binding» |
| UXR-0017-ب | يجيب «أمربوطٌ بشاشةٍ معرَّفة؟» · وشاهدُه لكل فعلٍ شاشتُه · وحالتُه ✔ 244/244. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Screen_binding» |
| UXR-0018-أ | عمودُ عمقِ الربط «Route_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Route_binding» |
| UXR-0018-ب | يجيب «أمربوطٌ بمسارٍ حيّ؟» · وشاهدُه المسارُ يستقبل الطلب · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Route_binding» |
| UXR-0019-أ | عمودُ عمقِ الربط «Handler_binding» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Handler_binding» |
| UXR-0019-ب | يجيب «أمربوطٌ بمعالجٍ مسمًّى؟» · وشاهدُه المعالجُ موجودٌ ويُنفَّذ · وحالتُه ◆ 31 مؤكَّدًا · 171 بمعالجِ صفحته · 42 معلَنًا. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Handler_binding» |
| UXR-0020-أ | عمودُ عمقِ الربط «Guard_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Guard_verified» |
| UXR-0020-ب | يجيب «أيمنعه حارسٌ في الخادم؟» · وشاهدُه محاولةٌ غيرُ مخوَّلةٍ تُرفض برمز · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Guard_verified» |
| UXR-0021-أ | عمودُ عمقِ الربط «Domain_write_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Domain_write_verified» |
| UXR-0021-ب | يجيب «أيكتب ما أعلن أنه يكتبه؟» · وشاهدُه مقارنةُ العقدِ بالكتابةِ الفعلية · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Domain_write_verified» |
| UXR-0022-أ | عمودُ عمقِ الربط «◆ Audit_before_after_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «◆ Audit_before_after_verified» |
| UXR-0022-ب | يجيب «أيُسجَّل ما قبلَ وما بعدُ؟» · وشاهدُه سجلُّ التدقيقِ يحمل القيمتين · وحالتُه ◆ 50 بقناةٍ · 142 دينَ توصيلٍ · ◆ و36 غيرُ محسوبةٍ في التصنيفين. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «◆ Audit_before_after_verified» |
| UXR-0023-أ | عمودُ عمقِ الربط «Event_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Event_verified» |
| UXR-0023-ب | يجيب «أينشر الحدثَ المعلَن؟» · وشاهدُه الحدثُ يظهر في الوسيط · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Event_verified» |
| UXR-0024-أ | عمودُ عمقِ الربط «Consumer_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Consumer_verified» |
| UXR-0024-ب | يجيب «أيستهلكه من أُعلن أنه يستهلكه؟» · وشاهدُه الأثرُ يقع عند المستهلك · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Consumer_verified» |
| UXR-0025-أ | عمودُ عمقِ الربط «Idempotency_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Idempotency_verified» |
| UXR-0025-ب | يجيب «أتُرفض إعادةُ النداء؟» · وشاهدُه الإعادةُ ترجع مرجعَ الأول · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Idempotency_verified» |
| UXR-0026-أ | عمودُ عمقِ الربط «Reversal_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Reversal_verified» |
| UXR-0026-ب | يجيب «أيُعكس بمرجعه؟» · وشاهدُه حركةٌ عاكسةٌ والأصلُ باقٍ · وحالتُه ◐ يُقاس. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Reversal_verified» |
| UXR-0027-أ | عمودُ عمقِ الربط «Uat_verified» — نطاقُ الحكم | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Uat_verified» |
| UXR-0027-ب | يجيب «أاجتاز رحلةً حيةً بمستخدمٍ حقيقي؟» · وشاهدُه محضرُ UAT موقَّع · وحالتُه ◆ لم يبدأ. | اختبارُ عمود: صفرُ فعلٍ بلا حكمٍ في «Uat_verified» |
| UXR-0028-أ | دَينُ اثنين وأربعين ومئةِ معالجِ كتابةٍ بلا قناةِ قبل/بعدَ يُغلق إما بتوصيل القناةِ أو بقرارٍ موثَّقٍ أن طبيعةَ الفعلِ لا تملك قيمةَ «قبل» أو «بعد» | اختبارُ إغلاق: كلُّ معالجٍ إما موصولٌ أو مستثنًى بقرارٍ مسبَّب |
| UXR-0028-ب | ولا يُترك بلا حكم. | اختبارُ إغلاق: كلُّ معالجٍ إما موصولٌ أو مستثنًى بقرارٍ مسبَّب |
| UXR-0029-أ | ◆ ستةٌ وثلاثون معالجَ كتابةِ مجالٍ غيرُ محسوبةٍ في تصنيفِ تغطيةِ التدقيقِ | اختبارُ مصالحة: مجموعُ فئاتِ التغطيةِ يساوي ٢٢٨ بالضبط |
| UXR-0029-ب | إذ ٢٢٨ كتابةَ مجالٍ و٥٠ بقناةٍ و١٤٢ دينًا = ١٩٢ · والفارقُ يُصالَح ويُعلَن. | اختبارُ مصالحة: مجموعُ فئاتِ التغطيةِ يساوي ٢٢٨ بالضبط |

## ▐ ٤-٣  قشرةُ التطبيق

33 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0030-أ | تُعاد بناءُ قشرةِ التطبيقِ أولًا قبل أي إصلاحٍ لشاشةٍ منفردة | اختبارُ منهج: صفرُ نمطٍ بصريٍّ موضعيٍّ يُضاف خارجَ القشرةِ والمكتبة |
| UXR-0030-ب | فإصلاحُ الشاشاتِ واحدةً واحدةً بأنماطٍ موضعيةٍ يكرر الفوضى ولا يُنهيها. | اختبارُ منهج: صفرُ نمطٍ بصريٍّ موضعيٍّ يُضاف خارجَ القشرةِ والمكتبة |
| UXR-0031-أ | مكوّنُ القشرة «AS-01» — الشريطُ العلوي — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: الشريطُ العلوي يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0031-ب | ٥٦–٦٤ بكسلًا · شعارٌ في طرفٍ ومبدّلُ سياقٍ في الوسطِ وأربعةُ أفعالٍ عالميةٍ في الطرف. | اختبارُ مواصفة: الشريطُ العلوي يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0032-أ | حكمُ «AS-01» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: صفرُ شريطٍ يتجاوز ٦٤ بكسلًا · وصفرُ أكثرَ من خمسةِ أفعالٍ ظاهرة |
| UXR-0032-ب | ◆ يُلغى الصندوقان الزائدان | اختبارُ قبول: صفرُ شريطٍ يتجاوز ٦٤ بكسلًا · وصفرُ أكثرَ من خمسةِ أفعالٍ ظاهرة |
| UXR-0032-ج | الإدارةُ والمسمّى والموظفُ تندمج في مبدّلٍ واحد | اختبارُ قبول: صفرُ شريطٍ يتجاوز ٦٤ بكسلًا · وصفرُ أكثرَ من خمسةِ أفعالٍ ظاهرة |
| UXR-0033-أ | مكوّنُ القشرة «AS-02» — مبدّلُ السياق — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: مبدّلُ السياق يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0033-ب | عنصرٌ واحدٌ يعرض «الإدارة | اختبارُ مواصفة: مبدّلُ السياق يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0033-ج | الصفةُ النشطة» ويفتح: الصفةَ والإدارةَ والنطاقَ وتبديلَ الصفة. | اختبارُ مواصفة: مبدّلُ السياق يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0034-أ | حكمُ «AS-02» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: المستخدمُ بصفتين يعرف بأيِّهما يعمل في أقلَّ من ثانيتين |
| UXR-0034-ب | ◆ اسمُ الشخصِ في قائمةِ الحسابِ لا صندوقًا ثالثًا دائمًا | اختبارُ قبول: المستخدمُ بصفتين يعرف بأيِّهما يعمل في أقلَّ من ثانيتين |
| UXR-0035-أ | مكوّنُ القشرة «AS-03» — السايدبار — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: السايدبار يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0035-ب | حالتان فقط: موسَّعٌ ٢٦٤ بكسلًا · ومختصرٌ ٦٨ بكسلًا بأيقوناتٍ وتلميح. | اختبارُ مواصفة: السايدبار يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0036-أ | حكمُ «AS-03» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: صفرُ عنصرٍ مكرر · وصفرُ عنصرٍ لا يملكه المستخدم |
| UXR-0036-ب | ◆ لا ترقيمَ «أولًا/ثانيًا» في النصِّ اليوميِّ · والمجموعةُ المفتوحةُ ظاهرةٌ والعنصرُ النشطُ مميَّز | اختبارُ قبول: صفرُ عنصرٍ مكرر · وصفرُ عنصرٍ لا يملكه المستخدم |
| UXR-0037-أ | مكوّنُ القشرة «AS-04» — عنوانُ الصفحة — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: عنوانُ الصفحة يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0037-ب | سطرٌ واحدٌ بالعنوانِ وسطرٌ ثانٍ صغيرٌ بالأرقامِ السياقية. | اختبارُ مواصفة: عنوانُ الصفحة يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0038 | حكمُ «AS-04»: ◆ لا ترويسةً برتقاليةً تملأ ربعَ الشاشة | اختبارُ قبول: الجدولُ يبدأ في أول ٣٠٪ من ارتفاع الصفحة |
| UXR-0039-أ | مكوّنُ القشرة «AS-05» — شريطُ الأفعال — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: شريطُ الأفعال يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0039-ب | إجراءٌ رئيسٌ واحدٌ مملوءٌ · وبحثٌ · ومنظرٌ محفوظٌ · وفلاترُ · وتخصيصُ أعمدةٍ · وتصديرٌ · وقائمةُ أفعال. | اختبارُ مواصفة: شريطُ الأفعال يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0040-أ | حكمُ «AS-05» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: المستخدمُ يميّز الإجراءَ الرئيسَ من الثانويِّ بلا قراءة |
| UXR-0040-ب | ◆ ثلاثةُ مستوياتٍ بصريةٍ لا لونيةٍ فقط | اختبارُ قبول: المستخدمُ يميّز الإجراءَ الرئيسَ من الثانويِّ بلا قراءة |
| UXR-0040-ج | ولا تسعةُ أزرارٍ متساويةِ الوزن | اختبارُ قبول: المستخدمُ يميّز الإجراءَ الرئيسَ من الثانويِّ بلا قراءة |
| UXR-0041-أ | مكوّنُ القشرة «AS-06» — شريطُ الفلاتر — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: شريطُ الفلاتر يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0041-ب | مطويٌّ افتراضيًّا · يُظهر عددَ المفعَّلِ ويتيح تفريغَه بضغطة. | اختبارُ مواصفة: شريطُ الفلاتر يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0042 | حكمُ «AS-06»: والبحثُ داخلَ شريطِ أدواتِ الجدولِ لا بعيدًا عنه | اختبارُ قبول: صفرُ فلترٍ مفعَّلٍ لا يظهر عدَدُه |
| UXR-0043-أ | مكوّنُ القشرة «AS-07» — منطقةُ المحتوى — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: منطقةُ المحتوى يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0043-ب | شبكةُ اثني عشرَ عمودًا · حاشيةٌ ٢٤–٣٢ · بين البطاقاتِ ١٦–٢٤ · حشوةُ البطاقةِ ٢٠–٢٤. | اختبارُ مواصفة: منطقةُ المحتوى يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0044 | حكمُ «AS-07»: ◆ وأقصى عرضِ محتوًى ١٤٤٠ يتوسط فوقه | اختبارُ قبول: صفرُ تمريرٍ أفقيٍّ للصفحةِ على ١٢٨٠ فأعلى |
| UXR-0045-أ | مكوّنُ القشرة «AS-08» — التنبيهاتُ والبلاغ — نطاقُ الحكم | اختبارُ مواصفة: التنبيهاتُ والبلاغ يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0045-ب | جرسٌ بعددٍ حقيقيٍّ · وزرُّ بلاغٍ سياقيٌّ ثابتُ الموضع. | اختبارُ مواصفة: التنبيهاتُ والبلاغ يطابق قياساتِه المعلنة |
| UXR-0046 | حكمُ «AS-08»: ◆ ورسائلُ النظامِ تُعرض في الشاشةِ لا في الرابط | اختبارُ قبول: صفرُ رسالةِ حوكمةٍ تظهر في شريط العنوان |

## ▐ ٤-٤  نواةُ المكونات

44 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0047-أ | تُبنى نواةُ عشرين مكوّنًا حيًّا قبل ترحيلِ أيِّ شاشة | اختبارُ ترتيب: صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل بناءِ مكوناتها |
| UXR-0047-ب | ولا تُرحَّل شاشةٌ إلى مكوّنٍ لم يُبنَ. | اختبارُ ترتيب: صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل بناءِ مكوناتها |
| UXR-0048-أ | المكوّن «UI-01» — Page Header — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Page Header مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0048-ب | العنوانُ والأرقامُ السياقيةُ ومسارُ التنقل · وحكمُه: صفرُ ترويسةٍ مختلفةٍ بلا مبرر. | اختبارُ مكوّن: Page Header مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0049-أ | المكوّن «UI-02» — Toolbar — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Toolbar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0049-ب | الإجراءُ الرئيسُ والبحثُ والمناظرُ والتصدير · وحكمُه: ثلاثةُ مستوياتٍ بصرية. | اختبارُ مكوّن: Toolbar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0050-أ | المكوّن «UI-03» — Filter Bar — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Filter Bar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0050-ب | مطويٌّ بعدَّادٍ وتفريغٍ بضغطة · وحكمُه: يعرض عددَ المفعَّل. | اختبارُ مكوّن: Filter Bar مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0051-أ | المكوّن «UI-04» — Saved Views — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Saved Views مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0051-ب | منتقي المنظرِ الشخصيِّ والمعتمَد · وحكمُه: إلزاميٌّ في الشاشات الطويلة. | اختبارُ مكوّن: Saved Views مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0052-أ | المكوّن «UI-05» — Data Table — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Data Table مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0052-ب | ترويسةٌ ثابتةٌ وفرزٌ وتثبيتٌ وتحديدٌ متعدد · وحكمُه: ◆ حارسٌ يمنع بلوغَ صفرِ أعمدة. | اختبارُ مكوّن: Data Table مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0053-أ | المكوّن «UI-06» — Column Customizer — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Column Customizer مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0053-ب | تخصيصُ الأعمدةِ وإظهارُ الكل · وحكمُه: ◆ لا يُسمح بإخفاءِ كلِّ الأعمدة. | اختبارُ مكوّن: Column Customizer مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0054-أ | المكوّن «UI-07» — KPI Card — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: KPI Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0054-ب | العنوانُ والقيمةُ والوحدةُ والفترةُ والمقارنةُ والحالةُ والتعمّق · وحكمُه: ◆ صفرُ رقمٍ بلا هذه السبعة. | اختبارُ مكوّن: KPI Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0055-أ | المكوّن «UI-08» — Task Card — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Task Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0055-ب | المهمةُ ومهلتُها ومصدرُها وإجراؤها · وحكمُه: تظهر أعلى اللوحةِ لا أسفلها. | اختبارُ مكوّن: Task Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0056-أ | المكوّن «UI-09» — Approval Card — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Approval Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0056-ب | ما ينتظر قرارَه بسقفِه وأثرِ تأخيره · وحكمُه: صندوقٌ واحدٌ في المنصة. | اختبارُ مكوّن: Approval Card مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0057-أ | المكوّن «UI-10» — Alert List — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Alert List مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0057-ب | تنبيهاتٌ بإجراءٍ لا إحاطةٍ فقط · وحكمُه: التنبيهُ الذي يتطلب فعلًا يولّد مهمة. | اختبارُ مكوّن: Alert List مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0058-أ | المكوّن «UI-11» — Empty State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Empty State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0058-ب | لا بياناتَ بعدُ | اختبارُ مكوّن: Empty State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0058-ج | سببٌ وزرُّ إنشاء · وحكمُه: ◆ لا أصفارٌ عملاقةٌ بدلَها. | اختبارُ مكوّن: Empty State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0059-أ | المكوّن «UI-12» — No Results State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: No Results State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0059-ب | لا نتائجَ لبحثك | اختبارُ مكوّن: No Results State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0059-ج | اقتراحُ تفريغِ الفلاتر · وحكمُه: ◆ تُميَّز عن الفارغة. | اختبارُ مكوّن: No Results State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0060-أ | المكوّن «UI-13» — Error State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Error State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0060-ب | ما حدثَ وكيف يُصحَّح ورمزُ الخطأ · وحكمُه: لا نصَّ تقنيًّا خامًّا. | اختبارُ مكوّن: Error State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0061-أ | المكوّن «UI-14» — Access State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Access State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0061-ب | سببُ الحجبِ ومن يمنح الصلاحية · وحكمُه: لا يُصيَّر المحتوى أصلًا. | اختبارُ مكوّن: Access State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0062-أ | المكوّن «UI-15» — Loading Skeleton — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Loading Skeleton مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0062-ب | هيكلٌ يشبه المحتوى القادم · وحكمُه: لا شاشةٌ بيضاءُ ولا دوّار. | اختبارُ مكوّن: Loading Skeleton مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0063-أ | المكوّن «UI-16» — Sync State — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Sync State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0063-ب | متصلٌ · دون اتصالٍ · قيدَ المزامنةِ · فشلت · عددُ المعلَّق · وحكمُه: ◆ ظاهرٌ دائمًا في الميدانية. | اختبارُ مكوّن: Sync State مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0064-أ | المكوّن «UI-17» — Chart — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Chart مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0064-ب | ◆ لا يُعرض بلا بياناتٍ ولا بمحاورَ افتراضية · وحكمُه: نمطٌ أو وسمٌ مع اللون · ووسيلةُ إيضاحٍ ودرجةُ تعمّق. | اختبارُ مكوّن: Chart مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0065-أ | المكوّن «UI-18» — Drawer / Modal — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Drawer / Modal مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0065-ب | ثلاثةُ أحجامٍ وإجراءٌ رئيسٌ واحدٌ وإغلاقٌ بمفتاح · وحكمُه: تأكيدُ الإغلاقِ عند تغييراتٍ غيرِ محفوظة. | اختبارُ مكوّن: Drawer / Modal مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0066-أ | المكوّن «UI-19» — Toast / Pagination — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Toast / Pagination مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0066-ب | تأكيدٌ لحظيٌّ · وترقيمٌ يُظهر الإجمالي · وحكمُه: لا معلومةَ لا تتكرر في التوست. | اختبارُ مكوّن: Toast / Pagination مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0067-أ | المكوّن «UI-20» — Import / Export Panel — نطاقُ الحكم | اختبارُ مكوّن: Import / Export Panel مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |
| UXR-0067-ب | الخياراتُ الثمانيةُ والفحوصُ الثمانيةَ عشرَ والمعاينة · وحكمُه: سجلُّ تصديرٍ بتسعةِ بنود. | اختبارُ مكوّن: Import / Export Panel مبنيٌّ بحالاتِه ويطابق حكمَه |

## ▐ ٤-٥  الشاشاتُ التمثيلية

19 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0068-أ | تُعاد بناءُ ثمانِ شاشاتٍ تمثيليةٍ على القشرةِ والمكوناتِ وتُعتمد نماذجَ حيةً | اختبارُ نموذج: الثمانيةُ معتمدةٌ بصفرِ كسرٍ قبل أي تعميم |
| UXR-0068-ب | ثم تُرحَّل البقيةُ بدفعاتٍ ولا تُعمَّم قبل اعتمادها. | اختبارُ نموذج: الثمانيةُ معتمدةٌ بصفرِ كسرٍ قبل أي تعميم |
| UXR-0069-أ | الشاشةُ التمثيلية «لوحة الرئيس التنفيذي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «لوحة الرئيس التنفيذي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0069-ب | تُعاد بناؤها لأن ◆ الأصفارُ العملاقةُ والرسمُ المكسورُ والمساحةُ البرتقالية · ومكوناتُها UI-07 · UI-11 · UI-17 · AS-01 · AS-04 · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «لوحة الرئيس التنفيذي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0070-أ | الشاشةُ التمثيلية «لوحة إدارة التشغيل» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «لوحة إدارة التشغيل» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0070-ب | تُعاد بناؤها لأن الأرقامُ بلا فترةٍ ولا وحدةٍ · ومهامي أسفلَ العام · ومكوناتُها UI-07 · UI-08 · UI-09 · UI-10 · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «لوحة إدارة التشغيل» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0071-أ | الشاشةُ التمثيلية «مساحة عملي» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «مساحة عملي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0071-ب | تُعاد بناؤها لأن ترتيبُ الأولويةِ معكوسٌ · ومكوناتُها UI-08 · UI-09 · UI-10 · AS-05 · ومخاطرتُها متوسطة. | اختبارُ شاشة: «مساحة عملي» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0072-أ | الشاشةُ التمثيلية «العقود» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «العقود» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0072-ب | تُعاد بناؤها لأن تسعةُ أزرارٍ متساويةٍ · والجدولُ متأخرٌ · وصفرُ أعمدةٍ ممكن · ومكوناتُها UI-02 · UI-03 · UI-04 · UI-05 · UI-06 · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «العقود» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0073-أ | الشاشةُ التمثيلية «التايم شيت» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0073-ب | تُعاد بناؤها لأن ميدانيةٌ | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0073-ج | جوالٌ أولًا ودون اتصال · ومكوناتُها UI-16 · AS-07 · CM-00 محورُ الاتصال · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «التايم شيت» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0074-أ | الشاشةُ التمثيلية «أمر الصيانة» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «أمر الصيانة» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0074-ب | تُعاد بناؤها لأن سلسلةُ اعتمادٍ وحالاتُ تحرير · ومكوناتُها UI-09 · UI-18 · CM-00 محورُ التحرير · ومخاطرتُها متوسطة. | اختبارُ شاشة: «أمر الصيانة» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0075-أ | الشاشةُ التمثيلية «ملف المورد» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «ملف المورد» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0075-ب | تُعاد بناؤها لأن ملفٌّ أمٌّ بتبويباتٍ وحقولٍ حساسة · ومكوناتُها UI-01 · UI-18 · CM-00 محورُ الصلاحية · ومخاطرتُها متوسطة. | اختبارُ شاشة: «ملف المورد» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0076-أ | الشاشةُ التمثيلية «مساحة المخاطر» — نطاقُ الحكم | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |
| UXR-0076-ب | تُعاد بناؤها لأن ◆ مكوّنٌ واحدٌ بنطاقٍ متغيرٍ لأربعَ عشرةَ إدارة · ومكوناتُها UI-05 · UI-07 · UI-17 · CM-00 كامل · ومخاطرتُها عالية. | اختبارُ شاشة: «مساحة المخاطر» تجتاز معاييرَ القبولِ البصريِّ الستةَ عشرَ |

## ▐ ٤-٦  العيوبُ الحيةُ المرصودة

35 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0077-أ | عيوبُ النظامِ الحيِّ المرصودةُ تدخل سجلًّا رسميًّا بحقولها كاملةً | اختبارُ سجل: كلُّ عيبٍ بمعرّفٍ ومالكٍ وخطورةٍ ودليلِ إغلاق |
| UXR-0077-ب | ولا تُعالَج بإصلاحٍ صامتٍ ولا تُدفن في «الفجوات المتبقية». | اختبارُ سجل: كلُّ عيبٍ بمعرّفٍ ومالكٍ وخطورةٍ ودليلِ إغلاق |
| UXR-0078-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-01» | اختبارُ إغلاق: الحقلُ يعرض المسمّى في كل الصفاتِ الـ27 |
| UXR-0078-ب | المسمّى الوظيفيُّ يعرض اسمَ الشخصِ بدل المسمّى · خطورتُه حرجة · الشاهدُ: ظهر في ستِّ شاشاتٍ بصفةِ «الإدارة التنفيذية» وصحيحًا بصفةِ «مسؤول التشغيل» · السبب: عيبُ ربطِ حقلٍ لا عيبُ تصميم · مالكُه الحوكمةُ ومكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: الحقلُ يعرض المسمّى في كل الصفاتِ الـ27 |
| UXR-0079-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-02» | اختبارُ إغلاق: العدّادُ يطابق الجدولَ المصدرَ في كل نطاق |
| UXR-0079-ب | عدّادُ العقودِ يعرض صفرًا واللوحةُ فيها ٢٥٠ عقدًا · خطورتُه ◆ حرجة · الشاهدُ: لوحةُ الرئيسِ تعرض العملاءَ والمشاريعَ والمستخدمينَ والعقودَ صفرًا · وشاشةُ العقودِ تعرض ٢٥٠ · السبب: ◆ استعلامٌ مكسورٌ لا نطاقٌ خاطئ | اختبارُ إغلاق: العدّادُ يطابق الجدولَ المصدرَ في كل نطاق |
| UXR-0079-ج | ويضرب الثقةَ في كل رقمٍ آخر · مالكُه المالكُ الوظيفيُّ للوحة. | اختبارُ إغلاق: العدّادُ يطابق الجدولَ المصدرَ في كل نطاق |
| UXR-0080-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-03» | اختبارُ إغلاق: كلُّ عدّادٍ يذكر مقامَه ومصدرَه بحسب التصنيف الخماسي |
| UXR-0080-ب | عدّادٌ أكبرُ من مقامِ بياناتِه المحتمل · خطورتُه عالية · الشاهدُ: «٤٨٧٤٦ وحدةً تنتظر الاعتماد» وإجماليُّ الوحداتِ في القاعدةِ ٤٨٥٢٥ · السبب: إما يعدّ شيئًا آخرَ أو أحدُهما خطأ | اختبارُ إغلاق: كلُّ عدّادٍ يذكر مقامَه ومصدرَه بحسب التصنيف الخماسي |
| UXR-0080-ج | ولا مقامَ معلَنًا · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: كلُّ عدّادٍ يذكر مقامَه ومصدرَه بحسب التصنيف الخماسي |
| UXR-0081-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-04» | اختبارُ إغلاق: UI-06 يمنع النزولَ تحت حدٍّ أدنى ويبيّن السبب |
| UXR-0081-ب | الجدولُ يبلغ صفرَ أعمدةٍ بعد «إخفاء الكل» · خطورتُه عالية · الشاهدُ: بقي عمودان فقط والحالةُ حُفظت | اختبارُ إغلاق: UI-06 يمنع النزولَ تحت حدٍّ أدنى ويبيّن السبب |
| UXR-0081-ج | والمستخدمُ يرى جدولًا فارغًا لا يعرف سببَه · السبب: لا حارسَ يمنع إخفاءَ كلِّ الأعمدة · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-06 يمنع النزولَ تحت حدٍّ أدنى ويبيّن السبب |
| UXR-0082-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-05» | اختبارُ إغلاق: فاحصُ التنقلِ يكشف التكرارَ ويوقف التوليد |
| UXR-0082-ب | تكرارُ عناصرَ في السايدبار · خطورتُه متوسطة · الشاهدُ: «للخاطر | اختبارُ إغلاق: فاحصُ التنقلِ يكشف التكرارَ ويوقف التوليد |
| UXR-0082-ج | القرارات العليا» و«للخاطر التجارية» ظهر كلٌّ مرتين · السبب: ◆ خطأُ توليدٍ لا يكشفه فاحصُ التنقل · مالكُه مكتبُ الهندسة. | اختبارُ إغلاق: فاحصُ التنقلِ يكشف التكرارَ ويوقف التوليد |
| UXR-0083-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-06» | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0083-ب | رسالةُ حوكمةٍ تظهر في شريط العنوانِ ولا تُعرض في الشاشة · خطورتُه متوسطة · الشاهدُ: «الشاشةُ غيرُ مسجَّلة | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0083-ج | فلا تُمنح صلاحيتُها لأحد» تُمرَّر في الرابط · السبب: الحكمُ ضاع | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0083-د | والمستخدمُ لا يراه · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-13 يعرضها في الشاشةِ وصفرُ رسالةٍ في الرابط |
| UXR-0084-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-07» | اختبارُ إغلاق: UI-17: لا رسمَ بلا بياناتٍ — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة |
| UXR-0084-ب | الرسمُ يعرض محاورَ افتراضيةً بلا بيانات · خطورتُه عالية · الشاهدُ: «مسارُ الأداء اليومي» من ‎−١ إلى ١ بخطٍّ مسطحٍ عند الصفر · السبب: سلوكٌ افتراضيٌّ للمكتبةِ يبدو خللًا · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-17: لا رسمَ بلا بياناتٍ — بل حالةٌ فارغةٌ مفسَّرة |
| UXR-0085-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-08» | اختبارُ إغلاق: UI-11 يعرض السببَ والإجراءَ لا رقمًا |
| UXR-0085-ب | أصفارٌ عملاقةٌ بدل حالةٍ فارغة · خطورتُه عالية · الشاهدُ: «٠٠» بحجمٍ ضخمٍ في أربعِ بطاقاتٍ على مساحةٍ برتقاليةٍ واسعة · السبب: يبدو خللًا أو نائبَ محتوًى لا حالةً محكومة · مالكُه فريقُ الواجهة. | اختبارُ إغلاق: UI-11 يعرض السببَ والإجراءَ لا رقمًا |
| UXR-0086-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-09» | اختبارُ إغلاق: الواجهةُ محايدةٌ والمؤسسيُّ لونُ تمييزٍ محدود |
| UXR-0086-ب | اللونُ المؤسسيُّ يملأ ولا يوجّه · خطورتُه عالية · الشاهدُ: البرتقاليُّ يملأ الترويسةَ والفلاترَ والبطاقاتِ ونصفَ اللوحة · السبب: يلغي التسلسلَ البصريَّ | اختبارُ إغلاق: الواجهةُ محايدةٌ والمؤسسيُّ لونُ تمييزٍ محدود |
| UXR-0086-ج | يضعف دلالاتِ الخطرِ والنجاح · مالكُه فريقُ التصميم. | اختبارُ إغلاق: الواجهةُ محايدةٌ والمؤسسيُّ لونُ تمييزٍ محدود |
| UXR-0087-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-10» | اختبارُ إغلاق: AS-07: شبكةُ اثني عشرَ وسلّمُ مسافاتٍ من ٤ |
| UXR-0087-ب | لا شبكةَ محاذاةٍ ولا سلّمَ مسافات · خطورتُه عالية · الشاهدُ: بطاقاتٌ متفاوتةٌ وفراغاتٌ بلا وظيفةٍ وعناصرُ من خطوطٍ مختلفة · السبب: الصفحاتُ لا تتبع شبكةً ولا سلّمًا موحَّدًا · مالكُه فريقُ التصميم. | اختبارُ إغلاق: AS-07: شبكةُ اثني عشرَ وسلّمُ مسافاتٍ من ٤ |
| UXR-0088-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-11» | اختبارُ إغلاق: أحدَ عشرَ نمطًا · والغربيةُ للتخزينِ والميلاديُّ للحساب |
| UXR-0088-ب | الخطوطُ والأرقامُ والتواريخُ غيرُ متسقة · خطورتُه متوسطة · الشاهدُ: أحجامٌ متعددةٌ · وتاريخٌ إنجليزيٌّ في واجهةٍ عربيةٍ · وأرقامٌ مختلطة · السبب: لا سلّمَ خطوطٍ موحَّدًا ولا حكمًا للأرقامِ والتقويم · مالكُه فريقُ التصميم. | اختبارُ إغلاق: أحدَ عشرَ نمطًا · والغربيةُ للتخزينِ والميلاديُّ للحساب |
| UXR-0089-أ | العيبُ الحيُّ «UI-DEF-12» | اختبارُ إغلاق: UI-07 بحقوله السبعةِ إلزامًا |
| UXR-0089-ب | بطاقاتُ المؤشراتِ بلا فترةٍ ولا وحدةٍ ولا تعمّق · خطورتُه عالية · الشاهدُ: رقمٌ واحدٌ في الوسطِ بلا مقارنةٍ ولا اتجاهٍ ولا مصدر · السبب: الرقمُ وحدَه ليس قرارًا · مالكُه المالكون الوظيفيون. | اختبارُ إغلاق: UI-07 بحقوله السبعةِ إلزامًا |
| UXR-0090-أ | لا يقتصر الفحصُ على العيوبِ الاثني عشرَ المرصودة | اختبارُ شمول: تقريرُ تدقيقٍ بصريٍّ يغطي كلَّ شاشةٍ مؤهَّلة |
| UXR-0090-ب | بل يُنفَّذ تدقيقٌ بصريٌّ كاملٌ على الشاشاتِ كلِّها بقائمةِ الفحصِ المعتمدة. | اختبارُ شمول: تقريرُ تدقيقٍ بصريٍّ يغطي كلَّ شاشةٍ مؤهَّلة |

## ▐ ٤-٧  معاييرُ القبولِ البصري

30 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0091-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-01» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: مسحُ الأنماطِ ومقارنتُها بالطبقاتِ الثلاث |
| UXR-0091-ب | صفرُ لونٍ أو حجمٍ أو استدارةٍ خارج الرموز. | اختبارُ قبول: مسحُ الأنماطِ ومقارنتُها بالطبقاتِ الثلاث |
| UXR-0092-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-02» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| UXR-0092-ب | صفرُ رسمٍ بلا بياناتٍ يعرض محاورَ افتراضية. | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| UXR-0093-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-03» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| UXR-0093-ب | صفرُ بطاقةِ مؤشرٍ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدرٍ وتعمّق. | اختبارُ قبول: فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| UXR-0094-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-04» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ أيقونيّ |
| UXR-0094-ب | صفرُ أيقونةٍ حاكمةٍ بلا تسميةٍ أو تلميح. | اختبارُ قبول: فحصُ كلِّ عنصرٍ تفاعليٍّ أيقونيّ |
| UXR-0095-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-05» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: اختبارُ الحالاتِ الأربعِ في كل شاشة |
| UXR-0095-ب | صفرُ خلطٍ بين الفارغِ ولا نتائجَ والخطأِ ولا صلاحية. | اختبارُ قبول: اختبارُ الحالاتِ الأربعِ في كل شاشة |
| UXR-0096-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-06» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: فحصُ الشاشاتِ فوق عشرين عمودًا |
| UXR-0096-ب | صفرُ شاشةٍ طويلةٍ بلا مناظرَ وإظهارِ كلِّ الأعمدة. | اختبارُ قبول: فحصُ الشاشاتِ فوق عشرين عمودًا |
| UXR-0097 | معيارُ القبولِ البصري «VA-07»: ◆ صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدة. | اختبارُ قبول: محاولةُ إخفاءِ الكلِّ تُرفض بحدٍّ أدنى |
| UXR-0098-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-08» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: مسحُ المسارات |
| UXR-0098-ب | صفرُ رسالةِ نظامٍ تظهر في الرابطِ دون الشاشة. | اختبارُ قبول: مسحُ المسارات |
| UXR-0099 | معيارُ القبولِ البصري «VA-09»: نجاحُ الاتجاهِ من اليمين في كل مكوّن. | اختبارُ قبول: اختبارُ كلِّ مكوّنٍ في الاتجاهين |
| UXR-0100 | معيارُ القبولِ البصري «VA-10»: نجاحُ التنقلِ بلوحة المفاتيح. | اختبارُ قبول: دورةٌ كاملةٌ بلا فأرة |
| UXR-0101-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-11» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: تكبيرٌ وفحصُ فقدِ الوظيفة |
| UXR-0101-ب | نجاحُ إعادةِ التدفقِ عند تكبيرِ مئتين بالمئة. | اختبارُ قبول: تكبيرٌ وفحصُ فقدِ الوظيفة |
| UXR-0102-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-12» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: ١٢٨٠×٧٢٠ · ١٣٦٦×٧٦٨ · ١٤٤٠×٩٠٠ · ١٩٢٠×١٠٨٠ |
| UXR-0102-ب | نجاحُ التجاوبِ على أربعِ دقاتٍ مستهدفة. | اختبارُ قبول: ١٢٨٠×٧٢٠ · ١٣٦٦×٧٦٨ · ١٤٤٠×٩٠٠ · ١٩٢٠×١٠٨٠ |
| UXR-0103-أ | معيارُ القبولِ البصري «VA-13» — نطاقُ الحكم | اختبارُ قبول: والتمريرُ داخلَ الجدولِ عند الضرورةِ فقط |
| UXR-0103-ب | صفرُ تمريرٍ أفقيٍّ للصفحةِ على المكتبية. | اختبارُ قبول: والتمريرُ داخلَ الجدولِ عند الضرورةِ فقط |
| UXR-0104 | معيارُ القبولِ البصري «VA-14»: بناءُ الميدانيةِ للجوالِ أولًا. | اختبارُ قبول: اختبارٌ على جهازٍ فعليٍّ لا محاكي |
| UXR-0105 | معيارُ القبولِ البصري «VA-15»: نجاحُ المقارنةِ البصريةِ الآلية. | اختبارُ قبول: لقطةٌ مرجعيةٌ لكل مكوّنٍ في كل حالةٍ في الاتجاهين |
| UXR-0106 | معيارُ القبولِ البصري «VA-16»: WCAG 2.2 AA معيارًا مستهدَفًا. | اختبارُ قبول: تقريرُ فحصٍ آليٍّ ومراجعةٌ يدويةٌ للمتبقي |
| UXR-0107-أ | ◆ تمييزٌ لازم | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |
| UXR-0107-ب | بوابةُ التسليمِ الوظيفيةُ العشرون في خطِّ التسليم (التنقلُ والحوكمةُ والأفعالُ والعزلُ والطوبولوجيا) ليست الفحوصَ البصريةَ العشرين في النظام التصميمي (اللونُ والمكوّنُ والغلافُ والمنظرُ والعمودُ الحاكمُ ومساحةُ اللمس) | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |
| UXR-0107-ج | عشرون ضدَّ عشرين بمضمونين مختلفين | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |
| UXR-0107-د | فتُسمّى الأولى «بوابةَ التسليم الوظيفية» والثانيةُ «بوابةَ القبول البصري»، ولا يُقرأ نجاحُ إحداهما نجاحًا للأخرى. | اختبارُ تسمية: صفرُ تقريرٍ يخلط البوابتين أو يقرأ نجاحَ إحداهما نجاحًا للأخرى |

## ▐ ٤-٨  تبنّي الغلافِ الحاكم

8 متطلبًا ذريًّا

| المعرّف | المتطلب | اختبارُ القبول |
| --- | --- | --- |
| UXR-0108-أ | يُعرَّف مقامُ الشاشاتِ المؤهَّلةِ للغلافِ الحاكمِ صراحةً | اختبارُ تصنيف: صفرُ شاشةٍ بلا حكمِ أهليةٍ مسبَّب |
| UXR-0108-ب | وتُصنَّف كلُّ شاشةٍ مؤهَّلةً أو غيرَ مؤهَّلةٍ بسببٍ مكتوب. | اختبارُ تصنيف: صفرُ شاشةٍ بلا حكمِ أهليةٍ مسبَّب |
| UXR-0109-أ | يُعمَّم الغلافُ الحاكمُ على مئةٍ بالمئةِ من الشاشاتِ المؤهَّلة | اختبارُ تبنٍّ: العدّادُ يبلغ مقامَه المعلَن |
| UXR-0109-ب | ويُقاس التبنّي بعدّادٍ حيٍّ لا بادعاء. | اختبارُ تبنٍّ: العدّادُ يبلغ مقامَه المعلَن |
| UXR-0110-أ | تُقاس المحاورُ الخمسةُ حيًّا في كل شاشةٍ متبنيةٍ | اختبارُ محاور: كلُّ شاشةٍ تبثُّ المحاورَ الخمسةَ بقيمها الحية |
| UXR-0110-ب | ولا يكفي وجودُ الغلافِ بلا بثِّ محاوره. | اختبارُ محاور: كلُّ شاشةٍ تبثُّ المحاورَ الخمسةَ بقيمها الحية |
| UXR-0111-أ | ◆ لا تظهر شاشةٌ جديدةٌ في الإنتاجِ بلا الغلافِ الحاكم | اختبارُ منع: شاشةٌ بلا غلافٍ توقف خطَّ التسليم |
| UXR-0111-ب | والفحصُ الآليُّ يمنع الدمج. | اختبارُ منع: شاشةٌ بلا غلافٍ توقف خطَّ التسليم |

| ٥ | # مصفوفةُ التتبعِ ومعاييرُ القبول |
| --- | --- |

كلُّ متطلبٍ يُتتبَّع إلى مصدرِه وبابِه وحالةِ تنفيذه. وهذه المصفوفةُ أساسُ فحصِ الالتزامِ ومراجعةِ التدقيق.

## ▐ ٥-١  توزّعُ المتطلباتِ على الأبواب

| الباب | المتطلبات | المصدرُ الحاكم |
| --- | --- | --- |
| المقاييسُ والدَّينُ والإغلاق | 69 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| عمقُ ربطِ الأفعال | 29 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| قشرةُ التطبيق | 33 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| نواةُ المكونات | 44 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| الشاشاتُ التمثيلية | 19 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| العيوبُ الحيةُ المرصودة | 35 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| معاييرُ القبولِ البصري | 30 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| تبنّي الغلافِ الحاكم | 8 | وثيقةُ الإدارةِ والمحرّكاتُ العرضية |
| ◆ الإجمالي | 267 | — |

## ▐ ٥-٢  معاييرُ القبولِ الحاكمة

| المعيار | الشرط | الشاهدُ الذي يُفحص |
| --- | --- | --- |
| AC-U1 | القشرةُ موحَّدةٌ قبل أي شاشة | ثمانيةُ مكوناتِ قشرةٍ مبنيةٌ ومطبَّقة |
| AC-U2 | نواةُ العشرين مبنيةٌ بحالاتها | كلُّ مكوّنٍ يُظهر حالاتِه في الكتالوج الحيّ |
| AC-U3 | الشاشاتُ الثمانِ معتمدةٌ بصفرِ كسر | محضرُ اعتمادٍ لكل شاشة |
| AC-U4 | العيوبُ الاثنا عشرَ مغلقةٌ بدليل | كلٌّ بدليلِ إغلاقِه المكتوب |
| AC-U5 | معاييرُ القبولِ الستةَ عشرَ مفعَّلة | بوابةُ القبولِ البصريِّ في خطِّ التسليم |
| AC-U6 | صفرُ لونٍ أو حجمٍ خارج الرموز | مسحٌ آليٌّ يمنع الدمج |
| AC-U7 | ◆ صفرُ جدولٍ يبلغ صفرَ أعمدة | محاولةُ إخفاءِ الكلِّ تُرفض |
| AC-U8 | صفرُ رقمٍ بلا فترةٍ ووحدةٍ ومصدر | فحصُ حقولِ كلِّ بطاقة |
| AC-U9 | صفرُ رسمٍ بلا بياناتٍ بمحاورَ افتراضية | فحصُ كلِّ رسمٍ بمجموعةٍ فارغة |
| AC-U10 | مئةٌ بالمئةِ من المؤهَّلةِ تتبنى الغلاف | عدّادٌ حيٌّ يبلغ مقامَه المعلَن |

## ▐ ٥-٣  المخاطرُ التنفيذية

| الرمز | الخطر | الاحتمال | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-U1 | الإصلاحُ الموضعيُّ بدل القشرة | عالٍ | ◆ الترتيبُ إلزاميٌّ — والفحصُ يمنع نمطًا موضعيًّا |
| RSK-U2 | ترحيلُ شاشاتٍ قبل بناءِ مكوناتها | عالٍ | صفرُ شاشةٍ مرحَّلةٍ قبل مكوناتها |
| RSK-U3 | تقديرُ الجهدِ بأقلَّ من حجمه | عالٍ | ◆ المرحلتان الأولى والثانيةُ لا تقلان عن أسابيعَ لا أيام |
| RSK-U4 | الاكتفاءُ بإصلاحِ العيوبِ الاثني عشرَ | متوسط | تدقيقٌ بصريٌّ كاملٌ لا يقتصر عليها |
| RSK-U5 | الخلطُ بين بوابتَي العشرين | متوسط | ◆ تسميةٌ صريحةٌ لكلٍّ ولا يُقرأ نجاحُ إحداهما للأخرى |
| RSK-U6 | إعلانُ تبنٍّ بلا عدّادٍ حيّ | عالٍ | العدّادُ يُقرأ من النظامِ لا من تقرير |

## ▐ ٥-٤  الافتراضاتُ والاعتماديات

● الدستورُ والنظامُ التصميميُّ نافذان ومعتمدان.

● الرموزُ بثلاثِ طبقاتٍ معرَّفةٌ بقيمٍ محدَّدةٍ لا نطاقات.

● الغلافُ الحاكمُ مبنيٌّ ويبثُّ المحاورَ الخمسة.

● نظامُ الشاشاتِ مصدرُ توليدِ التنقلِ ولا يُكتب رابطٌ يدويًّا.

● ◆ العيوبُ الاثنا عشرَ مرصودةٌ من لقطاتِ النظامِ الحيِّ — والتدقيقُ الكاملُ ينتظر فريقَ الشركة.

| ٦ | # قاموسُ المصطلحاتِ والاختصارات |
| --- | --- |

تُستعمل هذه المصطلحاتُ بمعانيها المثبَّتةِ هنا في هذه الوثيقةِ وفي الحزمةِ كلِّها. والعمودُ الثالثُ يمنع الخلطَ الشائع.

| المصطلح | تعريفُه المثبَّت | ما لا يُخلط به |
| --- | --- | --- |
| مصدرُ الحقيقة | الموضعُ الوحيدُ الذي يُنشأ فيه البيانُ ويُعدَّل | ليس أولَ موضعٍ يُعرض فيه |
| الكيان | شخصيةٌ اعتباريةٌ لها سجلٌّ وذمةٌ مستقلة | ليس الإدارةَ — الإدارةُ داخل الكيان |
| الواقعةُ التشغيلية | حدثٌ وقع في الميدانِ وله شهودٌ ومستند | ليست الإدخالَ — الإدخالُ تسجيلٌ لها |
| سلسلةُ الاعتماد | حلقاتٌ تشهد كلٌّ بما لا تشهد به غيرُها | ليست موافقاتٍ متتالية |
| الحارس | قاعدةُ منعٍ تُنفَّذ في الخادمِ قبل الحفظ | ليس التنبيهَ — التنبيهُ يُتجاوز |
| الأثرُ المالي | تغيّرٌ في الذممِ أو الأرصدةِ نتج عن واقعةٍ معتمدة | ليس القيدَ — القيدُ تسجيلُ الأثر |
| العكس | حركةٌ مقابلةٌ تُبطل أثرَ سابقةٍ بمرجعها | ليس الحذفَ — الحذفُ يمحو والعكسُ يُبقي |
| المتطلبُ الذري | متطلبٌ قابلٌ للاختبارِ منفردًا بشاهدٍ واحد | ليس المبدأَ — المبدأُ يُقرأ والمتطلبُ يُختبر |
| المنظرُ المختصر | مجموعةُ أعمدةٍ مختارةٌ لمهمةٍ بعينها | ليس فلترَ بيانات — الفلترُ يقلّل الصفوف |
| الأعمدةُ الحاكمة | سبعةُ أعمدةٍ تُحقن من طبقةٍ مشتركةٍ لتتبعِ المسؤولية | ليست حقولَ عرضٍ — بل أساسَ المساءلة |
| الحقلُ الحساس | حقلٌ لا يُعرض ولا يُصدَّر إلا بمنحٍ فردي | ليس المخفيَّ — المخفيُّ عرضٌ والحساسُ حكم |
| نوعُ العقدِ التنظيمي | تصنيفُ الوحدةِ في الهيكل — سبعةُ أنواع | ليس الاسمَ — فليس كلُّ ما في الهيكل إدارةً |

| ٧ | # سجل الإعداد والمراجعة والاعتماد |
| --- | --- |

لا يُدمج كودٌ يمسّ هذه الإدارةَ ولا تُنشأ شاشةٌ فيها قبل فحص الالتزامِ بهذه الوثيقة. والالتزامُ لا يُدَّعى بل يُشهَد له بشاهدٍ محدَّدٍ يُفحص.

| الإجراء | الجهة | الاسمُ والصفة | التوقيعُ والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| إعداد | مكتب هندسة النظم المؤسسية |  |  |
| مراجعة | نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات |  |  |
| مراجعة | مدير الحوكمة والالتزام |  |  |
| مراجعة | مسؤول ضمان الجودة |  |  |
| مراجعة | قائد فريق التطوير |  |  |
| اعتماد | الرئيس التنفيذي |  |  |