مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات مصفوفة المطابقة النهائية وخارطة التنفيذ Final Reconciliation Matrix & Execution Map — Directive 05 الوثيقةُ الخاتمة: **كلُّ ما أضافته التوجيهاتُ الأربعة موزَّعًا على بواباتٍ بشروط إغلاقها** تسعٌ وثلاثون مهمةً في أربع بوابات · **بالحدِّ الأدنى العامل** لا بفتح كل شيءٍ دفعةً خارطةُ قلب الأعلام السبعة · وشروطُ الإغلاق غيرُ الوظيفية · ومؤشراتُ المتابعة لا تضيف حكمًا جديدًا: **توزّع وترتّب وتغلق** — والأحكامُ في مالكيها مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-PLAN-05-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| مصفوفة المطابقة النهائية وخارطة التنفيذ — التوجيه الخامس | العنوان |
| خارطةُ تنفيذٍ تجمع مخرجاتِ PLAN-02 وPLAN-03 وPLAN-04 وLEG-01 وFIN-01 وGOV-01 وWRK-01 — **ولا تنشئ حكمًا** | مرتبتها |
| 1.0 | الإصدار |
| نافذةٌ فورًا — وهي المرجعُ الوحيدُ لترتيب ما تبقى | حالة الوثيقة |
| حصيلةُ الوثائق · البوابات الأربع · قلبُ الأعلام · الحد الأدنى العامل · شروط الإغلاق · القرارات المعلَّقة · المتابعة | النطاق |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# 1 · نقطة الانطلاق وحقائقها المقيسة

الأساسُ الذي يُبنى عليه · **الأساسُ قائمٌ ومُثبَتٌ بالقياس على القاعدة الحية**: ستةٌ وثلاثون جدولًا · إحدى وثلاثون شاشةً مسجَّلةٌ ومربوطة · وخمسةُ شواهدَ حاكمةٍ قائمةٌ حيًّا (مفتاحُ منع التكرار · قيدُ فرق التسوية · آلةُ حالات الحدث بأربعَ عشرةَ قيمة · إلزامُ المشروع في العقد). **وما في هذه الخارطة يُبنى فوقه.**

| ما يعنيه للتنفيذ | حقيقةٌ مقيسةٌ تُقرأ قبل البدء |
| --- | --- |
| **تنظيفُ عمودٍ زائدٍ لا هجرةُ هرم**: `project_id` قائمٌ وإلزاميٌّ وصفرُ ربطٍ بالمنجم في عقود العملاء · والمطلوبُ هجرُ عمود الموقع في رأس العقد لصالح جدول النطاق | ① الهرمُ التعاقديُّ سليمٌ أصلًا |
| **الحكمُ وقائيٌّ لا علاجيٌّ**: لا عمودَ سعرٍ في التزامات العقد ولا دالةَ تحسب قيمتَه — فالفصلُ بين بند البيع وخطة الموارد **يمنع خطرًا لم يقع** ولا يصلح خطأً واقعًا | ② تضخيمُ الإيراد لم يقع |
| **لا يُعاد بناؤه**: جدولُ التخصيصات قائمٌ ويُستعمل كما هو | ③ التحصيلُ متعددُ التخصيص منفَّذ |
| **تُقاس قبل البناء**: كلُّ مهمةٍ في هذه الخارطة تُفحص في القاعدة الحية قبل تنفيذها — فما وُجد قائمًا يُوثَّق ولا يُعاد | ④ قاعدةُ القياس قبل البناء |

# 2 · حصيلة الحزمة — ماذا أضافت التوجيهات

| ما أضافته · وأثرُه | الوثيقة |
| --- | --- |
| ترتيبُ الموجة الثالثة بتقديم **ثلاثيِّ العميل** · حدودُ المعاملة `N-06` · طبقةُ API · الجوالُ والأوفلاين · الإعارةُ · الحدُّ الأدنى المضمون | PLAN-02 |
| **خطُّ الأساس التجاري** بمكوّناته الخمسة · الهرمُ التعاقديُّ للمشروع · فصلُ بند البيع عن خطة الموارد · العملاتُ الثلاث · **ملحقُ التمديد والتجديد** | PLAN-03 |
| **الحاويةُ مقعدٌ تعاقدي** · الأداءُ الشهريُّ بأسباب التعطل والطرفِ المتحمل · آلياتُ تعديل السعر · **سريةُ بيانات الملكية** | PLAN-04 |
| **الكياناتُ والملكيةُ والتفويضُ بالتوقيع** · الهويةُ الموحّدة · **أربعةُ أنماطِ تفعيلٍ** من الداخليِّ المحض إلى الحوكمة الكاملة | LEG-01 |
| **نماذجُ التمويل بخمسة محاور** · حصصُ الملكية عبر الزمن · الأقساطُ والتدفق · **أوراقُ الانحراف الثلاث** | FIN-01 |
| **تصنيفُ الحمايات الثلاثي** · مصفوفةُ الموافقات بدرجات الخطورة · **الإعفاءُ والعكسُ بلا حذف** · سجلُّ المنع | GOV-01 |
| **الوردياتُ بفتراتها ومشغّلٍ لكل فترة** · الرموزُ العشرة و`ST` · **مصفوفةُ الأثر الخماسي** · جدولُ الخصومات ودورةُ اعتمادها | WRK-01 |
| **إطارُ السياسة السباعيُّ لكل إدارة** · **سلسلةُ اعتمادٍ متعددةُ الإدارات** · **الأثرُ الأوليُّ التشغيليُّ ثم بوابةُ الاستحقاق المالي** · مصفوفاتُ الأثر والخصوماتُ وأسبابُ القرار لكل إدارة | POL-01 |

المبدأ الحاكم للتنفيذ · **الحدُّ الأدنى العامل قبل الكمال.** لكل مهمةٍ **نواةٌ تشغيليةٌ** (جداولُ وقواعدُ وخدماتٌ واختبارات) و**غلافٌ** (لوحاتٌ وتقاريرُ وشاشاتٌ موسَّعة). **النواةُ تحجب، والغلافُ يمضي بالتوازي ولا يحجب أحدًا** — ومن انتظر الكمالَ في كل مهمةٍ لم يُغلق بوابةً واحدة.

# 3 · البوابة الأولى · قبل ثلاثيِّ العميل

**خمسَ عشرةَ مهمةً لا أكثر** — لأن الفوترةَ تقرأ منها أو لأن النظامَ لا يحتمل الحملَ بدونها:

| الحدُّ الأدنى العامل المطلوب هنا | المهمة |
| --- | --- |
| **تعريفُها الكامل:** ① **كتابةُ الحدث وآثارِه وسجلِّ الصادر (Outbox) في معاملةٍ ذريةٍ واحدة** — تنجح كلُّها أو تفشل كلُّها · ② **إعادةُ محاولةٍ تصاعديةٌ حتى خمسِ مرات** ثم **Dead-Letter بإنذار** · ③ **جدولُ المعالَجات (`processed_operations`)** بمفتاح (المستهلك × المستند × الأثر) **يمنع تكرارَ المستهلكين عند إعادة التشغيل** · ④ **تعويضٌ عند الفشل الجزئي**: ما نُشر ولم يُستهلك يُستأنف، وما استُهلك جزئيًّا **يُعكس بمرجعه ولا يُترك يتيمًا** · **وبلا لوحةِ مراقبةٍ في هذه البوابة** | ① N-06 حدود المعاملة 🔴🔥 |
| **إعادةُ الربط بالمشروع** بصفر فرقٍ في الفوترة + **خطُّ أساسٍ تجاريٌّ مكتملٌ لعقدٍ رائدٍ واحد** بدورة قفله — **لا لكل العقود** | ② خط الأساس (PLAN-03) 🔴🔥 |
| `seat_no` و`seat_kind` وفجوةُ المقاعد وتعاقبُ المعدات بقيد عدم التداخل · **بلا لوحةِ العقد الكاملة** | ③ N-11 المقعد التعاقدي 🔴🔥 |
| سجلُّ الأداء الشهريِّ بأسباب التعطل **مربوطةً ببنود مصفوفة الالتزامات** والطرفِ المتحمل · **وتأكيدُ أنه ليس مصدرَ كمية الفوترة** · بلا تقارير | ④ N-12 الأداء والإسناد 🔴🔥 |
| **المجالُ المقيَّد وحارسُه** ونزعُ أعمدة المالك من جداول التشغيل وسجلُّ الاطّلاع — **قبل أي بناءٍ في التمويل** | ⑤ N-21 سرية الملكية 🔴🔥 |
| **الكياناتُ و`is_tenant` و`entity_roles` والتفويضُ بالسقوف وسجلُّ التوقيعات** — بالنمط ① فقط (داخليٌّ محض)؛ **بلا حساباتٍ خارجيةٍ ولا كفالاتٍ ولا توقيعٍ مشترك** | ⑥ LEG-01 الحدُّ الأدنى 🔴 |
| **تصنيفُ الحمايات السبع** وجداولُ الاستثناء والموافقات · **وقلبُ المنعِ المطلق فورًا** (العزلُ والإسناد) | ⑦ GOV-01 التصنيف 🔴🔥 |
| **سلسلةُ الاعتماد متعددةُ الإدارات** (موقعٌ ← تشغيلٌ ← موردون ← مشغّلون ← مالية) · **والأثرُ الأوليُّ يُطبَّق فورًا تشغيليًّا** · **وبوابةُ الاستحقاق المالي** لا تمرّ إلا بمدير الإدارة والمالية · **ودورةُ تغيير حالة الوحدات** بسلّمها الرباعي (مديرُ الحركة أولًا) — **تسري على كل الإدارات** | ⑧ POL-01 المسارُ والبوابتان 🔴🔥 |
| **إطارُ السياسة السباعي** مبنيًّا · **وسياسةٌ نافذةٌ ومصفوفةُ أثرٍ لإدارتين على الأقل** (التشغيلُ والموردون) — والباقي يُملأ في البوابة ② | ⑨ POL-01 إطارُ السياسات 🔴 |
| **عزلُ عدّة الاختبار**: لا يكتب اختبارٌ في ملف تهيئةٍ حيّ · **وفحصٌ وقائيٌّ بنيويٌّ يرفض أي حزمةٍ تفتحه بوضع كتابةٍ قبل التشغيل** · **ونسخةٌ احتياطيةٌ آليةٌ قبل أي تعديلٍ عليه** · **ومصدرٌ ثانٍ للأسرار** لا سرَّ حيًّا في مكانٍ واحد · **واستعادةُ الحسابات المخصَّصة بدل الحساب العام** (إغلاقُ خرق فصل الحسابات) · **وقاعدةُ اختبارٍ منفصلةٌ ببذرٍ تصريحيٍّ لا تراكمي** | ⑩ سلامةُ البيئة والأسرار 🔴🔥 |
| **فحصٌ وتوثيقٌ — قراءةٌ لا كتابة**: `git log --all --full-history -- .env` و`git log -p --all -S 'DB_PASS'` · **وأيُّ ظهورٍ يعني اختراقَ كل سرٍّ فيه بأثرٍ رجعيٍّ** · **ويُشغَّل ويُوثَّق شاهدًا ولو جاء نظيفًا** — فغيابُ الدليل ليس دليلَ الغياب إلا بفحصٍ موثَّق · **وجردُ مفاتيح الكرون الأربعة**: وظيفةُ كل مفتاحٍ · جدولتُه · صلاحيتُه في القاعدة · مالكُه — **فلا يبقى كرونٌ لا يعرف أحدٌ ما يفعل** | ⑪ N-23-أ فحصُ تاريخ الأسرار وجردُ الكرون 🔴🔥 |
| **تدويرٌ وإغلاقُ خرقٍ — كتابةٌ لا قراءة**: **تدويرُ الأسرار السبعة كلِّها** (لا استعادتُها) · **وإعادةُ فصل الحسابات الثلاثة** وإلغاءُ الحساب العام من التهيئة · **ومصدرٌ ثانٍ للأسرار** فلا سرَّ حيًّا في مكانٍ واحد · **ونقلُ مهام الكرون خارج الذروة** (بعد الثانيةِ والعشرين) فلا تنافس الدورياتُ المستخدمين | ⑫ N-23-ب تدويرُ الأسرار وإغلاقُ الخرق 🔴🔥 |
| **فحصٌ تمهيديٌّ حاكمٌ أولًا**: هل التواريخُ المخزَّنةُ محليةٌ أم UTC؟ (مقارنةُ عمودٍ معلومِ اللحظة بـ`NOW()` و`UTC_TIMESTAMP()`). **إن كانت UTC فإعدادٌ آمنٌ يُنفَّذ فورًا** (توحيدُ منطقة الجلسة والتطبيق والتحويلُ في طبقة العرض وحدها) · **وإن كانت محليةً فهي ترحيلُ بياناتٍ موثَّقٌ لا سطرُ إعدادات**: إزاحةٌ محسوبةٌ بعدّاد صفوفٍ قبل/بعد وعلَمِ رجوعٍ مختبَر. **ولا يُبدَّل قبل الفحص** — فالتبديلُ على تواريخَ محليةٍ يزيح كلَّ قراءةٍ تاريخيةٍ ثلاثَ ساعاتٍ بلا رسالة خطأ | ⑬ N-25 توحيدُ التوقيت 🔴🔥 |
| **كلُّ احتسابٍ يتجاوز خمسَ ثوانٍ يُنفَّذ في عاملٍ خلفيٍّ لا داخل الطلب** (المسيّرُ · الدورياتُ · المطابقةُ البنكيةُ · استدراكُ الدَّين) · **والمستخدمُ يرى «قيد المعالجة» ثم إشعارًا بالاكتمال — وصفحتُه لا تتجمد أبدًا** · بإعادةِ محاولةٍ تصاعديةٍ وسجلِّ فشلٍ ظاهر · **والمسيّرُ يُقسَّط: ألفا موظفٍ = عشرون دفعةً × مئة، وفشلُ دفعةٍ لا يُسقط الباقي** · ويستفيد من `N-06` | ⑭ N-24 طابورُ المعالجة الخلفية 🔴🔥 |
| **فحصٌ حاكمٌ أولًا: أتستضيف آلةٌ واحدةٌ التطبيقَ وقاعدةَ البيانات معًا؟** فإن كانت **ففصلُ القاعدة على خادمٍ مستقلٍّ يسبق كل بند** — لأنهما يتنافسان على الذاكرة نفسِها في الذروة · ثم: **① `OpCache` بذاكرةٍ كافية · ② نقلُ الجلسات من الملفات إلى مخزنٍ مشترك** فقفلُ ملف الجلسة لا يجعل طلباتِ المستخدم تنتظر بعضها · **③ ضبطُ عمال التطبيق بحساب الذاكرة · ④ رفعُ حد اتصالات القاعدة بما يغطي العمال + 20٪ · ⑤ سجلُّ الاستعلامات البطيئة بعتبةِ نصف ثانية · ⑥ نقلُ الكرون خارج الذروة** | ⑮ N-26 جاهزيةُ البنية للحمل 🔴🔥 |

شرطُ فتح ثلاثيِّ العميل · **لا تبدأ الفاتورةُ الضريبية قبل استيفاء السبع.** وأخصُّها ثلاثٌ: **`N-06`** لأن الفاتورةَ والكشفَ والتحصيلَ ثلاثةُ مستهلكين جددٍ للحدث · **و`N-12`** لأن ما يُفوتر يُقرأ من الإسناد · **و`N-21`** لأن بناءَ التمويل فوق مجالٍ غيرِ مقيَّدٍ يسرّب ما لا يُسترجع.

# 3 · البوابة الثانية · ثلاثيُّ العميل وإتمام الاحتساب

| الحدُّ الأدنى العامل | المهمة |
| --- | --- |
| من المستخلص المعتمد حصرًا · رقمٌ تسلسليٌّ بلا فجوات · **التصحيحُ بإشعارٍ لا بتعديل** | ① الفاتورة الضريبية 🔴🔥 |
| خمسُ طبقاتٍ بروابط مصادرها · **المحتجَزُ منفصلٌ عن الذمة الجارية** · والمقدمُ يُستهلك بندًا ظاهرًا | ② كشف حساب العميل 🔴🔥 |
| مرجعٌ بنكيٌّ إلزاميٌّ · **تخصيصٌ متعددُ الاتجاهين** و`unallocated` رصيدًا ظاهرًا · أعمارٌ محسوبة | ③ التحصيل والذمم 🔴🔥 |
| إشعارٌ دائنٌ ومدينٌ بمرجعه وعكسِ حدثه — **والفاتورةُ الأصل لا تُمسّ** | ④ الإشعارات 🔴 |
| **العملاتُ الثلاث والفروقُ الأربعة** مطبَّقةً على التحصيل — رصيدٌ غير مسددٍ ≠ فرقُ صرف | ⑤ العملات في التحصيل 🔴 |
| بندٌ مستقلٌّ باسمه في المستخلص — لا يُدسّ في الكميات | ⑥ N-10 الحد الأدنى المضمون 🟡 |
| الفتراتُ بمشغّليها والرموزُ العشرة **ومصفوفةُ الأثر الخماسي** · ودورةُ اعتماد الخصم — **بلا شاشاتٍ موسَّعة** | ⑦ WRK-01 النواة 🔴 |
| التصفيةُ ورصيدُ الإجازات ومكافأةُ نهاية الخدمة — آخرُ حلقةٍ في منظومة الموظف | ⑧ التصفية ونهاية الخدمة 🟡 |
| المطابقةُ البنكية · إتمامُ عقد المورد · دورةُ عروض الأسعار · أمرُ الترحيل · الدورياتُ الآلية | ⑨ إتمامُ الموجة الثالثة 🟡 |

شرطُ إغلاق البوابة الثانية · **فاتورةٌ صادرةٌ من مستخلصٍ معتمدٍ برقمٍ تسلسليٍّ بلا فجوة · وذمةٌ مسجَّلةٌ بعمرها · وتحصيلٌ مخصَّصٌ ظاهرًا · وشهرٌ كاملٌ لموقعٍ بورديتين وفترتين مطابقٌ للحساب اليدوي بصفر فرقٍ في استحقاقات المشغّلين.** وأولُ رقمٍ يُطلب أسبوعيًّا: **عددُ الفواتير الصادرة والذممُ المسجَّلة** — فهو مقياسُ خروجنا من الاختلال.

# 4 · البوابة الثالثة · التمويل والملكية والتوسعة

| الحدُّ الأدنى العامل · وعلى ماذا تعتمد | المهمة |
| --- | --- |
| قاموسُ النماذج **بمحاوره الخمسة وسياسةٍ محاسبيةٍ مكتوبةٍ معتمدةٍ لكل نموذج** · العملياتُ · **حصصُ الملكية بقيد المئة** · الأقساط · **تعتمد N-21** | ① N-15 التمويل والملكية 🔴 |
| أقساطٌ في التدفق المتوقع مقابل خطة التحصيل · **وتوزيعُ تكلفة التمويل بنسبة ساعات التشغيل** | ② N-18 التمويل والتدفق 🟡 |
| **تعديلُ وظيفة الإهلاك القائمة لتقرأ الحصص** — قيدٌ بسطرين للأصل المشترك · وفروقُ الصرف على التزامات التمويل | ③ الإهلاكُ المقسَّم والصرف 🟡 |
| الأوراقُ الثلاث تُولَّد وتُغلق بقرارٍ ومستند — **ولا يُغلق صفٌّ بلا سبب** | ④ أوراقُ الانحراف 🟡 |
| محفّزٌ وحدُّ تغيّرٍ وسقفٌ ودوريةُ مراجعةٍ · **والتعديلُ بملحقٍ لا بتغيير سعرٍ نافذ** | ⑤ N-16 آليات تعديل السعر 🟡 |
| ساعاتُ السجل مقابل التايم شيت **بتفسيرٍ إلزاميٍّ للفرق** · ومعدلُ الإهلاك بالساعة | ⑥ N-17 مطابقة الأصول 🟡 |
| مستحقٌّ متبادلٌ بين كيانين بنسب تحمّل — **يفتح النمط ②** في LEG-01 | ⑦ N-09 الإعارة وتعدد الكيانات 🟡 |
| `operational_source` في المجال المقيَّد · وإقفالُ «غيرِ محددة الملكية» بقرارٍ لكل معدة | ⑧ N-19 فصل المصدر عن الملكية 🟡 |
| **بعقد FES §10.1** — شرطُ ما بعدها (الجوالُ والتكامل) | ⑨ N-07 طبقة API 🔴 |
| **الترتيبُ ملزمٌ ولا يُعكس:** ① **أصلح الوصلة** — أثبت أن محرّك الإهلاك والدورياتِ موصولةٌ بالناشر · ② **أثبت بالشاهد** أن الشهرَ الجاري يتولد آليًّا · ③ **ثم استدرك الماضي** بحدثٍ دوريٍّ واحدٍ بأثرٍ رجعيٍّ موثَّقٍ **يمرّ بخط أنابيب الأحداث لا بقيدٍ يدوي**. **وعكسُ الترتيب يعيد التراكمَ من الشهر التالي فيصير الاستدراكُ عادةً شهريةً لا معالجة.** · **وشرطان قبل التنفيذ لأي طريقةِ استدراكٍ اختيرت: موافقةُ المراجع الخارجي وإفصاحٌ لمن تسلّم قوائمَ تلك الفترات** — فالمبلغُ جوهريٌّ بأي معيار | ⑩ N-22 استدراكُ الدَّين المحاسبي 🔴🔥 |

# 5 · البوابة الرابعة · المنصّة والميدان والتوسع

| ما تشمله | المجموعة |
| --- | --- |
| **التايم شيتُ يعمل دون اتصالٍ بمزامنةٍ Idempotent** بمفتاح (معدة × تاريخ × وردية × فترة) — **وهو شرطُ تحقق معيار قبول UX-03** | ① N-08 الجوال والأوفلاين 🔴🔥 |
| بقيةُ الصفات والظهور ومساحاتِ العمل والبوابةِ الشخصية — **بعد اكتمال ما تعرضه** | ② إتمامُ طبقة المنصّة 🔴 |
| **النمطان ③ و④**: حساباتُ العملاء والموردين بنطاقها المعزول · التفويضُ المشترك · الكفالاتُ والتراخيصُ بمتابعتها | ③ أنماطُ الحوكمة الموسَّعة 🟡 |
| لوحةُ العقد الكاملة (`N-20`) · شاشاتُ الاستثناءات وسجلُّ المنع · شاشاتُ الورديات الموسَّعة · تقريرُ الربحية | ④ اللوحاتُ والتقارير 🟡 |
| بطاقاتُ العقد والموظف ومورد المشتريات · المشتريات · و16 تحسينًا | ⑤ بقيةُ الموجة الرابعة 🟢 |

قرارٌ لا يؤجَّل أكثر · **`N-08` الجوالُ والأوفلاين**: إما يُنفَّذ في هذه البوابة، **أو يُعدَّل معيارُ قبول UX-03 رسميًّا** («يومُ موقعٍ كاملٌ من الجوال بلا مساعدةٍ لدى 80٪»). ولا يصح إبقاءُ المعيار وتأجيلُ ما يحققه — **فذلك وعدٌ لن يُوفى وقياسٌ لن يُجتاز**.

# 6 · خارطة قلب الأعلام السبعة

| صنفُها (GOV-01) · وشرطُ قلبها · وموعدُها | العلم |
| --- | --- |
| **① منعٌ مطلق — ويُقلب أولَ الجميع.** لأن الستةَ الأخرى مخالفاتُ قاعدةِ عملٍ **تكلّف مالًا قابلًا للاستدراك**، وهذه **تسرّبُ بياناتٍ بين الشركات لا يُستدرك: لا تُلغى رؤيةُ ما رُئي**. **والشرط: فحصُ دخانٍ ساعتُه لا أسبوعُه** — سيناريوهان (مستخدمُ شركةٍ يحاول قراءةَ سجل أخرى → يُرفض · ومستخدمٌ عاديٌّ يكمل يومَه → لا ينكسر) **وعلَمُ رجوعٍ مختبَرٌ قبل القلب لا بعده** · **الموعد: اليوم** | ① عزل الكيانات |
| **① منعٌ مطلق** — الإسنادُ إلزاميٌّ · **الشرط: اكتمالُ `N-12`** · **الموعد: البوابة ①** | إسناد التوقف |
| **② باستثناء** — **الشرط: مسارُ الاستثناء يعمل** · **الموعد: البوابة ① — ولا تنتظر تنظيفَ 34 وثيقة** (يمضي بالتوازي فيقلّص الاستثناءات) | وثائق السائقين |
| **② باستثناء** — **الشرط: أسبوعُ رصدٍ نظيفٌ بصفر فرقٍ قيمي** · **الموعد: البوابة ①** | بوابة الحصص |
| **② باستثناء** — **الشرط: خطُّ أساسٍ مقفلٌ لعقدٍ رائد** · **الموعد: البوابة ① قبل الفاتورة** | بوابة خط الأساس |
| **② باستثناء** — **الشرط: استكمالُ وثائق الموردين أو مسارُ استثنائها** · **الموعد: البوابة ②** | وثائق الموردين |
| **② باستثناء** — **الشرط: `N-16`** · **الموعد: البوابة ③** | تعديل السعر |
| **③ تنبيه** — قرارُ تفعيلٍ تشغيليٌّ لا حماية · **الموعد: مع `WRK-01`** | انتقال الحصة بالتناوب |

النتيجة · **خمسةٌ من الأعلام تُقلب في البوابة الأولى** — و**عزلُ الكيانات اليومَ** بفحص دخانٍ ساعةٍ لا بأسبوعَي رصد. **والنظامُ ينتقل من «يرى ولا يمنع» إلى «يمنع ويسمح بقرارٍ موثَّق» خلال البوابة الأولى** لا بعد سنة.

قاعدةُ الرصد · **المخالفاتُ الوهميةُ في فترة الرصد خللٌ في القاعدة يُصلَح، لا سببٌ لإبقاء المنع مطفأً.** ولكل علمٍ في `monitor` **تاريخُ قلبٍ مسقوفٌ وقرارٌ موقَّع** — **ولا يوجد علمٌ معلَّقٌ بلا تاريخ**. وقبل كل قلبٍ: **إعلانٌ مسبقٌ للمستخدمين** بأن الإجراءَ سيُرفض اعتبارًا من تاريخٍ معلوم — فلا مفاجآت.

# 7 · خريطة التبعية في صفحة

البوابة ① قبل ثلاثيِّ العميل — عشرُ مهام N-06 ──► (شرطُ كل مستهلكٍ جديد) N-21 ──► شرطُ N-15 PLAN-03 خط الأساس ──► N-11 ──► N-12 ──► الإسناد enforce LEG-01 (النمط ① فقط) ──► التوقيعُ يلفّ الاعتمادات GOV-01 التصنيف ──► قلبُ خمسةِ أعلام POL-01 المسارُ والبوابتان + إطارُ السياسات ──► شرطُ كل احتساب سلامةُ البيئة ──► N-23 تاريخُ الأسرار وتدويرُها N-25 توحيدُ التوقيت ──► (فحصٌ تمهيديٌّ يحسم: إعدادٌ أم ترحيل؟) N-26 جاهزيةُ البنية ──► (فحصٌ حاكم: أالقاعدةُ على آلة التطبيق؟) N-24 الطابور ◄── N-06 ──► شرطُ فتح ثلاثيِّ العميل │ البوابة ② ثلاثيُّ العميل ▼ الفاتورة ──► الكشف ──► التحصيل ──► الإشعارات WRK-01 النواة ◄── N-12 (حالةُ ST تقرأ الإسناد) التصفية · المطابقةُ البنكية · إتمامُ الموردين │ البوابة ③ التمويل والتوسعة ▼ N-15 ◄── N-21 + LEG-01 N-18 ◄── N-15 + التحصيل الإهلاكُ المقسَّم ──► يعدّل وظيفةَ الإهلاك القائمة N-16 · N-17 · N-09 · N-19 · N-07 API M-30 الوصلة ──► شاهدُ الشهر الجاري ──► N-22 استدراكُ الدَّين │ البوابة ④ المنصّة والميدان ▼ N-08 الجوال ◄── N-07 API إتمامُ المنصّة ◄── الاحتساب الأنماطُ ③ و④ ◄── LEG-01 اللوحاتُ والتقارير

| عددُ المهام · وما يميّزها | البوابة |
| --- | --- |
| **خمسَ عشرةَ مهمة** — أغلبُها بلا واجهة: بنيةٌ وحمايةٌ وسريةٌ وسياسةٌ وسلامةُ بيئةٍ وجاهزيةُ حمل. **وهي وحدها التي تحجب الفوترة أو تحجب الحمل** | ① قبل ثلاثي العميل |
| **تسعُ مهام** — هنا يدخل المال: فاتورةٌ وكشفٌ وتحصيلٌ وذمم | ② ثلاثيُّ العميل |
| **عشرُ مهام** — التمويلُ والملكيةُ والتوسعةُ المحاسبيةُ واستدراكُ الدَّين | ③ التمويل والتوسعة |
| **خمسُ مجموعات** — المنصّةُ والميدانُ واللوحاتُ والتحسينات | ④ المنصّة والميدان |
| **تسعٌ وثلاثون مهمةً** (15 + 9 + 10 + 5) — والمنجزُ منها سلفًا يُطرح بمطابقة قائمة المنجز، **والمتبقي الفعليُّ يُعلَن رقمًا واحدًا في كل تقرير** | **الإجمالي** |

# 8 · ترتيب القراءة الملزم

لا يُقرأ عشوائيًّا · **الحاكمُ يُقرأ قبل المحكوم.** ومن بنى شاشةً من وثيقة إدارةٍ قبل قراءة معيار بنائها بناها مسطَّحةً بثلاثين حقلًا يعيد إدخالَ ما يعرفه النظام — **ثم أُعيدت**.

| لماذا هنا | الترتيب |
| --- | --- |
| **كيف تُبنى أيُّ شاشة**: الإدخالُ مرةً واحدةً · توازنُ الشاشة · أسئلةُ المراجع السبعة · والشاشاتُ الجديدةُ بمواضعها. **تُقرأ قبل أي شاشةٍ في أي وثيقة** | ① SCR-02 معيارُ بناء الشاشات |
| **المسارُ والبوابتان وإطارُ السياسات** — يحكم متى يولد الأثرُ وبأي سلسلة | ② POL-01 |
| **الموافقاتُ والحمايات** — يحكم من يوافق وبأي ترتيبٍ وما يُستثنى | ③ GOV-01 |
| **الحاويةُ والمقعدُ والإسنادُ وسريةُ الملكية** — يحكم بنيةَ الوحدة | ④ PLAN-04 |
| **الكياناتُ والتوقيعُ والهوية** — طبقةٌ تحت الجميع | ⑤ LEG-01 |
| **التمويلُ والملكية** — يعتمد على ④ و⑤ | ⑥ FIN-01 |
| **الوردياتُ والحضورُ والخصوم** — يعتمد على ② و③ | ⑦ WRK-01 |
| **الخارطةُ ومصفوفةُ الملكية وشروطُ الإغلاق** — تُقرأ أخيرًا لأنها تجمع الكلَّ وتحسم التعارض | ⑧ PLAN-05 (هذه) |

# 9 · مصفوفة الملكية بين الوثائق — منعًا للتناقض

**لكل حكمٍ بيتٌ واحدٌ لا يتكرر.** ومن وجد الحكمَ في وثيقتين فالبيتُ هو المذكورُ هنا، والأخرى إحالةٌ:

| بيتُه الوحيد | الحكم |
| --- | --- |
| **GOV-01 §4** — أربعُ درجاتٍ ومديرُ الحركة أولُها · ثلاثُ موافقاتٍ في التشغيلي | سلّمُ الموافقات ودرجاتُ الخطورة |
| **GOV-01 §2–§3** — منعٌ مطلقٌ · منعٌ باستثناء · تنبيه | تصنيفُ الحمايات |
| **GOV-01 §7** — الطلبُ والموافقاتُ والمدةُ والنطاقُ والاستعمال | دورةُ الاستثناء |
| **GOV-01 §6** — الطلبُ بأثره المقدَّر وسلّمِه، والعكسُ بعد القيد | تغييرُ حالة الوحدات |
| **POL-01 §4** — خمسُ حلقاتٍ بترتيبها ودوريّتها ومهلِها | سلسلةُ اعتماد الوحدة |
| **POL-01 §5–§6** — الأوليُّ فوريٌّ تشغيليٌّ · والماليُّ باعتماد الإدارة والمالية | الأثرُ الأوليُّ والاستحقاقُ المالي |
| **POL-01 §2 و§7–§10** — الإطارُ السباعيُّ ومضمونُه لكل إدارة | إطارُ السياسة ومصفوفاتُ الأثر والخصومات |
| **PLAN-04 §2** — المقعدُ وفجوتُه وتعاقبُ المعدات وحاويةُ النوع | الحاويةُ والمقعدُ التعاقدي |
| **PLAN-04 §2.2** — الأسبابُ الستةُ مربوطةً ببنود مصفوفة الالتزامات | أسبابُ التعطل والإسناد |
| **LEG-01** — الكياناتُ والملكيةُ والتفويضُ والهويةُ وأنماطُ التفعيل | الكياناتُ والتوقيعُ والهوية |
| **FIN-01** — النماذجُ بمحاورها الخمسة وحصصُ الملكية والأقساط | التمويلُ وملكيةُ الأصول |
| **FIN-01 §1.1 و PLAN-04 §1.3** — المجالُ المقيَّدُ وحارسُه وسجلُّ الاطّلاع | سريةُ بيانات الملكية |
| **WRK-01** — الأنماطُ والفتراتُ والرموزُ العشرةُ ومصفوفةُ الأثر الخماسي | الوردياتُ والحضور |
| **PLAN-03** — المكوّناتُ الخمسةُ ودورةُ القفل والعملاتُ الثلاث | خطُّ الأساس التجاري |
| **SCR-02 §1–§3** — الإدخالُ مرةً واحدةً · حدودُ الأعمدة والحقول · أسئلةُ المراجع السبعة | معيارُ بناء الشاشة |
| **SCR-01** — العائلاتُ الثمانِ والفحوصُ الثمانيةُ وبروتوكولُ الدمج الخماسي | دمجُ الشاشات المكررة |
| **SCR-02 §4** — إحدى عشرةَ شاشةً بمواضعها · وما ليس شاشةً جديدة | الشاشاتُ الجديدة |
| **PLAN-05** (هذه) — البواباتُ وشروطُ الإغلاق وخارطةُ الأعلام وترتيبُ القراءة | ترتيبُ التنفيذ |

قاعدةُ الحسم · **عند أي تعارضٍ ظاهرٍ بين وثيقتين: البيتُ في هذا الجدول يغلب.** وإن وُجد حكمٌ ليس له بيتٌ هنا فهو **نقصٌ يُرفع** لا اجتهادٌ يُملأ.

# 10 · مصفوفة الشاشات — قائمٌ يُوسَّع أم جديدٌ يُنشأ

القاعدة · **لا تُنشأ شاشةٌ لوظيفةٍ لها شاشةٌ قائمة.** فمضاعفةُ الشاشات تُضاعف التدريبَ والصيانةَ والصلاحياتِ وتُشتّت المستخدم. **وكلُّ ما تطلبه الوثائقُ الثمانِ يقع في أحد أربعة مواضع** — والجديدُ الحقيقيُّ **إحدى عشرةَ شاشةً لا أكثر** (تفصيلُها في SCR-02 §4): أربعٌ في الحوكمة · واحدةٌ في التدقيق · اثنتان في التمويل · وأربعٌ في الإعدادات.

| الموضعُ المعتمد | الوظيفة المطلوبة |
| --- | --- |
| **التايم شيت اليومي** — الصفُّ يصير فترةً ويُضاف صفُّ الفترة الثانية بمشغّلها | تسجيلُ الفترات ومشغّليها |
| **مساحةُ التوزيع القائمة** — تُضاف الفترةُ بُعدًا ثالثًا (معدةٌ × ورديةٌ × فترة) | توزيعُ المشغّلين على الورديات والفترات |
| **«اعتمادات الوحدات التشغيلية»** — هي شاشةُ السلسلة في **كل إدارة**: تعرض لكل إدارةٍ ما يخصّها في دورها · وتبويبُ «بانتظار الاستحقاق» للآثار المقترحة · وزرُّ «طلبُ تغيير حالة» | سلسلةُ الاعتماد وتغييرُ الحالة والآثارُ المقترحة |
| **صندوقُ الاعتماد الجامع** — يستقبل بنودَ الاستثناءات وتغييرِ الحالة والخصومِ المقترحة وإغلاقِ الانحرافات، **بالتدرّج: لا يظهر البندُ للتالي قبل سابقه** | كلُّ الموافقات |
| **بوابةُ الطلبات القائمة** — يُضاف نوعا طلبٍ: «استثناءُ حماية» و«تغييرُ حالة وحدات» | الطلباتُ الجديدة |
| **الحضورُ والغياب** — قائمةُ الحالة تُستبدل بالرموز العشرة | حالاتُ الحضور |
| **شاشةُ الخصومات** — تبويبُ «مقترحة» قبل الاعتماد | الخصومُ المعلّقة |
| **ملفُّ العقد** — تُضاف المقاعدُ والفجوةُ والتعطلُ بأطرافه والأرقامُ الأربعة | لوحةُ العقد الكاملة |
| **«التمويل والالتزامات»** — يصير ملفَّ عمليةٍ بتبويباته | عملياتُ التمويل |
| **تقريرُ التدفق النقدي** — تُضاف أقساطُ التمويل مقابل التحصيل المتوقع | التدفقُ والالتزامات |
| **مركزُ التقارير** — الاستثناءاتُ · المنعُ · الفتراتُ · الانحرافاتُ الثلاثُ · التوقيعات | كلُّ السجلات |
| **بابُ الحوكمة:** الكياناتُ · التفويضُ · التراخيصُ والكفالاتُ · أنماطُ التفعيل (٤) · **التدقيق:** تصنيفُ الحمايات (١) · **بابُ التمويل:** سجلُّ الممولين · إنشاءُ عملية (٢) · **الإعدادات:** أنماطُ الورديات · سياساتُ الحضور · إطارُ سياسات الإدارة · مرشَّحو دمج الشاشات (٤). **والملكيةُ وحصصُ الأصل تبويبان لا شاشتان** | **الشاشاتُ الجديدةُ حقًّا — ١١** |

شرطُ القبول · **صفرُ شاشةٍ جديدةٍ لوظيفةٍ لها قائمٌ** · وكلُّ توسعةٍ تُوثَّق في كراسة شاشتها (SPEC) قبل البرمجة · **وعددُ الشاشات بعد الموجة لا يزيد على القائم + إحدى عشرة** — **ويُتوقع أن ينخفض** بعد دمج المكرر.

# 11 · شروط الإغلاق — الوظيفية وغير الوظيفية

| لا تُغلق حتى | البوابة |
| --- | --- |
| إعادةُ إرسالٍ متعمَّدةٌ على كل مسارٍ جديد: **صفرُ تكرار** · فشلٌ جزئيٌّ مفتعلٌ: **الاستئنافُ يعمل ولا أثرَ يتيم** · **صفرُ عمودِ مالكٍ في جداول التشغيل** · فحصُ تسريبٍ للملكية بعشرين محاولة · مقعدٌ متعاقبٌ عليه معدتان بلا تداخل · **صفرُ ساعةِ تعطلٍ بلا طرفٍ متحمل** · **سلسلةُ اعتمادٍ كاملةٌ لموقعٍ رائدٍ أسبوعًا** · **صفرُ استحقاقٍ ماليٍّ بلا اعتماد الإدارة والمالية** · **اتصالُ التطبيق يُظهر حسابَه لا الحسابَ العام** · **أيُّ سرٍّ مطفأٍ يُستعاد من المصدر الثاني خلال ساعة** · **تشغيلُ حزم الفحص ثلاثَ مراتٍ متتاليةٍ يعطي النتيجةَ نفسَها بالضبط وفي أي ساعةٍ من اليوم** · خمسةُ أعلامٍ نافذة | ① قبل الثلاثي |
| فاتورةٌ برقمٍ تسلسليٍّ بلا فجوة · **تعديلُها مرفوضٌ 423** · تحصيلٌ جزئيٌّ مخصَّصٌ ظاهرًا و`unallocated` معلن · سدادٌ بعملةٍ أخرى: **رصيدٌ غير مسددٍ ≠ فرقُ صرف** · شهرُ ورديتين بصفر فرقٍ في استحقاقات المشغّلين · **صفرُ خصمٍ مرحَّلٍ بلا اعتماد** | ② الثلاثي |
| **إجارةٌ تشغيليةٌ تظهر حقَّ استخدامٍ لا أصلًا مملوكًا** · حصصٌ 101٪ مرفوضة · بيعُ حصةٍ بلا مستندٍ مرفوض · **إهلاكُ أصلٍ مشتركٍ بسطرين** · قسطٌ مستحقٌّ يظهر في التدفق · أوراقُ الانحراف تُغلق بقرارات · **وتقريرُ الاعترافات الثلاثة يُظهر صفرَ فجوةٍ بين الدفتر والواقع** · **وكلُّ قسطٍ له حدثٌ بناشرٍ لا قيدٌ يدوي** | ③ التمويل |
| **يومُ موقعٍ كاملٌ من الجوال دون اتصالٍ ثم مزامنةٌ بلا تكرار** · صفرُ تسريبٍ في عشرين محاولةَ تجاوزِ نطاق · كلُّ رقمٍ في لوحةٍ ينقر لمصدره · وكلُّ مسارٍ قديمٍ يُحوَّل بلا صفحةِ خطأ | ④ المنصّة |

## قواعدُ الأداء السبع — تُفرض ولا تُوثَّق

| السببُ الذي تقتله | القاعدة |
| --- | --- |
| حارسُ الظهور على مستوى العنصر × مئتَي شاشةٍ × مئاتِ عناصر التنقل — **كلُّ فحصٍ استعلامًا يعني عشراتِ الاستعلامات قبل عرض حرفٍ واحد** | ① الظهورُ والصلاحياتُ والتنقلُ تُحمَّل مرةً واحدةً عند فتح الجلسة، والفحصُ في الذاكرة — صفرُ استعلامٍ لكل عنصر |
| الكتابةُ المتزامنةُ مع كل فتح شاشةٍ تجعله **أحرَّ جدولٍ في النظام فيبطئ الجميع** | ② سجلُّ النشاط العامُّ يُكتب غيرَ متزامنٍ عبر الطابور |
| الترقيمُ الخادميُّ بلا فهرسٍ على عمود الفلترة **يتحول من حلٍّ إلى قاتل: كلُّ «صفحةٍ تالية» تمسح الجدول كاملًا** | ③ لا شاشةَ تُغلق إلا بخطةِ تنفيذٍ موثَّقةٍ لاستعلامها الأساسي — فهرسٌ مستخدَمٌ لا مسحٌ كامل |
| تقريرٌ يعدّ قبل أن يعرض **يدفع ثمنَ العدّ كل مرة** | ④ عدّاداتُ الشاشات من جداولَ ملخَّصةٍ محدَّثةٍ دوريًّا — لا عدٌّ حيٌّ لملايين الصفوف |
| بطاقةٌ بستة تبويباتٍ تُحمَّل دفعةً واحدةً **ستةُ أضعافِ الكلفة بلا فائدة** | ⑤ تبويباتُ البطاقات تُحمَّل عند فتحها — والبطاقةُ تفتح بتبويبها الأول |
| تخزينٌ مؤقتٌ بلا إبطالٍ = **رقمان مختلفان للحقيقة الواحدة** | ⑥ المخزَّنُ مؤقتًا يُبطَل عند كتابته · **والأرقامُ الماليةُ الحيةُ لا تُخزَّن مؤقتًا أبدًا** |
| الجداولُ تنمو يوميًّا، **واستعلامٌ مفتوحٌ واحدٌ يتدهور كل يومٍ بصمت** | ⑦ كلُّ استعلامٍ محدودُ الصفوف — لا استعلامَ يعيد جدولًا كاملًا |

ثلاثةُ تحصيناتٍ على القواعد · **① الصلاحيةُ تغلب الكاش:** حين تُغيَّر مفاتيحُ الظهور **يُبطَل الكاشُ فورًا لكل جلسةٍ متأثرة ولا يُنتظر انتهاءُ مدته ولا إعادةُ دخول** — فسحبُ صلاحيةٍ ضابطٌ أمنيٌّ لا رقمُ أداء. **② السجلاتُ الحساسةُ تبقى متزامنة:** سجلُّ الاطّلاع على الملكية وتوقيعاتُ الاعتماد **تُكتب في المعاملة نفسِها ولا تُؤجَّل إلى طابور** — فطابورٌ يسقط يُسقط دليلًا لا يُعوَّض؛ والتأجيلُ للسجل العامّ وحده. **③ المخزنُ المشترك للجلسات نقطةُ فشلٍ جديدة:** يلزمه استمرارُ حفظٍ وسلوكُ ارتدادٍ معلن، وإلا خرج كلُّ المستخدمين بانقطاعه.

معيارُ الإغلاق — شاهدٌ لا تقرير · **لا تُغلق مهمةٌ ولا بوابةٌ بتقريرِ منفّذها، بل بشاهدٍ في النظام الحي**: استعلامٌ يُظهر النتيجة · أو سجلٌّ يُثبت الحدث · أو **تشغيلٌ ثلاثيٌّ متطابقٌ في أي ساعةٍ من اليوم**. **ويسري هذا على كل بوابةٍ بلا استثناء** — ومن أغلق بأقلَّ منه أغلق على ظن.

معيارُ الاختبار — ثابتٌ لا عدد · **الحزمةُ تختبر قاعدةً لا رقمًا حيًّا.** فاختبارٌ يتوقع «تسعةَ عقودٍ» يسقط بنموّ البيانات **لا بكسر السلوك** — والصوابُ أن يختبر الثابتَ نفسَه: كلُّ عقدٍ له مشروع · صفرُ وثيقةٍ منتهيةٍ تمرّ الحارس · Σ الحصص ≤ السقف · صفرُ أثرٍ ماليٍّ بلا اعتماد. **وكلُّ حزمةٍ تعتمد على عددٍ حيٍّ تُعاد صياغتُها ثابتًا قبل الإغلاق** — وإلا صار الأحمرُ ضجيجًا يُتجاهَل حتى يُخفي كسرًا حقيقيًّا.

المطلوبُ مع كل إغلاقٍ بلا استثناء · **① مراجعٌ مستقلٌّ غيرُ المنفّذ** يوقّع · **② أرقامٌ غير وظيفية**: **الهدفُ التشغيليُّ غالبُ الشاشات دون ثانيةٍ واحدة · والسقفُ المرفوضُ تجاوزُه: 95٪ من الفتحات تكتمل دون ثانيتين تحت حمل مئتَي مستخدمٍ متزامن، مقيسةً من ضغطة المستخدم إلى اكتمال العرض لا من الخادم وحده** · **واختبارُ ضغطٍ إلزاميٌّ قبل إغلاق أي بوابة**: مسيّرُ ألفَي موظفٍ عبر الطابور · مئتا متزامنٍ بسيناريو يوم عملٍ حقيقي · وذروةُ إقفالٍ بأربعين طلبًا في الثانية — **ويُشغَّل ثلاثَ مراتٍ متطابقةِ النتيجة على حجم بياناتٍ شبيهٍ بالإنتاج لا على قاعدةٍ فارغة** · **وميزانيةُ الثانيتين موزَّعةٌ بسقفٍ لكل جهة**: القاعدةُ ≤ 0.8 · المنطقُ ≤ 0.5 · الشبكةُ والعرضُ ≤ 0.5 · هامشُ ذروةٍ 0.2 — **وشاشةٌ تتجاوز سقفَ جهتها لا تُقبل** · **وللشاشات الميدانية على شبكةٍ ضعيفةٍ ميزانيتُها المستقلة**: يُقاس زمنُ الخادم وحجمُ الحمولة لا زمنُ الشبكة · **استرجاعُ نسخةٍ احتياطيةٍ مُختبَرٌ فعلًا** · جودةُ البيانات (صفرُ صفٍّ يتيمٍ · صفرُ مرجعٍ مكسور · اكتمالُ الحقول الإلزامية) · **③ إعادةُ حزم الفحص كاملةً بأرقامٍ حيّة**. **ولا تُوقَّع بوابةٌ مغلقةٌ قبل استيفاء الثلاثة — ولو اكتملت مهامُّها الوظيفية.**

# 12 · المؤجَّل بدليلٍ — بشروط تفعيلٍ معلنة

ثلاثةُ بنودٍ صحيحةٌ معماريًّا **تُبنى عند الحاجة المقيسة لا قبلها** — تُسجَّل بشروط تفعيلها فلا تُنسى ولا تُستعجل:

| شرطُ التفعيل المعلن | البند |
| --- | --- |
| **p95 يتجاوز السقفَ بعد اكتمال `N-26` والقواعد السبع** — والجلساتُ في مخزنٍ مشتركٍ تجعل إضافتَه نسخةَ ملفاتٍ لا مشروعًا | ① خادمُ تطبيقٍ ثانٍ خلف موزّع |
| **سجلُّ الاستعلامات البطيئة يُظهر أن القراءات الثقيلة تزاحم الكتابة** — فينفصل حملُ «من ينظر» عن حمل «من يكتب» | ② نسخةُ قراءةٍ للتقارير |
| **تجاوزُ أحد الجداول الحدثية عتبةً معلنةً يقررها مسؤولُ القاعدة بقياس زمن الاستعلام** — مع أرشفة ما تجاوز سنتين | ③ تقسيمُ الجداول الحدثية بالشهر |

سؤالٌ يسبق كل تقدير · **ألفا مستخدمٍ ومئتان متزامنون — لكل الكيانات أم لكيانٍ واحد؟** فالفرقُ بين الحالتين في حجم البيانات وخطة الفهرسة والتقسيم **فرقُ مرتبةٍ لا فرقُ نسبة**. **ولا يُقدَّر خادمٌ ولا فهرسٌ ولا تقسيمٌ قبل حسم هذا الرقم** — ويُوثَّق في سجل القرارات.

# 13 · القرارات المعلَّقة على المالك

| التوصية · وأثرُ التأجيل | القرار |
| --- | --- |
| **التوصية:** يُخصم الغيابُ غيرُ المبرَّر (`A2`) وحده · والمرضيُّ بتقريرٍ لا يُخصم · وبلا أجرٍ يوقف الاستحقاقَ بمدته · وما لم يُصنَّف خلال 48 ساعة `A2` **بعد إشعار**. **التأجيل:** المسيّرُ يعمل بقاعدةٍ متحفظةٍ وكلُّ شهرٍ يصعّب التصحيح | ① تصنيف الغياب |
| **التوصية:** ألّا تتجاوز الاستقطاعاتُ **الاختيارية** (السلفُ والمدفوعاتُ نيابةً) ثلثَ الصافي · والجزاءاتُ والغيابُ خارج الحد. **التأجيل:** يمسّ كلَّ راتبٍ فيه خصم | ② حد حماية الصافي |
| **التوصية:** مالكٌ وموعدٌ لإعادة التقاط تواريخ الوثائق — **ويمضي بالتوازي لا شرطًا للقلب** بعد GOV-01. **التأجيل:** يقلّل عددَ الاستثناءات لا يمنع القلب | ③ تنظيف وثائق السائقين |
| **التوصية:** مؤشرٌ أسبوعيٌّ بمالكٍ مسمًّى. **التأجيل:** محرّكٌ صحيحٌ ببياناتٍ غير معتمدةٍ يعطي أصفارًا | ④ الاعتمادات المتأخرة |
| **التوصية:** تُنفَّذ `N-08` في البوابة ④ **أو يُعدَّل معيارُ قبول UX-03 رسميًّا**. **التأجيل:** معيارٌ قائمٌ لا يتحقق | ⑤ الجوال والأوفلاين |
| **مغلق** — تعريفُ `N-06` كاملٌ في §3 من هذه الوثيقة بأركانه الأربعة، **ولا تنتظر مهمةٌ وثيقةً أخرى** | ⑥ تعريف N-06 |
| **التوصية:** تعيينُ **مدير الحركة والتشغيل** رسميًّا في مصفوفة الموافقات بصلاحيته وسقفه — **فهو أولُ السلّم ولا يعمل المسارُ بدونه**. **التأجيل:** لا تُعتمد وحدةٌ ولا يُغيَّر تصنيفٌ | ⑦ مدير الحركة والتشغيل |
| **التوصية:** حدٌّ نقديٌّ يُوجب إشراكَ الإدارة العامة (نسبةٌ من قيمة العقد أو مبلغٌ مطلق) + قائمةُ ما يُعدّ «حقًّا جوهريًّا» لطرف. **التأجيل:** يبقى تصعيدُ الإدارة العامة اجتهادًا | ⑧ حدُّ الأثر الكبير |
| **التوصية:** يوميةٌ للمواقع الحرجة · أسبوعيةٌ للمعتاد · شهريةٌ للمشاريع المستقرة — **ولكل عقدٍ أو موقعٍ دوريّتُه المعلنة**. **التأجيل:** لا تُقفل سلسلةٌ ولا يُعرف متى يُتوقع الأثر | ⑨ دورية إقفال السلسلة |
| **التوصية:** بابان جديدان (حوكمةٌ وتمويل) فتصير الأبوابُ ثمانيةً — **لأن عزلَ الصلاحية أنظفُ وأوضح**؛ والبديلُ تبويبان في الإعدادات والتدقيق. **ولا يُضاف بابٌ صامتًا** فعددُ الأبواب حكمٌ في الدستور | ⑩ عدد الأبواب |

# 14 · المتابعة الأسبوعية

| المستهدف | المؤشر |
| --- | --- |
| تُغلق بالترتيب ①→④ · **ولا مهمةَ تبدأ ومانعُها مفتوح** (المستهدف: صفر) | ① تقدّم البوابات |
| عددُ الأعلام في `monitor` — **المستهدف: صفرٌ بنهاية البوابة ②** | ② الحمايات النافذة |
| **عددُ الفواتير الصادرة والذممُ المسجَّلة** — مقياسُ خروجنا من الاختلال | ③ ثلاثيُّ العميل |
| عددُ الاستثناءات النافذة وعددُ استعمالاتها — **وارتفاعُها في حمايةٍ بعينها يعني مراجعةَ صنفها لا زيادةَ الاستثناءات** | ④ الاستثناءات |
| نسبةُ المهام المغلقة **بفحصٍ مستقلٍّ موقَّع** — المستهدف 100٪ | ⑤ الفحص المستقل |
| عددُ المهام التي أُعيد فتحُها بعد الإغلاق — ارتفاعُه يعني معيارًا متساهلًا | ⑥ إعادة الفتح |
| صفوفُ أوراق الانحراف المفتوحة وأعمارُها — **ولا صفَّ يتجاوز مهلتَه بلا تصعيد** | ⑦ الانحرافات |
| **وسطيةُ قياسٍ تسجّل لكل طلب**: الشاشةُ · الزمنُ الكلي · زمنُ القاعدة · عددُ الاستعلامات — **سطرٌ واحدٌ لكل طلب** | ⑧ القياس المستمر |
| **أبطأُ عشرِ شاشاتٍ بمقياس p95** — **يُقرأ في اجتماع المتابعة كما يُقرأ عددُ الفواتير الصادرة**، فالسرعةُ تُفقد مئةَ مللي ثانيةٍ مع كل مهمةٍ حتى تصير خمسَ ثوانٍ بلا حادثةٍ واحدة | ⑨ تقريرُ الأداء الأسبوعي |
| **أيُّ مهمةٍ جديدةٍ ترفع p95 لشاشةٍ قائمةٍ فوق سقفها تُرفض قبل الدمج** — كما يرفض الفحصُ الوقائيُّ حزمةً تفتح ملفَّ التهيئة بوضع كتابة | ⑩ بوابةُ انحدار الأداء |

خلاصة الحزمة · الجردُ أثبت أن ما بُني **صحيحٌ في فلسفته وناقصٌ في دقته**، وأن طبقتين كانتا غائبتين. والتوجيهاتُ الخمسة سدّت ذلك **بلا هدمِ سطرٍ واحد**. وما بقي **ترتيبٌ وقراراتٌ لا إعادةَ بناء**: **سبعُ مهامٍ تفتح باب المال الداخل · وخمسةُ أعلامٍ تحوّل النظامَ من يرى إلى يمنع · وستُّ قراراتٍ تنتظر توقيعَك**. ومن أغلق البوابةَ الأولى بشروطها فقد ضمن ألّا يُعاد بناءُ شيءٍ بعدها.

نهاية الوثيقة · مصفوفة المطابقة النهائية وخارطة التنفيذ