مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات ملحق التجربة الشاملة — الحمل والتزامن والتحصين UAT Annex §12 — Load, Concurrency, Edge Cases & Hardening **حجمُ البيانات ليس تزامنًا**: سبعةُ آلافِ صفٍّ لا تختبر مئتَي مستخدمٍ يضغطون في اللحظة نفسها خمسةُ بنودٍ تُلحق بخطة التجربة: الحملُ · تضاربُ التزامن · حافةُ منتصف الليل · التحصينُ الأمني · ومعاييرُ القرار **ومن ينفّذ التجربةَ سؤالٌ حاكمٌ لا تفصيل**: تجربةٌ يشغّلها المطوّرون تختبر الكود، ويشغّلها المستخدمون تختبر التصميم لا يُعاد كتابةُ شيءٍ — يُلحق §12 كما هو، وما قبله يبقى بلا مسّ مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-UAT-01-§12 | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| ملحق §12 لخطة التجربة الشاملة — الحمل والتزامن والتحصين ومعايير القرار | العنوان |
| يُلحق بخطة التجربة الشاملة قسمًا أخيرًا — **ولا يُعدَّل ما قبله**؛ والخطةُ الوظيفيةُ تبقى كما هي | مرتبته |
| الخطةُ تغطي الدورةَ الوظيفيةَ من العميل إلى القيد · **ولا تختبر الحملَ الذي سيُطلق عليه النظام** ولا التزامنَ ولا حافةَ التوقيت ولا التحصينَ الأمني | سببه |
| PLAN-05 (شروط الإغلاق غير الوظيفية · قواعد الأداء السبع · N-24 · N-25 · N-26) · GOV-01 · POL-01 | المرجع |
| 1.0 | الإصدار |
| نافذٌ — ولا يُصدر تقريرُ القرار النهائي قبل استيفاء بنوده الخمسة | حالة الوثيقة |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# 12 · نطاق الملحق وتوقيته

قاعدةٌ تسبق كل بند · **التجربةُ حدثان لا حدثٌ واحد.** **التجربةُ الوظيفيةُ** تُشغَّل متى اكتملت وظائفُها · **وتجربةُ الحمل لا تُشغَّل قبل اكتمال `N-24` (الطابور) و`N-26` (جاهزيةُ البنية)** — فتشغيلُها قبلهما **فشلٌ مضمونٌ يُهدر دورةً كاملة** ويُنتج تقريرًا يقيس ما لم يُبنَ بعد. **والقرارُ النهائيُّ لا يصدر إلا بعد الاثنتين.**

| متى تُشغَّل · وشرطُها · ومخرَجُها | التجربة |
| --- | --- |
| **متى:** عند اكتمال الدورة الوظيفية · **الشرط:** بيئةٌ موسومةٌ ونظيفةٌ · **المخرَج:** تقريرُ المطابقة الوظيفية | ① الوظيفية (الخطة الأصلية) |
| **متى:** بعد `N-24` و`N-26` حصرًا · **الشرط:** حجمُ بياناتٍ شبيهٌ بالإنتاج لا بيئةُ التجربة الصغيرة · **المخرَج:** تقريرُ الأداء بأرقام p95 | ② الحمل والتزامن (§12.2–12.3) |
| **متى:** مع الوظيفية · **الشرط:** نافذةٌ زمنيةٌ محددة · **المخرَج:** شاهدُ حافة التوقيت | ③ حافة منتصف الليل (§12.4) |
| **متى:** قبل الاثنتين · **الشرط:** لا شيء · **المخرَج:** شاهدُ التحصين | ④ التحصين الأمني (§12.5) |

## 12.1 · من ينفّذ التجربة — سؤالٌ حاكمٌ لا تفصيل

الحكم · **التجربةُ التي يشغّلها المطوّرون تختبر الكودَ، والتي يشغّلها المستخدمون تختبر التصميم.** ومعاييرُ قبولنا تنصّ على **«يومُ موقعٍ كاملٌ لدى 80٪ من مسؤولي العمليات بلا مساعدة»** — **وهذا لا يُقاس إلا بمستخدمين حقيقيين**. فتُشغَّل الدورةُ الوظيفيةُ **بمستخدمي الإدارات أنفسِهم** لا بفريق التطوير، **ويقتصر دورُ الفريق على المراقبة والتوثيق**.

| من يشغّلها · وماذا يُقاس | الحلقة |
| --- | --- |
| **مدخلُ ساعاتٍ فعليٌّ من الموقع** — ويُقاس: الزمنُ لإتمام يومٍ كامل · عددُ مرات طلب المساعدة · عددُ الحقول التي أُدخلت خطأً | ① التايم شيت |
| **مديرُ الحركة والتشغيل ومديرو الإدارات الأربع أنفسُهم** — ويُقاس: هل عرف كلٌّ ما يخصّه في دوره بلا شرح؟ | ② سلسلةُ الاعتماد الخماسية |
| **مسؤولُ التسويات ومسؤولُ العقود** — ويُقاس: هل فُتح مصدرُ كل رقمٍ بنقرةٍ واحدة؟ | ③ المسيّرُ والمستخلص |
| **مستخدمٌ لم يُدرَّب إطلاقًا** يُطلب منه إتمامُ مهمةٍ واحدة — ويُقاس: هل أتمّها؟ وفي كم دقيقة؟ | ④ اختبارُ الغريب |

# 13 · اختبار الحمل والتزامن

**المشكلةُ التي يعالجها هذا البند:** سبعةُ آلافِ صفٍّ **حجمُ بياناتٍ لا تزامن** · وستون مشغّلًا **لا يثبتون شيئًا عن مسيّر ألفين** · ومستخدمٌ واحدٌ يفعل خطأً **لا يكشف تسابقًا بين اثنين**.

| الشرط · وشاهدُ النجاح | الاختبار |
| --- | --- |
| **مئتا مستخدمٍ متزامنٍ بسيناريو يوم عملٍ حقيقي** (تايم شيتٌ + اعتماداتٌ + تقارير) — **الشاهد: 95٪ من فتحات الشاشات تكتمل دون ثانيتين، مقيسةً من ضغطة المستخدم إلى اكتمال العرض** | ① الحمل الأساسي |
| **ذروةُ إقفال يومٍ بأربعين طلبًا في الثانية** — الشاهد: **لا شاشةَ تتجاوز سقفها ولا خطأَ مهلةٍ واحد** | ② الذروة |
| **تشغيلُ مسيّرِ ألفَي موظفٍ عبر الطابور بينما مئتا مستخدمٍ يعملون** — الشاهد: **لا شاشةَ تتجمد أثناء التشغيل** · والمهمةُ تكتمل بإشعار · **وفشلُ دفعةٍ لا يُسقط الباقي** | ③ المسيّر تحت الحمل |
| **اختبارُ العزل أثناء الحمل لا في هدوء**: عشرون محاولةَ تجاوزِ نطاقٍ **بينما مئتا مستخدمٍ يعملون** — الشاهد: **صفرُ تسريبٍ**؛ فأخطاءُ العزل تحت التزامن تظهر بغير ما تظهر به في الهدوء (اختلاطُ جلسةٍ أو إعادةُ استعمال اتصالٍ بسياقٍ خاطئ) | ④ العزل تحت الحمل |
| **ثلاثُ تشغيلاتٍ متطابقةِ النتيجة** — **وبينها إعادةُ ضبطٍ للحالة إلى نقطةِ البدء نفسِها**، وإلا نمت البياناتُ فاختلفت النتائجُ بلا سببٍ حقيقي | ⑤ التكرار الثلاثي |
| **على حجم بياناتٍ شبيهٍ بالإنتاج** لا على بيئة التجربة الصغيرة ولا على قاعدةٍ فارغة — **فاختبارُ ضغطٍ على جدولٍ فارغٍ لا يثبت شيئًا** | ⑥ حجم البيانات |
| **قياسُ أساسٍ قبل التحسين وبعده** — فلا يُعلَن تحسّنٌ بلا رقمٍ سابق | ⑦ الأساس والمقارنة |

الشاشاتُ الميدانية · **تُقاس بميزانيتها المستقلة**: زمنُ الخادم وحجمُ الحمولة **لا زمنُ الشبكة** — فسقفُ الثانيتين على شبكةِ منجمٍ ضعيفةٍ لا يُبلغ مهما حُسّن الخادم. **والشاهدُ لها: حجمُ الحمولة تحت الحد المعلن، وزمنُ الخادم ضمن سقفه.**

# 14 · سيناريوهات تضارب التزامن

**كلُّ الاختبارات السلبية القائمة فرديةٌ: مستخدمٌ واحدٌ يفعل خطأً.** ومع مئتَي متزامنٍ فالحوادثُ الحقيقيةُ **تسابقٌ بين اثنين** — والقيدُ في القاعدة يجب أن **يظهر رسالةً مفهومةً لا صفحةَ خطأ**:

| الشاهد المطلوب | السيناريو |
| --- | --- |
| **واحدٌ ينجح والآخرُ يُرفض برسالةٍ تشرح** («اعتُمد قبل لحظاتٍ من فلان») — **لا صفحةُ خطأٍ ولا اعتمادان ولا أثرٌ مزدوج** | ① اعتمادُ التايم شيت نفسِه من مستخدمين في اللحظة نفسها |
| **سطرٌ واحدٌ يُحفظ** والثانيةُ تُرجع مرجعَ الأول — **لا صفّان ولا خطأُ مفتاحٍ مكشوفٌ للمستخدم** | ② نقرتا «حفظ» متتاليتان على المستند نفسه |
| **الأولُ يفوز والثاني يُرفض بسبب التعارض** ومقترحِ البديل — ولا يُخصَّص مشغّلٌ لمعدتين في فترةٍ واحدة | ③ موزّعان يخصصان المشغّلَ نفسَه لمعدتين آنيًّا |
| **الاستهلاكُ يقع مرةً واحدةً ذريًّا** — ولا تُستهلك الحاويةُ مرتين ولا يتجاوز المجموعُ السقف | ④ وحدتان تستهلكان آخرَ رصيدِ حاويةٍ آنيًّا |
| **قسطٌ واحدٌ يُخصم** — والثانيةُ تُرجع مرجعَ الأولى بمفتاحها | ⑤ تشغيلُ المسيّر مرتين لفترةٍ واحدةٍ آنيًّا |
| **واحدٌ ينفذ والآخرُ يُرفض** — ولا يُقفل ملفٌّ مرتين ولا تُعكس حركةٌ مرتين | ⑥ إقفالُ فترةٍ وكتابةٌ فيها في اللحظة نفسها |

معيارُ الرسالة · **القيدُ في القاعدة يمنع الفساد، والرسالةُ تمنع الحيرة.** فكلُّ رفضٍ ناتجٍ عن تسابقٍ **يظهر بلغة العمل لا بلغة قاعدة البيانات**: يذكر ما وقع، ومن سبقه، وماذا يفعل الآن. **وظهورُ رسالةِ خطأٍ تقنيةٍ للمستخدم يُعدُّ فشلًا في الاختبار ولو صحّ السلوكُ في القاعدة.**

# 15 · سيناريو حافة منتصف الليل

**أخطرُ علةٍ معروفةٍ في النظام بلا شاهد**: اختلافُ توقيتِ القاعدة عن توقيت التطبيق **يزيح اليومَ كاملًا في نافذةٍ يوميةٍ من ثلاث ساعات** — فتنتقل ورديةٌ من يومٍ إلى يوم، ويُقفل يومٌ ناقصًا، ويُحتسب إنتاجٌ لليوم الخطأ.

| الشاهد المطلوب | الواقعة المنفَّذة في النافذة الحرجة |
| --- | --- |
| **تُنسب إلى يوم بدئها** — وتظهر في تقرير اليوم نفسِه لا يومَ بعده | ① تسجيلُ ورديةٍ ليليةٍ تعبر منتصف الليل |
| **التاريخُ المسجَّل هو تاريخُ الواقعة لا تاريخُ الاعتماد** — والفرقُ بينهما ظاهرٌ في السجل | ② اعتمادُ وحدةٍ بعد منتصف الليل لواقعةِ الأمس |
| **اليومُ يُقفل بكامل وحداته** — ولا تسقط ورديةٌ ولا تُضاف من الغد | ③ إقفالُ يومٍ في النافذة |
| **تعمل في وقتها المعلن** — ولا تحسب فترةً بيومٍ ناقصٍ أو زائد | ④ تشغيلُ مهمةٍ دوريةٍ في النافذة |
| **النتيجةُ متطابقةٌ في أي ساعةٍ من اليوم** — وهو شاهدُ أن التوقيت موحَّد | ⑤ تشغيلُ حزم الفحص في النافذة |

الترتيب · **يُنفَّذ بعد `N-25` لا قبله.** فإن أثبت الفحصُ التمهيديُّ أن التواريخَ المخزَّنةَ محليةٌ فالمسألةُ **ترحيلُ بياناتٍ** لا إعداد — **ويُعاد هذا السيناريو بعد الترحيل شاهدًا على سلامته**.

# 16 · بند التحصين الأمني

| الشاهد المطلوب | الفحص |
| --- | --- |
| **اتصالُ التطبيق بحسابه المخصَّص لا بالحساب العام** — يُثبت باستعلامٍ يُظهر المستخدمَ المتصل · **والحساب العامُّ محذوفٌ من التهيئة لا معطَّلٌ فيها** | ① فصل الحسابات |
| **ملفُّ التهيئة غيرُ متاحٍ عبر الويب** — تُجرَّب المسارات المعروفة وتُرجع رفضًا لا محتوى · **ولا نسخةَ منه في مجلدٍ عام** | ② حجب ملف التهيئة |
| **لا حزمةَ اختبارٍ تفتح ملفَّ التهيئة بوضع كتابة** — يُثبت بفحصٍ وقائيٍّ يمنع التشغيل لا بمراجعةٍ يدوية | ③ عزل عدّة الاختبار |
| **كلُّ نموذجٍ حساسٍ محميٌّ برمزٍ لمرةٍ واحدة** — يُجرَّب إرسالُ طلبٍ بلا رمزٍ فيُرفض | ④ حماية النماذج |
| **استرجاعُ نسخةٍ احتياطيةٍ مُنفَّذٌ فعلًا في بيئةٍ معزولة** — لا مأخوذٌ فقط · **والزمنُ المستغرقُ موثَّق**؛ فحادثةٌ واحدةٌ أوقفت البيئةَ سابقًا | ⑤ الاسترجاع المختبَر |
| **أيُّ سرٍّ مطفأٍ يُستعاد من المصدر الثاني خلال ساعة** — يُجرَّب على سرٍّ واحدٍ ويُوثَّق الزمن | ⑥ المصدر الثاني للأسرار |

# 17 · معايير القرار المحدَّثة ونطاقه

| الحكم | المعيار |
| --- | --- |
| **فشلُ سقف الأداء يمنع الإطلاق مهما نجحت الدورةُ الوظيفية** — فنظامٌ صحيحٌ يتجمد عن مئتَي مستخدمٍ غيرُ جاهز | ① الأداء |
| **أيُّ سيناريو تضاربٍ يُنتج أثرًا مزدوجًا أو صفحةَ خطأٍ للمستخدم = منعُ إطلاق** | ② التزامن |
| **انتقالُ ورديةٍ من يومٍ إلى يومٍ في النافذة الحرجة = منعُ إطلاق** | ③ حافة التوقيت |
| **عملُ النظام بالحساب العام أو تعذّرُ الاسترجاع = منعُ إطلاق** | ④ التحصين |
| **نتيجةُ الفحص التمهيدي للتوقيت (`N-25`) تُوثَّق في مخرجات التجربة** ولو كانت «إعدادٌ لا ترحيل» | ⑤ التوثيق الإلزامي |
| **نموذجُ الفاتورة يطابق نظامَ الدولة المصدِرة لا نظامًا واحدًا مفترضًا** — فالمجموعةُ تعمل في أكثرَ من دولة، **والكيانُ المصدِر هو الذي يحدد المتطلبَ النظامي** (LEG-01: البلدُ وجهةُ التسجيل حقلٌ في الكيان) | ⑥ مطابقة الفاتورة |
| **الجوالُ والعملُ دون اتصال خارجَ نطاق هذه التجربة بقرارٍ معلنٍ لا نسيانًا** — ويُصرَّح به في التقرير · **ويُختبر في تجربةٍ لاحقةٍ بمعياره الخاص** (يومُ موقعٍ كاملٌ من الجوال دون اتصال) | ⑦ تصريح النطاق |

## 17.1 · مسار «لا للإطلاق» — يُحدَّد قبل أن يُحتاج

• ① فشلٌ وظيفي — **تُعاد الدورةُ من أولها بعد الإصلاح** لا من موضع الخطأ — فالإصلاحُ قد يكسر ما سبقه.

• ② فشلٌ في الأداء — **تُفتح البوابةُ الأولى مجددًا** لبنود `N-24` و`N-26` والقواعد السبع · **ولا تُعاد التجربةُ الوظيفية** لأنها لم تسقط.

• ③ فشلٌ في التزامن — **قيدٌ ناقصٌ في القاعدة أو رسالةٌ غيرُ مفهومة** — يُصلَح البند وحدَه وتُعاد سيناريوهاتُ §14 فقط.

• ④ فشلٌ في التحصين — **يوقف كلَّ شيءٍ فورًا** ويُعالَج قبل أي عملٍ آخر — فهو الوحيدُ الذي يمسّ بيئةَ الإنتاج نفسَها.

• ⑤ في كل الأحوال — **تقريرُ القرار يُصدر ولو كان «لا»** — ويذكر: ما سقط · ولماذا · وأيُّ بوابةٍ تُفتح · ومتى تُعاد التجربة. **ولا يُؤجَّل التقريرُ انتظارًا لنتيجةٍ أفضل.**

خلاصة الملحق · **التجربةُ الوظيفيةُ تجيب: هل يعمل النظامُ صحيحًا؟ وهذا الملحقُ يجيب: هل يعمل حين يستعمله الجميع؟** — والسؤالان مختلفان، **وتقريرٌ يجيب الأولَ ويصمت عن الثاني يُعلن جاهزيةً لم تُختبر**.

نهاية الملحق · §12 الحمل والتزامن والتحصين ومعايير القرار