أمر تنفيذي

AMD-01

المراجعة العكسية الشاملة واستعادة التنفيذ

على الحزمة المؤسسية كاملة · وعلى ما نُفِّذ منها · وعلى ما توقّف ولماذا

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| نطاق الأمر | الحزمة كاملة — الملفات الاثنا عشر · وقرارات المالك · والتعديلات اللاحقة · وما نُفِّذ فعلًا |
| غايته | مطابقة المنفَّذ بالمرجع إدارةً إدارة · وإزالة الحواجز غير الصحيحة · وتحديد نقطة استئناف لكل إدارة |
| ما لا يُعاد | ما ثبتت صحته بالدليل — لا يُعاد تنفيذه |
| ما لا يُسأل عنه | قرارٌ سبق حسمه — لا يُرفع ثانيةً |
| علاقته بما سبق | يعلو على كل أمر سابق عند التعارض · والنافذ من أوامر الإغلاق: RPR-02 v2.3 وRPR-03 |
| الحالة | إلزامي · ولا يُعلَن إغلاق أي مرحلة قبل مراجعتها عكسيًّا |

# المحتويات

# ١ · الغرض

لا يُقرأ هذا الأمر تعديلًا محدودًا على ملفين، ولا معالجةً لأسئلةٍ ظهرت في جلسة. هو مراجعة عكسية شاملة لكل ما اعتُمد ونُفِّذ في برنامج إصلاح إنجاز.

والمطلوب: الرجوع إلى الحزمة الحاكمة كاملةً وقرارات المالك والتعديلات اللاحقة، ثم مطابقة ما نُفِّذ فعلًا بها إدارةً إدارة ومتطلبًا متطلبًا، وتصحيح كل انحرافٍ أو تطبيقٍ قديم أو قرارٍ لم يُرحَّل أو تعارضٍ تسبَّب في توقّف التنفيذ.

ولا يُعاد تنفيذ ما ثبتت صحته · ولا يُرفع سؤالٌ سبق حسمه · ولا تبقى إدارةٌ متوقفة بسبب قيمةٍ تشغيلية أو قرارٍ لا ينطبق على مرحلة البناء.

وبعد المصالحة يُحدَّد لكل إدارة آخر متطلبٍ مغلقٍ بالدليل وأول متطلبٍ مفتوح، ويُستأنف التنفيذ من تلك النقطة وفق ترتيب الموجات والبوابات الحاكمة.

وسبب هذا الأمر مقيس لا مُقدَّر: التنفيذ توقّف مرارًا لا لصعوبة العمل بل لتعارضٍ بين ملفٍ وآخر، أو قرارٍ حُسم ولم يُرحَّل إلى سجله، أو بوابةٍ طُبِّقت على ما لا تنطبق عليه، أو دورٍ عُومل معاملة إدارة. ومعالجة السؤال الظاهر اليوم لا تمنع ظهور مثله غدًا — والعلاج مطابقةٌ شاملة مرة واحدة.

## ١·١ سلسلة إصدارات أمر الإغلاق — أيّها النافذ

لأمر إغلاق المطابقة ثلاث نسخ متتابعة، والنافذ آخرها وحده:

| الإصدار | ما فيه | حاله |
| --- | --- | --- |
| v2.1 | المقام على رموز النطاق · ومعيار الهجرات الشامل · وخمس عشرة إضافة | منسوخ |
| v2.2 FINAL | أربعة تعديلات: تسمية الرموز · وتبرير المنصّة · وانطباق جسر الدورة · وتدرّج التحقّق البشري | منسوخ — وتعديلاته الأربعة محفوظة في v2.3 |
| v2.3 | تعديلات v2.2 الأربعة · وحارس الحكمين المُخرجَين · ومعايير المنصّة الأربعة · وقاعدة مسارات المكتبات · وإعادة إصدار القسم الثالث | النافذ |

فإن كان عندك v2.2 FINAL وحده فاطلب v2.3 قبل البدء — ولا تعمل بنسختين تحمل كلٌّ منهما وصف «نهائي».

# ٢ · ترتيب سلطة النصوص

عند تعارض نصّين، يُعمل بالأعلى في هذا الترتيب ولا اجتهاد:

| # | المصدر | مداه |
| --- | --- | --- |
| ١ | هذا الأمر والتعديلات اللاحقة له | يعلو على ما سبق عند التعارض |
| ٢ | سجل قرارات المالك — OWNER_DECISIONS_MASTER | المصدر الحاكم لكل قرار |
| ٣ | الدستور — الملف ٠٣ | المبادئ والقواعد العامة |
| ٤ | الدليل المعماري الموحد — الملف ٠١ | الأسطح والحبّة والحقول والملكية |
| ٥ | ملف الإدارة في موجتها — الملفات ٠٤ إلى ٠٨ | المتطلبات وآلات الحالة وفصل الواجبات والأحداث |
| ٦ | ملف القيادة — الملف ٠٢ | أسطح الرئيس والنواب ومصفوفة السلطة |
| ٧ | تقارير المصالحة والمراجعة — ١٠ و١١ و١٢ | أدلة الواقع لا مصدر التصميم |
| ٨ | دليل العرض بالأدوار وسجلات النظام | واقعٌ يُقاس عليه ولا يُقاس به |

ولا يبقى قراران حاكمان لنقطة واحدة. فإن وُجد، رُفع تعارضًا ولم يُختَر أحدهما بالاجتهاد.

## ٢·١ سلطتان لا سلطة واحدة

الترتيب أعلاه ترتيبُ إجراءٍ لا ترتيبُ قرار. وهما مجالان لا يُخلطان:

| المجال | المصدر الأعلى |
| --- | --- |
| قرارات الأعمال والملكية والسياسة | سجل قرارات المالك — ولا ينسخه أمرٌ تنفيذيّ إلا إذا حمل مرجع قرار مالكٍ صريحٍ يعلن النسخ |
| ترتيب التنفيذ والمراجعة وإدارة الحواجز | هذا الأمر والتعديلات اللاحقة له |

والعلة: أمرُ تشغيلٍ قد يخالف سهوًا قرارًا في الملكية أو السياسة، فيتغيّر قرار أعمالٍ بلا أن يقرّره أحد. فسلطة القرار تبقى للمالك، وسلطة الإجراء لهذا الأمر.

# ٣ · قواعد نافذة تنسخ ما قبلها

يُعمل بالعمود الأيسر ويُلغى ما في الأيمن حيثما ورد في أي أمرٍ أو رسالةٍ سابقة:

| ملغى — لا يُعمل به | نافذ — يُعمل به |
| --- | --- |
| منع لمس أي ملف غير الملفين المعدَّلين | يُحدَّث كل ملف يتأثر بقرارٍ حاكم أو يكشف القياس تعارضه — من مصدره ثم يُعاد توليده بسجل تغيير. ولا يُعدَّل ملف للتنسيق ولا بالاجتهاد |
| استثناء من بوابة G0 لأعمال المصالحة | بوابة G0 لا تنطبق أصلًا على مصالحة المعمارية والبيانات الوصفية — والمادة ١١٣ تحكم |
| نزع «أمين المستودع» أو رفعه إلى مرتبة إدارة | يبقى دورًا داخل إدارة المخازن ويُربط بنطاق مخزنه — والمادة ١١٤ تحكم |
| مساواة أوراق دليل الأدوار بواحد وعشرين | الدليلان مستقلان مقامًا: المعياري بواحد وعشرين رمزًا · والمعروض بالأدوار بعددها أيًّا كان |
| عدّ القرارات المفتوحة فئةً واحدة مانعة | تُصنَّف بستّ درجات حجب — والقسم الخامس يحكم |
| اعتماد رقمٍ بلا مقام | كل رقم يُكتب بمقامه وبمعرّف لقطته |

# ٤ · مراحل التنفيذ الثماني

تُنفَّذ بالترتيب ولا يُقدَّم لاحقٌ على سابق. ولكل مرحلة مخرَجٌ محدَّد ومعيار قبول.

## المرحلة ١ · توحيد المصادر الحاكمة

اجمع الحزمة كاملةً وقرارات المالك والتعديلات اللاحقة في مرجعٍ واحد مرتَّب بسلطة النصوص كما في القسم الثاني.

- المخرَج: فهرس مصادر حاكم بترتيب سلطتها · وقائمة النقاط التي لها أكثر من نصّ حاكم.

- القبول: صفر نقطةٍ لها قراران حاكمان بلا حسم.

## المرحلة ٢ · المراجعة العكسية للقرارات

أعد فحص كل قرارٍ حالته مفتوحة، واسأل: أما زال مفتوحًا فعلًا؟

| الحكم | متى |
| --- | --- |
| مفتوح صحيح | لم يُحسم في أي مصدر — يبقى مفتوحًا |
| محسوم سلفًا | حُسم في قرارٍ أو تعديلٍ لاحق ولم يُرحَّل إلى السجل — يُغلق بمرجعه |
| منسوخ | نسخه قرارٌ أحدث — يُوسم منسوخًا بمرجع ناسخه |
| قيمة تُضبط | الآلية محسومة والمفتوح قيمةٌ عددية أو زمنية — لا يمنع بناءً |
| درجة حجب خاطئة | مصنَّف مانعًا وهو ليس كذلك — يُعاد تصنيفه |
| تعارض | نصّان حاكمان متعارضان — يُرفع ولا يُختار أحدهما |

- المخرَج: جدولٌ بكل قرارٍ مفتوح وحكمه ومرجع حكمه.

- القبول: صفر قرارٍ مفتوحٍ بلا حكمٍ من الستة.

## المرحلة ٣ · المراجعة العكسية للمتطلبات

لكل متطلبٍ في الملفات: ما حاله في النظام فعلًا؟

| الحكم | ما يلزم معه |
| --- | --- |
| مغلق بالدليل | استوفى عقد الإثبات المعتمد لنوعه وفق ٣·١ — ولا يُعاد |
| منفَّذ ولم يُثبت | الشيفرة موجودة والإثبات ناقص — يُسمّى الناقص منه بعينه ويدخل طابور الإثبات لا طابور البناء |
| منفَّذ جزئيًّا | بيان الناقص بعينه |
| منفَّذ خطأً | بيان الانحراف والتصحيح المطلوب |
| غير منفَّذ | يدخل طابور البناء بأولويته |
| لم يعد منطبقًا | بمرجع قرارٍ أو بديلٍ موثَّق — ويُعرض عدده منفصلًا |

ولا يُخلط «منفَّذ» بـ«مغلق»: وجود الشيفرة ليس إغلاقًا. ولكلِّ نوعٍ من المتطلبات عقدُ إثباتٍ خاصٌّ به — فلا يُطالَب متطلبٌ بنيويٌّ بأثرٍ تجاريٍّ ولا برحلةٍ بشرية، ولا يُقبل متطلبُ تكاملٍ بمجرد وجود شيفرته.

## ٣·١ عقد الإثبات بحسب نوع المتطلب

| نوع المتطلب | ما يلزم لإغلاقه بالدليل |
| --- | --- |
| بنيويّ ووصفيّ | مصالحةٌ قاطعة بالمعرّف · ودليلٌ مقيس · واختبارُ انحدارٍ أو اختبارٌ سالبٌ إن انطبق. ولا يُطالَب بأثرٍ تجاريٍّ ولا برحلةٍ بشرية |
| معاملة | مسارٌ موجبٌ ناجح · ومسارٌ سالبٌ يفشل فعلًا · وآلة حالةٍ محكومة · وفصل واجبات · وسلطة اعتمادٍ صحيحة · وتحقّقٌ بشريٌّ على مستوى الشاشة إن انطبق |
| حدثٌ وتكامل | الحدث صادر · والمستهلك استلمه · والأثر المقصود وقع · ومنعُ التكرار مثبَت · والفشل يظهر ويُعاد أو يُعوَّض |
| إسقاطٌ وتقرير | نسبُ المصدر صحيح · وصلاحيةُ العرض محروسة · وإظهارُ الحقول الحساسة بسياستها · وتحقّقُ عرضٍ فعليّ |
| رحلةٌ عابرة | أدوارٌ بشريةٌ حقيقية · وتسليمٌ صحيح بين النطاقات · وأثرٌ نهائيٌّ مقصودٌ مقيس |

ونوع المتطلب لا يُختار بالاجتهاد: يُشتقّ من نوع السطح في الدليل المعماري — مرجعيّ أو معاملة أو مشتق أو حدث أو رحلة. فمن يصنّف بنفسه يستطيع تخفيف عبء الإثبات بأن يجعل كل شيءٍ بنيويًّا.

- القبول: كل متطلبٍ له حكم ودليل · وصفر متطلبٍ موسومٍ منفَّذًا بلا حالة إغلاق · وما خرج من المقام يُعرض عدده منفصلًا فيُرى انكماشه.

## المرحلة ٤ · إسقاط القرارات على كل ما يتأثر

كل قرارٍ أو تعديلٍ يُحدَّد أثره كاملًا قبل إغلاقه: الوثائق المتأثرة · والأسطح · والحقول · والبيانات · والصلاحيات · وآلات الحالة · والأحداث · والاختبارات · وأثر الترحيل.

ولا يبقى قرارٌ صحيحًا في وثيقةٍ وخاطئًا في أخرى.

- المخرَج: سجل أثرٍ لكل قرار بأعمدته التسعة.

## المرحلة ٥ · إزالة الحواجز غير الصحيحة

تُرفع فورًا الحواجز التي لا تنطبق:

- بوابة G0 على مصالحة المعمارية والبيانات الوصفية — لا تنطبق.

- قيمةٌ تشغيلية لم تُعتمد بعد — لا تمنع بناء محركها.

- قبولٌ بشريّ أو شاشةٌ ذهبية في مرحلةٍ ليست مرحلتها — لا تمنع البناء.

- قرارٌ حُسم ولم يُحدَّث سجله — يُحدَّث السجل ولا يُرفع سؤالًا.

## المرحلة ٦ · سجل الاستئناف لكل إدارة

هذا أهم مخرَج في الأمر — ويصدر مرتين لا مرة:

| السجل | متى يصدر وما حكمه |
| --- | --- |
| المؤقت — للرؤية | يصدر في أول الجلسة من المعلوم حاليًّا، لئلّا تُفقد نقطة التقدّم. ويُقرأ للرؤية التنفيذية ولا يُحتجّ به |
| المصادَق — الحاكم | يصدر بعد اكتمال المراحل من الأولى إلى الخامسة. وهو وحده مصدر الاستئناف |

وكل عملٍ استُؤنف على السجل المؤقت يُوسَم بذلك، ويُعاد التحقّق منه عند صدور المصادَق. فالمؤقت جسرٌ لا مقرّ — ولا يبقى مؤقتًا بعد اكتمال المراحل الخمس.

وأعمدة السجلين واحدة:

| العمود | مضمونه |
| --- | --- |
| آخر متطلبٍ مغلق بالدليل | بمعرّفه ودليل إغلاقه |
| أول متطلبٍ مفتوح | بمعرّفه |
| الحاجز الحالي | إن وُجد — بمعرّفه |
| هل الحاجز صحيح؟ | نعم أو لا — وإن كان لا فيُرفع ويُستأنف |
| نقطة الاستئناف | من أين يبدأ العمل بالضبط |
| الإجراء التالي | فعلٌ واحد محدَّد لا خطة |

- القبول: واحدٌ وعشرون سطرًا — ولا إدارةَ بلا نقطة استئناف.

ويُلحق به سجلٌّ ثانٍ منفصل: سجل استئناف القدرات المنصّية المشتركة. فمحرك الاعتماد وتوجيه الطلبات والبحث الموحد وسجل المنصّة وقدرات الأمان المشتركة لا تنتمي إلى إدارةٍ من الواحد والعشرين، ووقوعها خارج السجل يُضيّع عملها. ولا تُعدّ PLATFORM إدارةً ثانيةً وعشرين — سجلٌّ مستقل بالأعمدة نفسها، ولكل قدرةٍ مالكٌ تقنيٌّ مسمًّى، والحوكمة تملك سجل المنصّة نفسه.

وأول سطرٍ فيه: محرك الاعتماد — فهو أكبر قدرةٍ تحتاج إغلاقًا. ولا تحجبه القيم المؤجَّلة: بناء المحرك وصحة التوجيه وتحديد الدور المعتمِد تمضي بلا قيمةٍ واحدة، وينتقل الحاجز إلى مرحلتَي نافذة الظلّ والإنفاذ وحدهما حين تلزم الحدود العددية.

## المرحلة ٧ · استئناف التنفيذ

يُستأنف كل نطاقٍ من أول متطلبٍ مفتوحٍ متحقَّقٍ منه — ولا يُعاد ما ثبتت صحته، ولا يُبدَأ من الصفر، ولا تُتجاوز بوابةٌ حقيقية.

## ٤·١ الحدّ الفاصل بين هذا الأمر وأمرَي الإغلاق

RPR-02 يُثبت صحة ارتباط الشاشة بالمحركات الحاكمة — أنها تستدعي الحارس الصحيح، وأن انتقالها مربوطٌ بمحرك الحالة، وأن خطّاف الحدث موجود، وأن مرجع مصدرها صحيح، وأن اختبارها السالب المحليّ يعمل. ولا يُعدّ ذلك إثباتًا لفعالية المحرك المؤسسي نفسه.

وRPR-03 يُثبت فعالية المحرك والتكامل والإنفاذ عبر النظام كاملًا: أن قرار الصلاحية موحَّدٌ ونافذ · وأن الرابط المباشر لا يلتفّ عليه · وأن الحدث يبلغ مستهلكه الصحيح فيُحدث أثره · وأن الفشل يُعاد أو يُعوَّض · وأن الرحلة البشرية العابرة تنجح.

فلا تكرار بين الأمرين: الأول مطابقةٌ محلية على مستوى الشاشة، والثاني فعاليةٌ مؤسسية على مستوى المحرك.

## المرحلة ٨ · الإغلاق العكسي

بعد كل دفعة: ارجع إلى ملفاتها وتحقّق أن كل ما طُلب نُفِّذ كما طُلب — ثم أعلن الإغلاق. ولا تُعلَن مرحلةٌ مغلقة قبل مراجعتها عكسيًّا.

# ٥ · درجات الحجب الست

كل قرارٍ مفتوح يحمل درجةً واحدة منها. ولا يوقف العمل إلا ما درجته توقفه:

| الدرجة | أثرها | مثال |
| --- | --- | --- |
| حاجز بنيوي | يوقف التصميم والتنفيذ معًا | موضع وحدة تنظيمية · ملكية حقيقة |
| حاجز بناء | يمنع بناء نطاقٍ أو معاملةٍ بعينها | حبّة غير محسومة لسطح |
| حاجز إنفاذ | المحرك يُبنى ولا يُفعَّل | قيم حدود الاعتماد |
| حاجز اختبار | لا يمنع البناء ويمنع القبول | عيّنة المسح · رحلة بشرية |
| حاجز إصدار | يمنع الإطلاق وحده | دليل استعادة متقادم |
| قيمة مؤجَّلة | لا تمنع التصميم ولا بناء المحرك · وتنتقل إلى حاجز إنفاذ أو اختبار أو إصدار متى كانت القيمة لازمة لتلك المرحلة | حد النثرية: لا يمنع بناء محرك الخزينة · ويمنع تشغيل سياسة النقد قبل الإنتاج |

وابنِ المحركات كلها الآن، واترك مواضع القيم فارغةً تُقرأ من سجل السياسات · ولا تُكتب قيمةٌ في الشيفرة. ولكل قيمةٍ مؤجَّلة يُذكر صراحةً: أي مرحلةٍ تتحول عندها إلى حاجز — إنفاذًا أو اختبارًا أو إصدارًا. فالقيمة المؤجَّلة تُؤجَّل ولا تُنسى.

# ٦ · البحث الإلزامي قبل رفع أي سؤال

قبل رفع أي نقطةٍ إلى المالك، ابحث فيها بهذا الترتيب — ولا يُرفع سؤالٌ قبل استيفائه:

| # | المصدر |
| --- | --- |
| ١ | سجل قرارات المالك — والقرارات المعتمدة فيه |
| ٢ | التعديلات اللاحقة على الحزمة |
| ٣ | الدستور |
| ٤ | الدليل المعماري الموحد |
| ٥ | ملف الإدارة المستهدفة في موجتها |
| ٦ | ملف القيادة |
| ٧ | تقارير المصالحة والمراجعة |
| ٨ | أدلة الواقع — سجلات النظام واللقطات |

ثم: إن وُجد الحكم ← طبِّقه ولا تسأل · وإن وُجد تعارضٌ ← ارفع التعارض وحده لا السؤال · وإن لم يوجد ← ارفعه قرارًا حقيقيًّا مع ذكر المصادر الثمانية التي بحثتَ فيها.

# ٧ · المحظورات

- لا يُعاد تنفيذ ما ثبتت صحته بالدليل.

- لا يُرفع سؤالٌ سبق حسمه — ولا يُرفع سؤالٌ بلا بحثٍ في المصادر الثمانية.

- لا تُوقَف إدارةٌ بقيمةٍ تشغيلية أو بقرارٍ لا ينطبق على مرحلة البناء.

- لا يُعدَّل ملفٌ للتنسيق ولا بالاجتهاد — ولا يُجمَّد ملفٌ متأثرٌ بحجة أنه خارج النطاق.

- لا يُختار أحد نصّين متعارضين بالاجتهاد — يُرفع التعارض.

- لا يُقاس والشجرة متحركة — تُقفل إلى صفرٍ ثم يُقاس، وكل رقمٍ بمعرّف لقطته.

- لا يُعلَن إغلاق مرحلةٍ قبل مراجعتها عكسيًّا مقابل ملفاتها.

# ٨ · معيار القبول

| المقياس | المستهدف |
| --- | --- |
| نقاطٌ لها قراران حاكمان بلا حسم | صفر |
| قرارٌ مفتوح بلا حكمٍ من الستة | صفر |
| قرارٌ مفتوح بلا درجة حجب | صفر |
| متطلبٌ بلا حكمٍ ودليل | صفر |
| متطلبٌ موسومٌ منفَّذًا بلا حالة إغلاق بالدليل | صفر |
| قرارٌ حاكم لم يُسقَط على كل ما يتأثر به | صفر |
| حاجزٌ قائمٌ وهو غير صحيح | صفر |
| إدارةٌ بلا نقطة استئناف | صفر |
| عملٌ استُؤنف على سجلٍ مؤقت بلا وسمٍ وإعادة تحقّق | صفر |
| متطلبٌ أُغلق بعقد إثباتٍ لا يناسب نوعه | صفر |
| قدرةٌ منصّية مشتركة بلا نقطة استئناف | صفر |
| قيمةٌ مؤجَّلة بلا بيان المرحلة التي تصير عندها حاجزًا | صفر |
| بندٌ غير ملتزم في الشجرة وقت القياس | صفر |
| مرحلةٌ أُعلن إغلاقها بلا مراجعة عكسية | صفر |

# ٩ · المطلوب في ردّك — بهذا الترتيب

- أولًا: سجل الاستئناف المؤقت — واحدٌ وعشرون سطرًا بأعمدته الستة، من المعلوم حاليًّا. وهذا في أول الرد للرؤية لا للاحتجاج.

- ثم سجل استئناف القدرات المنصّية المشتركة — بالأعمدة نفسها ومالكٍ تقنيٍّ لكل قدرة.

- ثم جدول القرارات المفتوحة بحكمها من الستة ودرجة حجبها · ولكل قيمةٍ مؤجَّلة المرحلة التي تصير عندها حاجزًا.

- ثم جدول المتطلبات بحكمها ودليلها — وعدد «منفَّذ ولم يُثبت» منفصلًا عن «مغلق بالدليل» · وعدد ما خرج من المقام منفصلًا.

- ثم قائمة الحواجز التي رُفعت بوصفها غير صحيحة، وسبب رفع كلٍّ.

- ثم قائمة التعارضات إن وُجدت — بلا اختيارٍ لأحد طرفيها.

- وما لم تستطع قياسه — سمِّه ولا تخمّنه.

# ملحق أ · قرارات تفصيلية نافذة

تُطبَّق على الملفات وعلى كل ما يتأثر بها وفق المرحلة الرابعة.

## أ·١ إسناد أمناء المخازن

يُضاف سطحٌ تابع في إدارة المخازن بعد «سجل المخازن وأنواعها»: «إسناد أمناء المخازن» — حبّته: مخزن × شخص × فترة إسناد. ويصير حقل الأمين في السجل الأمّ «الأمين النافذ اليوم» مشتقًّا منه.

حقوله: معرّف الإسناد · كود المخزن · مرجع الشخص بالموارد · اسم الأمين · نوع الإسناد (أساسي · بديل · مؤقت بالإنابة · مناوب بوردية) · الوردية · من تاريخ · إلى تاريخ · نطاق الصلاحية (استلام وصرف وجرد وتحويل · استلام وصرف · جرد · قراءة) · مرجع محضر التسليم · الأمين النافذ اليوم · حالة الإسناد · وكتلة التدقيق.

العلة: الأمين يتغيّر والحقل الواحد يمحو من سبقه — فلا يُعرف من كان أمينًا وقت الواقعة.

## أ·٢ بُعد المخزن في العهد والمرتجعات

يُضاف حقل «المخزن الصارف» بعد معرّف العهدة. وبقية شاشات المخازن تحمل البُعد أصلًا، وشاشات البنود ترثه من أمّها ولا تكرّره — فلا يُضاف إلا هنا.

## أ·٣ المادة ١١٣ — انطباق بوابة G0

البوابة تمنع بناء وظيفةٍ أو معاملةٍ جديدة، ولا تمنع المصالحة المعمارية: تصحيح المالك أو الاسم المعروض أو المجموعة أو الترتيب · وتسجيل سطحٍ قائم · ونقل رابطٍ في الملاحة · وربط معرّف الشاشة. كلها خارج المنع ما لم تمسّ الحبّة أو المعاملة أو آلة الحالة أو مسار الكتابة أو منطق الاعتماد.

## أ·٤ المادة ١١٤ — الطبقات الأربع

الإدارة تملك العملية · والدور يحدد من ينفّذها · والنطاق (موقع أو مخزن أو مشروع) يحدد أي السجلات يبلغها · والشاشة واحدة مشتركة تُصفّى بالنطاق. ولا تُنسخ شاشة لكل صاحب نطاق، ولا يُرفع اسم دورٍ إلى مرتبة إدارة.

## أ·٥ رموز دليل السايدبار المعياري

واحدٌ وعشرون رمزًا: سبع عشرة إدارة DEP-01 إلى DEP-17 · وأربعة خارج التعداد: EX-CEO مساحة الرئيس · EX-DVP مساحة نواب الرئيس · WS-MY مساحة عملي · IAF المراجعة الداخلية المستقلة.

وأربع أوراقٍ في دليل الأدوار ليست إدارات: أمين المستودع دورٌ في DEP-17 · والمدير المالي دورٌ في DEP-05 · وإدارة الصلاحيات ليست إدارة (السياسة عند الحوكمة · والحاجة عند مالك النطاق · والتنفيذ التقني قدرةٌ منصّية) · وإدارة الموقع القديم ورقةٌ مهجورة تُفحص قبل إقفالها: هل بقي مسار كتابةٍ فريدٌ يعتمد عليها؟ فإن بقي نُقل أولًا.

## أ·٦ المقامان في تقارير تنظيف القوائم

تنظيف القائمة الحية: ١٧٤ من ١٨١ · وتصرّف السجل الكلي: ١٩٧ من ٢٠٥. ويُكتب الرقمان معًا بعنوان مقام كلٍّ — فلكلٍّ سؤاله.

القاعدة الختامية: قرارٌ حُسم ولم يُرحَّل إلى سجله يعود سؤالًا · وحاجزٌ غير صحيح يوقف العمل كما يوقفه الصحيح · وإدارةٌ بلا نقطة استئناف تبدأ من الصفر في كل جلسة · ومتطلبٌ منفَّذٌ بلا إثبات ليس مغلقًا · ومرحلةٌ أُعلن إغلاقها بلا مراجعةٍ عكسية ليست مغلقة.