أمر تنفيذي — النسخة ٢٫٣

RPR-02

إغلاق مطابقة الدليل المعماري للسايدبار والشاشات

المقام على رموز النطاق والملكية المعيارية · والحكم على المعرّفات · والقياس على لقطة مجمَّدة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| نطاق هذا الأمر | مطابقة المعمارية والسايدبار والشاشات — ولا شيء غيرها |
| ما ليس من نطاقه | التكامل والإنفاذ والجاهزية التشغيلية — في RPR-03 المستقل |
| المرجع الحاكم | الحزمة الشاملة — اثنا عشر ملفًّا · سجل القرارات (١٢٥ قرارًا) |
| اللقطة المرجعية | BL-20260828-b5a2cc7f · السجل الرسمي repair01_screen_registry |
| ما أُغلق في ٢٫٣ | رموز النطاق والملكية · وتبرير المنصّة · وانطباق جسر الدورة · وتدرّج التحقّق البشري · وحارس الحكمين المُخرجَين · وقاعدة مسارات المكتبات · وإعادة إصدار القسم الثالث |
| الحالة | نهائي ومعتمد للتنفيذ — ولا يُعاد فتحه إلا بدليل قياس جديد أو قرار مالك موثَّق · ويُعاد إصدار القسم الثالث إلزاميًّا بعد مصالحة المعرّفات |

# المحتويات

# ١ · ما صُحِّح في هذه النسخة

النسخة السابقة قاست على وحدات مدموجة من هيكل قديم — فجمعت المالية مع الخزينة، والرئيس مع نوابه، وسمّت البلاغات مركزًا. وأعدتُ القياس على الرموز المعيارية الاثنين والعشرين، فتبيّن أن الجدول المدموج كان يكذب في الاتجاهين لا في اتجاه واحد:

- الخزينة ٩٤٫٤٪ والمالية ١٠٠٪ بفائض تسعة وستين — والصف المدموج كان يقول ٧٤٫٤٪ لكليهما: فيُظهر الخزينة أسوأ مما هي، ويُخفي أن المالية غارقة في فائض لا في نقص.

- النواب ٨٫٣٪ — كانت مطموسة داخل «مكتب الرئيس والنواب» عند ٥٠٪، وهي أسوأ فجوة في النظام.

- البلاغات ١٠٠٪ لا ١٨٪ — لأن السجل الرسمي الجديد يحمل أسماءها المعيارية، والقياس السابق كان على مصدر مبنيٍّ قديم.

واعترافٌ لازم: صار عندي ثلاثة أرقام لا اثنان — ٨٩٪ خطأً، و٥٩٫٤٪ من مصدرٍ مبنيٍّ قديم، و٨٢٫٦٪ من السجل الرسمي الحالي. والفارق سببه أيَّ جانبٍ مبنيٍّ نقيس عليه لا أيَّ دالّةٍ نستعمل — وهذا وحده يُثبت أنه لا رقم قبل مصالحة المعرّفات.

وصُحِّح كذلك معيار الهجرات: كان «هجرة جديدة خارج الدفتر = صفر» فيسمح لثمانٍ وخمسين قديمة أن تبقى خارجه إلى الأبد. وصار «إجمالي الهجرات غير المصالَحة = صفر».

وأُدخلت سبع إضافات: تعريف رياضي لكل حكم · وجسر الشاشة بدورة العمل · ومرجع مصدر لكل إسقاط لا للحرج فقط · وتمييز التحقّق البشري عن الرحلة الكاملة · ورفع إعفاء الإسقاطات الحساسة · وتأجيل ترتيب الأولوية إلى ما بعد المصالحة · وشاهد لكل حكم في سجل المراجعة.

# ٢ · نطاق هذا الأمر — وما ليس منه

هذا الأمر يغلق طبقة واحدة إغلاقًا كاملًا: مطابقة ما بُني لما صُمِّم. ولا يغلق التكامل ولا الإنفاذ ولا الجاهزية — والفصل مقصود: خلط المهمّتين يجعل «مئة بالمئة» في إحداهما يُقرأ اكتمالًا للنظام كله، وهو ما يمنعه دستورنا.

والحدّ الفاصل بينهما نصًّا: هذا الأمر يُثبت صحة ارتباط الشاشة بالمحركات الحاكمة — أنها تستدعي الحارس الصحيح، وأن انتقالها مربوطٌ بمحرك الحالة، وأن خطّاف الحدث موجود، وأن مرجع مصدرها صحيح، وأن اختبارها السالب المحليّ يعمل. ولا يُعدّ ذلك إثباتًا لفعالية المحرك المؤسسي نفسه — وذاك في RPR-03: أن قرار الصلاحية موحَّدٌ ونافذ · وأن الرابط المباشر لا يلتفّ عليه · وأن الحدث يبلغ مستهلكه فيُحدث أثره · وأن الرحلة العابرة تنجح.

| في RPR-02 — هذا الأمر | في RPR-03 — أمر مستقل |
| --- | --- |
| توحيد كون الأهداف ثم مصالحة المعرّفات | استهلاك أحداث الأعمال بعقود أثر فعّالة |
| ترتيب السايدبار على دورة العمل | صحة المستهلكين وتوقّف صرف العملة |
| ترتيب الحقول على الدورة المستندية | إنفاذ محرك الاعتماد بعد نافذة الظلّ |
| حكم كل حقل ومالكه ومرجع مصدره | محرك الصلاحيات المزدوج وقرّاؤه السبعة والثمانون |
| آلة الحالة والاختبار السالب المحليّ للشاشة | فعالية المحرك المؤسسي والرحلات العابرة |
| جسر الشاشة بدورة العمل | التثبيت والنسخ والاستعادة على المخطَّط الحالي |
| فرز الفائض وحكم كل سطح | الشاشات الذهبية والاستجابة وإتاحة الوصول |
| دفتر الهجرات — بوابةً وتسويةً | التسويات الصامتة والإصدار |

# ٣ · المقام على رموز النطاق والملكية المعيارية

اثنان وعشرون رمزًا: سبع عشرة إدارة (DEP-01..17) وأربعة خارج التعداد (EX-CEO · EX-DVP · WS-MY · IAF) ورمز PLATFORM الذي يستحق تبريرًا لا حسمًا. ولا دمج تاريخيّ في أي صف.

| الرمز والوحدة | مستهدف | مبنيّ | شبح | مغطًّى | ٪ | غير مبنيّ | فائض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLATFORM · رمز منصّي مشترك يحتاج تبريرًا | — | 12 | 0 | 0 | 0٪ | 0 | 12 |
| EX-DVP · نواب الرئيس | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.3٪ | 11 | 0 |
| DEP-12 · إدارة الموقع | 19 | 9 | 9 | 7 | 36.8٪ | 12 | 2 |
| DEP-02 · إدارة الموردين | 37 | 23 | 4 | 22 | 59.5٪ | 15 | 1 |
| DEP-17 · إدارة المخازن | 18 | 13 | 0 | 11 | 61.1٪ | 7 | 2 |
| DEP-04 · إدارة الأسطول والأصول | 42 | 37 | 11 | 29 | 69٪ | 13 | 8 |
| DEP-14 · إدارة الصيانة | 17 | 15 | 4 | 12 | 70.6٪ | 5 | 3 |
| DEP-11 · إدارة التشغيل | 12 | 19 | 10 | 10 | 83.3٪ | 2 | 9 |
| DEP-09 · إدارة المخاطر | 13 | 25 | 5 | 11 | 84.6٪ | 2 | 14 |
| DEP-07 · إدارة الموارد البشرية | 24 | 35 | 8 | 21 | 87.5٪ | 3 | 14 |
| DEP-15 · إدارة النقل والترحيل | 13 | 20 | 2 | 12 | 92.3٪ | 1 | 8 |
| DEP-16 · إدارة المشتريات | 16 | 25 | 3 | 15 | 93.8٪ | 1 | 10 |
| DEP-13 · إدارة القوى التشغيلية | 17 | 21 | 0 | 16 | 94.1٪ | 1 | 5 |
| DEP-06 · إدارة الخزينة | 18 | 22 | 9 | 17 | 94.4٪ | 1 | 5 |
| DEP-03 · إدارة التمويل والممولين | 28 | 32 | 7 | 27 | 96.4٪ | 1 | 5 |
| DEP-01 · إدارة المبيعات التعاقدية وال | 27 | 45 | 1 | 27 | 100٪ | 0 | 18 |
| DEP-05 · الإدارة المالية | 25 | 94 | 56 | 25 | 100٪ | 0 | 69 |
| DEP-08 · الحوكمة والالتزام | 32 | 72 | 12 | 32 | 100٪ | 0 | 40 |
| DEP-10 · إدارة البلاغات | 11 | 28 | 5 | 11 | 100٪ | 0 | 17 |
| WS-MY · مساحة عملي | 7 | 21 | 0 | 7 | 100٪ | 0 | 14 |
| IAF · المراجعة الداخلية المستقلة | 17 | 21 | 9 | 17 | 100٪ | 0 | 4 |
| EX-CEO · الرئيس التنفيذي | 26 | 33 | 5 | 26 | 100٪ | 0 | 7 |
| الإجمالي | 431 | 623 | 160 | 356 | 82.6٪ | 75 | 267 |

قراءة الجدول: «مستهدف» من ملفاتنا · و«مبنيّ» As-Built من السجل الرسمي · و«شبح» هدفٌ في سجلهم لم يُبنَ · و«مغطًّى» هدفٌ لنا له مقابل مبنيّ · و«فائض» مبنيٌّ زائد على المغطَّى يحتاج حكمًا.

تنبيه — ثلاثة قيود على هذا الرقم: الأول أنه مطابقة اسمية لا مطابقة معرّفات فلا يُعتمد نهائيًّا · والثاني أن مستهدفنا ٤٣١ وأشباحهم ١٦٠ كونان مختلفان يجب توحيدهما في كون هدفٍ واحد قبل أي قياس وإلا صار عندنا قائمتا نقص · والثالث أن ملفَّي المكتبة محسوبان في الـ٦٢٣ فيُنقص المقام اثنين.

ولذلك: يُعاد إصدار القسم الثالث إلزاميًّا بعد مصالحة المعرّفات — لا اختيارًا ولا انتظارًا لدليل جديد. فهذا الجدول مؤقتٌ بتصميمه، والوثيقة نهائية من حيث الصياغة لا من حيث هذا الرقم. وإعادة الإصدار تحمل أربعة: المقام بالمعرّفات · وأعداد الأحكام السبعة · والمقياسين منفصلين · وعدد ما خرج من المقام بقرار وببديل.

# ٤ · المطلوب الأول — توحيد كون الأهداف ثم مصالحة المعرّفات

## ٤·١ توحيد الكون أولًا

قبل أي حكم: ادمج مستهدفنا مع أشباح سجلكم في كونٍ واحد بمعرّف واحد لكل هدف. فالهدف الموجود في الاثنين هدفٌ واحد لا اثنان، والموجود في أحدهما فقط يُسمّى مصدره. ولا تُقاس تغطية على كونين.

## ٤·٢ حكم واحد لكل هدف — والمقام رياضيًّا

| الحكم | متى | في المقام؟ | يُحسب متحقِّقًا؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| مطابَق | له سطح مبنيّ بالحبّة والمالك نفسيهما | نعم | نعم |
| مدموج في غيره | محتواه داخل سطح مبنيّ آخر | نعم | نعم |
| تبويب | صار تبويبًا في شاشة أبيه | نعم | نعم |
| إسقاط | يُعرض قراءةً من مالك آخر | نعم | نعم |
| غير مبنيّ | لا مقابل له على القرص | نعم | لا |
| غير منطبق | بقرار مالك أو قاعدة انطباق معتمدة | يخرج بالقرار وحده | — |
| هدف متقاعد | استُبدل بتصميم أحدث موثَّق | يخرج بالبديل وحده | — |

ومقياسان لا مقياس: «إغلاق قرارات الأهداف» = كل هدف له حكم من السبعة، ومستهدفه ١٠٠٪ · و«تحقّق الأهداف» = المتحقِّق ÷ المنطبق. فقد تكتمل القرارات مئة بالمئة ويبقى عشرون هدفًا حكمُها «غير مبنيّ» — قرارات مكتملة وبناءٌ ناقص، ولا تُخلط النسبتان.

وسجل المراجعة يحمل لكل حكم شاهده: مرجع الدليل · ومصدر القرار · ومعرّف اللقطة التي قيس عليها. فحكمٌ صحيحٌ بلا شاهد لا يُقبل.

## ٤·٣ حارس الحكمين المُخرجَين من المقام

حكمان وحدهما يُخرجان الهدف من الحساب: «غير منطبق» و«هدف متقاعد». ومن يملك إخراج هدفٍ من المقام يملك رفع النسبة بلا بناء سطرٍ واحد — وهي أقدم حيلة في هذا الباب. ولذلك حارسان لا واحد:

- الأول — لا يصدر أيٌّ منهما إلا بمرجع قرار مالك موثَّق بتاريخه: ولا يكفي اجتهاد المنفِّذ ولا قاعدة ضمنية.

- الثاني — يُعرض عددهما منفصلًا في كل تقرير: أهدافٌ منطبقة · وأهدافٌ خرجت بقرار · وأهدافٌ خرجت ببديل. فيُرى انكماش المقام ولا يُخفى داخل نسبة.

## ٤·٤ معايير التبرير المنصّي — لإغلاق أسطح PLATFORM

رمز PLATFORM ملكيةٌ مشروعة في دستورنا لا خطأٌ يُصفَّر — لكنه لا يُقبل بلا تبرير. ويُقبل السطح منصّيًّا مشتركًا بأربعة معًا لا بواحد:

- يخدم ثلاث إدارات فأكثر خدمةً فعلية لا محتملة.

- لا يملك حقيقة أعمال — يعرض أو ينسّق ولا يكون مصدر حقيقة لكيان.

- له مالك تقني مسمّى شخصًا لا وحدةً مبهمة.

- مسجَّل في سجل المنصّة بمعرّفه وقاعدة ظهوره.

وما لم يستوفِ الأربعة يعود إلى إدارته من السبع عشرة. وكتابة كلمة «منصّي» في حقلٍ ليست تبريرًا.

# ٥ · المطلوب الثاني — المراجعة العكسية بخمسة عشر سؤالًا

تبدأ من المبنيّ وتسأل هل يطابق المُصمَّم — لا من المصمَّم وتسأل هل بُني.

| # | السؤال | ما يُفحص | الطبقة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | الوجود | كل سطح في الملف موجود ومسجَّل بمعرّف رسمي؟ | بنيوي |
| ٢ | الموضع | ترتيبه ومجموعته كما في الملف؟ | بنيوي |
| ٣ | الحبّة | حبّة الشاشة كما نصّ الملف؟ | بنيوي |
| ٤ | الدورة المستندية | ترتيب الحقول من المعرّف إلى التدقيق؟ | بنيوي |
| ٥ | حكم الحقل | المشتق مشتق والمستورد للقراءة والمرجعي من بيته؟ | بنيوي |
| ٦ | الملكية ومرجع المصدر | لا يكتب في حقيقة غيره · وكل إسقاط يحمل كيان مصدره وإدارته وخدمته ومفتاح ربطه | بنيوي |
| ٧ | السابق واللاحق | موضعه في السلسلة كما في الملف؟ | بنيوي |
| ٨ | الصلاحية | العرض والإنشاء والتعديل والاعتماد والإغلاق والتصدير محروسة من الخادم؟ | إنفاذ |
| ٩ | آلة الحالة | كل انتقال مسموح مسموح وكل ممنوع ممنوع فعلًا؟ | إنفاذ |
| ١٠ | فصل الواجبات | هل يعتمد المُنشئ نفسَه؟ | إنفاذ |
| ١١ | المستند | هل يُفرض الدليل الملزم أم يُتجاوز؟ | إنفاذ |
| ١٢ | الأحداث والآثار | ما تُصدره عند الانتقال الحاكم ومن يستهلكه؟ | إنفاذ |
| ١٣ | الاستثناء والتصحيح | ماذا بعد الاعتماد؟ وكيف يُعاد الفتح؟ | إنفاذ |
| ١٤ | البيانات التاريخية | هل تمثّل الحبّة نفسها أم حبّة أخرى؟ | إنفاذ |
| ١٥ | الاختبار السالب | هل تفشل المسارات غير المسموحة فعلًا؟ | إنفاذ |

## ٥·١ قاعدة الجهد — وحدودها

- الأسطح المصدرية والمعاملات الحرجة: الخمسة عشر كاملةً.

- الإسقاطات واللوحات والمراجع العادية: السبعة الأولى.

- والإسقاط الحسّاس — لوحة رواتب أو أسعار أو حسابات بنكية أو مخاطر: السبعة زائدَ أربعة: صلاحية العرض · وإظهار الحقول الحساسة · ونسب المصدر · واختبار وصول سالب. فكلمة «إسقاط» ليست إعفاءً أمنيًّا.

# ٦ · المطلوب الثالث — السايدبار قبل الشاشات

- عطِّل ما ليس في الملف بعذر مكتوب ومرجع — ولا حذف صامت.

- صحِّح الأسماء المعروضة على التسمية المعتمدة — ولا اسم غير معتمد يُعرض.

- صحِّح المجموعات لتطابق مجموعات الملف اسمًا وعددًا.

- رتِّب الأسطح على دورة العمل في الملف لا على تاريخ الإضافة.

- صحِّح علاقات الأب والتبويب — ولا دمج في أبٍ ليس أبَه المعماري.

- صحِّح الظهور بالصلاحية — ولا تُضحَّى الصلاحية لأجل ترتيب أجمل.

- اربط الكل بسجل الملاحة المعياري — ولا ترتيب يدويّ موازٍ.

ودليلان لا دليل: معياريٌّ بالوحدات — سبع عشرة إدارة وأربعة رموز خارجها لأن القيادة رئيسٌ ونوابٌ لا كيانٌ واحد · ومعروضٌ بالأدوار ينفع ولا يصلح أساسًا. والدليل الحالي يخلط بينهما: يعلن تسع عشرة إدارة وفيها «إدارة الصلاحيات» و«أمين المستودع» و«المدير المالي» — وهي أدوار لا إدارات.

# ٧ · المطلوب الرابع — تصحيح الشاشة بثمانية عشر خطوة

| # | الخطوة | المعيار |
| --- | --- | --- |
| ١ | تصحيح الحبّة | كما في الملف — ولا سطح يجمع حبّتين |
| ٢ | فصل الأم عن البنود | كل علاقة متعددة سجل تابع ذري لا حقل جمعي |
| ٣ | ترتيب الحقول | على الدورة المستندية من المعرّف إلى التدقيق |
| ٤ | نزع الملكية الغريبة | ما يكتبه في حقيقة غيره يُنقل إلى مالكه |
| ٥ | إضافة الناقص | كل حقل في الملف يُضاف بحكمه |
| ٦ | تحويل المستورد | ما يأتي من إدارة أخرى قراءةٌ لا يُحرَّر |
| ٧ | تحويل المشتق | ما نصّ الملف على اشتقاقه يُحسب ولا يُدخَل |
| ٨ | مرجع المصدر | كل إسقاط يحمل كيانه وإدارته وخدمته ومفتاح ربطه — ولا يكفي وسمه إسقاطًا |
| ٩ | ربط المستند | لا اعتماد بلا مستند مسمًّى |
| ١٠ | ربط الاعتماد | من محرك السلطة لا منطق محلي |
| ١١ | كتلة التدقيق | المُنشئ والوقت والحالة والمرجع — إلحاقية |
| ١٢ | آلة الحالة | حالات وانتقالات محكومة — ولا حقل حالة حرّ |
| ١٣ | جسر دورة العمل | ربط معرّف الشاشة بمرحلتها في سجل الدورة صراحةً لا بالمسار ولا بالاسم · وما لا تنطبق عليه دورة عمل يحمل سبب عدم انطباق معتمدًا بدل مرحلة مصطنعة |
| ١٤ | الصلاحيات وإظهار الحقول | كل فعل محروس من الخادم · والحقل الحساس بسياسة إظهاره |
| ١٥ | التحقّق والقوائم المحكومة | كل قائمة من بيتها الواحد · وكل قاعدة تحقّق منفَّذة |
| ١٦ | الأحداث والآثار | ما تُصدره عند الانتقال الحاكم بعقد أثر مسجَّل |
| ١٧ | الاستثناء والاختبار السالب | ماذا بعد الاعتماد · والمسار غير المسموح يفشل ويُقيَّد رفضه |
| ١٨ | نقاء اللغة والتحقّق البشري | لا رمز تقني في نصٍّ معروض · ومستخدم حقيقي بصلاحيته يؤدي وظيفة الشاشة ويُوثَّق مروره |

وتمييز لا يُخلط: الخطوة الثامنة عشرة تحقّقٌ بشريٌّ على مستوى الشاشة، ويُطبَّق بدرجات تناسب طبيعة السطح: المعاملة المصدرية أو الحرجة بتحقّق وظيفي كامل · والمعاملة العادية باختبار دورٍ وإجراءٍ أساسي · والإسقاط أو المرجع بتحقّق عرضٍ ووصول. أمّا الرحلة البشرية الكاملة بين الإدارات حتى الأثر النهائي فهي في RPR-03، ولا يُعدّ أحدهما عن الآخر.

# ٨ · المطلوب الخامس — فرز الفائض قبل بناء الناقص

الفائض مئتان وسبعة وستون سطحًا — وليس كله تراثًا حميدًا. وما فيه مصدرٌ مزدوج أو كاتبٌ من إدارة أخرى أساسٌ فاسد يُبنى فوقه.

| الصنف | ما يدخله | متى يُعالَج |
| --- | --- | --- |
| فائض حرج | مصدر حقيقة مزدوج · كاتب من إدارة أخرى · تجاوز حراسة · مالك مجهول يكتب · رمز مالك لا إدارة | قبل بناء أي سطح جديد |
| فائض حميد | تقرير قراءة · إسقاط مكرّر · تبويب قديم · مسار مهجور | موجة تصفية لاحقة بحكم موثَّق |

وابدأ بأحكامهم لا من الصفر: سجلهم صنّف مئة وتسعة وخمسين «متقاعدًا» وسبعةً وخمسين «تبويبًا في أبيه». راجع أحكامهم واقبلها أو ارفضها بمبرر — فذلك يوفّر أكثر من ثلث العمل.

# ٩ · المطلوب السادس — دفتر الهجرات

ثمانٍ وخمسون هجرة خارج الدفتر · وصفر تسجيل منذ ثلاثة وعشرين أغسطس · وصفر من اثنتين وأربعين تستدعي القاعدة. والقاعدة سليمة تعمل حين تُستدعى — والعطب أن استدعاءها عُرفٌ لا بوابة.

- من اليوم — ولا نافذة ظلّ: رسوبٌ صلب على أي هجرة جديدة لا تسجّل نفسها. ونافذة الظلّ تُقاس فيها الحالات المشروعة التي ستُمنَع خطأً — وهجرةٌ لا تستدعي الدفتر ليس لها حالة مشروعة واحدة.

- وللثمانية والخمسين: تسويةٌ تاريخية بأدلتها — تُقيَّد بحالة مثل «مطبَّقة ومتحقَّق منها بالمخطَّط» ولا يُعاد تنفيذها. ولا تبقى هجرةٌ واحدة بلا حالة محكومة في الدفتر.

وملكية هذا العمل هنا لا في RPR-03: هذا الأمر يملك إنشاء البوابة وتسوية الهجرات التاريخية، لأنهما شرطٌ آمنٌ لبناء الشاشات وتصحيحها. وRPR-03 لا يعيده إذا أُغلق بالدليل — يتحقّق أنه بقي مغلقًا على مقامه الجديد ويستعمله في التثبيت من الصفر والاستعادة، ولا يُعاد فتحه إلا بانحدارٍ مقيس.

# ١٠ · لقطتان لا لقطة

| النافذة | ما يجري فيها | شرط دخولها |
| --- | --- | --- |
| اللقطة الأولى — مجمَّدة | توحيد الكون · مصالحة المعرّفات · المراجعة العكسية · فرز الفائض | شجرة نظيفة تمامًا · وبصمة التزام دقيقة |
| نافذة الإصلاح | السايدبار ثم الشاشات ثم بناء الناقص | اكتمال المراجعة وإغلاق قياسها |
| اللقطة الثانية — مجمَّدة | المصالحة النهائية ومعيار القبول | اكتمال الإصلاح وتوقّف البناء |

وقاعدتان: أدوات القياس نفسها موثَّقة في المستودع فيُعرَف ما الذي قاس · وترتيب اللقطات بالبصمة الدقيقة لا بساعة الحائط، فتواريخ الالتزام غير رتيبة وقد ثبت ذلك بالقياس.

# ١١ · المحظورات

- لا بناء سطح واحد قبل توحيد الكون ومصالحة المعرّفات — ولا اعتماد لرقم عجزٍ ناتج عن طرح عددين.

- لا تثبيت أولوية بناء قبل المصالحة — فترتيب الأسوأ يتغيّر بتغيّر المقام.

- لا تحرير يدوي لملف من الحزمة ولا لمصنَّف — التعديل في مصدره ثم يُعاد التوليد.

- لا حذف صامت: كل تعطيل بعذر ومرجع وتاريخ.

- لا اسم غير معتمد يُعرض للمستخدم · ولا رمز تقني في حقل معياري.

- ولا يُسجَّل سطحًا أيُّ مسارٍ تحت مجلد المكتبات الخارجية: قاعدة مانعة دائمة لا معالجة حالتين — فالحالة تُعالَج مرة والقاعدة تمنعها دائمًا.

- لا قياس أثناء بناء ولا بناء أثناء قياس.

- لا إصدار أساس معتمد وفيه مالك مجهول أو مصدر مزدوج أو كتابة عابرة بلا عقد أو تايم شيت غير محسوم.

# ١٢ · معيار قبول RPR-02

معيار قبول هذا الأمر وحده — لا معيار اكتمال إنجاز. وما بقي فمعياره في RPR-03.

| المقياس | المستهدف | المقيس اليوم |
| --- | --- | --- |
| إغلاق قرارات الأهداف — كل هدف بحكم من السبعة | ١٠٠٪ | غير مقيس |
| تحقّق الأهداف — المتحقِّق ÷ المنطبق | يُعلَن بلا سقف | ٨٢٫٦٪ اسميًّا |
| مطابقة حقول كل سطح مطابَق لملفه | ١٠٠٪ | غير مقيس |
| مطابقة آلة الحالة لكل معاملة | ١٠٠٪ | غير مقيس |
| اختبار سالب لفصل الواجبات الحرج | ١٠٠٪ | غير مقيس |
| مرجع مصدر صريح لكل إسقاط منطبق | ١٠٠٪ | غير مقيس |
| جسر معرّف الشاشة بمرحلة دورة العمل — للمنطبق عليه | ١٠٠٪ من المنطبق | لا جسر معلَن |
| تطابق ترتيب السايدبار ومجموعاته مع الملف | ١٠٠٪ | غير مقيس |
| أسطح تكتب ومالك حقيقتها مجهول | صفر | غير مقيس |
| حقيقة واحدة لها مصدران | صفر | غير مقيس |
| كتابة تعبر حدود إدارة بلا عقد | صفر | غير مقيس |
| هجرات غير مصالَحة مع الدفتر | صفر | ٥٨ |
| شاشة PLATFORM بلا تبرير منصّي معتمد | صفر | ١٢ تحتاج مراجعة |
| ملف مكتبة مسجَّل شاشةً — وقاعدة مانعة مفعَّلة | صفر · مفعَّلة | ٢ · لا قاعدة |
| أهداف خرجت من المقام بلا مرجع قرار مالك | صفر | غير مقيس |
| اسم معروض غير معتمد | صفر | غير مقيس |

وما كان «غير مقيس» فأول واجبك أن تقيسه — فالمقياس الذي لا يُقاس ليس معيارًا بل أمنية.

# ١٣ · ترتيب التنفيذ

| # | الخطوة | لماذا هذا موضعها |
| --- | --- | --- |
| ١ | بوابة رسوب فورية لهجرة لا تسجّل نفسها | أوقف النزيف قبل أي عمل — تكرّرت ثلاثًا |
| ٢ | تسوية الثمانية والخمسين التاريخية بحالاتها | لا هجرة بلا حالة محكومة |
| ٣ | تنظيف الشجرة وتجميد اللقطة الأولى | لا يُقاس ما يتغيّر ولا ما لا يُعرف |
| ٤ | توحيد كون الأهداف | لا تُقاس تغطية على كونين |
| ٥ | مصالحة المعرّفات — كل هدف بحكمه وشاهده | المقام الصحيح قبل أي علاج |
| ٦ | المراجعة العكسية بالخمسة عشر سؤالًا | من المبنيّ إلى المصمَّم |
| ٧ | مراجعة عابرة للموجات على الرحلات الست | خطأ التسليم بين مرحلتين لا يظهر داخل واحدة |
| ٨ | فرز الفائض وإصلاح الحرج منه | لا يُبنى فوق تعارض مصدر |
| ٩ | إغلاق قياس اللقطة الأولى وفكّ التجميد | انتهت المراجعة فيبدأ الإصلاح |
| ١٠ | دليلا السايدبار والمصالحة بينهما | الملاحة قبل الشاشة |
| ١١ | تصحيح السايدبار بخطواته السبع | المظهر المرئي لدورة العمل |
| ١٢ | تصحيح الشاشات بخطواتها الثماني عشرة | بعد استقرار الملاحة |
| ١٣ | بناء غير المبنيّ بأولويةٍ تُحسب بعد المصالحة | لا قبلها — فالترتيب يتغيّر بتغيّر المقام |
| ١٤ | حكم الفائض الحميد | التراث لا يُترك بلا حكم |
| ١٥ | تجميد اللقطة الثانية والمصالحة النهائية | قياس على حالة مستقرة |
| ١٦ | إعادة إصدار القسم الثالث بالمقام النهائي | الجدول الحالي مؤقت بتصميمه |
| ١٧ | قفل معيار قبول RPR-02 | ثم ينتقل العمل إلى RPR-03 |

# ١٤ · المطلوب في ردّك

- كون الأهداف الموحَّد: كم هدفًا من ملفاتنا · وكم من سجلكم · وكم مشتركًا.

- جدول مصالحة المعرّفات: كل هدف بحكمه من السبعة وشاهده ومعرّف لقطته — وعدد كل حكم.

- المقياسان منفصلين: إغلاق قرارات الأهداف · وتحقّق الأهداف.

- جدول المراجعة العكسية لكل مرحلة بسبعة عشر عمودًا.

- ملخّص لكل رمز نطاقٍ وملكية: مطابق · فرق ترتيب · فرق مجموعة · فرق حبّة · فرق حقول · مخالفة ملكية.

- دليلا السايدبار منفصلين ومصالحتهما بفروقها المسمّاة.

- الفائض مقسومًا: حرج بحكمه · وحميد بموعد تصفيته.

- عدد ما خرج من المقام: بقرار مالك · وببديل موثَّق — كلٌّ بمرجعه.

- أسطح PLATFORM الاثنتا عشرة: ما استوفى المعايير الأربعة وما عاد إلى إدارته.

- حالة المقاييس الستة عشر في معيار القبول قبل وبعد.

- وما لم تستطع قياسه — سمِّه ولا تخمّنه.

القاعدة الختامية: ما بُني ولم يُطابَق بمعرّفه لا يُعدّ مصحَّحًا · وما طوبق ولم يُمارَس لا يُعدّ مقبولًا · وما قيس أثناء تغيّره لا يُعدّ مقيسًا · وما قيس على وحدات مدموجة لا يُعدّ مقامًا · ونسبةٌ تُخفي نقصًا أسوأ من نقصٍ معلَن.